RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. -.....

2021 m. lapkričio mėn.  ..... d.

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 288740810, atstovaujama administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos, veikiančio pagal 2018 m. sausio 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, toliau sutartyje vadinama Užsakovu ir UAB ,,Melioracijos servisas“, įmonės kodas 304781688, Maironio g. 31, Maironių k., Kelmės r., atstovaujama direktoriaus Žilvino Peniko , veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarė šią Raseinių r. betygalos sen., Saugailių k., Saugailių tvenkinio šandorų remonto ir tarnybinio tiltelio įrengimo darbų sutartį (toliau – Sutartis) Toliau sutartyje Rangovas ir užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – šalimi.

- Sutarties objektas

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje numatytą terminą atlikti 1.2. punkte nurodyto objekto rangos darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktą darbą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Sutarties dalykas: Raseinių r. Betygalos sen., Saugailių k., Saugailių tvenkinio šandorų remonto ir tarnybinio tiltelio įrengimo darbai (toliau – Darbai);

1.3. Sutarties šalys susitaria, kad Rangovas sutartyje numatytus darbus užbaigs iki 2021 m. lapkričio 30 d. (tuo pačiu privalo būti įvykdytas konkurso sąlygų 2.6. punktas). Sutarties vykdymo terminas dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo, nepratęsiamas.

- Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarties kaina – nustatyta konkurso būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, konkurso sąlygomis:

Rangos darbai                                                                            1818,00 Eur be PVM

381,78 Eur PVM

2199,78Eur su PVM

Bendra sutarties kaina yra 2199,78 Eur su PVM (du tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt devyni eurai ir 78 ct.), 381,78 Eur PVM, 1818,00 Eur be PVM.

2.2. Užsakovas avanso nemoka, o už faktiškai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pagal pasirašytus aktus ir PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų nuo atliktų darbų, paslaugų akto pasirašymo dienos.

2.3. Užsakovas už atliktus ir priimtus darbus apmoka pervesdamas lėšas į Rangovo sąskaitą.

2.4. Pagrindas apmokėjimui – atliktų darbų už kalendorinį mėnesį aktas, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F3) ir Rangovo išrašyta PVM sąskaita - faktūra. Rangovas PVM sąskaitą - faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu.

2.5. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Rangovą apie finansavimo pasikeitimus.

2.6. Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

- Užsakovo teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus darbus ir paslaugas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų ir gaminių kokybę.

3.3. Jei Rangovas per 15 darbo dienų nepradeda vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jo nebus galima baigti laiku, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

3.4. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad per nustatytą laiką Rangovas pašalintų trūkumus. Jei Rangovas to nepadaro, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir pareikalauti padengti nuostolius arba pašalinti trūkumus Rangovo sąskaita.

3.5. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti rangos sutartį, sumokant Rangovui už atliktą darbą.

3.6. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtų atliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

4. Rangovo teisės ir pareigos

4.1. Rangovas įsipareigoja laiku ir kokybiškai atlikti paslaugas ir darbus, numatytus šioje sutartyje.

4.2. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti apie darbų pradžią ir periodiškai informuoti apie darbų eigą. Iki kiekvieno mėnesio 28 dienos pateikti Užsakovui 2.4. punkte nurodytus dokumentus.

4.3. Rangovas prisiima visą atsakomybę dėl objekto sugriuvimo ar sugadinimo iki objekto perdavimo Užsakovui.

4.4. Rangovas sutartyje nurodytus darbus atlieka savo jėgomis, iš savo medžiagų, atsakydamas už medžiagų ir gaminių kokybę.

4.5. Rangovas, remonto metu padaręs išvadą, kad reikalinga atlikti sutarties dokumentuose nenumatytus darbus, privalo nedelsiant apie tai raštiškai pranešti Užsakovui.

4.6. Rangovas atsako už nukrypimus nuo normatyvinių reikalavimų.

4.7. Rangovas privalo užtikrinti darbų saugą objekte, jo priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą ir apstatymą kelio ženklais.

4.8. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus.

4.9. Rangovas įsipareigoja nekokybiškai atliktus darbus (defektus) taisyti savo medžiagomis ir lėšomis.

4.10. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimą ir prašyti organizuoti jo priėmimą.

4.11. Rangovas sutartyje nurodytu laiku neatlikęs sutartyje numatytų darbų moka Užsakovui 0,02%  delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Taip pat atlygina dėl to atsiradusias papildomas Užsakovo  išlaidas, Užsakovo papildomus nuostolius.

- Subranga

5.1. Tiekėjas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali pakeisti Subtiekėjus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Tiekėjo  siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Tiekėju protokolu įformina susitarimą dėl Subtiekėjo pakeitimo.

5.2. Informacija, kokius konkrečius darbus numatoma perduoti kokiems konkretiems Subrangovams;

5.3. Jeigu Tiekėjo (įskaitant ir Subtiekėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Garantijos

6.1. Visus defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, Rangovas pašalina savo medžiagomis ir lėšomis.

6.2. Rangovas per nurodytą laiką nepašalinęs defektų atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

- Nenugalima jėga (force majeure)

7.1. Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jos negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.2.  Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

7.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šios sutarties 7.1 p. nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

8. Kitos sutarties sąlygos

8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šalių visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

8.2. Ši sutartis per visą jos galiojimo laikotarpį gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

8.3. Sutartis pasibaigia, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta arba šalys susitarė ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui. Šalių susitarimas dėl sutarties sustabdymo ar nutraukimo įforminamas pasirašant dvišalį dokumentą.

8.4. Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

8.5. Per garantinį laiką nustatyti objekte defektai įrašomi į dvišalį Užsakovo (arba eksploatuojančios organizacijos) ir Rangovo aktą (ne vėliau kaip per savaitę nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos). Jeigu Rangovas neatvyksta įvertinti defektų ar atsisako juos šalinti, aktas dėl defektų surašomas dalyvaujant valstybiniam statybos priežiūros atstovui ir defektus pašalina Užsakovas, o Rangovas apmoka Užsakovui (eksploatuojančiai organizacijai) už atliktus darbus ir 50 procentų šių darbų vertės baudą.

8.6. Darbų pradžia – nuo sutarties pasirašymo dienos.

8.7. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.8. Sutartis sudaryta 2 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – 1 - Užsakovui, 1 – Rangovui.

9. Asmens duomenų apsauga

9.1. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys šios Sutarties vykdymo, teisėto intereso siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

9.2. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 9.1. punkte nurodytus asmens duomenis saugos visą Sutarties galiojimo laikotarpį, o taip pat po jos pasibaigimo – tiek, kiek būtina pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas.

9.3. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 9.1. punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti  šiems duomenų gavėjams: techninės ir programinės įrangos, naudojamos asmens duomenų tvarkymui, ir su tuo susijusių paslaugų teikėjams, Šalies naudojamų informacinių ir ryšių technologijų priežiūrą ir aptarnavimą vykdantiems paslaugų teikėjams, kitiems duomenų gavėjams, kuriems asmens duomenys turi būti teikiami vadovaujantis Šaliai taikomais teisės aktų reikalavimais. Rangovas šios Sutarties 9.1. punkte nurodytus Užsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teisę pasitelkti šios Sutarties vykdymui.

9.4. Kiekviena Šalis įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduoda kitai Šaliai, tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą. Pateikiama informacija turi apimti: kitos Šalies, kaip duomenų valdytojo, tapatybę ir kontaktinius duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, tvarkymo teisinį pagrindą, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus kaip nurodyta šios sutarties 9.1 – 9.3. punktuose, ir pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 turimas teises.

10. Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS							    RANGOVAS

Raseinių rajono savivaldybės administracija    		    MB ,,Melioracijos servisas“

įmonės kodas 288740810                                		    Įmonės kodas - 304781688

adresas - V. Kudirkos g. 5,				    adresas – Maironių g. 31, Maironių k.,

LT-60150 Raseiniai,					    LT-86203 Kelmės r.,

tel. (8~428) 79571                      		                              tel. 862131548

a.s. LT98 4010 0414 0005 0058				    a.s. LT 694010051004225929,

Luminor bank AS Lietuvos skyriu 			    Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

banko kodas 40100					    banko kodas 40100

Administracijos direktorius           			                 Direktorius

Edmundas Jonyla				                              Žilvinas Penikas

Pirkimo dokumentų 3 priedas

Preliminarūs darbų kiekiai

|  |  |  | Suma žiniaraščiui 2199,78 Eur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |  |
| eil. | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |  |
|  | Darbai |  |  |  |  |  |
| 1 | Vandens telkinio nuleidimas pašalinant senus šandorus | val. | 24 | 20,00 | 480,00 |  |
| 2 | Ajerų, meldų nendrių žliugių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdų | 100 m2 | 0,1 | 200,00 | 20,00 |  |
| 3 | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10 m2 | 1,2 | 110,00 | 132,00 |  |
| 4 | Skydinių uždorių užtvankoms iš įlaidinių 50 mm storio lentų padarymas ir montavimas | 100 m2 | 0,025 | 8000,00 | 200,00 |  |
| 5 | Pamatų tiltelio pamatams betonavimas | m3 | 0,3 | 200,00 | 60,00 |  |
| 6 | Metalinių tarnybinių pesčiūjų tiltelių gamyba ir montavimas | t | 0,2 | 4000,00 | 800,00 |  |
| 7 | Metalinių turėklų paviršių dažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku, nuvalius paviršių rankiniu būdu. | m2 | 3,0 | 42,00 | 126,00 |  |
|  | Skyriuje 1 |  |  |  |  |  |
|  | Žiniaraštyje |  |  |  |  |  |
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso žiniaraštyje 2199,78 Eur |  |  |  |  |  |