SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 19 D. GELEŽINKELIO KELIO STATINIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO STATYBOS RANGOS SUTARTIES

NR. SUT(LGI)-557 KEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Gatas“, juridinio asmens kodas 125718917, atstovaujama direktorės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

  - Šalys 2021 m. rugpjūčio 19 d. sudarė Geležinkelio kelio statinių remonto darbų pirkimo-pardavimo statybos rangos sutartį Nr. SUT(LGI)-557 (toliau – Sutartis);

  - Vykdant Sutartį atsirado poreikis papildomiems darbams įsigyti (reikia užpildyti tarpus tarp perono plokščių Lentvario peronuose Nr. 3 ir Nr. 4, Darbų atlikimo technologija: Tarpo užpildymas. Užpilto sluoksnio išlyginimas. Sutankinimas. Papildymas užpildu iki plokščių lygio ir sutankinimas);

  - Rangovas pagal Užsakovo prašymą pateikė lokalinę sąmatą su kiekvieno papildomo darbo įkainio pagrindimais (pridedama);

  - Dėl b ir c punktuose nurodytų priežasčių keičiasi Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose nurodyta darbų apimtis, dėl ko Rangovas turi teisę į papildomą apmokėjimą dėl poreikio įsigyti papildomus darbus;

  - Papildomų darbų vertė nustatyta atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 ir 56.4 punktų nuostatas,

vadovaudamosis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d. ir Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 3.3.1 p. , šalys susitarė:

1. pakeisti Sutarties specialiųjų 3.2. punkte nustatytą maksimalią sutarties vertę padidinant ją 1 647,98 Eur (vienu tūkstančiu šešiais šimtais keturiasdešimt septyniais eurais ir 98 ct) su PVM, t. y. 0,73 (septyniasdešimt trimis šimtosiomis) procentų, ir Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punktą išdėstyti taip:

„Bendrą maksimalios Sutarties kainą, mokamą Rangovui už atliktus Darbus, sudaro maksimali Sutarties kaina be PVM ir PVM (toliau – Bendra Sutarties kaina).

1 POD:

226 361,97 Eur be PVM  (du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt vienas euras, 97 ct.);

21 % PVM – 47 536,01 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt šeši eurai, 00 ct.);

273 897,98 Eur su PVM (du šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 98 ct.“

2. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.	Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas elektroniniais parašais 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai;

5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| AB „LTG Infra“ Buveinės adresas: Geležinkelio g. 12, 02100 Vilnius Adresas korespondencijai: Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius Juridinio asmens kodas 305202934 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 A.s. Nr. Bankas: AB Swedbank Tel. (8-5) 269 3353 El. p. info@ltginfra.lt | UAB „GATAS“ Dariaus ir Girėno g. 19, 02184 Vilnius Juridinio asmens kodas 125718917 PVM mokėtojo kodas LT257189113 Tel. +370 61606161 A.s. Nr. AB Šiaulių banko Vilniaus filialas |

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse

Už Sutarties vykdymą atsakingas: Užsakovo Vilniaus regiono kelių priežiūros vyr. ekspertas

Susitarimo rengėjas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimų veikos organizavimo vyr. ekspertas

„Pirkimo vykdytojas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų prekių, paslaugų, darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, jei kitaip nenumatyta sutartyje, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: <...> 56.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal šios Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas“.

1. „,Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1 - 4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų <...>; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija  <...> 10 procentų pradinės sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties <...> pobūdis.“

„Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę pirkti ir kitus,  techninės specifikacijos 3 priede nenurodytus, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašius darbus, (toliau – Papildomi darbai).