2020 M. LAPKRIČIO 3 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1434

PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2021 m. _________________________ d. Nr. 3

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ___________________________________________________________________________, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

Vadovaudamosi 2020 m. lapkričio 3 d. pirkimo sutarties Nr. S-1434  „Rajoninio kelio Nr. 2827 Vorėnai–Sidabrinės ruožo nuo 0,00 iki 3,087 km kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2021 m. lapkričio 10 d. Darbų pakeitimu Nr. 3 (šio Susitarimo 1 priedas) ir 2021 m. lapkričio 17 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 4 (šio Susitarimo 2 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -4595,71 Eur (minus keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki eurai, 71 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -965,10 Eur (minus devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 10 ct).

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -5560,81 Eur (minus penki tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų, 81 ct).

Iš jų:

1.4. Darbų pakeitimas Nr. 3:

1.4.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 0,00 Eur (nulis eurų, 00 ct);

1.4.2. PVM (21%) yra 0,00 Eur (nulis eurų, 00 ct);

1.4.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 0,00 Eur (nulis eurų, 00 ct).

1.5. Darbų pakeitimas Nr. 4:

1.5.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -4595,71 Eur (minus keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki eurai, 71 ct);

1.5.2. PVM (21%) yra -965,10 Eur (minus devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 10 ct);

1.5.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -5560,81 Eur (minus penki tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų, 81 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius Duomenys kaupimai ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188710638 Tel. (8 5) 232 9600 El. paštas lakd@lakd.lt A. s. LT37 7300 0100 0245 6303 „Swedbank“, AB Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos _______________________________ A.V. | Rangovas: AB „Eurovia Lietuva“ Liepkalnio g. 82, LT-02120, Vilnius Duomenys kaupimai ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas: 121949798 PVM mokėtojo kodas: LT219497917 Tel. (8 5) 2152050 El. paštas eurovia@eurovia.lt A. s. LT36 2140 0300 0060 9614 Luminor Bank AB AB „Eurovia Lietuva“ Generalinis direktorius Stanislavas Kablys ________________________________ A.V. |
| --- | --- |