2020 M. BALANDŽIO 16 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-314

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

2021 m. _______________________ d.

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

- Vadovaujantis 2020 m. balandžio 16 d. pirkimo sutarties Nr. S-314 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2250 Klipščiai–Tauralaukis ruožo nuo 0,0 iki 1,374 km rekonstravimas ir aplinkinių gatvių remontas“ sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 3 (pridedama) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

  - Darbų pakeitimo aktas Nr. 3:

Papildomų darbų suma be PVM yra 1.229,23 Eur (tūkstantis du šimtai dvidešimt devyni eurai, 23 ct);

Neatliekamų darbų suma be PVM yra -39.673,58 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai, 58 ct);

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 3 vertė yra -38.444,35 (minus trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 35 ct);

21 proc. PVM yra -8.073,31 Eur (minus aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt trys eurai, 31 ct);

Darbų pakeitimo Nr. 3 vertė su PVM yra -46.517,66 Eur (minus keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyniolika eurų, 66 ct).

- Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

- Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: |  | Rangovas: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija |  | AB „Eurovia Lietuva“ |  |
| J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius |  | Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius |  |
| Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188710638 |  | Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Kodas 121949798 PVM mokėtojo kodas: LT219497917 |  |
| Tel. (8 5) 232 9600, El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 „Swedbank“, AB |  | Telefonas (8 5) 215 2050 El. paštas: eurovia@eurovia.lt A. s. LT36 2140 0300 0006 9614 AB Luminor bankas, b. k. 21400 |  |
| Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius |  | AB „Eurovia Lietuva“ Generalinis direktorius Stanislavas Kablys |  |
| A.V. |  | A.V. |  |