SUSITARIMAS

PRIE 2020-10-22 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1359

2021 m. _________________ d. Nr. 2

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, 52502, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamosi 2020 m. spalio 22 d. pirkimo sutarties Nr. S-1359 „Kelio Nr. 3509 Viduklė-Gyliai-Šienlaukis ruožo nuo 7,41 iki 10,52 km kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis) XI dalies „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

- Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 1 (šio Susitarimo priedas Nr.1) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

  - Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 7 523,13 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt trys eurai, 13 ct).

  - 21 proc. PVM yra 1 579,86 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 86 ct).

  - Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 9 102,99 Eur (devyni tūkstančiai vienas šimtas du eurai, 99 ct).

- Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

- Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:	    Rangovas:

| VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius Kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“, 73000. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos .............................................................. parašas A.V. | AB „Kauno tiltai“ Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas Juridinio asmens kodas 133729589 Telefonas (8 37) 47 39 35 El. paštas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt A.s. LT80 4010 0425 0006 0743 Luminor Bank AB, banko kodas 40100 AB „Kauno tiltai“ Generalinis direktorius Aldas Rusevičius .............................................................. parašas A.V. |
| --- | --- |