PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. PS21-355

PRIE 2021-07-02 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO

SUTARTIES NR. PIR21-591

2021 m. spalio 1  d.

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Mevilsta“, buveinės adresas Dvaro g. 8, Paežerių k. Vilkaviškio r., juridinio asmens kodas 185255466, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Jackūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- tarp Šalių 2021-07-02 yra sudaryta darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PIR21-591 (toliau – Sutartis), kurios maksimali vertė yra 80 063,86 EUR (aštuoniasdešimt tūkstančių šešiasdešimt trys EUR 86 ct), iš kurių PVM sudaro 13 895,38 EUR (trylika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt penki EUR 38 ct). Eur;

- šiame Papildomame susitarime (toliau – Susitarimas) vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes;

- Sutarties 9.1 punkte numatyta, kad Darbų atlikimo terminas yra 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo datos, arba tol, kol yra nuperkama Darbų už maksimalią Sutarties vertę;

- Sutarties 9.2 punkte numatyta, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsta abipusiu Šalių susitarimu 2 kartus po 1 (vieną) mėnesį;

- vykdant sutartinius įsipareigojimus nebuvo išnaudota maksimali Sutarties vertė;

todėl Šalys susitaria ir sudaro šį Susitarimą, kuriuo susitaria, kad:

- Pratęsia Darbų atlikimo terminą iki 2021-11-08, bet ne ilgiau nei nuperkama Darbų už maksimalią Sutarties vertę.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Pirkėjo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – 	.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS: | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| AB „Kelių priežiūra“ Juridinio asmens kodas 232112130 PVM mokėtojo kodas LT321121314 Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas Tel. (8 37) 202 293 Faksas (8 37) 322 469 El.paštas: info@keliuprieziura.lt A.s. Nr. LT61 7044 0600 0356 0452 AB SEB bankas, b.k. 70440 Užsakovo vardu: ______________________ Susitarimo pasirašymo data __________________ | UAB „Mevilsta“. Juridinio/fizinio asmens kodas 185255466. PVM mokėtojo kodas LT852554610. Dvaro g. 8, Paežerių k. Vilkaviškio r.. Tel. +370 342 46249. El. Paštas: info@mevilsta.lt. A.s. LT41 7181 2000 0446 7695. AB Šiaulių banko Alytaus KAC, banko kodas 71812. Rangovo vardu:. ________________________ Susitarimo pasirašymo data ____________________ |