VIEŠOJO PIRKIMO sutartis

20__-____-____ Nr. S-________

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus  Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB ,,CGI Lithuania‘‘, juridinio asmens kodas 210316340, kurios registruota buveinė yra Perkūnkiemio 4a, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Baltrušaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Paslaugos teikėju,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo paslaugų pirkimo viešojo pirkimo rezultatais, sudarė šią  pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

- SUTARTIES OBJEKTAS

- Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai parengtą Paslaugų rezultatą ir sumokėti Paslaugos teikėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Detalus Paslaugų aprašymas pateikiamas pirkimo dokumentuose.

- SUTARTIES KAINODARA IR PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

- Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra ir fiksuoto įkainio su peržiūra.

  - Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ , I skyriaus 2.4. punkte) yra 602 192,80 Eur (šeši šimtai du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt du eurai ir 80 ct.) su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 497 680,00 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 0 ct.), 21 proc. PVM yra 104 512,80 Eur (šimtas keturi tūkstančiai penki šimtai dvylika eurų ir 80 ct.).

  - Priimta Sutarties suma, kuri nustatyta viešojo pirkimo metu susideda iš:

    - fiksuotos kainos dalies:

| Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Paslaugos kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Paslaugos kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo paslauga | Paslauga | 1 vnt. | 414 160,00 | 86 973,60 | 501 133,60 |

    - fiksuoto įkainio dalies:

2.2.2.1 maksimaliai galima Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos priežiūros

paslaugų ir Valstybinės  reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modifikavimo paslaugų kaina be PVM - 83 520,00 Eur, maksimaliai galima Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos priežiūros paslaugų ir Valstybinės  reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modifikavimo paslaugų kaina su PVM - 101 059,20 Eur.

| Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2.1.1 Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos priežiūros paslaugos | mėn. | 12 | 3600,00 | 4356,00 |
| 2.2.2.1.2 Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modifikavimo paslaugos | Vieno žmogaus darbo valanda | 2 240 | 18,00 | 21,78 |

- Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas neįsipareigoja pirkti iš Teikėjo viso nurodyto kiekio.

- Į Paslaugų kainą ir įkainius įskaičiuoti visi Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai ir išlaidos. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų kaina ir įkainiai pagal bendrą kainų lygio kitimą nebus perskaičiuojami.

- Paslaugų kaina ir įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

  - mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Paslaugų kaina ir įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Paslaugų įkainiai nebus perskaičiuojami;

  - perskaičiavimas atliekamas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

  - perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų įkainiuose esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

  - Paslaugų kaina ir įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

  - perskaičiuoti Paslaugų kaina ir įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

- Paslaugos teikėjas Paslaugas pradeda teikti, įsigaliojus Sutarčiai. Paslaugų teikimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. Jis apima 510 (penkis šimtus dešimt) kalendorines dienas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimui, ne daugiau nei 12 mėn. modernizuotos sistemos priežiūrai ir ne daugiau nei 2240 val. programinės įrangos modifikavimui.

- ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- Užsakovas įsipareigoja:

  - nedelsdamas Paslaugos teikėjui suteikti visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui;

  - Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti už laiku, tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas;

  - nedelsdamas pašalinti Paslaugos teikėjo pranešime (įspėjime) nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti šią Sutartį, jeigu jos priklauso nuo Užsakovo valios;

  - nutraukęs sutartį ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, atlyginti Paslaugos teikėjui jo turėtas pagrįstas išlaidas susijusias su Sutarties nutraukimu;

  - bendradarbiauti su Tiekėju Sutarties vykdymo metu.

- Užsakovas turi teisę:

  - tikrinti teikiamų Paslaugų eigą ir kokybę, nesikišant į Paslaugos teikėjo ūkinę komercinę veiklą;

  - duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą;

  - nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, sustabdyti Paslaugų teikimą iki trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai bus pašalinti.

- Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

  - per 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo turi pateikti ir su Užsakovu suderinti IS Paslaugų teikimo grafiką (pagal Techninėje specifikacijoje įvardytus Paslaugų teikimo etapus). Paslaugos teikėjas Paslaugas privalo teikti laikydamasis Sutartyje ir Paslaugų teikimo grafike nustatytų terminų. Paslaugų teikimo grafiko pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujintas Paslaugų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis;

  - teikti Paslaugas Užsakovui pagal Užsakovo patvirtintą Techninę specifikaciją savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias;

  - savarankiškai apsirūpinti Paslaugoms atlikti reikalingais materialiniais ištekliais ir atsakyti už blogą Paslaugų kokybę. Sutarties vykdymo metu nustačius, kad Paslaugos teikiamos netinkamai arba yra trūkumų, klaidų, netikslumų, neatlygintinai ištaisyti visus netikslumus, klaidas ar trūkumus bei padengti visus dėl netinkamo Paslaugų suteikimo Užsakovo turėtus nuostolius;

  - vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutartyje numatytų Paslaugų teikimu. Jeigu Paslaugos teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

  - savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Paslaugos teikėjo veiksmo ar neveikimo teikiant Paslaugas, įskaitant ir bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas pažeidimus;

  - įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku teikti Paslaugas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo;

- Paslaugos teikėjas turi teisę atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Paslaugos teikėjo įspėjime nurodytų aplinkybių, priklausančių nuo Užsakovo valios ir kliudančių tinkamai atlikti šia Sutartimi numatytą užduotį ir reikalauti dalinio apmokėjimo už suteiktas Paslaugas.

- SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

- Paslaugos teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti konkurso sąlygų 93.1.2. punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją, draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą, arba Paslaugos tiekėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje  pagal Užsakovo konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija, draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimo raštas arba Paslaugos tiekėjo garantija turi galioti ne trumpiau kaip iki konkurso sąlygų 93.1.2. punkte nurodyto laikotarpio pabaigos. Jeigu Paslaugos teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Paslaugos teikėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu Paslaugos teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Paslaugos teikėjas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Paslaugos teikėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Paslaugos teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

- Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

  - Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui , ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

  - Užsakovui pasinaudojus sutarties įvykdymo užtikrinimu,  per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

- ATSISKAITYMO TVARKA

- Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus, apmokėti už laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas.

- Mokėjimai už Sutarties 2.2.1. punkte nurodytas tinkamai suteiktą Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo paslaugą apmokami pagal pirkimo Techninės specifikacijos 289 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

  - Pirmas mokėjimas atliekamas Paslaugos teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 289.1 punkte nurodyto „Analizės – projektavimo“ etapo darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo paslaugos sumos;

  - Antras mokėjimas atliekamas Paslaugos teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 289.2 punkte nurodyto „Kūrimo – diegimo“ etapo darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 50 proc. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo paslaugos sumos;

  - Trečias mokėjimas atliekamas Paslaugos teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 289.3 punkte nurodyto „Perdavimo eksploatacijai“ etapo darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 30 proc. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo paslaugos sumos;

  - Bendra priimtų Paslaugų etapų apmokėjimo suma neturi viršyti 90 % (devyniasdešimt procentų) Sutartyje nurodytos Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo paslaugos kainos. Likusioji 10 % (dešimt procentų) suma sumokama Šalims pasirašius Galutinį paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

- Mokėjimai už Sutarties 2.2.2. punkte nurodytas paslaugas apmokami už per mėnesį suteiktų Paslaugų kiekį, pagal Paslaugos teikėjo pateiktas pažymas.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui pažymą apie suteiktas Paslaugas ir PVM sąskaitą-faktūrą. Paslaugų teikėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Paslaugų teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

- Užsakovas už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo pateiktos ataskaitos apie suteiktas Paslaugas ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pažymos apie atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos. Išankstinis apmokėjimas už Paslaugas Sutartyje nenumatomas.

- Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Paslaugų ar atitinkamos jų dalies bei to nepatvirtinus Paslaugų atlikimo pažyma arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

- Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui mokėjimo pavedimu. Paslaugų teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Paslaugų teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

- Vėluojant finansavimui iš biudžeto, Užsakovas palūkanų nemoka.

- Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktas Paslaugas.

- Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Paslaugų teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Paslaugų teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Paslaugų teikėją.

- Užsakovas turi teisę, raštu pranešęs Paslaugų teikėjui, sustabdyti Paslaugų teikėjui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IV skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

- Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais sąlygos:

  - Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Teikėjas remiasi, išskyrus subteikėjus, nenumatytas.

  - Jeigu Teikėjas Sutarties vykdymui pasitelks subteikėjus, Teikėjui sutikus, tarp Užsakovo, Teikėjo ir subteikėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka.

  - Subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Teikėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subteikėjui.

  - Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėju gali būti atliekamas tik po to, kai subteikėjas įvykdo visą jam perduotą Paslaugų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subteikėjui negali būti mokamas avansas.

  - Kilus ginčui tarp Teikėjo ir subteikėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant.

  - Subteikėjui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Teikėjui mokėtinos sumos.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Paslaugos teikėjas, nesilaikęs pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos 289 punkte nurodytų  Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo paslaugos terminų ir nesuteikęs Paslaugų per Sutartyje numatytą terminą, taip pat nesilaikęs Paslaugų grafike nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties kainos ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos.

- Paslaugų teikėjas, nesilaikęs pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos 273 punkte nustatytų sistemos veiklos sutrikimų išsprendimų terminų arba su Užsakovu suderintų  sistemos modifikavimo paslaugų terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą. Užsakovas gali išskaičiuoti baudos sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų arba pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Baudos dydis nustatomas, priklausomai nuo teikiamų Paslaugų ir nustatytų terminų:

  - už įsipareigojimų, skaičiuojamų valandomis, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, Užsakovui raštu pareikalavus, Paslaugų teikėjas už kiekvieną pradelstą valandą turi mokėti 0,008 % (nulio ir aštuonių tūkstantųjų procento) delspinigius, kurie apskaičiuojami nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM). Delspinigių suma per mėnesį negali viršyti 10% (dešimt procentų) pradinės pirkimo sutarties vertės (be PVM);

  - už sistemos modifikavimo Paslaugų užsakymų suderintų įsipareigojimų nesilaikymą, Užsakovui raštu pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną Paslaugų teikėjas turi sumokėti 5 (penkių) procentų užsakytų Paslaugų vertės baudą iki kol šios Paslaugos suteikiamos. Užsakytos Paslaugos yra suderinamos užsakyme, kuriame nurodyta Paslaugų vertė ir numatoma suteikimo data. Bauda per mėnesį negali viršyti 100 (vieno šimto) procentų užsakytų Paslaugų vertės;

- Sutarties vykdymo metu, iki Paslaugų teikėjo atliktų Paslaugų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo, Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius teikiamų Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus. Paslaugų teikėjo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius teikiamų Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepaneigia Paslaugų teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 23 punkte.

- Paslaugų teikėjui nepašalinus trūkumų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę be atskiro Paslaugų teikėjo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Paslaugų teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius, o Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius

- Paslaugų teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų teikimo dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 34 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Paslaugų teikėją.

- Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Paslaugų teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 18 punkte.

- Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

- Paslaugų teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, teikiant Sutartyje numatytas Paslaugas. Paslaugų teikėjas taip pat atsako už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

- Paslaugų teikėjas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Paslaugų teikėjo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Paslaugų teikėjas.

- Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo Paslaugų suteikti per sutartyje nurodytą laiką, jeigu apie šias aplinkybes Paslaugų teikėjas nedelsiant informuoja Užsakovą ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo Užsakovui pateikia jas pagrindžiančius dokumentus. Paslaugų teikėjui, laiku pateikusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis.

- Sutarties 34 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Paslaugų teikėjo pareigos teikti Paslaugas pagal Sutartį per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi įtakos Sutarties 33 punkte nurodytos aplinkybės.

- SUBTEIKĖJAI IR SPECIALISTAI, JŲ KEITIMO TVARKA

- Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai.

- Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: „nėra“. Paslaugos teikėjas įsipareigoja iki paslaugų teikimo pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus.

- Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį.

- Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Paslaugos teikėjo kartu su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. Teikėjas privalo pateikti naujo subteikėjo kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu subteikėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Teikėjas per 5 darbo dienas privalo pakeisti minėtą subteikėją reikalavimus atitinkančiu subteikėju.

- Papildomai pasitelkiamu subteikėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris.

- Teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Teikėjo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją, teisę ir patirtį, reikalingą Paslaugoms teikti.

- Teikėjas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu informuoti Užsakovą apie keičiamą ar skiriamą naują už Sutarties įvykdymą atsakingą specialistą. Teikėjas, norėdamas pakeisti ar pasitelkti naują specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas. Naujai paskirtas specialistas turi turėti ne žemesnę, nei pirkimo dokumentuose nurodytą, kvalifikaciją. Teikėjas, privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį pirkimo dokumentuose atitinkamam specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

- Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Paslaugos teikėjui suderinus atnaujintą Paslaugų grafiką su Užsakovo atstovu.

- KONFIDENCIALUMAS

- Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- Teikėjas privalo užtikrinti, kad fizinių asmenų duomenų tvarkymas būtų suderintas su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nuostatų reikalavimais.

- Jeigu šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

- Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos  civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“  ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

- Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

- Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Paslaugų teikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Paslaugos teikėjas:

  - nepradeda laiku vykdyti Sutarties ar nesuteikia Paslaugų per Techninėje specifikacijoje nurodytus Paslaugų teikimo terminus;

  - Paslaugas teikia nekokybiškai arba Paslaugos teikėjas nepašalina trūkumų ir netikslumų per nustatytą protingą terminą, arba trūkumai ir netikslumai yra esminiai ir Paslaugos teikėjas nepajėgus užbaigti paslaugų be esminių trūkumų ir netikslumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

  - nevykdo Sutarties IV skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ nustatytų reikalavimų;

  - per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (arba) netikslumų;

  - kitais teisės aktų numatytais atvejais.

- Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Paslaugos teikėjas:

  - per Sutarties 11-12 punktuose nurodytus laikotarpius nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

  - Paslaugas paveda teikti subteikėjui, kuris viešojo pirkimo metu buvo viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris;

  - bankrutuoja arba tampa nemokus;

  - siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

  - Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

- Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 48 arba 49 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Paslaugos teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

- Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VII skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

- Paaiškėjus, kad sutartyje numatytoms Paslaugoms teikti finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, ar dėl kitų svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Paslaugos teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

- Paslaugos teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Paslaugos teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

- Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

- KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir diegimą, kitais teisės aktais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Paslaugos teikėjo pasiūlymu.

- Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

- Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

- Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį už pirkimo sutarties vykdymą – Intelektinių ir informacinių technologijų departamento Intelektinių transporto sistemų skyriaus projekto vadovą Paulių Bautrėną, sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Turto ir veiklos valdymo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų specialistą Viktorą Kuznecovą.

- Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Paslaugos teikėjui pateikus pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą, ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

- Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be rašytinio kitos šalies sutikimo.

- Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Paslaugos teikėjui.

- Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami.

- Pirkimo dokumentai, asmens duomenų tvarkymo sutartis ir viešojo pirkimo metu pateiktas Paslaugos teikėjo pasiūlymas yra neatsiejama šios sutarties dalis.

| Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36/2 LT-03109 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 Faksas (8 5) 232 9609 El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303 AV „Swedbank“, 73000 ............................................................ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A.V. | Paslaugos teikėjas: UAB ,,CGI Lithuania‘‘ Perkūnkiemio 4a, LT-12128 Vilnius Juridinio asmens kodas: 210316340 PVM mokėtojo kodas: LT103163416 A/s Nr. LT727044060008280953 AB SEB bankas, banko kodas: 70440 el. p.: info.lithuania@cgi.com Generalinis direktorius Karolis Baltrušaitis ............................................................ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A.V. |
| --- | --- |

https://www4..e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/wsySBsKLaC;

CK 6.93 str. 1 d.