PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE

2021 M. LIEPOS 2 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-793

2021 m.  __________________  d.  SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių, Eduardo Bivainio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2021 m. liepos 2 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-793 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2021-12-01 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdant Rasos ir Tiesos gatvių, Šiauliuose, kapitalinio remonto darbus, atsiradus papildomiems darbams, nurodytiems 2021-12-01 Darbų pakeitimo akte Nr. 1, padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 6730,21 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt eurų, 21 ct) su PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina yra 344 663,74 Eur (trys šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt trys eurai, 74 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 72 379,38 Eur (septyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 38 ct).

3. Dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų vykdymo pratęsiamas Sutarties 3.4 ir 6.1 punktuose nurodytas darbų atlikimo terminas iki 2021 m. gruodžio 15 d.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Susitarimo priedai – 2021-12-01 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 bei jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 383 409 Faksas +370 41 524 109 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS UAB „Kaslita“ Kalnelio g. 2, Kužiai, Šiaulių r. Įmonės kodas 144535557 PVM mokėtojo kodas LT445355515 A. s. Nr. LT15 7044 0600 0219 6296 Bankas AB „SEB bankas“, b. k. 70440 tel. +370 647 47 515 el. paštas: info@kaslita.com |
| --- | --- |
| Eduardas Bivainis Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. | Kęstutis Volbekas Direktorius Parašas................................................... Data....................................................... A.V. |

Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Diana Kundrotienė, tel. (8 41) 383 409 el. paštas diana.kundrotiene@siauliai.lt.