PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2. PRIE

2020 M. BIRŽELIO 17 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-741

2021 m.  __________________  d.  SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2020 m. birželio 17 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-741 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2021 lapkričio 22 d. Darbų pakeitimo akte Nr.  nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. atsiradus papildomiems darbams, dėl PK1+92 d315 mm PVC lietaus vandens surinkimo šulinio įrengimo (iškėlimo), vykdant Šiaulių miesto Žalgirio gatvės nuo Dubijos g. iki Vytauto g. (šaligatvio) rekonstravimo darbus, padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 1454,47 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt keturi Eur, 47 ct) be PVM.

2. Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, yra 66 870,93 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų, 93 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 14 042,90 Eur (keturiolika tūkstančių keturiasdešimt du eurai, 90 ct).

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

4. Susitarimo priedai – 2021 m. lapkričio 22 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 bei jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

5. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 596 324 Faksas +370 41 52 41 09 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS UAB „Limega“ Kanapių g. 1C, Šiauliai Juridinio asmens kodas 145407247 PVM mokėtojo kodas LT 454072410 A.s. LT45 7300 0101 1526 7450 AB “Swedbank”, b.k. 73000 Tel. (8 41) 45 57 98 Faksas (8 41) 55 06 57 El. p.: info@limega.lt |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. | Vytautas Vilkas Direktorius Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |

Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus patarėja Daiva Mačernė, tel. (8 41) 596 264 el. paštas daiva.macerne@siauliai.lt.