Konkurso sąlygų 1 priedas

SKAIDRIŲ TEISĖKŪROS PROCESŲ INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS SUKURIANT IR ĮDIEGIANT PAPILDOMĄ LOBISTINĖS VEIKLOS STANDARTŲ SISTEMOS (LVSS) MODULĮ

techninė specifikacija

Turinys

1.	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA	4

2.	BENDRA INFORMACIJA	4

3.	TEISĖS AKTAI, KURIAIS VADOVAUTASI RENGIANT TECHNINĘ SPECIFIKACIJĄ IR KURIAIS TURI BŪTI VADOVAUJAMASI MODERNIZUOJANT SKAIDRIS	6

4.	PIRKIMO TIKSLAS IR REZULTATAI	7

5.	ESAMOS SITUACIJOS IR SPRENDŽIAMŲ PROBLEMŲ APRAŠYMAS	8

5.1.	SKAIDRIS aprašymas	8

5.2.	Projektu sprendžiamos problemos	23

6.	SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	23

7.	FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	25

7.1.	Naudotojų aprašymas	25

7.2.	Funkciniai reikalavimai	27

7.2.1.	Bendrieji reikalavimai	27

7.2.2.	Reikalavimai LVSS moduliui	28

8.	NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	33

8.1.	Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui	33

8.2.	Reikalavimai saugumui	33

8.3.	Reikalavimai architektūrai	33

8.4.	Reikalavimai programinei įrangai ir licencijoms	34

8.5.	Reikalavimai naudotojo sąsajai ir ergonomikai	34

8.6.	Reikalavimai greitaveikai ir našumui	36

8.7.	Reikalavimai paslaugų teikimui	37

8.7.1.	Reikalavimai analizei ir projektavimui	37

8.7.2.	Reikalavimai testavimui	37

8.7.3.	Reikalavimai diegimui	39

8.7.4.	Reikalavimai duomenų migravimui ir įkėlimui	39

8.7.5.	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	39

8.7.6.	Reikalavimai mokymams	40

8.7.7.	Reikalavimai galutiniam modernizuotos SKAIDRIS priėmimui	40

8.7.8.	Reikalavimai garantinei priežiūrai	41

8.8.	Reikalavimai dokumentacijai	42

9.	REIKALAVIMAI SKAIDRIS MODERNIZAVIMO IR DIEGIMO ETAPAMS BEI TERMINAMS	43

Lentelių sąrašas

7.1 lentelė. Išorinių naudotojų aprašymas	26

7.2 lentelė. Vidinių naudotojų aprašymas	27

9.1 lentelė. Paslaugų etapai ir jų rezultatai	44

Paveikslų sąrašas

5.1 pav. Esamos SKAIDRIS funkcinės architektūros schema	9

5.2 pav. Esama SKAIDRIS loginių sluoksnių schema	18

7.1 pav. Išorinių naudotojų schema	26

7.2 pav. Vidinių naudotojų schema	27

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Diegėjas, Paslaugų teikėjas | Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos modernizavimo sukuriant ir įdiegiant papildomą lobistinės veiklos standartų sistemos (LVSS) modulį paslaugų teikėjas, paslaugas teikiantis pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus |
| JA | Juridinis asmuo |
| Lobistinės veiklos įstatymas | Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas |
| Perkančioji organizacija | Vyriausioji tarnybinės etikos komisija |
| Pirkimas | Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos modernizavimas sukuriant ir įdiegiant papildomą lobistinės veiklos standartų sistemos (LVSS) modulį - paslaugų pirkimas |
| Projektas | Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos modernizavimas |
| SKAIDRIS | Skaidrių teisėkūros procesų informacinė sistema |
| Sutartis | Su Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos modernizavimo sukuriant ir įdiegiant papildomą lobistinės veiklos standartų sistemos (LVSS) modulį, viešojo pirkimo laimėtoju pasirašyta paslaugų teikimo sutartis |
| Techninė specifikacija | Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos modernizavimo sukuriant ir įdiegiant papildomą lobistinės veiklos standartų sistemos (LVSS) modulį techninė specifikacija |
| VTEK | Vyriausioji tarnybinės etikos komisija |
| LVSS | Lobistinės veiklos standartų sistema |

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA

- Šiame dokumente – Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos modernizavimo sukuriant ir įdiegiant papildomą lobistinės veiklos standartų sistemos (LVSS) modulį techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) - pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti modernizuojama Skaidrių teisėkūros procesų informacinė sistema (toliau - SKAIDRIS).

- Dokumente pateikiama informacija apie teisės aktus, kuriais turi vadovautis SKAIDRTIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas (toliau – Diegėjas arba Paslaugų teikėjas) (žr. 3 skyrių), įvardijamas SKAIDRIS modernizavimo paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) tikslas ir apimtis (žr. 4 skyrių), pateikiama konceptuali SKAIDRIS funkcinė architektūra ir jos aprašymas (žr. 5 skyrių), aprašoma siekiama būsena (žr. 6 skyrių) bei nurodomi funkciniai (žr. 7.2 poskyrį) ir nefunkciniai (žr. 8 skyrių) reikalavimai, kurie turi būti įgyvendinti modernizuojant SKAIDRIS.

# BENDRA INFORMACIJA

- Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (juridinio asmens kodas – 188736355, adresas - Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius, Lietuva) (toliau – VTEK arba Perkančioji organizacija) strateginis veiklos tikslas – siekti nepriekaištingo tarnybinės etikos (elgesio) normų įgyvendinimo ir skaidresnės lobistinės bei teisėkūros veiklos. Siekdama šio tikslo VTEK, vadovaujantis LR Lobistinės veiklos įstatymu (toliau - Įstatymas), kuris reglamentuoja lobistinės veiklos vykdymą, jos priežiūrą ir atsakomybę, bei LR Teisėkūros pagrindų įstatymu, kuris reglamentuoja įtakos teisėkūrai vykdymą, priežiūrą ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, pareigas, vykdo lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai priežiūrą.

- Perkančioji organizacija, siekdami užtikrinti jai pavestą lobistinės ir įtakos teisėkūrai veiklos priežiūrą Lietuvoje, 2020 m. įgyvendino projektą „Lobistinės veiklos duomenų tvarkymo informacinės sistemos modernizavimas“, kurio apimtyje buvo sukurta SKAIDRIS. Nuo 2021 m. vykdomi SKAIDRIS modernizavimo darbai, praplečiant jos funkcijas. Siekiant efektyvesnio VTEK pavestų funkcijų vykdymo, Perkančioji organizacija siekia praplėsti sukurtus funkcionalumus, modernizuojant SKAIDRIS.

- Perkančioji organizacija, siekdama didinti Lobistų ir Asmenų darančių įtaką teisėkūrai informuotumą apie lobistinę veiklą bei įtaką teisėkūrai įgyvendina projektą „Lobistinės veiklos standartų sistemos (LVSS)“. Perkančioji organizacija numato modernizuoti SKAIDRIS sukuriant Lobistinės veiklos standartų sistemos (toliau – LVSS) modulį bei informacinių technologijų priemonėmis sistemiškai, automatizuotu būdu, vertinti Lobistų ir Asmenų darančių įtaką teisėkūrai žinias ir informuotumą, suteikti metodinę pagalbą, koordinuoti, konsultuoti bei parinkti reikalingas prevencijos / informavimo priemones.

- Analizuojant lobistinę ir įtakos teisėkūrai veiklas, itin svarbus nedviprasmiškas terminų supratimas. Pagrindinės vartojamos sąvokos, analizuojant lobistinę ir įtakos teisėkūrai veiklas:

  - Lobistinė veikla –fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai. Pabrėžtina, kad lobistinės veiklos užsakovu gali būti fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, ar jos padalinys, kurie sudarė rašytinę sutartį su lobistu dėl lobistinės veiklos vykdymo, arba juridinis asmuo, kuris savo dalyviui, valdymo organo nariui ar darbuotojui pavedė arba nurodė vykdyti lobistinę veiklą Įstatymo nuostatų kontekste svarbu, kad vykdoma konkreti lobistinė veikla būtų atskleista visuomenei. Įstatymo 6 straipsnio 2 punkte   nustatyta, kad jei lobistinę veiklą vykdo į lobistų sąrašą neįrašytas asmuo, tai jo veikla laikytina neteisėta lobistine veikla.

  - Asmenys, patyrę lobistinę įtaką – Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai, viceministrai, Vyriausybės, ministerijų kancleriai, parlamentinių politinių partijų vadovai, merai, savivaldybių tarybų nariai, savivaldybių administracijų direktoriai ir jų pavaduotojai, kiti valstybės tarnautojai, valstybės pareigūnai ir kiti asmenys, kurie pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant..

  - Lobistas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba kita organizacija ar jų padalinys, vykdantys lobistinę veiklą.

  - Lobisto skaidrumo deklaracija – tai deklaracija, kurią lobistas privalo pateikti dėl kiekvieno teisės akto projekto ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto pradžios (žodinio ar rašytinio (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis) teisės akto projekto nuostatų aptarimo su asmeniu, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką) elektroninėmis priemonėmis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje.

  - Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, deklaracija – Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, privalomai deklaruota informacija apie jam darytą lobistinę įtaką, SKAIDRIS užpildant ir pateikiant Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, deklaraciją.

  - Teisėkūra - procesas, apimantis teisėkūros iniciatyvų pareiškimą, teisės aktų projektų rengimą, teisės aktų priėmimą, pasirašymą ir skelbimą.

  - Asmuo, darantis įtaką teisėkūrai, - asmuo, darantis ar siekiantis daryti įtaką teisėkūros srityje ir turintis teisę gauti iš įstaigų informaciją apie rengiamus teisės aktų projektus, dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus ir paaiškinimus dėl teisės aktų projektų turinio ir rengimo, atlieka teisės aktų, teisės aktų projektų vertinimą, teikia išvadas ir komentarus dėl teisės aktų projektų, aiškina visuomenei, įtikinėja įstaigas ar kitus teisėkūroje dalyvaujančius subjektus, kad yra tikslinga priimti tam tikrą teisės aktą arba jo nepriimti, dalyvauja rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose dėl teisės aktų projektų, siekdamas daryti įtaką teisėkūrai, gauna iš įstaigų leidimus (įskaitant nuolatinius leidimus) patekti į jų patalpas, jeigu tai neprieštarauja tam tikrų įstaigų veiklą reglamentuojančių specialiųjų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, renka duomenis ir informaciją apie teisėkūros procedūras, siūlo teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams susitikti su visuomene, organizuoja visuomenės apklausą dėl teisės aktų projektų priėmimo ar įgyvendinimo, gauna iš įstaigų teisės aktų projektų kopijas ir kitą informaciją, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir prašoma informacija nėra viešai paskelbta kibernetinėje erdvėje ar visuomenės informavimo priemonėse.

  - Metinė skaidrių teisėkūros procesų deklaracija - tai privaloma metinė deklaracija, kurią Asmuo, darantis įtaką teisėkūrai, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka privalo pateikti dėl darytos įtakos teisėkūrai. Praėjusių metų Metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų, einančių po nurodyto laikotarpio, vasario 1 dienos SKAIDRIS.

  - Asmenys, patyrę įtaką dėl teisėkūros, - Respublikos Prezidentas, Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai, viceministrai, Vyriausybės, ministerijų kancleriai, parlamentinių politinių partijų vadovai, merai, savivaldybių tarybų nariai, savivaldybių administracijų direktoriai ir jų pavaduotojai, kuriems Asmenys, darantys įtaką teisėkūrai, darė įtaką dėl teisėkūros.

  - Patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracija - Respublikos Prezidento, Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, viceministrų, Vyriausybės, ministerijų kanclerių, parlamentinių politinių partijų vadovų, merų, savivaldybių tarybų narių, savivaldybių administracijų direktorių ir jų pavaduotojų savanoriškai deklaruota informacija apie jiems darytą įtaką dėl teisėkūros, SKAIDRIS užpildant ir pateikiant Asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaraciją.

# TEISĖS AKTAI, KURIAIS VADOVAUTASI RENGIANT TECHNINĘ SPECIFIKACIJĄ IR KURIAIS TURI BŪTI VADOVAUJAMASI MODERNIZUOJANT SKAIDRIS

- Teisės aktai ir metodiniai dokumentai, kuriais vadovautasis rengiant techninę specifikaciją ir kuriais turi vadovautis Diegėjas, modernizuodamas SKAIDRIS:

  - Teisės aktai, kuriais reglamentuojama kompiuterizuojama veiklos sritis:

    - Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas;

    - VTEK 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimas KS-173 "Dėl prašymų įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą ir asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“;

    - VTEK 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimas KS-172 "Dėl prašymų įrašyti į lobistų sąrašą, skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų ir asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“;

    - VTEK 2020 m. spalio 21 d. sprendimas Nr. KS – 142 „Dėl lobistinės veiklos dokumentų formų patvirtinimo“;

    - VTEK pirmininko 2020 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. T-7 „Dėl lobistinės veiklos duomenų tvarkymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

  - Valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

    - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

  - Duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1);

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

    - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, Saugos dokumentų turinio gairių aprašas ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo;

    - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

    - Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti 2018 m. balandžio 12 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko įsakymu Nr. T-14 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

  - Kiti su teikiamomis paslaugomis ir su Perkančiosios organizacijos veiklos reglamentavimu susiję teisės aktai ir dokumentai.

- Diegėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios techninės specifikacijos įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Diegėjas turi vadovautis vykdymo metu naujai priimtais teisės aktai, jeigu jie susiję su šios techninės specifikacijos  įgyvendinimu.

# PIRKIMO TIKSLAS IR REZULTATAI

- Pirkimo tikslas –  atrinkti paslaugų teikėją, kuris suteiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (modernizuotų SKAIDRIS, sukurtų, įdiegtų, ištestuotų, išbandytų bei parengtų darbinei eksploatacijai SKAIDRIS modernizuotą dalį (LVSS)).

- Perkamų paslaugų rezultatai:

  - modernizuotas SKAIDRIS, sukurtas ir įdiegtas LVSS modulis;

  - parengta modernizuoto SKAIDRIS techninė dokumentacija;

  - apmokyti SKAIDRIS naudotojai;

  - suteikta SKAIDRIS modernizuotos dalies garantinė priežiūra.

- Įvykdžius Pirkimą bus sudaryta sutartis tarp VTEK ir šioje Techninėje specifikacijoje įvardinto Paslaugų teikėjo (toliau – Sutartis).

- Sutarties įgyvendinimo metu turi būti vykdomos tokios veiklos:

  - Sutarties įgyvendinimo inicijavimas;

  - detali poreikių ir reikalavimų analizė;

  - projektavimas ir techninės architektūros parengimas;

  - SKAIDRIS konstravimas;

  - diegimas testavimo aplinkoje;

  - vidiniai ir priėmimo testavimai;

  - našumo ir greitaveikos testavimai;

  - diegimas gamybinėje aplinkoje;

  - SKAIDRIS naudotojų mokymų vykdymas;

  - bandomoji eksploatacija;

  - SKAIDRIS modernizuotos dalies pridavimas;

  - garantinė priežiūra.

# ESAMOS SITUACIJOS IR SPRENDŽIAMŲ PROBLEMŲ APRAŠYMAS

## SKAIDRIS aprašymas

- VTEK lobistinės ir įtakos teisėkūrai veiklos priežiūrai šiuo metu naudoja SKAIDRIS, kurios viešoji sritis prieinama – skaidris.vtek.lt.

- SKAIDRIS tikslas – automatizuoti lobistinės veiklos duomenų tvarkymo procesus.

- SKAIDRIS pagrindiniai uždaviniai:

  - Elektronine forma kaupti ir tvarkyti lobistų, įtaką teisėkūrai darančių ir jų veiklos duomenis;

  - automatizuotai viešinti lobistų ir įtaką teisėkūrai darančių sąrašą, Lobistų skaidrumo deklaracijas, darytos įtakos teisėkūrai deklaracijas ir asmenų patyrusių lobistinę įtaką ar įtaką teisėkūrai deklaracijas.

- Apibendrinta esamos SKAIDRIS funkcinės architektūros schema:

5.1 pav. Esamos SKAIDRIS funkcinės architektūros schema

5.1 lentelė.  SKAIDRIS esamos architektūros schemos aprašymas

| Funkcinis komponentas | Būsena | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| - Viešoji sritis |  |  |
| - Viešosios informacijos naudotojo modulis |  |  |
| - Lobistų paieškos ir atvaizdavimo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Komponentas skirtas vykdyti lobistų paiešką pagal įvairius lobistų sąrašo loginę prasmę atitinkančius elementus. Pasirinkus reikiamą lobistą pateikiama lobisto paskyra peržiūrai su lobisto pateiktais duomenimis apie jo vykdomą veiklą, pateikiamas Lobisto pateiktų Skaidrumo deklaracijų sąrašas ir VTEK nustatyti pažeidimai bei jų duomenys Pasirinkus Lobisto skaidrumo deklaraciją, turi būti peržiūrai pateikiami Lobisto skaidrumo deklaracijos duomenys. |
| - Lobistų skaidrumo deklaracijų paieškos ir atvaizdavimo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Komponentas skirtas vykdyti Lobistų skaidrumo deklaracijų paiešką ir peržiūrą. Lobistų skaidrumo deklaracijų sąraše suradus ir pasirinkus Lobisto skaidrumo deklaraciją, jos duomenys pateikiami peržiūrai. |
| - Pažeidimų komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Pažeidimų komponentas skirtas peržiūrėti VTEK nustatytų pažeidimų sąrašą; ieškoti VTEK nustatytų pažeidimų, pagal VTEK nustatytų pažeidimų sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus; peržiūrėti pažeidimų duomenis; peržiūrint VTEK pažeidimų duomenis, galima patekti į Lobisto ar Asmens, darančio įtaką teisėkūrai, kuris pripažintas padaręs pažeidimą, duomenų kortelę. |
| - Prisijungimo komponentas | Esamas komponentas | Prisijungimo komponentas suteikia galimybę fiziniams ar juridiniams asmenims (toliau - JA) prisijungti prie SKAIDRIS su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu arba autentifikuojantis per VIISP autentifikavimo komponentą ir patekti į autorizuoto naudotojo sritį. |
| - Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, deklaracijų paieškos ir atvaizdavimo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, deklaracijų paieškos ir atvaizdavimo komponentas skirtas peržiūrėti Asmenų, patyrusių lobistinę įtaką, pateiktų deklaracijų sąrašą, kurį galima rūšiuoti pagal įvairius loginę prasmę atitinkančius kriterijus; vykdyti Asmenų, patyrusių lobistinę įtaką, deklaracijų paiešką bei rūšiuoti paieškos rezultatus pagal įvairius sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus; peržiūrėti Asmenų, patyrusių lobistinę įtaką, deklaracijų duomenis; peržiūrint Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, deklaracijos duomenis, pasirinkus lobistinę veiklą vykdžiusį lobistą ir peržiūrėti jo paskyros ir lobistinės veiklos deklaracijos duomenis. |
| - Patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijų paieškos ir atvaizdavimo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijų paieškos ir atvaizdavimo komponentas skirtas peržiūrėti pateiktų patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijų sąrašą, kurį galima rūšiuoti pagal įvairius loginę prasmę atitinkančius atributus; vykdyti patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijų paiešką bei rūšiuoti paieškos rezultatus pagal įvairius sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus; peržiūrėti patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijų duomenis; peržiūrint patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijos duomenis, pasirinkus įtaką dėl teisėkūros dariusį asmenį, peržiūrėti jo paskyros ir įtakos dėl teisėkūros veiklos duomenis. |
| - Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, paieškos ir atvaizdavimo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, paieškos ir atvaizdavimo komponentas skirtas peržiūrėti Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai sąrašą ir jį rūšiuoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus; peržiūrėti Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai ir jų veiklos duomenis. |
| - Konsultavimo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Konsultavimo komponentas skirtas fiziniams asmenims pateikti klausimus VTEK, nurodant savo kontaktinius duomenis, kuriais turi būti pateiktas VTEK atsakingų darbuotojų atsakymas; pateikti skundus ir pranešimus; peržiūrėti dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) sąrašą; gyvai susirašinėti ar pasinaudoti klausimų – atsakymų vedlio funkcija. |
| - Bendrosios informacijos komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Bendrosios informacijos komponentas skirtas neautorizuotiems viešosios informacijos naudotojams peržiūrėti bendrąją informaciją, susijusią su lobistinės ir įtakos teisėkūrai veiklos vykdymu ir jos priežiūra, peržiūrėti aktualius, su lobistinės ir įtakos teisėkūrai veiklos vykdymu susijusius teisės aktus, aktualių dokumentų formas ir kontaktinių VTEK asmenų duomenis. |
| - Statistinės informacijos atvaizdavimo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Statistinės informacijos atvaizdavimo komponentas skirtas grafiškai atvaizduoti statistinius duomenis, susijusius su lobistine ir įtakos teisėkūrai veikla; grafinį statistinių duomenų atvaizdavimą suskirstant į temines sritis, kaip pvz.: lobistinė veikla, teisėkūra ir kt.; grafiškai atvaizduojamus statistinius duomenis peržiūrėti pasirinktam laikotarpiui, pvz.: viso laikotarpio duomenys, praeitų metų duomenys, paskutinio ketvirčio duomenys, kiekvieno atskiro mėnesio duomenys, savaitės duomenys. Duomenys grafiškai atvaizduojami pasitelkiant įvairias grafinio atvaizdavimo formas, tokias kaip diagramos, grafikai ir piktogramos su legendomis, pvz.: skritulinė diagrama (angl. pie/doughnut chart), stulpelinė diagrama (angl. bar chart), linijinis grafikas (angl. line chart), žodžių debesis (angl. word cloud), radaro diagrama (angl. spider web chart) ir pan. Statistinius duomenis galima parsisiųsti .xlsx, .csv ar kitu lygiaverčiu formatu. |
| - Infografikų atvaizdavimo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Infografikų atvaizdavimo komponentas skirtas peržiūrėti ir analizuoti teminius interaktyvius infografikus; infografikuose matomas pasirinktos temos rodiklių pokytis laiko prasme; Pasirinkto grafiko statistinius duomenis galima parsisiųsti .xlsx, .csv ar kitu lygiaverčiu formatu. |
| - Atvirų duomenų komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Atvirų duomenų komponentas skirtas pateikti nuasmenintus atvirų duomenų rinkinius ir jų aprašymus; duomenų rinkiniai suskirstyti į jų grupes / kategorijas; nuasmenintus atvirų duomenų rinkinius galima parsisiųsti .csv, .xlsx ar kitu atvirų duomenų formatu, pasirenkant konkretaus parsisiunčiamo duomenų rinkinio laiko periodą. |
| - Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų paieškos ir atvaizdavimo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų paieškos ir atvaizdavimo komponentas skirtas vykdyti Metinių skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų paiešką pagal įvairius Metinių skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus; peržiūrėti Metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos duomenis; peržiūrėti Asmens, darančio įtaką teisėkūrai, kortelės duomenis. |
| - SKAIDRIS prisijungimo būdai |  |  |
| - VIISP autentifikacija | Esamas komponentas | Prisijungimo komponentas skirtas išoriniams naudotojams autentifikuotis ir prisijungti prie SKAIDRIS. |
| - Prisijungimas vardu / slaptažodžiu | Esamas komponentas | Prisijungimo komponentas skirtas išoriniams naudotojams autentifikuotis ir prisijungti prie SKAIDRIS. |
| - Autorizuoto naudotojo sritis |  |  |
| - Apmokėjimų per VIISP komponentas | Esamas komponentas | Apmokėjimų per VIISP komponentas skirtas sumokėti valstybės rinkliavą už įrašymą į lobistų sąrašą. |
| - Prašymų įrašyti į Lobistų sąrašą komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Prašymų įrašyti į Lobistų (JA ar fizinių asmenų) sąrašą komponentas skirtas el. priemonėmis pateikti prašymą įrašyti į lobistų sąrašą, atskirai nesikreipiant į kitas institucijas dėl neteistumo pažymos išdavimo; el. priemonėmis gauti informaciją apie VTEK priimtą sprendimą įrašyti / neįrašyti į lobistų sąrašą; gauti automatiškai sugeneruotą Lobisto pažymėjimą. |
| - Prašymų įrašyti į Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Prašymų įrašyti į Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą komponentas skirtas el. priemonėmis pateikti prašymą įrašyti į Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai (JA ar fizinių asmenų) sąrašą; el. priemonėmis gauti informaciją apie VTEK priimtą sprendimą įrašyti / neįrašyti į Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. |
| - Susirašinėjimo komponentas | Esamas komponentas | Susirašinėjimo komponentas skirtas Lobistui ar Asmeniui, darančiam įtaką teisėkūrai, pateikti paklausimus VTEK darbuotojui; gauti atsakymus iš VTEK darbuotojo; pateikti VTEK prašomus dokumentus; gauti automatinius pranešimus apie asmenų, kurių atžvilgiu vykdė lobistinę veiklą, pateiktas Deklaracijas ar Asmenų, patyrusių įtaką dėl teisėkūros deklaracijas. |
| - Lobisto modulis |  |  |
| - Lobisto skaidrumo deklaracijų tvarkymo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Lobisto skaidrumo deklaracijų tvarkymo komponentas skirtas autentifikuotis per VIISP autentifikacijos komponentą; deklaruoti asmens atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą; peržiūrėti visas pateiktas Lobisto skaidrumo deklaracijas ir jas pakoreguoti, išrūšiuoti jas pagal įvairius loginę prasmę atitinkančius kriterijus, atlikti jų paiešką bei rūšiuoti paieškos rezultatus. |
| - Paskyros tvarkymo komponentas | Esamas komponentas | Paskyros tvarkymo komponentas skirtas autorizuotam SKAIDRIS naudotojui įvesti / pakeisti viešus paskyros duomenis, t. y. kontaktinius duomenis, įkelti nuotrauką, pateikti / pakeisti interesų sritis, kuriose vykdoma veikla ir kitus duomenis, pakeisti prisijungimo duomenis. |
| - Prašymų išbraukti iš Lobistų sąrašo, sustabdyti / atnaujinti veiklą komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Prašymų išbraukti iš Lobistų sąrašo, sustabdyti / atnaujinti veiklą komponentas skirtas el. priemonėmis pateikti prašymą išbraukti iš Lobistų sąrašo, nurodant prašymo priežastis ir išbraukimo datą; el. priemonėmis pateikti prašymą laikinai sustabdyti lobistinę veiklą, nurodant veiklos sustabdymo priežastis, datą ir terminą; el. priemonėmis pateikti prašymą atnaujinti sustabdytą lobistinę veiklą, nurodant atnaujinimo datą; el. priemonėmis gauti informaciją apie VTEK priimtą sprendimą išbraukti iš Lobistų sąrašo. |
| - Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, modulis |  |  |
| - Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, deklaracijų tvarkymo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, deklaracijų tvarkymo komponentas skirtas deklaruoti asmens atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą; peržiūrėti visas pateiktas Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, deklaracijas ir jas pakoreguoti, išrūšiuoti jas pagal įvairius loginę prasmę atitinkančius kriterijus, atlikti jų paiešką bei rūšiuoti paieškos rezultatus; gauti automatinį pranešimą, kad lobistas pateikė Lobisto skaidrumo deklaraciją, kurioje jis nurodytas kaip Asmuo, kurio atžvilgiu buvo vykdyta lobistinė veikla. Pateikus Asmens, patyrusio lobistinę įtaką, deklaraciją, apie ją informuoti lobistą, kuris vykdė lobistinę veiklą. |
| - Asmenų, patyrusių įtaką dėl teisėkūros, modulis |  |  |
| - Patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijų tvarkymo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijų tvarkymo komponentas skirtas deklaruoti patirtą įtaką dėl teisėkūros; peržiūrėti visas pateiktas patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijas ir jas pakoreguoti, išrūšiuoti jas pagal įvairius loginę prasmę atitinkančius kriterijus, atlikti jų paiešką bei rūšiuoti paieškos rezultatus. |
| - Asmens, darančio įtaką teisėkūrai, modulis |  |  |
| - Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų tvarkymo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų tvarkymo komponentas skirtas Asmeniui, darančiam įtaką teisėkūrai, pildyti ir pateikti Metinę skaidrių teisėkūros procesų deklaraciją, ją redaguoti arba pašalinti; peržiūrėti ir pagal įvairius loginę prasmę atitinkančius kriterijus rūšiuoti pateiktas Metines skaidrių teisėkūros procesų deklaracijas, atlikti pateiktų Metinių skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų paiešką ir paieškos rezultatus rūšiuoti pagal įvairius loginę prasmę atitinkančius kriterijus; inicijavus Metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos pildymą, ji turi būti pateikiama užpildytais Patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijų duomenimis; pateikus Metinę skaidrių teisėkūros procesų deklaraciją, turi būti automatiškai informuojamas Asmuo, patyręs įtaką dėl teisėkūros, kuris buvo nurodytas Metinėje skaidrių teisėkūros procesų deklaracijoje, tačiau nebuvo pateikęs Patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijos. |
| - Paskyros tvarkymo komponentas | Esamas komponentas | Paskyros tvarkymo komponentas skirtas autorizuotam SKAIDRIS naudotojui įvesti / pakeisti viešus paskyros duomenis, t. y. kontaktinius duomenis, įkelti nuotrauką, pateikti / pakeisti interesų sritis, kuriose vykdoma veikla ir kitus duomenis, pakeisti prisijungimo duomenis. |
| - Prašymų išbraukti iš sąrašo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Prašymų išbraukti iš Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo komponentas skirtas el. priemonėmis pateikti prašymą išbraukti iš Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo, nurodant prašymo priežastis ir išbraukimo datą; el. priemonėmis gauti informaciją apie VTEK priimtą sprendimą išbraukti iš Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo. |
| - SKAIDRIS vidinė sritis |  |  |
| - Administravimo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Administravimo komponentas skirtas atnaujinti ir pateikti aktualią informaciją, susijusią su lobistine ir teisėkūros veikla; audituoti SKAIDRIS naudotojų atliktus veiksmus; peržiūrėti bei eksportuoti SKAIDRIS naudojimo audito žurnalo įrašus; administruoti sisteminius ir kitus parametrus (turinį, klasifikatorius ir kt.); audituoti integracinėmis sąsajomis gaunamus duomenis ir vykdyti kitas SKAIDRIS administravimo funkcijas. |
| - Statistinės informacijos tvarkymo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Statistinės informacijos tvarkymo komponentas skirtas pilna apimtimi administruoti viešojoje srityje grafiškai atvaizduojamą statistinę informaciją. |
| - Infografikų tvarkymo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Infografikų tvarkymo komponentas skirtas pilna apimtimi administruoti viešojoje srityje atvaizduojamus infografikus. |
| - Atvirų duomenų tvarkymo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Atvirų duomenų tvarkymo komponentas skirtas pilna apimtimi administruoti viešojoje srityje pateikiamus nuasmenintų atvirų duomenų rinkinius. |
| - Prašymų tvarkymo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Prašymų tvarkymo komponentas skirtas peržiūrėti asmenų, pateiktų prašymų duomenis; automatizuotai gauti asmenų, pateikusių prašymą buvimo ĮKNR būseną; matyti JA, pateikusių prašymus, valdymo organų duomenis; matyti valstybės rinkliavos sumokėjimo būseną; el. priemonėmis informuoti apie VTEK sprendimą ar pateikti paklausimą dėl papildomų duomenų pateikimo; el. priemonėmis informuoti apie VTEK sprendimą sustabdyti, atnaujinti, nutraukti vykdomą lobistinę ar teisėkūros veiklą. |
| - Ataskaitų komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Ataskaitų komponentas skirtas sugeneruoti reikiamas ataskaitas, jas peržiūrėti, spausdinti ir atlikti kitus veiksmus. |
| - Konsultavimo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Konsultavimo komponentas skirtas pateikti / koreguoti / papildyti viešai pateikiamų dažniausiai užduodamų klausimų turinį; gauti viešosios informacijos naudotojų ir autorizuoto naudotojo srities paklausimus bei į juos atsakyti; gauti ir atsakyti į gyvai (online chat) pateikiamus klausimus. |
| - Pranešimų siuntimo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Pranešimų siuntimo komponentas skirtas administruoti siunčiamų automatinių pranešimų tekstus; peržiūrėti automatiškai išsiųstus ir pristatytus / nepristatytus pranešimus; atlikti kitus pranešimų administravimo veiksmus. |
| - Deklaracijų tvarkymo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Deklaracijų tvarkymo komponentas skirtas peržiūrėti Metinių skaidrių teisėkūros procesų ir Lobistų skaidrumo deklaracijų bei patirtos įtakos deklaracijų sąrašus; vykdyti pateiktų deklaracijų paiešką; peržiūrėti pateiktų deklaracijų duomenis; patvirtinti pateiktas deklaracijas; siųsti pranešimą dėl pateiktos deklaracijos duomenų patikslinimo. |
| - JA tvarkymo komponentas | Esamas komponentas | JA tvarkymo komponentas skirtas peržiūrėti ir tvarkyti JA duomenis. |
| - Pažeidimų tvarkymo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Pažeidimų tvarkymo komponentas skirtas įvesti, koreguoti ar pažalinti duomenis apie VTEK nustatytus pažeidimus; įvesti pažeidimai turi būti susiejami su Lobistais / Asmenimis, darančiais įtaką teisėkūrai; nustatyti pažeidimo „galiojimo“ laiką, kuriam suėjus, duomenys apie nustatytą pažeidimą turi būti nebepublikuojami. |
| - Deklaracijų stebėsenos modulis |  |  |
| - Lobistų skaidrumo deklaracijų vertinimo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Lobistų skaidrumo deklaracijų vertinimo komponentas skirtas vykdyti prevencinę Lobistų skaidrumo deklaracijų lyginimo analizę. T. y., tais atvejais, kuomet asmuo, kurio atžvilgiu buvo vykdyta lobistinė veikla, pateikia savanorišką deklaraciją apie jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą, komponentas patikrina ar asmens, kurio atžvilgiu buvo vykdyta lobistinė veikla, deklaracijoje nurodytas lobistas, vykdęs lobistinę veiklą, pateikė Lobisto skaidrumo deklaraciją per Lobistinės veiklos įstatyme numatytus terminus ir ar pateiktoje Lobisto skaidrumo deklaracijoje nėra nesutapimų. Taip pat komponente vertinami Teisės aktų informacinės sistemos (toliau - TAIS) gauti teisėkūros duomenys; vertinami seimo narių, ministro pirmininko, ministrų ir viceministrų darbotvarkių duomenys; |
| - Lobistų skaidrumo deklaracijų vertinimo rezultatų tvarkymo komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Lobistų skaidrumo deklaracijų vertinimo rezultatų tvarkymo komponentas skirtas peržiūrėti ir tvarkyti Lobistų skaidrumo deklaracijų vertinimo duomenis, taip pat tvarkomi TAIS gautų teisėkūros duomenų įvertinimo rezultatų duomenys; seimo narių, ministro pirmininko, ministrų ir viceministrų darbotvarkių duomenų vertinimo rezultatų peržiūra. |
| - Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų vertinimo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų vertinimo komponentas skirtas vykdyti prevencinę Metinių skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų lyginimo analizę. T. y., tais atvejais, kuomet Asmuo, patyręs įtaką dėl teisėkūros, pateikia Patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaraciją, turi būti tikrinama ar Patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijoje nurodytas Asmuo, darantis įtaką teisėkūrai, šią veiklą nurodė Metinėje skaidrių teisėkūros procesų deklaracijoje ir atvirkščiai; Teisėkūros pagrindų įstatyme numatytus terminus ir ar pateiktoje Metinėje skaidrių teisėkūros procesų deklaracijoje ar Patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijoje nėra nesutapimų (veiklos vykdymo datos, teisės aktai, teisinio reguliavimo sritys ir kiti deklaruojami duomenys); įvertinti seimo narių, ministro pirmininko, ministrų ir viceministrų darbotvarkių duomenis. |
| - Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų vertinimo rezultatų tvarkymo komponentas | Šiuo metu naujai kuriamas | Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų vertinimo rezultatų tvarkymo komponentas skirtas peržiūrėti ir tvarkyti Metinių skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų vertinimo rezultatus: pateikiami Asmenys, darantys įtaką teisėkūrai, kurie Teisėkūros įstatyme numatyta tvarka nedeklaravo darytos įtakos teisėkūrai, kai Asmuo, patyręs įtaką dėl teisėkūros, tą veiklą deklaravo; pateikiami neatitikimai tarp Asmenų, patyrusių įtaką dėl teisėkūros, deklaruotų duomenų ir Asmens, darančio įtaką teisėkūrai, deklaruotų duomenų; užfiksavus neatitikimus informuojamas VTEK atsakingas darbuotojas ir jis gali inicijuoti susirašinėjimą su Asmeniu, patyrusiu įtaką dėl teisėkūros arba Asmeniu, darančiu įtaką teisėkūrai. |
| - Duomenų mainų komponentas | Šiuo metu modernizuojamas | Duomenų mainų komponentas užtikrina duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais: - VIISP; - ĮKNT; - JAR; - GR; - TAIS; - DIVIS; - SIPIS. |
| - VIISP | Esamas komponentas | SKAIDRIS naudoja iš VIISP gaunamus apmokėjimo per VIISP bei autentifikacijos komponentų duomenis. |
| - ĮKNR | Šiuo metu naujai kuriamas | Integracinė sąsaja su ĮKNR, kurios paskirtis: patikrinti asmenų, pateikusių Prašymą įrašyti į lobistų sąrašą, buvimo ĮKNR būseną; gauti duomenis, apie Lobisto buvimo ĮKNR būsenos pasikeitimą; |
| - JAR | Šiuo metu naujai kuriamas | Integracinė sąsaja su JAR, kurios paskirtis: teikiant prašymą įrašyti į JA (Lobistų ar Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai) sąrašą ar kuriant naują JA, gauti JA duomenis. |
| - GR | Šiuo metu naujai kuriamas | Integracinė sąsaja su GR, kurios paskirtis – patikrinti įvedamo JA atstovo duomenų teisingumą (įvedus JA atstovo vardą, pavardę ir asmens kodą, turi būti grąžinami asmens duomenys), nepriklausomai ar asmuo yra SKAIDRIS naudotojas ar ne. |
| - TAIS | Šiuo metu naujai kuriamas | Integracinė sąsaja su TAIS, kurios paskirtis: gauti teisės aktams, teisės aktų projektams, teisėkūros iniciatyvoms, teisinio reguliavimo stebėsenos rezultatams pateiktų pastabų ir pasiūlymų autorių duomenis, konsultavimosi su visuomene termino duomenis, teisės akto, kuriam pateikti siūlymai, teisinio reguliavimo srities duomenis. |
| - SIPIS | Šiuo metu naujai kuriamas | Integracinė sąsaja su SIPIS, kurios paskirtis: gauti LR seimo narių darbotvarkių duomenis: susitikimų su fiziniais ir juridiniais asmenimis duomenis (susitikimo dalyvio vardas ir pavardė arba pavadinimas, susitikimo laikas). |
| - DIVIS | Šiuo metu naujai kuriamas | Integracinė sąsaja su TAIS, kurios paskirtis: gauti ministro pirmininko, ministrų, viceministrų susitikimų darbotvarkių duomenis: susitikimų su fiziniais ir juridiniais asmenimis duomenis. |

- Esama SKAIDRIS loginių sluoksnių schema:

5.2 pav. Esama SKAIDRIS loginių sluoksnių schema

- SKAIDRIS esamų loginių sluoksnių komponentų aprašymas:

5.2 lentelė. SKAIDRIS esamų loginių sluoksnių komponentų aprašymas

| Sluoksnis / komponentas | Aprašymas |
| --- | --- |
| - Interneto naršyklė | - Sluoksnis apima sistemos komponentus veikiančius naudotojo interneto naršyklėje. Šio sluoksnio pagrindą sudaro atvirojo kodo JavaScript karkasas AngularJS, kuris suteikia galimybę realizuoti MVC (angl. Model-View-Controller) architektūros principus kliento pusėje. |
| - Portalas | - Aplikacija veikianti interneto naršyklėje, kurioje su JavaScript karkaso AngularJS pagalba realizuoti MVC architektūros principai. Aplikacija skirta komunikuoti su klientu ir perduoti kliento užklausas į klientinių paslaugų sluoksnį. |
| - Modelis (AngularJS) | - Modelyje esantys objektai apima su aplikacija susijusius duomenis bei duomenų apdorojimo logiką. Naudotojo veiksmai iš vaizdo komponento yra perduodami kontroleriui, kuris savo ruožtu atnaujina modelio objektą. Pasikeitus modelio objektui, vaizdas taip pat yra atnaujinamas. |
| - Kontroleris (AngularJS) | - Kontrolerio objektas veikia kaip tarpininkas tarp vaizdo ir modelio objektų. Kontroleriai reaguoja į naudotojo veiksmus naršyklėje veikiančioje aplikacijoje, asinchroniškai kviečia RESTful web servisus ir valdo duomenų modelį. Duomenų modelio pasikeitimai yra automatiškai pateikiami kliento naršyklėje. |
| - Vaizdas (HTML, CSS) | - Vaizdas yra HTML šablonai, į kuriuos AngularJS integruoja modelį ir sugeneruoja vaizdą pateikiamą kliento naršyklėje. Vaizdo objektas žino kaip atvaizduoti modelyje esančius duomenis ir kaip reaguoti į naudotojo veiksmus. Vaizdo komponento pagrindinė užduotis yra tvarkingai pavaizduoti modelyje esančius duomenis, pritaikyti formatus datos, skaičiaus, valiutos ir kt. laukams. Vaizdo komponentas neatlieka veiklos logikos funkcijų, visi naudotojo veiksmai iš karto yra perduodami kontroleriams. |
| - Servisai (AngularJS) | - Servisai realizuojami kliento naršyklėje veikiančioje aplikacijoje užtikrina komunikaciją su serveryje esančiais RESTful servisais. Pagrindinė serviso komponento užduotis yra iškviesti serveryje esančius RESTful servisus ir naudojantis asinchroniniais Promise objektais grąžinti rezultatus kontroleriams. Taip pat servisai atlieka kitas pagalbines funkcijas, kaip globalių duomenų (autentifikacijos, kalbos ir pan.) valdymą. |
| - Klientinių paslaugų sluoksnis | - Klientinių paslaugų lygmenyje yra apdorojamos iš kliento gautos užklausos, kviečiami servisai duomenų gavimui ir išsaugojimui, atliekamos autentifikavimo, autorizavimo ir kitos bendros funkcijos. |
| - Integracinis API | - Šiame modulyje yra realizuoti pagrindiniai aplikacijos veikimo logikos komponentai (kontroleriai). Modulis atlieka bendras funkcijas, tokias kaip sesijos ir teisių tikrinimas, t.y. ar užklausą atsiuntęs naudotojas turi prieigos teises prie sistemos, bei kviesti užklausoje nurodytą RESTful servisą. Tolimesni tikrinimai (pvz: ar naudotojas turi teisę prieiti prie administratoriaus duomenų) yra atliekami veiklos logikos sluoksnyje. |
| - RESTful servisai | - Klientinių paslaugų modulio RESTful servisai skirti komunikacijai tarp kliento naršyklėje veikiančioje aplikacijoje esančių servisų ir serverio pusėje veiklos logiką realizuojančių kontrolerių. |
| - Kontroleriai | - Kontroleriai - tai Java klasės realizuojančios RESTful servisus. Kiekvienas kontroleris suteikia vieną ar daugiau metodų, skirtų konkrečiai funkcijai atlikti. Dažnu atveju klientinių paslaugų lygmenyje esančių kontrolerių sąsaja atkartoja veiklos logikos lygmenyje esančių kontrolerių sąsają. |
| - API proxy | - API proxy - tai tarpinis komponentas, kuris kontrolerių užklausas perduoda į veiklos logikos lygmenį. Perdavimui naudojamos REST užklausos. |
| - Identifikavimo modulis | - Modulio paskirtis - patikrinti besijungiančio naudotojo tapatybę, t.y. šis modulis atsakingas už naudotojo autentifikavimą. |
| - Autorizacijos modulis | - Autorizacijos modulis yra atsakingas už naudotojo prisijungimą prie sistemos. |
| - Pagalbiniai moduliai (mikroservisai) | - Pagalbiniai moduliai nepriklauso tik vienam loginiam sluoksniui. Į šiuos mikroservisus kreipiamasi ir iš klientinių paslaugų sluoksnio, ir iš veiklos logikos sluoksnio. Pagalbiniai moduliai leidžia pakartotinai panaudoti tam tikras sistemos funkcijas. |
| - Audito modulis | - Audito modulyje realizuojamos funkcijos, reikalingos sistemos įvykių žurnalizavimui. Šio modulio funkcionalumu naudosis visi kiti moduliai. |
| - Konfigūracijos modulis | - Konfigūracijų mikroservisas yra atsakingas už sistemos konfigūracijų saugojimą, apdorojimą ir taikymą. |
| - Discovery modulis | - Discovery modulyje automatiškai registruojasi visi sistemos mikroservisai tam, kad būtų užtikrinamas servisų aptikimo (angl. discovery) funkcionalumas. |
| - Veiklos logikos sluoksnis | - Šiame lygmenyje esančiuose moduliuose (mikroservisuose) realizuotos pagrindines sistemos veiklos funkcijas įgyvendinančios klasės (kontroleriai). Kontroleriai įvairioms funkcijoms atlikti kviečia servisus, kurie užtikrina komunikaciją su duomenų ir resursų sluoksnyje esančiais sistemos komponentais (duomenų bazė, failų sistema, paieškos ir indeksavimo modulis ir pan.) bei išoriniais resursais (išorinės sistemos ir registrai, RC el. dokumentų archyvas ir pan.). |
| - Kiti sistemos moduliai (mikroservisai) | - Moduliuose yra realizuoti sistemos veiklos funkcijas įgyvendinantys kontroleriai. Vienas mikroservisas yra atsakingas tik už tam tikrą sistemos veiklos sritį ir įgyvendina su ta sritimi susijusias funkcijas. |
| - RESTful servisai | - Veiklos logikos lygmenyje realizuotuose mikroservisuose esantys RESTful servisai skirti išskirti esamą sistemos funkcionalumą tarp klientinių paslaugų ir veiklos logikos lygmenyse esančių kontrolerių. Duomenų perdavimui tarp klientinių paslaugų ir veiklos logikos lygmenų naudojamos REST užklausos. |
| - Kontroleriai | - Tai Java klasės realizuojančios RESTful servisus. Kiekvienas kontroleris suteikia vieną ar daugiau metodų, skirtų konkrečiai sistemos funkcijai atlikti. |
| - Servisai | - Tai Java klasės, realizuojančios veiklos logiką. |
| - Duomenų ir resursų sluoksnis | - Duomenų ir resursų sluoksnyje yra trečiųjų šalių programiniai komponentai (duomenų bazė, paieškos ir pan.) bei saugomi visi sistemos duomenys. Šis lygmuo apima tiek failų sistemą, tiek ir reliacines duomenų bazes. |
| - Paieškos ir indeksavimo modulis | - Indeksavimą ir paieškos užklausų apdorojimą atliekantis atvirojo kodo komponentas Elasticsearch. |
| - Reliacinė duomenų bazė (PostgreSQL) | - Realiacinėje duomenų bazėje saugomi konkretaus sistemos modulio (mikroserviso) duomenys. Realiacinės duomenų bazės realizacijai naudojama Užsakovo turima Oracle duomenų bazių valdymo sistema. |
| - Failų sistema | - Failų sistema užtikrina duomenų objektų (failų, katalogų) saugojimą |

- Funkcinių komponentų realizavimo technologijų aprašymas:

5.3 lentelė. SKAIDRIS esamų funkcinių komponentų realizavimo technologijų aprašymas

| Sluoksnis / komponentas | Realizavimui naudojamos technologijos | Licencijos tipas |
| --- | --- | --- |
| - Portalas | - Sistemos portalų naudotojo sąsajos elementai realizuoti naudojantis AngularJS 1.7 programinio karkaso pagrindu. Karkasas skirtas interneto puslapių kūrimui apjungiant HTML, CSS ir JavaScript naudotojo naršyklės pusėje. AngularJS suteikia galimybę realizuoti MVC (angl. Model-View-Controller) architektūros principus kliento pusėje. AngularJS karkaso priemonėmis kuriama naudotojo sąsaja yra prieinama standartinės interneto naršyklės terpėje. | - Nemokama atvirojo kodo MIT licencija |
| - HTTP serveris | - Nginx 1.17 – tai lengvasvoris HTTP serveris, atsakingas už užklausų perdavimą į integracinio API (angl. API Gateway) konteinerį. | - Nemokama atvirojo kodo BSD licencija |
| - Veiklos logikos sluoksnis | - Java programinės įrangos kūrimo karkasas - Spring Framework 5.1.x | - Nemokama atvirojo kodo Apache 2.0 licencija |
|  | - Objektinio - reliacinio susiejimo karkasas – Hibernate 5.3.x | - Nemokama atvirojo kodo GNU LGPL licencija |
| - Autorizacijos modulis - Identifikavimo modulis | - Realizacijai naudojamas Spring Security karkaso OAuth2 modelis. | - Nemokama atvirojo kodo Apache 2.0 licencija |
| - Ataskaitų ir dokumentų generavimo modulis | - Ataskaitų ir dokumentų generavimui naudojami Jaspersoft Community atvirojo kodo ataskaitų rengimo įrankiai | - Nemokama atvirojo kodo GPL licencija |
| - Indeksavimo ir paieškos modulis | - Elasticsearch 6.4.x - duomenų indeksavimo, saugojimo ir paieškos programinė įranga. Tai plečiamas daugiafunkcis pilnatekstės (ang. Full-text) paieškos įrankis naudojamas per HTTP žiniatinklio sąsaja. | - Nemokama atvirojo kodo Apache 2.0 licencija |
| - Servisų registras | - Consul 1.x – atvirojo kodo servisų registras turintis HTTP sąsają, leidžiančia servisams užsiregistruoti registre ir tuo pačiu rasti (angl. Discover) kitus veikiančius servisus. | - Nemokama atvirojo kodo licencija Mozilla Public License 2.0 |

- SKAIDRIS naudojama bendra našumo plėtimo ir apkrovos paskirstymo architektūra:

  - klientinių užklausų balansavimo mazgas – konteineris, kuriame veikia Nginx HTTP serveris. Šis mazgas atsakingas už tolygų užklausų paskirstymą tarp konteinerių, kuriuose veikia integracinis API (angl. API Gateway). Esant poreikiui apkrovos paskirstymo mazgas gali būti dubliuojamas, tam kad užtikrinti nepertraukiamą sistemos darbą, įvykus vieno mazgo sutrikimams. Apkrovos balansavimui bus naudojamas Nginx HTTP serverio programinė įranga. Jis bus naudojamas apjungimui ir susiejimui visų HTTP sąsajų ir jų pateikimui vartotojams.

  - Vidinių užklausų balansavimas. Vidinės užklausos - tai užklausos, kurios vyksta iš vieno mikroserviso (A) į kitą (B) pvz. iš integracinio API į dokumentų modulį. Vidinių užklausų balansavimas vykdomas tokiu principu:

    - servisų registras periodiškai tikrina servisų prieinamumą ir jeigu servisas neprieinamas, jo URL yra pašalinamas iš balansavimo grupės;

    - mikroservisas (A) kreipiasi į servisų registrą;

    - servisų registras grąžina aktyvius URL adresus, kuriais galima pasiekti mikroservisą (B);

    - mikroservise (A) naudojama HTTP kliento biblioteka (https://github.com/Netflix/feign), gebanti užklausas balansuoti tarp visų aktyvių URL adresų.

  - SKAIDRIS komponentai įdiegti keliuose serveriuose, kurie apjungti į bendrą Docker klasterį. Esant poreikiui į klasterį galima įtraukti papildomus serverius ir juose paskirstyti sistemos konteinerius.

- SKAIDRIS prieinamumo užtikrinimo priemonės:

  - SKAIDRIS serveriai įdiegti aukšto patikimumo virtualizacijos klasteryje, kuris apsaugo nuo techninės įrangos sutrikimų;

  - esant poreikiui sistemos servisus (konteineriai) galima paskirstyti per kelis virtualius serverius, apjungtus į aukšto patikimumo Docker klasterį. Išjungus vieną klasterio serverį sistemos mikroservisai automatiškai būtų paleidžiami likusiuose klasterio serveriuose;

  - naudojama iš naudotojo naršyklės ateinančio HTTP srauto balansavimo technologija Nginx, kuri užtikrina automatinį srauto perjungimą serviso sutrikimo atveju;

  - Naudojamas sistemos servisų registras (https://github.com/hashicorp/consul) ir užklausų balansavimo biblioteka (https://github.com/Netflix/feign), kurių pagalba vykdomas vidinių sistemos užklausų balansavimas ir nukreipimą į veikiančius servisus. Esant vieno serviso sutrikimui užklausos gali būti nukreipiamos į kitą, dubliuojantį servisą;

  - daromos sistemos rezervinės kopijos. Pagrindinės rezervinių kopijų darymo taisyklės:

    - SKAIDRIS serveris (VM lygmenyje): pilna kopija – kartą per savaitę. Inkrementinės kopijos – kartą per parą. Saugomos mažiausiai dvi paskutinės pilnos kopijos;

    - PostgreSQL duomenų bazės (DB lygmenyje): pilna kopija – kartą per parą; Saugomos mažiausiai savaitės senumo kopijos;

    - visos rezervinės kopijos daromos mažiausio sistemos apkrovimo metu – naktį.

## Projektu sprendžiamos problemos

- Pagrindinės Projektu sprendžiamos problemos:

  - neužtikrintas mokymų medžiagos ir kitos metodinės medžiagos prieinamumas lobistinę veiklą vykdantiems ir Asmenims, darantiems įtaką teisėkūrai, dėl to kyla grėsmė, kad Lobistai ar Asmenys, darantys įtaką teisėkūrai, nežino kaip tinkamai vykdyti Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas.

  - Nėra sukurtos savikontrolės ir įverčių sistemos, padėsiančios Lobistams ar Asmenims, darantiems įtaką teisėkūrai, įsivertinti turimas žinias, susijusias su Lobistinės veiklos įstatymo nuostatomis; identifikuoti veiklos sritis, kuriose Lobistams ar Asmenims, darantiems įtaką teisėkūrai, trūksta žinių ir į kurias turi būti orientuota VTEK pateikiama metodinė medžiaga.

  - Nėra sukurtų priemonių ir galimybių, leisiančių VTEK darbuotojams įvertinti Lobistų ir Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, informuotumo lygį, identifikuoti veiklos sritis, kuriose Lobistai ar Asmenys, darantys įtaką teisėkūrai, turi mažiausiai žinių ir į kurias turi būti orientuotas informavimas bei VTEK rengiama metodinė medžiaga.

# SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

- Projekto apimtyje siekiama modernizuoti SKAIDRIS sukuriant LVSS modulį bei informacinių technologijų priemonėmis sistemiškai, automatizuotu būdu, vertinti Lobistų ir Asmenų darančių įtaką teisėkūrai žinias ir informuotumą, suteikti metodinę pagalbą, koordinuoti, konsultuoti bei parinkti reikalingas prevencijos / informavimo priemones.

- Kuriant LVSS modulį siekiama realizuoti:

  - Mokymų programos komponentą, suteiksiantį prieigą prie VTEK darbuotojų parengtos mokymų medžiagos. SKAIDRIS autentifikuoti naudotojai mokymų medžiagą galės peržiūrėti pagal poreikius.

  - Žinių įvertinimo (testavimo) komponentą, skirtą autentifikuoto naudotojo žinių įsivertinimui. Iš VTEK sukurtų klausimų naudotojas turi galėti atlikti VTEK sukurtą testą (ar kelis, priklausomai nuo norimos pasitikrinti tematikos), peržiūrėti testų rezultatus (viso testo ir atskirų testo grupių, jei tokios yra) (tiek vidiniams naudotojams, tiek testą laikiusiems išoriniams naudotojams), taip pat peržiūrėti testų laikymo istorinius duomenis.

- Planuojama, kad realizuotais funkcionalumais, pagal jiems priskirtas teises ir roles naudosis šios suinteresuotos naudotojų grupės:

  - VTEK darbuotojai;

  - SKAIDRIS administratoriai;

  - Lobistai ir Asmenys, darantys įtaką teisėkūrai..

- Žemiau pateikiama SKAIDRIS įgyvendinimo preliminari architektūros schema ir aprašomi jos naujai kuriami ar modernizuojami komponentai (žalia spalva išskirti Projekto apimtyje naujai kuriami komponentai, geltona – Projekto apimtyje modernizuojami komponentai). Analizės ir projektavimo etapų metu nustačius, kad pakeitimai būtini ir kituose moduliuose / komponentuose, jie turės būti modernizuojami.

6.1 pav. SKAIDRIS plėtros funkcinė architektūros schema

6.1 lentelė.  SKAIDRIS plėtros funkcinės architektūros schemos aprašymas

| Komponentas | Būsena | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Viešosios informacijos naudotojo sritis |  |  |
| Bendrosios informacijos komponentas | - Modernizuojamas | Turi būti modernizuotas, papildant informacija apie Lobistų ir Asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, įsivertinimo galimybes. |
| Autentifikuoto išorinio naudotojo sritis |  |  |
| - LVSS modulis |  |  |
| Žinių įvertinimo (testavimo) komponentas | - Naujai kuriamas | Turi būti sukurti funkcionalumai, užtikrinantys: - Lobisto ar Asmens, darančio įtaką teisėkūrai įsivertinimą, t. y. pasirinkto testo ar klausimų grupės atlikimą; - Užpildyto testo (-ų) rezultatų peržiūrą; - Testo rezultatų parsisiuntimą. |
| Mokymų programos komponentas | - Naujai kuriamas | Turi būti sukurti funkcionalumai, užtikrinantys: - VTEK sukurtos mokymo medžiagos / paketų peržiūrai. |
| SKAIDRIS vidinė sritis |  |  |
| Žinių įvertinimo (testavimo) tvarkymo komponentas | - Naujai kuriamas | Turi būti sukurti funkcionalumai, užtikrinantys testų kūrimo ir tvarkymo funkcijas. |
| Mokymų programos tvarkymo komponentas | - Naujai kuriamas | Turi būti sukurti funkcionalumai, užtikrinantys mokymų programos / paketų, pagal atskiras temas ar potemes, talpinimą ir tvarkymą. |

# FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

## Naudotojų aprašymas

- Žemiau pateiktos naudotojų, kurie naudosis Projekto metu sukurtais funkcionalumais, schemos ir aprašymai. Naudotojai ir jų aprašymai yra orientaciniai ir turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu.

- Išorinių naudotojų schema:

7.1 pav. Išorinių naudotojų schema

- Išorinių naudotojų aprašymas:

7.1 lentelė. Išorinių naudotojų aprašymas

| Naudotojas | Aprašymas |
| --- | --- |
| - Lobistas | - Autentifikuotas išorinis naudotojas, kuris pagal jam priskirtas teises: - peržiūri mokymų medžiagą; - pildo žinių testus ir peržiūri savo atliktų testų rezultatus. |
| - Lobisto JA atstovas | - Autentifikuotas išorinis naudotojas, esantis Lobisto atstovų sąraše, kuris pagal jam priskirtas teises: - peržiūri mokymų medžiagą; - pildo žinių testus ir peržiūri savo atliktų testų rezultatus. |
| - Asmuo, darantis įtaką teisėkūrai | - Autentifikuotas išorinis naudotojas, kuris pagal jam priskirtas teises: - peržiūri mokymų medžiagą; - pildo žinių testus ir peržiūri savo atliktų testų rezultatus. |
| - JA, darančio įtaką teisėkūrai, atstovas | - Autentifikuotas išorinis naudotojas, esantis JA, darančio įtaką teisėkūrai, atstovų sąraše, kuris pagal jam priskirtas teises: - peržiūri mokymų medžiagą; - pildo žinių testus ir peržiūri savo atliktų testų rezultatus. |

7.2 pav. Vidinių naudotojų schema

- Vidinių naudotojų aprašymas:

7.2 lentelė. Vidinių naudotojų aprašymas

| Naudotojas | Aprašymas |
| --- | --- |
| - Autentifikuotas vidinis naudotojas (VTEK darbuotojas) | - VTEK darbuotojai, kurie pagal jiems priskirtas teises: - Kuria testų klausimus ir klausimų rinkinius (testus), priskiria tipą / kategoriją; - redaguoja / šalina testus; - Redaguoja testų nustatymus; - peržiūri testų rezultatus; - eksportuoja testų rezultatus; - kuria mokymų temų kategorijas (skiltis), kuria temas; - rengia mokymų medžiagos paketus; - peržiūri duomenų rinkmenas ir multimedijos medžiagą; - koreguoja, trina mokymų medžiagos paketus; - peržiūri mokymų medžiagą. |

## Funkciniai reikalavimai

### Bendrieji reikalavimai

- SKAIDRIS teisių ir rolių mechanizmas turi būti papildytas naujomis teisės ir rolėmis reikalingomis vykdyti šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtus panaudos atvejus, funkcijas ir veiksmus.

- SKAIDRIS pranešimų komponentas turi būti papildytas aktualiais pranešimų siuntimo šablonais (pvz. automatiniu priminimu, kad galima atlikti žinių įsivertinimo testą).

- SKAIDRIS bendrosios informacijos komponentas turi būti papildytas informacija, susijusia su kuriamu LVSS moduliu.

- Jeigu detalios analizės ar projektavimo etapų metu paaiškės, kad turi būti modernizuoti kiti SKAIDRIS komponentai tam, kad būtų realizuotos šioje Techninėje specifikacijoje aprašytos funkcijos, tuomet tie komponentai turi būti modernizuojami Sutarties apimtyje.

- LVSS moduliu gali naudotis prie SKAIDRIS prisijungę Lobistai, Lobistų JA atstovai, Asmenys, darantys įtaką teisėkūrai, JA, darantys įtaką teisėkūrai, pagal jiems suteiktas roles ir teises.

- Toliau esančiuose poskyriuose pateikiama kiekvieno funkcinio komponento panaudos atvejų diagrama ir keliami funkciniai reikalavimai.

- Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Diegėjas turės detalizuoti pateiktus panaudos atvejus. Diegėjas turės realizuoti ne tik pateiktuose panaudos atvejuose nurodytas funkcijas, bet ir papildomas detalizavimo metu nustatytas funkcijos, kurios reikalingos pateiktiems panaudos atvejams vykdyti.

- Funkciniai reikalavimai pateikiami tik Sutarties apimtyje modernizuojamiems ir naujai kuriamiems panaudos atvejams.

### Reikalavimai LVSS moduliui

- LVSS modulio panaudos atvejai:

7.1 pav. LVSS modulio panaudos atvejų diagrama

- Reikalavimai LVSS modulio funkcijoms:

  - Turi būti galima peržiūrėti mokymų medžiagą:

    - mokymų medžiagą peržiūrai turi būti galima pasirinkti pagal mokymų paketo pavadinimą, temą, sritį ir kitus su Perkančiąja organizacija suderintus kriterijus;

    - naudotojas turi galėti peržiūrėti VTEK darbuotojo įkeltą medžiagą (vaizdo įrašus, skaidres, tekstinius failus ir kt.);

    - naudotojas turi galėti parsisiųsti pasirinktą mokymo medžiagą.

  - Turi būti galima pažymėti mokymų medžiagą:

    - naudotojas turi galėti pažymėti mokymų medžiagą (mokymų paketą, temą, sritį ar konkretų mokymo medžiagos objektą) kaip norimą peržiūrėti;

    - jeigu naudotojas mokymo medžiagą pažymėjo kaip norimą peržiūrėti, tuomet tokia mokymo medžiaga (mokymų paketas / tematika / sritis / konkretus mokymo medžiagos objektas) turi būti priskirta kategorijai – Mano mokymų medžiaga.

    - Peržiūrėjus mokymų medžiagą, ji turi būti automatiškai priskirta naudotojo kategorijai – peržiūrėta mokymų medžiaga.

  - Turi būti galima pildyti testą:

    - naudotojas turi galėti pasirinkti norimą pildyti testą pagal sritis, temas ar kitus, su Perkančiąja organizacija suderintus, kriterijus;

    - pildant testą, naudotojas turi matyti kiek klausimų atsakė ir kiek dar liko atsakyti;

    - jeigu testo nustatymuose nustatyta, kad testo laikymo laikas yra apribotas, tuomet naudotojas turi matyti testo pildymui likusį laiką;

    - jeigu testo nustatymuose nustatyta, kad negalima nutraukti testo pildymo, tuomet naudotojas turi būti apie tai informuojamas ir nutraukus testo pildymą neturi būti leidžiama tęsti jo pildymo, o pradėti naują testo pildymo sesiją;

    - jeigu testo pildymą galima nutraukti, tuomet naudotojas, nutraukęs testo pildymo sesiją, turi galėti tęsti testo pildymą ar pradėti testo pildymą iš naujo;

    - sprendžiant testą turi būti galima pažymėti klausimą, bei grįžti į pažymėtą klausimą vėliau. Turi būti galimybė naudotojui filtruoti tik pažymėtus klausimus.

  - Turi būti galima peržiūrėti testo rezultatus:

    - užpildžius žinių testą, turi būti pateikiami testo rezultatai peržiūrai. Testo rezultatai skaičiuojami pagal nustatytą balo sudarymo modelį (pvz. turi būti pateikiami teisingai ir klaidingai atsakyti klausimai bei teisingi jų atsakymai; pateikimas bendras testo vertinimo balas; pateikiami atskirų temų vertinimo balai, jeigu testas suskirstytas į atskiras temas);

    - visi naudotojo užpildytų testų vertinimų duomenys turi būti kaupiami, saugomi ir atvaizduojami naudotojo vertinimų istorijoje pagal laikotarpį, temas, sritis, pavadinimus ir kitus su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapo metu suderintus kriterijus;

    - testų rezultatai peržiūrai turi būti pateikiami ir tų naudotojo užpildytų testų, kurie nebepublikuojami.

  - Naudotojas turi galėti parsisiųsti testo rezultatus.

- Žinių įvertinimo (testavimo) tvarkymo komponento panaudos atvejai:

7.2 pav. Žinių įvertinimo (testavimo) tvarkymo komponento panaudos atvejų diagrama

- Reikalavimai Žinių įvertinimo (testavimo) tvarkymo komponento funkcijoms:

  - Turi būti galima sukurti klausimus ir testą:

    - į testus turi būti galima įtraukti klausimus su tokių rūšių atsakymais:

      - su vienu atsakymo pasirinkimu;

      - su daugiau nei vienu galimu atsakymo pasirinkimu (nustatant maksimalų pasirinkimų skaičių);

      - su galimybe pasirinkti atsakymą iš skaičių sekos (angl. scale);

      - su galimybe pasirinkti atsakymą tinklelyje (angl. grid);

    - testuose turi būti galima įterpti paveikslėlius populiariausiais formatais (JPG, PNG, BMP ar lygiaverčiais) ar video medžiagą;

    - testą turi būti galima suskirstyti į sritis, kiekvienai jų priskiriant klausimus;

    - kuriant testą, turi būti galima įterpti papildomus klausimus.

    - turi būti galimybė kuriant testus priskirti / atskirti testui tipą / kategoriją / sritį.

  - Turi būti galima redaguoti / šalinti testus:

    - testus turi galima publikuoti / atšaukti publikavimą / nustatyti jų viešinimo terminą;

    - turi būti galima redaguoti testo duomenis;

    - turi būti galima redaguoti testo klausimus;

    - turi būti galima įterpti papildomus klausimus ar pašalinti klausimus;

  - Turi būti galimybė nustatyti ir redaguoti testo nustatymus:

    - Nustatyti testo parametrus (ar testo pildymo laikas apribotas, ar testo pildymą galima nutraukti, balų apskaičiavimo taisykles (ar testas turi tik vieną bendrą balą ar atskirus balus kiekvienai klausimų sričiai) ir kitus detalios analizės ir projektavimo etapo metu identifikuotus ir su Perkančiąja organizacija suderintus nustatymus);

    - turi būti galima nustatyti ar testas yra ribojamas laike (leidžiant nustatyti vieno klausimo ar viso testo sprendimo laiką). Tokiu atveju, pradėjus spręsti testą naudotojui turi būti pateikiama kiek laiko yra likę iki ribojimo pabaigos;

    - VTEK darbuotojai turi galėti aktyvuoti / deaktyvuoti testą (testo atsakymai priimami tol, kol testas yra aktyvuotas);

    - turi būti galima reitinguoti atsakymų į klausimus svorį;

    - Detalios analizės ir projektavimo etapo metu turi būti nustatytas ir suprojektuotas žinių testų balų apskaičiavimo modelio tvarkymo funkcionalumas;

    - Visi žinių testų vertinimų duomenys turi būti kaupiami, saugomi ir atvaizduojama vertinimų istorija pagal laikotarpį ir kitus su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapo metu suderintus kriterijus.

  - Turi būti galima peržiūrėti testų rezultatus:

    - Testų rezultatus turi būti galima filtruoti pagal temas, sritis ir kitus detalios analizės ir projektavimo etapų metu suderintus kriterijus;

  - naudotojų pateikti atsakymai į testus turi būti išsaugomi ir kaupiami duomenys apie testų rezultatus, tokiu formatu, kad juos būtų galima analizuoti.

  - Turi būti galima eksportuoti testų rezultatus XLS arba lygiaverčiu formatu.

- Mokymų programos tvarkymo komponento panaudos atvejai:

7.3 pav. Mokymų programos tvarkymo komponento panaudos atvejų diagrama

- Reikalavimai Mokymų programos tvarkymo komponento funkcijoms:

  - turi būti sukurtas mokymų programos tvarkymo komponentas, skirtas pateikti VTEK sukurtą mokymų medžiagą (vaizdo įrašus, skaidres, tekstinius failus ir kt.), rengti mokymų paketus ir pan.

  - Turi būti galima rengti mokymų paketus / temas:

    - turi būti galima kurti mokymų paketus priskiriant temą, nurodant pavadinimą, aprašymą ir kitus su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu suderintus duomenis;

    - sujungti atskiras mokymų medžiagas (vaizdo įrašus, skaidres, paveikslėlius ir kt.) į vieną paketą. Gali būti kuriamas neribotas mokymų paketų kiekis;

    - kelis mokymų paketus sujungti į vieną paketą;

  - Turi būti galima koreguoti, trinti mokymų paketus / temas:

    - turi būti galima suteikti / panaikinti prieigos teises prie mokymų paketų /temų;

    - aktyvuoti / deaktyvuoti mokymų paketą / temą ar nustatyti jų galiojimo datas;

    - viešinti ar sustabdyti mokymų paketo / temos viešinimą;

    - pašalinus mokymų paketą, jam priskirta mokymų medžiaga turi likti mokymų medžiagos pakete.

  - Turi būti galima peržiūrėti mokymų medžiagą:

    - peržiūrai turi būti pateikiama visa įkelta mokymų medžiaga (vaizdo įrašai, skaidrės, paveikslėliai, tekstinė medžiaga ir kt.);

    - mokymų medžiagą turi būti galima filtruoti ir rūšiuoti pagal mokymų medžiagos sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus;

    - turi būti galima inicijuoti mokymų medžiagos priskyrimą mokymų paketams / temoms;

    - tą pačią mokymų medžiagą turi būti galima priskirti daugiau nei vienam mokymų paketui / temai;

    - turi būti galima parsisiųsti mokymų medžiagą;

  - Redaguoti metodinę informaciją:

    - turi būti galima redaguoti įkeltos mokymo medžiagos aprašymą;

    - turi būti galima mokymų medžiagą susieti ar atsieti su mokymų paketu / tema;

    - turi būti galima suteikti / panaikinti prieigos teises prie mokymų medžiagos;

    - aktyvuoti / deaktyvuoti mokymų medžiagą ar nustatyti jos galiojimo datas;

    - viešinti ar sustabdyti mokymų medžiagos viešinimą;

  - Pildyti mokymų medžiagos duomenų bazę:

    - turi būti galima įkelti mokymų medžiagą (vaizdo įrašai, skaidrės, paveikslėliai, tekstinė medžiaga ir kt). detalios analizės ir projektavimo etapų metu turi būti identifikuoti ir su Perkančiąja organizacija suderinti leidžiamos įkelti mokymų medžiagos formatai ir jų dydis;

    - Įkeliant mokymų medžiagą turi būti galima sukurti jos aprašymą.

  - Turi būti galima peržiūrėti mokymų paketų / temų / medžiagos peržiūrų duomenis:

    - vidinis naudotojas turi galėti peržiūrėti mokymų paketų / temų / medžiagos peržiūrų skaičių;

    - turi būti galima peržiūrėti mokymų paketų / temų ar mokymų medžiagos, kuri pažymėta kaip norima peržiūrėti, skaičių.

- Turi būti galima suteikti / panaikinti teisę asmeniui naudotis mokymų komponento funkcionalumu.

# NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

## Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui

- Diegėjas privalo realizuoti visus šios Techninės specifikacijos reikalavimus.

- Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

- Diegėjas ar VTEK gali siūlyti alternatyvų atskiro Techninės specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos projekto tikslo, uždavinių ir galutinių rezultatų įgyvendinimui bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su VTEK bei tvirtinimas Reikalavimo pakeitimo, tikslinimo protokolu. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso SKAIDRIS ir LVSS funkcionalumo.

- Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę modernizuotos SKAIDRIS greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Architektūros pakeitimai negali įtakoti esamų SKAIDRIS funkcionalumų sklandaus darbo. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas VTEK.

## Reikalavimai saugumui

- Modernizuojama SKAIDRIS dalis turi būti projektuojama ir kuriama atsižvelgiant į SKAIDRIS teisės aktų keliamus saugumo reikalavimus.

- Modernizuota SKAIDRIS turi būti apsaugotas nuo pažeidžiamumų, skelbiamų projekte „OWASP Top Ten Project“, kuriame periodiškai išanalizuojama ir paskelbiama dešimt kritiškiausių pažeidžiamumų, aptinkamų internetinių technologijų pagrindu sukurtose aplikacijose. Diegėjas, prieš prasidedant bandomajai eksploatacijai turės pateikti deklaraciją, kurioje turi būti nurodyta, jog aplikacija buvo patikrinta dėl „OWASP Top Ten Project“ projekte skelbiamų kritiškiausių pažeidžiamumų.

- SKAIDRIS auditavimo mechanizmas modernizavimo metu turi būti patobulintas taip, kad audito įrašų žurnaluose būtų saugoma su naujų funkcijų atsiradimu aktuali informacija.

- Siekiant išvengti perteklinės auditavimo informacijos kaupimo tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu.

## Reikalavimai architektūrai

- SKAIDRIS modernizuojamos dalies sprendimo realizacija turi būti orientuojama į atitikimą (suderinamumą) atviriems, bet patikimiems standartams.

- Diegimo metu turi būti vadovaujamasi rekomendacijomis dėl atvirųjų elektroninių dokumentų standartų naudojimo.

- SKAIDRIS modernizavimas ir papildymas naujomis, šioje Techninėje specifikacijoje aprašytomis funkcijomis, negali įtakoti sklandaus esamų SKAIDRIS funkcijų veikimo.

## Reikalavimai programinei įrangai ir licencijoms

- Diegėjas privalo pateikti standartinę programinę įrangą ir licencijas reikalingas modernizuojamos SKAIDRIS dalies sprendimo realizacijai, jeigu Techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra reikalaujamos, tačiau yra būtinos SKAIDRIS modernizavimo veikloms įgyvendinti (pvz., aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework) ar pan.).

- Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software) (pvz., turinio valdymo sistema ar kt.), kuri reikalinga modernizuotos SKAIDRIS dalies veikimui, turi būti pateikiama kartu su neriboto galiojimo licencijomis.

- Modernizuotos SKAIDRIS dalies sprendimo licencinė programinė įranga (jei tokia pateikiama) turi turėti ne mažiau kaip 3 metų palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą.

- Modernizuojamos SKAIDRIS dalies sprendimo programinės įrangos naudojimas neturi būti apmokestinamas (vartotojų kiekiui, galimų registruoti vartotojų kiekiui, galimų transakcijų kiekiui ir pan.).

- Jeigu siūloma standartinė licencinė programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo modernizuotą SKAIDRIS dalį naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Diegėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų modernizuotos SKAIDRIS dalies veikimą ir naudojimą. Siūloma standartinė licencinė programinė įranga, kuri licencijuojama priklausomai nuo modernizuotą SKAIDRIS dalį naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, turi užtikrinti darbą ne mažiau kaip 30 naudotojų vienu metu.

- Visi reikalingos programinės įrangos ir licencijų kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.

- Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos VTEK vardu. VTEK turi būti perduotos visos modernizuotos SKAIDRIS dalies veikimui reikalingos licencijos. Pateikiamų licencijų galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė nei bandomosios eksploatacijos etapo pabaiga ir ne vėlesnė nei garantinės priežiūros etapo pabaiga.

- Diegėjas gali pasiūlyti lygiavertę SKAIDRIS veikimui reikalingą programinę įrangą. Teikdamas lygiavertę programinę įrangą turi detalizuoti siūlomos programinės įrangos lygiavertiškumą architektūriniu, funkciniu, licencijavimo, plečiamumo, prieinamumo, valdymo, diegimo, atstatomumo, našumo, pernešamumo, gedimų tolerantiškumo, interoperabilumo, eksploatavimo, saugumo, palaikomumo, panaudojamumo (patogumo naudotis) požiūriu.

- Siūlomos programinės įrangos lygiavertiškumo deklaravimas ir detalizavimas turi būti pateikiamas Diegėjo pasiūlyme. Pasiūlymo vertinimo metu bus priimamas sprendimas dėl siūlomos programinės įrangos lygiavertiškumo. Diegėjų pasiūlymai, kuriuose siūloma nelygiavertė programinė įranga, bus atmetami.

## Reikalavimai naudotojo sąsajai ir ergonomikai

- Diegėjas turi modernizuojamos SKAIDRIS dalies dizainą turi priderinti prie esamos SKAIDRIS dizaino.

- Naujų sričių dizainas turi būti kuriamas naudojant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti kiek labiau įmanoma intuityvią ir suprantamą, vengiant visų perteklinių veiksmų.

- SKAIDRIS modernizuotos dalies naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę (išimtys gali būti taikomos standartinei licencinei programinei įrangai, jeigu tokia teikiama (pvz. ataskaitų ir statistikos programinei įrangai, duomenų bazių administravimo programinei įrangai ir pan.)).

- Per interneto naršyklę pasiekiami modernizuotos SKAIDRIS dalies komponentai turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojami su VTEK suderintose interneto naršyklėse. Preliminariai modernizuota SKAIDRIS dalis turi veikti šių interneto naršyklių naujausiose versijose:

  - Microsoft Edge;

  - Mozilla Firefox;

  - Google Chrome.

  - Safari

- Modernizuotos SKAIDRIS dalies naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba. Kalba turi būti naudojama laikantis bendrinių lietuvių kalbos taisyklių. Modernizuotos SKAIDRIS dalies naudotojams skirta informacinė aplinka būti pritaikyti neįgaliesiems.

- Naudotojų sąsajos klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą.

- Diegėjas privalo užtikrinti modernizuotos SKAIDRIS dalies korektišką veikimą tiksliai apdorojant ir išsaugant lietuvių kalba įvedamus duomenis.

- Modernizuotos SKAIDRIS dalies naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį), bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus.

- Siekiant užtikrinti šiuolaikinius naudotojų sąsajos ergonomikos reikalavimus, rekomenduojama vadovautis LST EN ISO 9241–110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241–110:2006)“ standartu arba lygiaverčiu.

- Modernizuotos SKAIDRIS dalies funkcionalumų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML arba lygiavertė versija. Realizavimui turi būti naudojama ne žemesnė kaip 2.1 lygio CSS2 arba lygiavertė technologija (Cascading Style Sheets Language 2 Revision 1, www.w3.org/Style/CSS/).

- Naudotojų sąsajos valdymas turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais.

- Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

  - TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus;

  - užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto;

  - duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu SKAIDRIS ar susijusiose sistemose yra saugomi atitinkami duomenys;

  - naudotojo sąsajos elementai, kurie remiantis SKAIDRIS įgyvendinta logika negali būti panaudojami, privalo būti pažymimi neaktyviais ir / ar paslepiami;

- Duomenų sąrašai turi būti:

  - puslapiuojami, su galimybe nurodyti kiek sąrašo puslapyje rodyti eilučių. Naudojant naršyklės mygtuką „Grįžti“, turi būti grįžtama į prieš tai buvusį puslapį. Iš konkretaus duomenų sąrašo puslapio įėjus į pasirinktą sąrašo objektą ir grįžus atgal, turi būti atvaizduojamas tas pats duomenų sąrašo puslapis iš kurio buvo nueita į pasirinktą sąrašo objektą;

  - filtruojami pagal sąrašui aktualius kriterijus. Diegėjas, detalios analizės metu, turės identifikuoti kiekvieno sąrašo filtravimo kriterijus ir juos realizuoti;

  - rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus;

  - atveriami spausdinimo režimu. Detalios analizės metu turi būti nustatyta, kuriems sąrašams ir formoms yra reikalinga pastaroji būsena;

  - duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę.

- Turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog SKAIDRIS veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų. Jei procesas yra toks, kurį norint tęsti reikia palaukti kol SKAIDRIS apdoros reikiamus duomenis, tokiu atveju naudotojui turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus, nebent pranešime, kuris indikuoja, kad procesas gali užtrukti, naudotojas inicijuoja ilgiau trunkančio proceso atšaukimą.

- Reikalavimai naudotojų informavimui:

  - Modernizuotos SKAIDRIS dalies naudotojams pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus);

  - naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su modernizuota SKAIDRIS dalimi;

  - naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.);

  - klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti;

  - jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos (pvz. ištrynimas), prieš atliekant veiksmą SKAIDRIS turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti.

- Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų validavimo taisyklės turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapų metu. Preliminariai turės būti:

  - tikrinami privalomi įvesti duomenys;

  - tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

  - tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai;

  - atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

## Reikalavimai greitaveikai ir našumui

- Modernizuotos SKAIDRIS dalies greitaveika turi būti nežemesnė nei šiuo metu veikiančio SKAIDRIS, kurie yra:

  - kai su SKAIDRIS vienu metu dirba 30 naudotojų ir kiekvienas naudotojas kas 5 sekundes atlieka atsitiktinį veiksmą, atsakas (naudotojo naršyklės priimti HTTP paketai) neturi viršyti 2 sekundžių. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija (pvz., rizikos sąrašo sudarymas, rizikos apskaičiavimas, ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas ir kt.).

- Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Diegėjas turi atlikti našumo ir greitaveikos testavimą ir pateikti našumo ir greitaveikos testavimo ataskaitą. Esant poreikiui Paslaugų teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti modernizuotos SKAIDRIS dalies našumą įvairiais jos naudojimo scenarijais.

- Diegėjas turės atlikti reikiamus modernizuotos SKAIDRIS dalies programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

## Reikalavimai paslaugų teikimui

### Reikalavimai analizei ir projektavimui

- Diegėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti 9.1 lentelėje.

- Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal VTEK išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. use case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) ar lygiavertę notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos reikalavimas.

- Atliekant analizę ir projektavimą Diegėjas turi vykdyti susitikimus su VTEK paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

- Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Diegėjas turi detalizuoti specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkančius modernizuojamos SKAIDRIS dalies funkcionalumus.

### Reikalavimai testavimui

- Turi būti atliktas modernizuoto modernizuotos SKAIDRIS dalies priėmimo testavimas.

- Testavimo tikslai:

  - įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai;

  - įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina VTEK ir kitas suinteresuotas šalis;

  - identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs);

- Turi būti atlikti šie testavimai:

  - vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Diegėjas turi atlikti nedalyvaujant VTEK atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą;

  - saugos testavimas;

  - apkrovos (greitaveikos) testavimas;

  - priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas tik gavus teigiamus saugos testavimo rezultatus dalyvaujant Diegėjui, VTEK ir kitoms suinteresuotoms šalims. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžtu priėmimo testavimo planu ir metodika.

  - priėmimo testavimas turi būti vykdomas VTEK arba Paslaugų teikėjo pateiktos techninės įrangos pagrindu. Jeigu priėmimo testavimo metu nebus galimybės testavimo vykdyti VTEK pateiktoje techninėje įrangoje, tuomet testavimas turės būti vykdomas naudojant Diegėjo pateiktą techninę įrangą (jos pagrindu veikiančią testinę aplinką). Tokiu atveju turės būti atliktas atskiras testavimas VTEK pateiktoje techninėje įrangoje siekiant įsitikinti, kad modernizuota SKAIDRIS dalis korektiškai veikia kitos techninės įrangos pagrindu.

  - Diegėjas turi įdiegti modernizuotą SKAIDRIS į testavimo aplinką, kai VTEK sudarys tam technines ir organizacines sąlygas.

- Atliktas modernizuotos SKAIDRIS dalies testavimas turi užtikrinti, kad SKAIDRIS yra tinkamas bandomajai eksploatacijai.

- Priėmimo testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Už registravimą atsakingas Diegėjas.

- Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę.

- Diegėjas turės parengti visus testavimui reikalingus testavimo duomenis.

- Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu modernizuotoje SKAIDRIS dalyje būtų pakankamai testinių duomenų, kurie leistų visiškai ištestuoti modernizuoto SKAIDRIS funkcionalumus.

- Priėmimo testavimas bus užbaigiamas, kai bus tenkinami testavimo plane ir metodikoje įvardinti testavimo priėmimo kriterijai.

- Našumo ir greitaveikos testavimo tikslai yra šie:

  - įsitikinti, kad SKAIDRIS pajėgus funkcionuoti esant apkrovimui, kuris buvo suderintas su VTEK;

  - nustatyti SKAIDRIS veikimo parametrus (reakcijos laiką, transakcijos greitį ir kt.).

- Našumo ir greitaveikos testavimui keliami reikalavimai:

  - apkrovos ir greitaveikos testavimas turi būti atliekamas siekiant įvertinti modernizuotos SKAIDRIS pajėgumą;

  - testavimas turi būti atliekamas pagal testavimo reikalavimus, kurie yra keliami šioje techninėje specifikacijoje;

- Našumo ir greitaveikos testavimo ataskaitos turinį turi sudaryti (sąrašas nėra baigtinis):

  - Testavimo metodikos aprašymas;

  - Testavimo eiga ir aptiktos problemos;

  - Greitaveikos problemų pašalinimo būdai / priemonės;

  - Testavimo rezultatų aprašymas.

### Reikalavimai diegimui

- Diegėjas turės įdiegti SKAIDRIS į VTEK nurodyta techninę įrangą bei atlikti techninės ir programinės įrangos konfigūravimo darbus (jei tokie yra reikalingi), kad būtų užtikrintas tinkamas SKAIDRIS darbinės aplinkos veikimas.

- Diegėjas turi užtikrinti VTEK darbuotojų konsultavimą visais su SKAIDRIS programinės įrangos diegimu susijusiais klausimais.

- Diegėjas turi dokumentuoti programinės įrangos diegimo SKAIDRIS testinę ir darbinę aplinkas procesą bei pateikti tam reikalingas programines priemones. Procesas turi būti dokumentuotas taip, kad:

  - atsakingas VTEK darbuotojas iš pateiktų išeities tekstų galėtų pagaminti (angl. build) programinę įrangą bei valdyti gaminimo konfigūraciją;

  - atsakingas VTEK darbuotojas programinę įrangą galėtų įdiegti į testinę ir darbinę aplinką bei valdyti diegimo konfigūraciją.

### Reikalavimai duomenų migravimui ir įkėlimui

- Po priėmimo testavimo ir (ar) bandomosios eksploatacijos etapų Diegėjas į modernizuotą SKAIDRIS turi migruoti ir (ar) įkelti (importuoti) modernizavimo metu sukurtiems funkcionalumas aktualius duomenis, kurie pagal Diegėjo parengtus duomenų migravimo ir (ar) įkėlimo šablonus bus parengti Perkančiosios organizacijos.

- Jei bandomajai eksploatacijai ir (ar) gamybinei eksploatacijai aktualūs duomenys į modernizuotą SKAIDRIS bus suvesti priėmimo testavimo ir (ar) bandomosios eksploatacijos metu, Diegėjas, suderinęs tokių duomenų korektiškumą su Perkančiąją organizacija, turės atlikti šių duomenų migravimą.

- Duomenų migravimas ir (ar) įkėlimas bus laikomas atliktu sėkmingai Perkančiajai organizacijai patvirtinus, kad sumigruoti ir (ar) įkelti duomenys yra teisingi.

### Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

- Turi būti atlikta modernizuoto SKAIDRIS bandomoji eksploatacija.

- Bandomosios eksploatacijos tikslai:

  - užtikrinti modernizuotos SKAIDRIS kokybę;

  - išbandyti gamybinę modernizuotos SKAIDRIS komponentų konfigūraciją;

  - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

  - stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

- Bandomosios eksploatacijos veiklas Diegėjas turės vykdyti pagal su VTEK suderintą bandomosios eksploatacijos planą.

- Modernizuotos SKAIDRIS bandomoji eksploatacija turi būti vykdoma SKAIDRIS eksploatacinėje aplinkoje.

- Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami bandomosios eksploatacijos plane.

- Diegėjas po bandomosios eksploatacijos turi perduoti VTEK modernizuotos SKAIDRIS išeities kodą ir visos licencinės programinės įrangos instaliacinius paketus, kurie pateikiami elektroninėje laikmenoje ar kitu suderintu būdu. Kartu turi būti pateikiamas sukompiliuotas išeities kodas (parengtas diegimui).

### Reikalavimai mokymams

- Diegėjas, pagal mokymų plane suderintą procedūrą ir tvarką, turi apmokyti būsimus naudotojus naudotis modernizuota SKAIDRIS.

- Modernizuota SKAIDRIS naudojimui turi būti apmokyti ne mažiau kaip 3 naudotojai (VTEK darbuotojai), mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 val.;

- Diegėjas su VTEK turi suderinti tikslų mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičių ir nurodyti tai mokymų plane.

- VTEK atsakingas už mokymų vietą, Diegėjas atsakingas už mokymų medžiagos ir priemonių mokymams parengimą.

- Diegėjas turi parengti (papildyti esamas) modernizuotos SKAIDRIS dalies naudojimo ir administravimo instrukcijas.

- Naudotojai turi būti apmokyti naudotis modernizuotos SKAIDRIS funkcionalumais. Detalios mokymų sritys turės būti suderintos Diegėjui rengiant mokymų planą ir medžiagą.

- Mokymai turi būti atlikti iki bandomosios eksploatacijos pradžios.

### Reikalavimai galutiniam modernizuotos SKAIDRIS priėmimui

- Galutinis modernizuotos SKAIDRIS priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

- Modernizuota SKAIDRIS bus priimamas pasirašant perdavimo - priėmimo aktą.

- Siekiant užtikrinti sklandų Projekto tęstinumą:

  - Diegėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda VTEK autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus);

  - jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, perdavimas VTEK, užsakiusiai sukurti programinę įrangą ar parengti projektinius dokumentus, neturi apriboti šias teises perdavusio Diegėjo teisės be atskiro VTEK sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais;

  - kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, VTEK perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis,  perduodamos ir suteikiamos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos šalių teritorijoje neribotam laikui;

  - Diegėjas turi perduoti sukurtą programinę įrangą ir jos išeitinį kodą paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datai.

  - Diegėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be VTEK raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

### Reikalavimai garantinei priežiūrai

- Diegėjas privalės užtikrinti modernizuotos SKAIDRIS dalies garantinę priežiūrą.

- Garantinės priežiūros terminas 24 mėnesiai nuo galutinio paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos.

- Garantinės priežiūros paslaugos apima modernizuotos SKAIDRIS dalies programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei VTEK atsakingų asmenų konsultavimą.

- Diegėjas turi vykdyti VTEK atsakingų asmenų konsultavimą modernizuotos SKAIDRIS dalies veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į VTEK.

- Diegėjas turi teikti skubią pagalbą įsilaužimo atveju ir užtikrinti modernizuotos SKAIDRIS dalies informacijos atstatymą per VTEK nurodytą laikotarpį po pranešimo užregistravimo.

- Programinės įrangos ar jos dalies visišku neveikimu laikoma situacija, kai modernizuotos SKAIDRIS dalies naudotojai dėl Diegėjo sukurtos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis modernizuotos SKAIDRIS dalies funkcionalumu.

  - Diegėjas modernizuotos SKAIDRIS dalies visiško neveikimo atveju, turės užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 16 valandų laikotarpį.

- Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai modernizuotos SKAIDRIS dalies naudotojai dėl Diegėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai.

- Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

  - reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu. Nesant galimybės pradėti analizę nedelsiant, Diegėjas įsipareigoja analizę pradėti ne vėliau kaip šiais terminais:

    - kritinis sutrikimas – per 2 darbo val.;

    - svarbus sutrikimas – per 6 darbo val.;

    - neesminis sutrikimas – per 8 darbo val.

  - neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su VTEK suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios modernizuotos SKAIDRIS dalies klaidos, kurios neturi įtakos korektiškam funkcijų veikimui;

  - svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 3 darbo dienos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su VTEK suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą modernizuotos SKAIDRIS dalies funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

  - kritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 1 darbo diena nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su VTEK suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai.

- Diegėjas turi parengti prieinamas ir VTEK tinkamas informavimo apie modernizuotos SKAIDRIS dalies sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: VTEK ir Diegėjo suderintus telefonus, e. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais VTEK atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie modernizuotos SKAIDRIS dalies sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

- Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti teikiamos VTEK darbo dienomis darbo valandomis.

- Garantinės priežiūros metu atnaujinus modernizuotos SKAIDRIS dalies funkcionalumus atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi modernizuotos SKAIDRIS dalies dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities tekstai ir kiti programiniai komponentai.

- Jeigu Diegėjas, realizuodamas šioje Techninėje specifikacijoje numatytus funkcionalumus, modernizuos esamus SKAIDRIS funkcionalumus, tuomet modernizuoti SKAIDRIS funkcionalumai bus priskirti Diegėjo garantinės priežiūros sričiai.

## Reikalavimai dokumentacijai

- Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

- Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su VTEK. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Diegėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

- Diegėjas turės parengti dokumentaciją, nurodytą 9.1 lentelėje.

- Reikalavimai rezultatų pateikimo ir derinimo terminams:

  - Dokumentų pateikimo ir suderinimo terminai pateikti 9.1 lentelėje. Tikslus dokumentų pateikimo ir jų suderinimo terminas turi būti sutartas Paslaugų teikimo reglamente. Visi etapo dokumentai turi būti pateikti ir suderinti su VTEK iki etapo pabaigos datos. Visi dokumentai privalo būti atnaujinti ir suderinti iki galutinio SKAIDRIS modernizuotos dalies perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Diegėjas vykdydamas įsipareigojimą suderinti dokumentą per nurodytą terminą privalo atsižvelgti į dokumentų derinimo terminus ir į savo galimybes pataisyti dokumentus pagal pastabas. VTEK įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams tokiais terminais:

    - iki 100 puslapių dokumento:

      - pirma versija –per 5 darbo dienas,

      - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 3 darbo dienas,

    - virš 100 puslapių dokumento:

      - pirma versija – per 8 darbo dienas,

      - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 5 darbo dienas.

  - Diegėjo rezultatai derinami su VTEK ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis.

  - VTEK turi teisę per derinimui skirtus terminus atsisakyti teikti pastabas pirmai dokumento versijai, jeigu ji nėra tinkama derinimui ir pastabų teikimui:

    - dokumente pateikta ne visa apimtis vertikaliai, t. y. nepateikti visi būtini tokiam dokumentui pateikti skyriai ir dalys;

    - dokumente pateikta ne visa apimtis horizontaliai, t. y. dokumentas neapima visų modernizuotos SKAIDRIS dalies funkcijų, kurios turi būti šiame dokumente.

  - Atsisakius teikti pastabas dokumentui, laikoma, jog dokumentas nėra pateiktas derinimui ir pastabų teikimui.

- Diegėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Diegėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja šioje Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Paslaugų teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaujantis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų aktualiomis redakcijomis.

- Su VTEK suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi modernizuojamos programinės įrangos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos iki SKAIDRIS modernizuotos dalies priėmimo etapo pabaigos (SKAIDRIS modernizuotos dalies galutinio perdavimo - priėmimo akto pasirašymo).

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su VTEK suderintu redagavimui tinkamu formatu).

- Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

# REIKALAVIMAI SKAIDRIS MODERNIZAVIMO IR DIEGIMO ETAPAMS BEI TERMINAMS

- Visos paslaugos pagal sutartį turi būti suteiktos (išskyrus garantinį aptarnavimą) per 3 mėnesius  nuo Sutarties įsigaliojimo.

- Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir reikalavimai dokumentacijai:

9.1 lentelė. Paslaugų etapai ir jų rezultatai

| Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo rezultatams | Rezultatas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Diegėjas: parengia Paslaugų teikimo reglamentą ir jį suderina su VTEK. VTEK (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją; teikia pastabas ir rekomendacijas. | Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodoma etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės ir kt. | Etapo rezultatai turi būti pateikti VTEK ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Detali analizė | Diegėjas: atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą, parengia detalios analizės dokumentaciją ir ją suderina su VTEK. VTEK (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją; teikia pastabas ir rekomendacijas; tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | Detalios analizės dokumentai. Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti VTEK išsakyti poreikiai, parengiami panaudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami panaudos atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno panaudos atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus. Sudėtingesni panaudos atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei TESS modulio procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai. Aprašomi SKAIDRIS modernizuotos dalies vartotojai ir jų teisės. Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas šios Techninės specifikacijos reikalavimas. | Etapo rezultatai turi būti pateikti VTEK ne vėliau kaip per 3 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Projektavimas | Diegėjas parengia modernizuojamos SKAIDRIS dalies projektavimo dokumentaciją ir ją suderina su VTEK. - VTEK (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją; teikia pastabas ir rekomendacijas paslaugų rezultatams; tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | Projektavimo dokumentai. Projektavimo dokumente pateikiama: SKAIDRIS modernizuotos dalies architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (SKAIDRIS modernizuotos dalies funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, modernizuojamos SKAIDRIS atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai ir kt. | Etapo rezultatai turi būti pateikti VTEK ne vėliau kaip per 6 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Kūrimas (konstravimas) | Diegėjas: vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, SKAIDRIS modernizuotos dalies vidinį testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą; vykdo SKAIDRIS modernizuotos dalies demonstraciją. VTEK (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją; peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; teikia pastabas ir rekomendacijas Diegėjo parengtai dokumentacijai; dalyvauja SKAIDRIS modernizuotos dalies ir teikia pastabas bei rekomendacijas. | Vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai, testavimo aplinka), pateikiant informaciją apie SKAIDRIS modernizuotos dalies sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį testavimo metu; Sukurta kūrimo aplinka; Atliktos SKAIDRIS modernizuotos dalies demonstracijos; Diegimui į testavimo aplinką parengtas modernizuotas SKAIDRIS; Rezultatai turi būti suderinti su VTEK. | Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta ne mažiau kaip 5 darbo dienos iki diegimo etapo pradžios. SKAIDRIS modernizuotos dalies demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką, kuris turi būti pateiktas Paslaugų teikimo reglamente. Etapo rezultatai turi būti pasiekti ir suderinti ne vėliau kaip per 10 savaičių nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Diegimas testavimo aplinkoje | Diegėjas: parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui testavimo aplinkoje; įdiegia modernizuotą SKAIDRIS testavimo aplinkoje; konsultuoja VTEK programinės įrangos įdiegimo klausimais; - VTEK (pagal kompetenciją): suteikia reikalingą informaciją. | Sukurta programinė įranga ir įdiegta testavimo aplinkoje. | Šis diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
|  | Priėmimo testavimas | Diegėjas: parengia (atnaujina) modernizuotos SKAIDRIS dalies naudojimo instrukcijas; parengia (atnaujina) modernizuotos SKAIDRIS dalies administravimo dokumentus; vykdo priėmimo testavimą; šalina priėmimo testavimo metu užfiksuotus trūkumus (klaidas); atlieka našumo ir greitaveikos testavimą ir parengia našumo ir greitaveikos testavimo ataskaitą; atlieka reikiamus modernizuotos SKAIDRIS dalies programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus. VTEK (pagal kompetenciją): dalyvauja testavime; priima programinę įrangą bandomajai eksploatacijai. | Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. Parengti (atnaujinti) naudotojų vadovai (dokumentai). Parengti administravimo dokumentai. Sėkmingai atliktas našumo ir greitaveikos testavimas. Pateikta našumo ir greitaveikos testavimo ataskaita. Diegimui į gamybinę aplinką parengtas modernizuota SKAIDRIS. | Priėmimo testavimas vykdomas iki sėkmingo priėmimo testavimo kriterijų pasiekimo. Priėmimo testavimo etapas turi būti baigtas iki bandomosios eksploatacijos etapo pradžios. |
|  | Diegimas gamybinėje aplinkoje | - Diegėjas: parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui VTEK gamybinėje aplinkoje; įdiegia modernizuotą SKAIDRIS į VTEK gamybinę aplinką; atlieka aktualių duomenų migravimą ir (ar) įkėlimą į modernizuotą SKAIDRIS. | Modernizuotas SKAIDRIS įdiegtas VTEK gamybinėje aplinkoje. Sumigruoti ir (ar) įkelti modernizuotai SKAIDRIS daliai aktualūs duomenys. Reikalavimai duomenų migravimui ir (ar) įkėlimui pateikti 8.7.4 skyriuje. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. Šis diegimo etapas turi būti baigtas per vieną savaitę nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos ir baigtas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
|  | Mokymai | Diegėjas atlieka šiuos darbus: parengia mokymų planą; parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; parengia mokymų aplinką testinėje aplinkoje; vykdo mokymus. | Parengtas mokymų planas. Dokumente turi būti aprašytas mokymų kursų organizavimas, pateikti detalūs mokymų planai / grafikai, nurodytos mokymų priemonės, resursai, pateiktas mokymų rengimų užduočių planas. Parengta mokymų medžiaga. Dokumente turi būti pateikti mokymų pratimai. Įvykdyti mokymai nurodytam naudotojų kiekiui. | Mokymai turi būti įvykdyti iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; užtikrina ekspertų konsultavimą Perkančiosios organizacijos darbuotojams; užtikrina modernizuoto SKAIDRIS duomenų integralumą ir vientisumą; atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus; parengia bandomosios eksploatacijos rezultatų ataskaitą; parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentą. VTEK (pagal kompetenciją): dirba su įdiegta modernizuota SKAIDRIS dalimi; registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | Parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita; Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Diegėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus SKAIDRIS modernizuotos dalies trūkumus, užregistruotus bandomosios eksploatacijos problemų registre; Suteiktos konsultacijos; Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija. Parengtas garantinės priežiūros procedūros dokumentas (įskaitant SKAIDRIS modernizuotos dalies pakeitimų valdymo procedūrą). Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos garantinės priežiūros teikimo sąlygos, Diegėjo atsakomybė, VTEK atsakomybė, kontaktinė informacija, papildomos tvarkos (eskalavimo, klaidų registravimo, konsultavimo)). Detalūs reikalavimai garantinei priežiūrai pateikti 8.7.8 skyrelyje. Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. | Bandomoji eksploatacija turi trukti ne trumpiau nei 1 savaitę. Bandomoji eksploatacija vykdoma iki sėkmingo bandomosios eksploatacijos kriterijų pasiekimo. Garantinės priežiūros procedūros dokumentas turi būti pateiktas likus 2 savaitėms mėnesiui iki projekto įgyvendinimo pabaigos. |
|  | SKAIDRIS modernizuotos dalies pridavimas | Diegėjas: parengia ir pateikia galutinį perdavimo ir priėmimo aktą; pateikia visų atnaujintų dokumentų galutines suderintas versijas; pateikia sukurtos programinės įrangos išeities tekstus. | Pasirašytas galutinis perdavimo ir priėmimo aktas. | SKAIDRIS modernizuotos dalies pridavimas turi trukti ne ilgiau nei 5 kalendorines dienas nuo įvedimo į eksploataciją etapo (paskutinio žingsnio) pabaigos. |
|  | Garantinė priežiūra | Diegėjas suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį aptarnavimą. | Teikiami garantinės priežiūros įsipareigojimai. | 24 mėnesius nuo galutinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Viso projekto metu |  |  |  |
|  | Ataskaitų rengimas | Diegėjas: rengia SKAIDRIS modernizavimo eigos ataskaitą ne rečiau, kaip kartą per mėnesį; rengia galutinę paslaugų įvykdymo ataskaitą (po bandomosios eksploatacijos). VTEK (pagal kompetenciją): pateikia pastabas ir rekomendacijas ataskaitoms. | Parengtos tarpinės ataskaitos. Ataskaitose išdėstoma (neapsiribojant): - pasiekti rezultatai, vykdomos veiklos ir jų progresas SKAIDRIS modernizavimo grafiko atžvilgiu; - rizikos, kritiniai faktoriai ir numatomi veiksmai, prognozės ir kitos projekto įgyvendinimui svarbios aplinkybės; - SKAIDRIS modernizavimo grafiko pakeitimai. Parengta galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita, kuri apima projekto eigos ir rezultatų vertinimą, faktinį rezultatų palyginimą su planu ir neatitikimų įvertinimą. | Visą SKAIDRIS modernizavimo laikotarpį. Galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita teikiama per 10 darbo dienų nuo visų paslaugų pagal Techninę specifikaciją suteikimo. Tarpinės ataskaitos teikiamos kas 4 savaites. |