AUTONOMINĖS ELEKTROS TIEKIMO SISTEMOS SUMONTAVIMO IR PALEIDIMO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ST-294

2021 m. gruodžio  16   d.

Vilnius

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, įstaigos kodas 188639721, kurio registruota buveinė yra Pamėnkalnio g. 21, Vilniuje, atstovaujamas direktoriaus Rymanto Mockevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „VARICOM“, įmonės kodas 122274784, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 20, 08119 Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Gintauto Smilgevičiaus, veikiančio pagal 2021 m. lapkričio 30 d. įgaliojimą Nr. A/2021-13, (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, Tiekėjui laimėjus Pirkėjo vykdytą viešąjį pirkimą, sudarė šią Autonominės elektros tiekimo sistemos sumontavimo ir paleidimo darbų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra autonominės elektros tiekimo sistemos sumontavimo ir paleidimo Vadovybės apsaugos tarnybos autoūkio teritorijoje (toliau – Darbai).

1.2. Darbų atlikimo vieta – Utenos g. 36a, Vilnius (toliau – Objektas).

1.3. Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik Tiekėjui pilnai įvykdžius Darbus.

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

2.2. Tiekėjas įsipareigoja:

2.2.1. Darbus atlikti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. Galimas Darbų atlikimo termino pratęsimas iki 1 mėn., jeigu atlikti Darbus vėluoja dėl priežasčių, susijusių su karantino rėžimu ar yra kitų objektyvių priežasčių;

2.2.2. garantuoti savo darbuotojų saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Objekto darbo zonose;

2.2.3. Darbų atlikimo laikotarpiu statybines atliekas savo sąskaita išvežti iš Darbų atlikimo vietos;

2.2.4. visus Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti Darbai bei darbo vietoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Pirkėjui ar trečiam asmeniui nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami Tiekėjo ar jo sugadinami. Tiekėjas visiškai atlygina visą pagrįstą žalą, kurią dėl netinkamos Tiekėjo veiklos Objekte patiria Pirkėjas ar tretieji asmenys;

2.2.5. per Šalių suderintą technologiškai įmanomą terminą šalinti defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu;

2.2.6. užbaigęs Darbus iki Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo sutvarkyti darbo teritoriją bei pašalinti Darbų atliekas;

2.2.7. Darbams suteikti 2 metų garantiją;

2.2.8. atsakyti už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

2.3. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Sutarties kaina yra 6050,00 Eurai (šeši tūkstančiai penkiasdešimt eurų) (su PVM):

| Eil. Nr. | Gaminys (paslauga) | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autonominės elektros tiekimo sistemos sumontavimo ir paleidimo darbai | 5000,00 |
|  | PVM, EUR | 1050,00 |
|  | Iš viso, EUR su PVM | 6050,00 |

3.2. Į Sutarties kainą įskaitytos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Darbų atlikimu, medžiagų bei priemonių, reikalingų Darbams atlikti, taip pat bet kokios kitos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Tiekėjo įsipareigojimų tinkamu ir kokybišku įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčiais, rinkliavomis ir kitomis išlaidomis, kurias patiria Tiekėjas, vykdydamas įsipareigojimus pagal Sutartį. Bet kokios Tiekėjo išlaidos, neaptartos Sutartyje, taip pat Tiekėjo išlaidos, viršijančios Sutarties kainos sumą, bus laikomos Tiekėjo atsakomybe ir nebus jam kompensuojamos.

3.3. Pagal šią Sutartį numatomas išankstinis mokėjimas – iki 100 proc. Darbų vertės. Išankstinis mokėjimas turi būti užtikrinamas banko garantija ar draudimo laidavimo raštu visai sumai. Jei išankstiniam mokėjimui yra pateikiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas, jis turi būti originalas. Šis užtikrinimas turi galioti 1 mėn. ilgiau nei Sutarties vykdymo laikotarpis.

3.4. Pirkėjas už tinkamai faktiškai atliktus Darbus su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Tiekėjo nurodytą sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo/perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitą-faktūrą Tiekėjas Pirkėjui pateikia informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina dėl pasikeitusio kainų lygio nėra perskaičiuojama. Sutarties galiojimo metu, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, kaina perskaičiuojama nuo pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo momento.

3.6. Jeigu einamaisiais metais ne nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių bus apribojamos ar perskirstomos lėšos, skiriamos Pirkėjui, jis turi teisę atsisakyti tam tikrų Sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų Darbų pirkimo, informavusi apie tai Tiekėją.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Vienai Šaliai nevykdant šios Sutarties sąlygų arba jas vykdant netinkamai, ji privalo atlyginti kitai Šaliai tokiu Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius.

4.2. Jeigu Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų ir Sutartyje nustatytais terminais neatlieka Darbų, jis privalo mokėti Pirkėjui 0,2 proc. delspinigių nuo laiku dėl Tiekėjo kaltės neatliktų Darbų vertės.

4.3. Laiku neatsiskaitęs, Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui 0,2 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

4.4. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, kaltoji Šalis, kitai Šaliai pareikalavus, sumoka 10 procentų dydžio baudą, skaičiuojant nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės.

4.5. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jei prekės ir Darbai neatitinka Sutartyje keliamų kokybės reikalavimų (neatitikimas bent vienoje charakteristikoje) arba kitas pažeidimas nustatytas pagal CK 6.217 str. 2 d. nustatytus kriterijus.

4.6. Sutarties pažeidimu laikoma – jei Darbai neatliekami per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą. Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo atveju – suėjus pratęstam terminui.

5. Ypatingosios sąlygos

5.1. Šalys neatsako už viena kitai padarytus turtinius nuostolius, kuriuos sąlygoja įstatymų pakeitimai, valstybės organų priimti nutarimai ir potvarkiai, streikai, blokados arba kitos aplinkybės, trukdančios vykdyti Sutartį ir, kurios nėra atsiradusios dėl Sutarties Šalių tiesioginės ar netiesioginės veiklos arba neveikimo, taip pat kurių Sutarties Šalys nenumatė ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, t. y. dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių.

5.2. Force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių atveju šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis “Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėmis”.

5.3. Šalys privalo pranešti kitai Šaliai apie savo įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių per 10 dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

6. Sutarties galiojimas, keitimas, stabdymas ir nutraukimas

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja ne ilgiau, negu 5 mėnesius.

6.2. Sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

6.3. Visi Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

6.4. Atsiradus aplinkybėms, kurių nei Pirkėjas, nei Tiekėjas, sudarydami Sutartį negalėjo įvertinti ir numatyti, Sutarties termino vykdymas gali būti stabdomas tam laikotarpiui, kol tęsiasi šios aplinkybės. Sustabdžius jokie Darbai neatliekami, o atnaujinus Sutarties vykdymą – Darbai atliekami per jiems likusį laiką.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.2. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami gera valia ir bendru Šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kuria viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

7.3. Šiai Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.4. Sutartyje esanti, su ja susijusi, o taip pat šios Sutarties vykdymo metu tiek sąmoningai, tiek ir atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali tiek Sutarties vykdymo metu, tiek Sutarčiai nustojus galioti. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam šios Sutarties vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus.

7.5. Kilus ginčui, aiškinantis tikruosius Šalių ketinimus, remiamasi šiais dokumentais (pirmiau paminėto dokumento nuostatos turi pirmenybę prieš vėliau paminėto dokumento nuostatas):

- Pirkimo dokumentais ir jų paaiškinimais;

- Tiekėjo pateiktu pasiūlymu;

- Šia Sutartimi;

- Sutarties vykdymo metu tarp Šalių vykusio susirašinėjimo dokumentais.

7.6. Už Sutarties viešinimą paskirtas Pirkėjo atsakingas darbuotojas – Daiva Gurinovičienė, tel. 8 706 63165, el. paštas: daiva.gurinoviciene@vat.lt.

7.7. Pirkėjo už Sutarties vykdymą paskirtas atsakingas darbuotojas – Audrius Brokevičius tel. 8 706 63137, el. paštas: audrius.brokevicius@vat.lt.

7.8. Ši Sutartis turi priedą, kuris yra neatskiriama jos dalis, 1 lapas.

8. Šalių rekvizitai, parašai ir antspaudai:

Tiekėjas                                                                       Pirkėjas

| UAB „Varicom” | Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba |
| --- | --- |
| Vytauto g. 20, Vilnius LT-08119 | Pamėnkalnio g. 21, Vilnius LT-01114 |
| Įmonės kodas 122274784 | Įstaigos kodas 188639721 |  |
| PVM m/k LT222747811 | Ne PVM mokėtojas |
| A/s Nr. LT33 7400 0101 3532 3818 | A/s Nr. LT 65 7300 0100 0245 7836 |
| Bankas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas | Bankas: AB „Swedbank“ |
| Tel.8 698 88331 | Tel. 8 706 63111, faks. 8 706 63100 |
| El. p.: servisas@varicom.lt | El. p.: lrvat@vat.lt |
| ____________________________ | ____________________________ |
| Direktoriaus pavaduotojas | Direktorius |
| Gintautas Smilgevičius | Rymantas Mockevičius |
| A.V. | A.V. |

Priedas

prie 2021 m. gruodžio    d.

darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

AUTONOMINĖS ELEKTROS TIEKIMO SISTEMOS SUMONTAVIMAS IR PALEIDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS AUTOŪKIO TERITORIJOJE

Statinio adresas: Utenos g. 36A, Vilnius.

Užsakovas: Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba.

Paskirtis: užtikrinti nepertraukiamą elektros tiekimą Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos autoūkio teritorijos (toliau – VAT autoūkis) apsaugos sistemoms, dingus miesto elektros tinklo įtampai.

Perkami darbai: autonominės elektros tiekimo sistemos (toliau – Sistemos) t. y. elektros stoties SDMO (toliau – DG), netrūkios kintamosios elektros srovės šaltinio (toliau – UPS), automatinio paleidimo įtaiso (toliau – ARI) pajungimas, paleidimo-derinimo darbai. DG, UPS, ARI ir monitoringo panelę pateikia Užsakovas.

Bendrieji reikalavimai: reikia įrengti autonominę elektros tiekimo sistemą (UPS-as numatomas tik apsaugos sistemoms) VAT autoūkio teritorijoje t. y. jeigu dingsta elektros tiekimas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), sistema pereina į rezervinio elektros tiekimo režimą. Prie Sistemos reikia prijungti VAT autoūkio apsaugos sistemas, įvažiavimo vartų maitinimą ir lauko teritorijos apšvietimą. Elektros stotis turi būti pritvirtinta prie asfalto dangos, sumontavimo vietą nurodo Užsakovas. UPS-as sumontuojamas VAT autoūkio serverinėje. Montavimo metu turi būti pakeisti visi UPS-o akumuliatoriai (akumuliatorius pateikia Užsakovas). Monitoringo panelė sumontuojama VAT autoūkio apsaugos poste (vietą derinti su Užsakovu).

Tiekėjas privalės įrengti sistemą taip, kad ji pilnai funkcionuotų ir būtų tinkama eksploatacijai. Jeigu užsakovas nenumatė ar neaprašė sistemų mazgų dėl ko sistema nefunkcionuotų, tiekėjas privalo numatyti ir įtraukti trūkstamus mazgus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra aprašyti projekte ar ne.

Tiekėjas, pasirašydamas šią Sutartį, neturėjo galimybių patikrinti maitinimo šaltinio ir elektros stoties veikimo. Pirkėjas įsipareigoja pateikti tvarkingą, veikiančią ir pilnai sukomplektuotą įrangą.

Garantija. Visiems atliktiems matomiems ir paslėptiems darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 2 metų garantija.

Tiekėjas                                                                       Pirkėjas

| UAB „Varicom” | Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba |
| --- | --- |
| Vytauto g. 20, Vilnius LT-08119 | Pamėnkalnio g. 21, Vilnius LT-01114 |
| Įmonės kodas 122274784 | Įstaigos kodas 188639721 |  |
| PVM m/k LT222747811 | Ne PVM mokėtojas |
| A/s Nr. LT33 7400 0101 3532 3818 | A/s Nr. LT 65 7300 0100 0245 7836 |
| Bankas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas | Bankas: AB „Swedbank“ |
| Tel.8 698 88331 | Tel. 8 706 63111, faks. 8 706 63100 |
| El. p.: servisas@varicom.lt | El. p.: lrvat@vat.lt |
| ____________________________ | ____________________________ |
| Direktoriaus pavaduotojas | Direktorius |
| Gintautas Smilgevičius | Rymantas Mockevičius |
| A.V. | A.V. |