PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2021 M. RUGPJŪČIO 19 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. DPS-21/25

2021 m. gruodžio     d.

Marijampolė

Marijampolės specialieji socialinės globos namai, juridinio asmens kodas 300663201, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 23A, LT-68298 Marijampolė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujami direktorės Vidutos Bačkierienės, veikiančios pagal Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų nuostatus (toliau – užsakovas), viena šalis, ir UAB „Statybos ritmas“, juridinio asmens kodas 151203391, kurios registruota buveinė yra Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintauto Vilučio, veikiančio pagal UAB „Statybos ritmas“ įstatus (toliau – rangovas), kita šalis, abi kartu vadinamos šalimis, vadovaujantis 2021 m. rugpjūčio 19 d. Statybos rangos sutarties Nr. DPS-21/25 (toliau – sutartis) 9 dalies „Sutarties kaina ir apmokėjimas“, 9.9.1 punkto a) papunkčiu, 10 dalies „Pakeitimai“ 10.1.2, 10.1.4, 10.3 punktais bei atsižvelgiant į 2021 m. spalio 27 d. Gamybinio pasitarimo protokolą Nr. ŪV-83 ir 2021 m. lapkričio 4 d. Gamybinio pasitarimo protokolą Nr. ŪV-84 (toliau – protokolai), sudaro šį Papildomą susitarimą Nr. 1, kuriame nustatomi papildomi užsakovo ir rangovo tarpusavio įsipareigojimai.

# Užsakovas ir rangovas susitaria taip:

# Šio Papildomo susitarimo Nr. 1 objektas yra sutarties 3 dalies „Bendrosios nuostatos“ 3.4 punkto „Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:“ „Pradinės sutarties vertė“, „Sutarties kaina“ ir „iš kurių PVM sudaro“ (toliau – Sutarties kaina), keitimas.

- .Šiuo Papildomu susitarimu Nr. 1 Sutarties kaina keičiama taip:

| Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| Pradinės sutarties vertė | 1.10 | 1 876 539,60 eurų (vienas milijonas aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt devyni eurai ir šešiasdešimt euro centų) |
| Sutarties kaina, | 9.1 | 2 270 612,92 eurų (du milijonai du šimtai septyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai dvylika eurų ir devyniasdešimt du euro centų) |
| iš kurių PVM sudaro | 9.1 | 394 073,32 eurų (trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai septyniasdešimt trys eurai ir trisdešimt du euro centai) |

3. Pagal protokolus ir Darbų kiekių žiniaraščius, kurie yra priedai prie šio susitarimo ir neatskiriama sutarties dalis, nebus atliekama darbų už 28 518,84 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus aštuoniolika ir aštuoniasdešimt keturis euro centus), o bus atliekami papildomi darbai už 130 835,96 Eur (vieną šimtą trisdešimt tūkstančių aštuonis šimtus trisdešimt penkis eurus ir devyniasdešimt šešis euro centus), todėl Sutarties kaina didinama 102 317,12 Eur (vienu šimtu dviem tūkstančiais trimis šimtais septyniolika eurų ir dvylika euro centų).

4. Šiam Papildomam susitarimui Nr. 1 galioja visos sutarties sąlygos ir įsipareigojimai, jeigu šis susitarimas nenumato kitaip.

5. Šis Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra sudedamoji sutarties dalis.

6. Susitarimas sudarytas dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7. PRIEDAI:

7.1. 2021 m. spalio 27 d. Gamybinis pasitarimo protokolas Nr. ŪV-83 su priedais, 11 lapų.

7.2. 2021 m. lapkričio 4 d. Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. ŪV-84 su priedais, 31 lapas.

8. Papildomo susitarimo Nr. 1 ir sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Marijampolės specialieji socialinės globos namai Bažnyčios g. 23A, LT-68298 Marijampolė Juridinio asmens kodas 300663201 AB Swedbank A. s. Nr. LT 7300 0101 0045 8122 Tel. +370 343 56459 el. paštas msgn@msgn.lt | RANGOVAS UAB „Statybos ritmas“ Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė Juridinio asmens kodas 151203391 PVM mokėtojo kodas LT512033917 AB Swedbank A. s. Nr. LT48 7300 0100 0233 6892 Tel.: +370 343 71450 Faks. +370 343 70787 el. paštas info@sr.lt |
| --- | --- |
| Direktorė Viduta Bačkierienė Parašas ................................................... Data..................................................... A.V. | Generalinis direktorius Gintautas Vilutis Parašas ..................................................... Data...................................................... A.V. |