PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2021 M. GEGUŽĖS 25 D. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES NR. S-592 „KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR TAISYMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS (351 DALIS)“, KURI APIMA VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 5216 PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE NEMENČINĖS NUO KELIO VILNIUS–ŠVENČIONYS–ZARASAI RUOŽO NUO 0,023 IKI 1,203 KM PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

2021 m. ___________ ___ d.  Nr.

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus, Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476 „Dėl Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų patvirtinimo“, toliau vadinama Užsakovu,

ir

AB „Viamatika“, juridinio asmens kodas 120721845, kurios registruota buveinė yra Granito g. 3-101, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Paleko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2018 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-485 ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama Teikėju,

toliau kartu Papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2018 m. liepos 10 d. preliminariosios pirkimo sutarties Nr. S-452 „Kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darbų techninės priežiūros paslaugos“ sąlygų 69 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir atsižvelgdamos į atsiradusias 2021 m. gegužės 24 d. rangos pirkimo sutarties Nr. S-565 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5216 Privažiuojamasis kelias prie Nemenčinės nuo kelio Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 0,023 iki 1,203 km paprastojo remonto darbai“ (toliau – rangos sutartis), papildomas, patvirtintas Papildomu susitarimu, darbų sumas, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo

s u s i t a r ė:

- 2021 m. gegužės 25 d. pagrindinės pirkimo sutarties Nr. S-592 (toliau – Sutartis) 2 punkte nurodytą preliminarią Pagrindinės pirkimo sutarties kainą, nustatytą atnaujinto Teikėjų varžymosi metu, su PVM 3 506,69 eurai (trys tūkstančiai penki šimtai šeši eurai 69 ct), kurios sudėtinės dalys:

Preliminari Pagrindinės pirkimo sutarties kaina be PVM – 2 898,09 eurų (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 09 ct);

21 proc. PVM – 608,60 eurai (šeši šimtai aštuoni eurai 60 ct),

pagal rangos sutarties papildomą, patvirtintą Darbų pakeitimą Nr. 1 darbų sumą (t. y. 25 907,19 eurai be PVM (dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai septyni eurai, 19 ct.) ir Sutarties atnaujinto tiekėjų varžymosi metu nustatytą paslaugų procentą 1,12 – pridėjus 290,16 Eur be PVM,

pakeisti į

preliminarią Pagrindinės pirkimo sutarties 3 857,78 eurų su PVM (trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir 78 ct), kurios sudėtinės dalys:

Preliminari Pagrindinės pirkimo sutarties kaina be PVM – 3 188,25 eurai (trys tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 25 ct);

21 proc. PVM – 669,53 eurai (šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai ir 53 ct).

- Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.	Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

5.	Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6.	Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Remigijus Lipkevičius | Tiekėjas AB „Viamatika“ Granito g. 3-101 LT-02241 Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre kodas 120721845 PVM mokėjimo kodas LT207218417 Telefonas (8 5) 264 47 85 El. paštas problematika@problematika.lt AB SEB bankas, SWIFT kodas CBVILT2X, IBAN LT38 7044 0600 0165 3167 Direktorius Artūras Palekas |
| --- | --- |