SUSITARIMAS

DĖL 2020 M. SPALIO 14 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-1095 „PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. STATYBOS DARBAI (I ETAPAS)“

2021 m. rugpjūčio      d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) juridinio asmens kodas 135640993, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 85, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį Susitarimą dėl 2020 m. spalio 14 d. „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k., Kauno r. sav. statybos darbai         (I etapas)“ rangos darbų pirkimo sutarties Nr. S-1095 (toliau – Sutartis) sąlygų pakeitimo ir susitaria (toliau – Susitarimas):

- Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies, 3 punkto nuostatomis, Sutarties 13.1 punktu ir 2021-07-27 Pakeitimo aktu Nr. 2 susitaria:

1.1. Atsisakyti neatliekamų darbų, kurių kaina yra 400,00 Eur be PVM (keturi šimtai Eur), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti atsisakomų darbų kiekių žiniaraštyje.

1.2. Atlikti papildomus darbus, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų darbų kaina yra 3967,14 Eur be PVM (trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt septyni Eur ir 14 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose.

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 2631126,50 Eur su PVM (du milijonai šeši šimtai trisdešimt vienas tūkstantis šimtas dvidešimt šeši Eur ir 50 ct).

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

4. Prie šio Susitarimo pridedamas priedas kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis. Pakeitimo aktas Nr. 2, 47 lapai.

5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

| Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Juridinio asmens kodas 188756386 PVM mokėtojo kodas: nėra | Rangovas UAB „Kauno keliai" R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas Juridinio asmens kodas 135640993 PVM mokėtojo kodas LT356409917 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius | Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis |