Papildomas susitarimas  Nr. 1

PRIE  2018-10-11  DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIES NR. A56(1)-728-(3.18)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir UAB „Eiresta“,  įmonės kodas 174940999, kurios registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 29, LT-17173, Eišiškės, Šalčininkų rajonas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rišardo Počobuto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 d. ir 2018-10-11 sutarties Nr. A56(1)-728-(3.18) (toliau – Sutartis) 2.2.1, 3.3, 3.5, 3.8, 5.6.1 nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 įsakymu patvirtintos kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1 p, atsižvelgdamos į 2021-12-03 Papildomų darbų aptarimų aktą:

susitarė:

1. Pakeisti Sutarties kainą, taikant kiekio (apimties) keitimą (bendra pakeitimų vertė – 32726,09 Eur (trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt šeši eurai, 9 ct) Eur su PVM – 4 proc. nuo pradinės Sutarties kainos):

1.1. atsisakyti dalies darbų, kurių bendra vertė yra 16988,02 Eur (šešiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 2 ct) su PVM;

1.2. įsigyti papildomus darbus, kurių bendra vertė yra 15738,07 Eur (penkiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 7 ct) su PVM;

2. Sumažinti Sutarties kainą 1249,95 (vienu tūkstančiu dviem šimtais keturiasdešimt devyniais eurais, 95 ct) ir nustatyti naują Sutarties kainą – 816419,86 Eur (aštuoni šimtai šešiolika tūkstančių keturi šimtai devyniolika eurų, 86 ct) su PVM.

3. Patikslinti sutarties priedą Nr. 2 „Įkainotas veiklos sąrašas“.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Šis  susitarimas  surašytas  2  (dviem)  egzemplioriais,  turinčiais  vienodą  teisinę  galią  –  po  vieną kiekvienai Šaliai.

SUSITARIMO PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 2021-12-03 Papildomų darbų aptarimo aktas, 2 lapai;

Priedas Nr. 2 Įkainotas veiklos sąrašas, 6 lapai;

Priedas Nr. 3 Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;

Priedas Nr. 4 Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

| UŽSAKOVAS Vilniaus rajono savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188708224 Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius Tel. (8-5) 275 1961 El. p. vrsa@vrsa.lt Administracijos direktorė Liucina Kotlovska _______________ A.V. | RANGOVAS UAB Eiresta Įmonės kodas 174940999 Vasario 16-osios, Eišiškės, Šalčininkų rajonas Tel. 838056455 El.p. info@eiresta.lt Direktorius Rišard Počobut _______________ A.V. |
| --- | --- |