PAPILDOMŲ DARBŲ APTARIMO AKTAS

2021-12-15

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) įgyvendina projektą „GYVENAMOJO DAUGIABUČIO NAMO (7.3) SOCIALINIAM BŪSTUI STATYBOS, ESAMŲ PASTATŲ GRIOVIMO APRAŠO, ŠVENČIONIŲ G. 78 A, NEMENČINĖS M., VILNIAUS R. SAV., PROJEKTAS“. UAB „Eiresta“ (toliau – Rangovas) įsipareigojo (pagal 2018 m. spalio 11 d. rangos sutartį Nr. A56(1)-728-(3.18)) atlikti visus numatytus darbus pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą Nr. PLP-16-029-TP.

DALYVAUJA:

| Užsakovo atstovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, 1.e. vedėjo pareigas | M. Kunickis |
| --- | --- |
| Užsakovo atstovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėja | D. Korvin-Piotrovska |
| Rangovas UAB „Eiresta“ gen. direktorius | R. Počobut |
| Projektuotojas „Plėtros partneriai“ direktorius | P. Verbovič |
| Statybos techninis prižiūrėtojas UAB “Statybos koordinatoriai” | D.Raudonis |

DARBOTVARKĖ:

- Dėl betoninių trinkelių įrengimo vietoje asfalto dangos.

- Dėl trinkelių spalvos.

| Eil. Nr. | SVARSTYTA | NUSPRĘSTA |
| --- | --- | --- |
|  | Naujos asfalto dangos įrengimas (4 cm viršutinis asfalto sl./8 cm asfalto pagrindo sl) – 591 m2 pakeisti į betonines trinkeles (8 cm) storio (591 m2). Priežastis - grindinio trinkelės gaminamos iš natūralių medžiagų, o asfalto sudėtyje yra aplinkai kenksmingų šalutinių naftos produktų. Neseniai patiestas arba sušlapęs asfaltas skleidžia specifinį kvapą. Trinkelių danga geriau atlaiko automobilio srautus, todėl yra išvengiama dažno asfalto įtrūkimo-provėžų. | Pakeisti asfalto dangą į betoninių trinkelių 8 cm storio (591 m2) dangą. |
|  | Įspėjamojo paviršiaus “STOP zona” trinkelių įrengimas, 200x100x80 mm, spalva raudona pakeisti į geltonos spalvos trinkeles (11.50 m2) Silpnaregių ir neregių vedimo sistemos iš trinkelių įrengimas, 200x100x80 mm, spalva raudona pakeisti į geltonos spalvos trinkelės (61 m2). Priežastis - trinkelių raudonos spalvos nėra prekyboje ir gamintojas šiais metais jau negamins. | Pakeisti trinkeles raudonos spalvos į trinkeles geltonos spalvos. |

NEVYKDOMI DARBAI -  16988.02 Eur su PVM suma (šešiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 2 ct)

VYKDOMI DARBAI – 15738,07 Eur su PVM suma (penkiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 7 ct).

SKIRTUMAS – 1249,95 Eur su PVM (tūkstantis du šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 95 ct).

NUSPRĘSTA:

- Patvirtinti Rangovo UAB „EIRESTA“ pateiktas vykdomų-nevykdomų darbų sąmatas (pridedama) bei pasirašyti papildomą susitarimą, įvertinant vykdomus ir nevykdomus darbus ir išskaičiuoti skirtumą iš Rangovui mokėtinų sumų.

- Pritarti Rangovo siūlymui (pritarus projektuotojui) pakeisti raudonos spalvos trinkeles į geltonos spalvos.

PRIDEDAME:

- Sklypo planas (nevykdomi darbai (sąmata)), 1 lapas;

- Sklypo planas (vykdomi darbai (sąmata)), 1 lapas.

Užsakovo atstovas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, 1.e. vedėjo pareigas         		   M. Kunickis

Užsakovo atstovas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Investicijų skyriaus vedėja 					                          D. Korvin-Piotrovska

Rangovas

UAB „Eiresta“ gen. direktorius 					  	    R. Počobut

Projektuotojas

UAB „Plėtros partneriai“ direktorius 					   P. Verbovič

Statybos techninis prižiūrėtojas, UAB „Statybos koordinatoriai“	              D. Raudonis