# SUSITARIMAS

# DĖL 2020 M. birželio 23 D., Kauno rajono ramučių kultūros centro pastato centrinė g. 26 c, ramučių k., karmėlavos sen., kauno r. rekonstrukcijos RANGOS darbų sutarties nr. S-681 pakeitimo

2022 m. sausio 04  d.     Nr. S-53

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, (toliau – Užsakovas), ir Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) „Baltijos plienas“, įmonės kodas 303292413, kurios registruota buveinė yra, Chemijos g. 23, LT–51332 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio pagal UAB „Baltijos plienas“ įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami ,,Šalimis“ sudarė šį 2020 m. birželio 23 d. rangos darbų sutarties Nr. S-681 „Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. rekonstrukcijos rangos darbų sutartis“ (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 4.6 ir 4.7 papunkčiais, atsižvelgdamos į techninio projekto sprendinių keitimus, susitaria atlikti šiuos Sutarties sąlygų pakeitimus:

- Atsisakyti nevykdomų darbų, kurių kainą sudaro 5217,38 Eur (penki tūkstančiai du šimtai septyniolika eurų ir 38 ct) su  21% PVM, kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose nevykdomų darbų lokalinėse sąmatose konkursiniais įkainiais.

- Įsigyti papildomų darbų, kurių kainą sudaro 39859,41 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 41 ct) su  21% PVM, kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose skaičiuojamaisiais, konkursiniais ir palyginamaisiais įkainiais.

- Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 1557047,43 Eur su PVM (vienas milijonas penki šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturiasdešimt septyni eurai ir 43 ct).

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

- Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

6.1.  Priedas Nr.1, Pranešimas Nr. S-55, 6 lapai;

6.2. Priedas Nr. 2 Gamybinių susirinkimų nagrinėjamų klausimų protokolas 2021.07.29 Nr. 45, 8 lapai;

6.3. Priedas Nr. 3, Gamybinių susirinkimų nagrinėjamų klausimų protokolas 2021.08.05 Nr. 46, 6 lapai;

6.4. Priedas Nr. 4, Gamybinių susirinkimų nagrinėjamų klausimų protokolas 2021.08.12 Nr. 47, 7 lapai;

6.5.  Priedas Nr. 5, Prašymas keisti grindų dangą, 1 lapas;

6.6.  Priedas Nr. 6, Lokalinės sąmatos papildomų  ir nevykdomų darbų, 17 lapų;

6.7.  Priedas Nr. 7, Tiekėjų komerciniai pasiūlymai. 4 lapai.

6.8.  Priedas Nr. 8, Pritarimas lokalinėms sąmatoms, 1 lapas

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:	 			  Rangovas:

| Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 A.s. LT914010042503135057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Telefonas (8 37) 30 55 02 Faksas (8 37) 31 37 97 El. paštas administratorius@krs.lt Administracijos direktorius, Šarūnas Šukevičius ............................................................... A.V. | UAB „Baltijos plienas“ Chemijos g. 23, LT–51332 Kaunas Įmonės kodas 303292413 PVM kodas – LT100009993312 A.s. LT05 7300 0101 3890 3966 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 Telefonas +370 626 74775 El. paštas info@baltijosplienas.lt Direktorius Kastytis Skiečius .............................................................. A.V. |
| --- | --- |