SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. SPALIO 12  D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. PPS-413 TAIKAUS GINČO IŠSPRENDIMO

Nr.

Vilnius

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama direktorės Rūtos Krasauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus ir MB „Slyva“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Arno Mikulskio, vadovaujantis 2021 m. spalio 12 d. paslaugų viešojo pirkimo –pardavimo Nr. PPS-413 sutarties (toliau – Sutartis) 8.2. ir 9.5. punktais, siekiant kilusius sutarties paslaugų vykdymo klausimus išspręsti gera valia ir derybų būdu, vadovaujantis Sutarties 7.2., 7.4. ir 8.3. punktais, atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje nustatytais terminais neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas Sutarties 1 dalyje nurodytas sutarties dalykas, apibrėžtas 1.1. punkte pirkimo objekto dalimis,

s u s i t a r i a:

1. Pratęsti Sutarties 1.1. punkte nurodytos 1 pirkimo objekto dalies „Skaitmeninės mokymo priemonės svetainės Geografija 6–8 kl. perprogramavimas“,  įgyvendinimą ne vėliau kaip iki 2022 m.  vasario 15 d.

2. Paslaugų teikėjui įgyvendinus šio Susitarimo 1 punktą nuo Paslaugų teikėjui mokėtinų piniginių sumų išskaičiuojami delspinigiai ir atsiskaitoma proporcingai mažiau už 1 punkte suteiktas paslaugas už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojant nuo pagrindinės Sutarties pasibaigimo datos kitos einančios dienos  iki šio susitarimo 1 punkte realios paslaugų įvykdymo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki numatytos 1 punkte termino pabaigos.

3. Paslaugų teikėjui įvykdžius šio Susitarimo 1 punkte numatytas paslaugas iš dalies arba ne visas iš nurodytų, arba nesilaikius 1 punkte nurodyto termino, delspinigiai paskirstomi proporcingai įvykdytai daliai.

4. Paslaugų teikėjui neįvykdžius šio Susitarimo 1 punkte nurodytų paslaugų arba įvykdžius jas iš dalies, Paslaugų gavėjas gali taikyti Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemones, numatytas Sutarties 7.2. punkte nesilaikydamas šiame Sutarties 7.2. punkte nurodyto įspėjimo apie pažeidimą ir Sutarties 8.3. punkte nurodyto 20 (dvidešimties) dienų įspėjimo termino.

5. Paslaugų gavėjas pripažįsta, kad Sutarties 1.1. punkte nurodytos 2 pirkimo objekto dalies „Skaitmeninės mokymo priemonės svetainės Išmanieji robotai perprogramavimas“, 3 pirkimo objekto dalies „Skaitmeninės mokymo priemonės svetainės Liema ir padamukų planetos perprogramavimas“ Paslaugų teikėjas gali neįgyvendinti. Paslaugų teikėjui nebus taikomas Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

6. Neįgyvendinus šio Susitarimo sąlygų (išskyrus šio Susitarimo 1 punkte numatytą terminą) per 30 dienų Paslaugų gavėjas turi teisę taikyti kitas pagrindinėje Sutartyje ir / arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas savo teisių gynimo priemones.

7. Kitos sąlygos išlieka tos pačios kaip ir numatytos pagrindinėje sutartyje.

8. Šalys patvirtina, kad šio Susitarimo nuostatos joms yra aiškios, suprantamos ir nedviprasmiškos bei sutinka jas vykdyti ir įgyvendinti.

9. Ginčui persikėlus į Lietuvos Respublikos kompetentingą teismą, ginčas nagrinėjamas pagal Paslaugų gavėjo buveinės vietos adresą.

10. Šis Susitarimas pasirašomas abiejų Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų lietuvių kalba dviem egzemplioriais, įteikiamą kiekvienai šaliai po vieną arba kvalifikuotais elektroniniais parašais elektroniniu būdu ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Susitarimo šalių rekvizitai

|  | Nacionalinė švietimo agentūra Juridinio asmens kodas 305238040 Ne PVM mokėtojas K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius Tel. +370 5 275 2362 El. paštas: info@nsa.smm.lt A. s. Nr. LT427300010002456989 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 7300 Direktorė Rūta Krasauskienė | MB „Slyva“ Bendrijos kodas 304492712 Jūrininkų pr. 12-45, LT-95231 Klaipėda Tel. +37060696460 El. paštas: arnas@upuro.com A. s. LT727300010151685517 Swedbank, AB Banko kodas 73000 Direktorius Arnas Mikulskis |
| --- | --- | --- |