PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1/ AS-

Prie 2020-05-27 RANGOS SUTARTIES Nr. AS-750

(pirkimo Nr. 471991)

2020 m. spalio ___d.

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Artūro Bogdanovo, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB ,,Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454, kurio registruota buveinė yra Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Direktoriaus Petro Černecko (toliau – Rangovas), vadovaujantis 2020-05-27 rangos sutarties Nr. AS-750 4.2.1. punkto sąlygomis, susitaria:

1 Sutarties darbų vykdymo terminą pratęsti 4 mėn. vykdant „Gargždų m. Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g ir besiribojančių aikščių, skverų, dviračių takų, šaligatvių statybos darbus“.

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, bei pateikus pratęstą sutarties įvykdymo užtikrinimą, o visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šis Susitarimas sudarytas 2 vienodą galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.

PRIDEDAMA. Įkainuotas veiklos grafikas, 1 lapas.

| Užsakovo vardu |  | Rangovo vardu |
| --- | --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai |  | UAB „Inkomsta & Co“ Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda, |
| Įmonės kodas 188773688 PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtojas A.s. LT14 4010 0402 0031 4539 AB Luminor bank |  | Įmonės kodas 302545454 PVM mokėtojo kodas: LT100005809519 A.s. LT76 7180 5000 2746 7837 AB „Šiaulių bankas“ |
| Banko kodas 40100 |  | Banko kodas 71800 |
| Tel. (8 46) 47 20 25, |  | Tel. (8 46) 48 13 35, (8 614) 32 534 |
| Faksas (8 46) 47 20 05 |  | Faksas (8 46) 48 13 35 |
| El.p. savivaldybe@klaipedos-r.lt |  | El.p. company@inkomsta.lt |
| Direktorius Artūras Bogdanovas |  | Direktorius Petras Černeckas |

| ______________________ (Parašas) | ______________________ (Parašas) |
| --- | --- |