2022-02-02 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. VP-18(74)

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2022 m. vasario  2  d.

Ukmergė

## Paslaugų teikėjo UAB „Miškų broliai“ Miškininkystės darbų rangos paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioniniam padaliniui 2022 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos, tveriant vielos tinklo tvorą | m. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3500 | 2000 | 500 |  |

| PASLAUGŲ GAVĖJAS Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija Ukmergės regioninis padalinys Įmonės kodas 132340880 Padalinio vadovas Virginijus Šalčiūnas ...............................................................; PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Miškų broliai“ Įmonės kodas 301489853 Direktorius Jobas Burkauskas ............................................................. A.V.. |  |  |
| --- | --- | --- |