SUSITARIMAS Nr. 6 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-167

2025 m.________________d.

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2023-03-02 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-167 (toliau – Sutartis), projekte „Kelio ruožo nuo industrinio parko teritorijos iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai (Kairių aplinkkelio) tiesimas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą bei atlikti paruošiamuosius darbus pagal pateiktą kelio ruožo nuo industrinio parko teritorijos iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai (Kairių aplinkkelio) tiesimo techninį darbo projektą (toliau - TDP), atlikti numatytus statybos darbus, perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją ir gauti statybos užbaigimo aktą (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta pastaba, jog „Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti eilutėje nurodytą sumą. Rangovas, pasirašęs Sutartį su AB „Via Lietuva“ dėl kelio rekonstravimo/remonto, turės sudaryti sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB „ESO“) dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. AB „Via Lietuva“ Rangovui už AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės už faktiškai atliktus darbus“. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta suma – Apšvietimo prijungimas( „ESO“ dalis)*  – 27.106,75 Eur be PVM;

- AB „ESO“ Rangovui po faktinio darbų atlikimo išrašė 2023 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESO23P137287  (Priede Nr. 1), kurios vertė yra 3.606,06 Eur be PVM;

- Faktiškai atlikus Apšvietimo prijungimo dalies darbus, sumažėjo šių darbų atlikimui numatyta vertė nurodyta konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje, todėl atsirado neatliekamų/nevykdomų darbų, kurių vertė yra 23.500,69 Eur be PVM;

- Rangovas 2025 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. SD/25-1387 „Dėl apšvietimo prijungimo (ESO dalis) dalies“ (Priedas Nr. 2) kreipėsi į Užsakovą dėl faktiškai patirtų išlaidų skirtumo, nustatant mažesnę sumą žiniaraščiui Nr. 11.

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - iš viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 28.435,83 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai 83 ct);

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 23.500,69 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų 69 ct);

  - 21 proc. PVM yra 4.935,14 Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt penki eurai 14 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 28.435,83 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 6.519319,90 Eur (su PVM).

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

7.1. Priedas Nr. 1- PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESO23P137287;

7.2. Priedas Nr. 2 – Rangovo raštas 2025 m. lapkričio 13 d. Nr. SD/25-1387

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS AB „HISK“ Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys Įmonės kodas 147710353 El. p. info@hisk.lt A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263 Luminor Bank AS Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |