2022-02-04   Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. VP(E)-10 (52)

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2022 m. vasario 4 d.

Biržai

Paslaugų teikėjas UAB „Miškų broliai“, Miškininkystės paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Biržų regioniniam padaliniui 2022 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos, tveriant vielos tinklo tvorą | m | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                     PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų regioninis padalinys Regioninio padalinio vadovas Alvidas Kurklietis |  | UAB „Miškų broliai“ Direktorius Jonas Burkauskas |
| --- | --- | --- |