SUSITARIMAS DĖL OBJEKTINIO TIPO DUOMENŲ SAUGYKLŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 6F-10(2022) PAKEITIMO

2022 m. balandžio mėn. __ d. Nr. ______

Vilnius

UAB „NBCS“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Artiom Maslov, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Klientas), atstovaujamas Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Armino Rakausko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 12-92 „Dėl Gintauto Mežečio atleidimo iš pareigų“,

toliau Tiekėjas ir Klientas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2022 m. vasario 18 d. Objektinio tipo duomenų saugyklų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 6F-10(2022) (toliau – Sutartis) 14.1 papunkčiu ir atsižvelgdami į tai, kad dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių – pasiūlytos įrangos gamintojai dėl krizės pasaulinėje puslaidininkių pramonėje vėluoja pagaminti įrangą, dėl to užsakyta įranga bus pristatyta vėliau nei planuota, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitariama:

- Pratęsti Sutartį 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, numatant, kad visi Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo šio susitarimo įsigaliojimo datos.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

- Šis susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo dienos.

| # TieKĖJAS UAB „NBCS“ Šeškinės sodų g. 12, Vilnius, LT- 08343 Juridinio asmens kodas 301817848 PVM mokėtojo kodas LT100006470618 Banko sąskaitos Nr. LT332140030003850923 Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 21400 Tel. +370 5 2764563 El. p. info@nbcs.lt Generalinis direktorius Artiom Maslov _________________ (parašas) | # KLIENTAS Informacinės visuomenės plėtros komitetas Adresas: Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius Juridinio asmens kodas 188772433 PVM mokėtojo kodas nėra Banko sąskaitos Nr. LT647044060001548230 Bankas AB SEB bankas Banko kodas 70440 Tel. +370 685 83595 El. p. info@ivpk.lt Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjas, atliekantis direktoriaus funkcijas Arminas Rakauskas _____________ (parašas) |
| --- | --- |