SUSITARIMAS

# DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 22 D. MINKŠTŲJŲ BALDŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. S-1356 ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „KAUNO R. ZAPYŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO, ESANČIO ŠVIESOS G. 16, KLUONIŠKIŲ K., INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS” STABDYMO

2022 m. vasario   14  d.  Nr. S-199

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Vilanus“ (toliau – Pardavėjas), įmonės kodas 303192612, Rūgalių k. 4, 72368 Tauragės r. sav., atstovaujama direktoriaus Sigito Klymanto, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį Susitarimą dėl 2021 m. lapkričio 22 d. ,,Minkštųjų baldų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. S-1356 įgyvendinant projektą „Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16, Kluoniškių k., infrastruktūros modernizavimas“ (toliau – Sutartis) stabdymo, kuriuo vadovaudamiesi Sutarties 
12.1. punktu, dėl svarbių aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios, dėl kurių Pardavėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, t. y. dėl užsitęsusių rangos darbų, už kurių vykdymą atsakingas Užsakovas, ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.207 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad kai šalys savo prievoles turi įvykdyti viena paskui kitą, tai turinti sutartį įvykdyti vėliau šalis gali sustabdyti vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdo savo prievolių, susitaria:

1. Nuo 2022 m. vasario 15 d. sustabdyti Sutarties vykdymą laikotarpiui, kuriuo tęsis aplinkybės nulėmusios negalėjimą vykdyti sutarties, bet ne ilgiau kaip 60 dienų;

2. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti apie aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, išnykimą;

3. Šalys konstatuoja, kad kitos Sutarties nuostatos nesikeičia;

4. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

| Pirkėjas: Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Juridinio asmens kodas 188756386 Tel. +370 37 30 55 02 Faks. +370 37 31 37 97 El. paštas administratorius@krs.lt Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius | Pardavėjas: UAB „Vilanus“ Rūgalių k. 4, 72368 Tauragės r. sav., Juridinio asmens kodas 303192612 PVM mok. kodas LT100009078412 Tel. 8 655 93 688 El. paštas info@vilanus.lt Direktorius Sigitas Klymantas |
| --- | --- |