SUSITARIMAS

PRIE 2019-09-09 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-794

2022 m. _________________ d. Nr. 5

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir

jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Šilutės automobilių keliai“ (atsakingas partneris), juridinio asmens kodas 177003120, kurios registruota buveinė yra Žemaičių Naujamiesčio g. 2, Šilutė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Hidrostatyba“ (partneris), juridinio asmens kodas 163281914, kurios registruota buveinė yra Gamyklos g. 4, Gargždai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Budino, veikiančio pagal 2019 m. gegužės 16 d. jungtinės veiklos sutartį, sudaryta tarp UAB „Šilutės automobilių keliai“ ir UAB „Hidrostatyba“, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamosi Užsakovo 2021 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. 2-20726 (šio Susitarimo 1 priedas) bei Rangovo 2022 m. sausio 13 d. raštu Nr. 8-ŠAK-2021 (šio Susitarimo 2 priedas),

sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 5 (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. rugsėjo 9 d. pirkimo sutarties Nr. S-794 „Kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai, kuriam Kretingoje suteikti miesto Rotušės a. ir Vilniaus g. pavadinimai, ruožo nuo 0 iki 0,922 km ir nuo 1,050 iki 1,408 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), kuriuo

s u s i t a r ė:

- Neapmokėti Rangovui 100 % atliktų statybos darbų sumos už visus iš cinkuoto plieno skardos sumontuotus kelio ženklų skydus, kurie įrengti neišlaikant patvirtinto techninio projekto Techninių specifikacijų 5 skyriaus „Kelio ženklai, ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės“ 5.2.1 papunktyje „Kelio ženklai“ nustatyto reikalavimo: „kelio ženklų skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį“, ir kurių bendras skaičius yra 261 vnt.

- Įvertinant Rangovo tiesiogiai patirtas išlaidas ir kelio ženklų vieneto kainas, nurodytas Rangovo pateiktoje UAB „Jugima“ 2021 m. gegužės 17 d. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje serija JG Nr. 21859 (šio Susitarimo priedas Nr. 2), nustatyti šio Susitarimo 1 punkte apibrėžtų neapmokamų darbų sumą – 4 299,02 Eur su PVM (keturi tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 2 ct) (suma be PVM – 3 552,91Eur; PVM – 746,11 Eur).

- Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

- Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: | Rangovas: |
| --- | --- |
| VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius Kodas 188710638 Tel. (8 5) 232 9600, El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 „Swedbank“, AB | UAB „Šilutės automobilių keliai“ Žemaičių Naujamiesčio g. 2, LT-99168 Šilutė Įmonės kodas 177003120 Telefonas (8 44) 51460 El. paštas info@siluteskeliai.lt A.s. Nr. LT107180700000467610 AB Šiaulių bankas |

| VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ______________________________ ______________________________ ______________________________ (parašas) A.V. | UAB „Šilutės automobilių keliai“ Direktorius . Saulius Budinas . ___________________ ___________ (parašas) A.V. |
| --- | --- |