SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. BALANDDŽIO 20 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIES NR. 15R-96/01-04-139 VYKDYMO TERMINO

PRATĘSIMO

2022-02-  Nr.

(data)

Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Klientas), atstovaujamas direktoriaus                           , ir UAB ,,Asseco Lietuva“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus                      , toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, atsižvelgdami į UAB ,,Asseco Lietuva“ 2022 m. vasario 21 d. raštą Nr. 01-03S-54 „Dėl sutarties pratęsimo“, vadovaudamiesi 2021 m. balandžio 20 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 15R-96/01-04-139 Nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) programinės įrangos plėtojimo, pritaikant darbui su Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS) paslaugos (toliau – Sutartis) 8.2, 10.1 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. susitaria:

- Pratęsti Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, numatytą Sutarties 3.1.1.1 papunktyje, nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA. UAB ,,Asseco Lietuva“ 2022 m. vasario 21 d. raštas Nr. 01-03S-54  „Dėl sutarties pratęsimo“ (adoc.)

- Šalių parašai ir rekvizitai:

| KLIENTAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822 Biudžetinė įstaiga Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius Tel.: (8 5) 271 7177 Faks.: (8 5) 271 8921 El. paštas: ird@vrm.lt A. s. LT77 4010 0510 0497 3946 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Projekto Nr. LT/2018/VSF/1.1.1.2 sąskaita LT28 4010 0510 0497 3955 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Direktorius | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Asseco Lietuva“ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302631095 PVM mokėtojo kodas LT100006181715 Kalvarijų g. 125B, 08221 Vilnius Tel. (8 5) 210 2400 Faks. (8 5) 210 2401 El. paštas: info@asseco.lt A. s. LT64 7044 0600 0770 5693 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Generalinis direktorius |
| --- | --- |