PAPILDMAS SUSITARIMAS

PRIE 2021-01-04 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-2

2022 m. _________________ d. Nr. 1

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Raimondo Andronavičiaus, veikiančio pagal 2022-03-03 įsakymą Nr. UK-A-22-4 , toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamosi Rangovo 2022 m. vasario 14 d. raštu Nr. 18 (Priedas Nr. 1) bei Užsakovo 2022 m. vasario 17 d. raštu Nr. 2-2468 (Priedas Nr. 2),

sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) prie 2021 m. sausio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-2, kurios objektas yra valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4836 Deltuva–Tatkūnai ruožo nuo 0,660 iki 4,210 km kapitalinis remontas (toliau – Sutartis), kuriuo

s u s i t a r ė:

- Neapmokėti Rangovui 100 % atliktų statybos darbų sumos už visus iš cinkuoto plieno skardos sumontuotus kelio ženklų skydus, kurie įrengti neišlaikant patvirtinto techninio projekto techninių specifikacijų 5 skyriaus „Kelio ženklai, ženklinimas“ 5.2.1 papunktyje „Kelio ženklai“ nustatyto reikalavimo: „kelio ženklų skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį“, ir kurių bendras skaičius yra 36 vnt.

- Įvertinant Rangovo patirtas išlaidas, grindžiamas UAB „Zona Optima“ 2021 m. rugsėjo 30 d. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje serija KZ Nr. 211219 pateikta informacija, nustatyti šio Susitarimo 1 punkte apibrėžtų darbų, už kuriuos nebus apmokama, sumą – 1 038,73 Eur be PVM (vienas tūkstantis trisdešimt aštuoni eurai, 73 ct) (suma su PVM – 1256,86 Eur; PVM – 218,13 Eur).

- Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

- Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: | Rangovas: |
| --- | --- |
| VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius Kodas 188710638 Tel. (8 5) 232 9600, El. paštas lakd@lakd.lt A. s. LT37 7300 0100 0245 6303 „Swedbank“, AB | UAB „Ukmergės keliai“ Deltuvos g. 26, LT- 20122 Ukmergė, Įmonės kodas 182816983 Telefonas (8 340) 63257 El. paštas info@ukmergeskeliai.lt A. s. LT74 4010 0429 0003 0166 AB Luminor bankas |

| VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ______________________________ ______________________________ ______________________________ (parašas) A.V. | UAB „Ukmergės keliai“ Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Andronavičius. ___________________ ___________ (parašas) A.V. |
| --- | --- |