SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. RUGSĖJO 17 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. (15/1-3)6K-257 PAKEITIMO

2021 m. vasario     d. Nr.

Vilnius

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Klientas), atstovaujamas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorės Evelinos Gudzinskaitės, ir UAB ,,S4ID“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Kupino, toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis, sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas).

- Šalys vadovaujasi:

  - 2018 m. rugsėjo 17 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. (15/1-3)6K-257 (toliau – Sutartis) 9.1 papunkčiu, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje numatytais atvejais, o Sutartyje nenumatytais atvejais Sutartis keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

  - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

- Susitarimas sudarytas atsižvelgiant į tai, kad:

  - Sutarties galiojimas baigiasi 2021 m. vasario 28 d.;

  - 2018 m. gruodžio 12 d. Paslaugų teikimo sutartyje Nr. (15/1-3) 6K-469, sudarytoje tarp Kliento ir UAB ,,Asseco Lietuva“, kuria UAB ,,Asseco Lietuva“ įsipareigojo teikti Lietuvos migracijos informacinės sistemos vidinio portalo (toliau – MIGRIS) sukūrimo ir diegimo paslaugas, MIGRIS ILTU modulių kūrimo ir diegimo paslaugas, Užsieniečių registro modernizavimo paslaugas, numatytas trečio prieaugio įgyvendinimo terminas nukeltas į 2021 m. balandžio 27 d., taip pat išskirtas ketvirtas prieaugis, kurio terminas – 2021 m. gruodžio 31 d. Šie pakeitimai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, o pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti;

  - Pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio, atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

- Šalys susitaria pakeisti Sutarties 3.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.1.1. Sutartyje ir Sutarties 1 ir 2 prieduose nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais teikti Sutarties ir Sutarties priedų reikalavimus atitinkančias paslaugas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 2021 m. gruodžio 31 d.“

- Šalys patvirtina, kad šio Susitarimo nuostatos neturės įtakos numatomoms sukurti ar jau teikiamoms elektroninėms paslaugoms, Sutarties kainai ir trukmei, bendrai paslaugų apimčiai bei kitoms esminėms Sutarties sąlygoms.

- Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

- Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

| KLIENTAS Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188610666 L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius Tel. 8 707 67000 El. paštas: info@migracija.gov.lt A. s. LT23 4010 0510 0492 2441 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorė Evelina Gudzinskaitė | # PASLAUGŲ TEIKĖJAS Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „S4ID“ ir UAB „ForIT“, atstovaujama partnerio UAB „S4ID“ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300034607 PVM mokėtojo kodas LT100001108717 Žalgirio g. 135, 08217 Vilnius Tel. +370 5 266 1110 El. paštas: info@s4id.lt A/s: LT70 7044 0600 0421 5913 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Direktorius Jonas Kupinas |
| --- | --- |