SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. SPALIO 4 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-1122 „Veterinarų gatvės dalies statybos ir Veterinarų gatvės dalies kapitalinis remontas“ SĄLYGŲ PAKEITIMO

2021 m. gruodžio      d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) juridinio asmens kodas 135640993, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 85, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį 2021 m. spalio 4 d. rangos sutarties Nr. S-1122 „Veterinarų gatvės dalies statybos ir Veterinarų gatvės dalies kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis) sąlygų pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Šalys, vadovaudamosi Sutarties konkrečių sąlygų 8.4 punkto c papunkčiu ir 2021 m. gruodžio 17 d. FIDIC inžinieriaus (MB „Ymasta“) raštu Nr. 12/17 „Dėl baigimo laiko pratęsimo“ susitaria pratęsti darbų baigimo terminą iki 2022 m. birželio 16 dienos.

2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. Prie šio Susitarimo pridedamas priedas Nr.1 kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis, 
5 lapai.

4. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

| Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Juridinio asmens kodas 188756386 PVM mokėtojo kodas: nėra | Rangovas UAB „Kauno keliai" R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas Juridinio asmens kodas 135640993 PVM mokėtojo kodas LT356409917 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius | Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis |