papildomas susitarimas Nr. 1

dėl 2021-09-30 statybos rangos sutarties Nr. 5-401 pakeitimo

2022 m. balandžio	d.	 Nr.

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Ekobana“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio kodas 121193272, atstovaujama generalinio direktoriaus Vydūno Stripino, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2021 m. rugsėjo 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-401 (toliau – Sutartis) 9.7 papunkčio ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., bei atsižvelgdami į tai, kad:

- 2022 m. balandžio 4 d. buvo surašytas objekto „Viešosios elektromobilių krovimo aikštelės Taikos pr. 7, Visagino mieste, Visagino sav., statybos rangos darbus pagal supaprastintą projektą Nr. Ul-20-0318“, defektinis aktas Nr. 1, kuriame yra nustatyti neatitikimai;

- UAB „Ekobana“ 2022 m. balandžio 4 d. pateikė papildomų darbų lokalines sąmatas;

- 2022 m. balandžio 5 d. buvo sudarytas ir pasirašytas objekto „Viešosios elektromobilių krovimo aikštelės Taikos pr. 7, Visagino mieste, Visagino sav., statybos rangos darbus pagal supaprastintą projektą Nr. Ul-20-0318“, papildomų darbų aktas Nr. 1;

ir siekdami, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai bei būtų pasiektas Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis, Sutartyje įtvirtintas darbų tikslas, sudarėme šį papildomą susitarimą Nr. 1 dėl 2021-09-30 Statybos rangos sutarties Nr. 5-401 (toliau – Susitarimas) ir susitarėme:

- Pakeisti Sutarties 3.1 punktą ir išdėstyti jį taip: „Sutarties kaina yra 26 904,51 Eurų (dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai keturi eurai, 51 ct.) iš kurių PVM sudaro 4 669,38 Eurų (keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 38 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais“.

- Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

- Spausdintas rašytinis Susitarimas sudaromas [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

- Susitarimas (elektroninio dokumento forma) Šalių gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju, Susitarimą pasirašančios Šalies atstovo kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė Šalies atstovo rašytiniam parašui, patvirtintam juridinio asmens antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

- Elektroniniu parašu pasirašomas visas elektroninio dokumento turinys ir kiti pasirašomieji elementai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis.

- Susitarimo Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas Susitarimas (elektroninis dokumentas) yra laikomas autentišku Susitarimu. Atsižvelgiant į Šalių teisėtus interesus, prireikus gali būti spausdinami kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyto Susitarimo (elektroninio dokumento) nuorašai.

- Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

- Šis Susitarimas, jį pasirašius Šalims, tampa neatskiriama 2021 m. rugsėjo 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-401 dalis.

- Pasirašydamos šį Susitarimą Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra jų perskaitytas, suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.

- Pridedama:

- 2022-04-05 Papildomų darbų aktas Nr. 1 su priedais, 4 lapai.

Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Visagino savivaldybės administracija Įmonės kodas 188711925 Parko g. 14, 31140 Visaginas A.s. LT957300010042144361 AB Swedbank bankas Tel. (8~386) 31551, Faksas (8~386) 31286 El. p. visaginas@visaginas.lt Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. | RANGOVAS: UAB „Ekobana“ Kodas 121193272 PVM mokėtojo kodas LT211932716 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Pergalės g. 33B, 11202 Vilnius A.s. Nr. LT11 7044 0600 0106 1856 Tel.: (8 5) 267 2937, Faksas: (8 5) 267 8721 el. paštas: info@ekobana.lt Generalinis direktorius Vydūnas Stripinas Parašas .................................................. Data...................................................... A.V. |
| --- | --- |