ORBEON ATASKAITŲ PROGRAMAVIMO PASLAUGŲ

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| Data* |  |
| --- | --- |
| Sutarties Nr. |  |
| Vadovaudamiesi viešosios įstaigos CPO LT, juridinio asmens kodas 302913276, buveinės adresas Ukmergės g. 219-1, 07152 Vilnius, viešojo pirkimo komisijos 2022-03-25 sprendimu viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo numeris 4, kuriuo Tiekėjo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas) pateiktas atviram tarptautiniam konkursui „Orbeon ataskaitų programavimo pirkimas“ (pirkimo numeris – 585506) (toliau – Pirkimas) buvo pripažintas laimėjusiu, sudarė šią Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). |  |

| UŽSAKOVAS |  |
| --- | --- |
| Pavadinimas | Lietuvos statistikos departamentas |
| Adresas | Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 188600177 |
| PVM mokėtojo kodas | Nėra |
| Atsiskaitomoji sąskaita | LT51 7044 0600 0111 1285 |
| Bankas, banko kodas | AB SEB BANKAS |
| Telefonas | +370 5 236 48 00 |
| El. paštas | statistika@stat.gov.lt |
| Atstovas | Generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė |
| Atstovavimo pagrindas | Lietuvos statistikos departamento nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ |
| TIEKĖJAS |  |
| Pavadinimas | UAB „ATEA“ |
| Adresas | J. Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 122588443 |
| PVM mokėtojo kodas | LT225884413 |
| Banko sąskaita | LT03 2140 0300 0132 7814 (EUR) |
| Bankas, banko kodas | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 21400 |
| Telefonas | +370 3 740 00 40 |
| Faksas | +370 5 239 78 31 |
| El. paštas | software@atea.lt |
| Atstovas | Direktorius programavimui Česlovas Stanaitis |
| Atstovavimo pagrindas | Įgaliojimas Nr. I-220104/2 |

| Specialiųjų sutarties sąlygų nuostatos punkto Nr./pavadinimas | Specialiųjų sutarties sąlygų nuostata |  | Nuoroda į Bendrųjų sutarties sąlygų punktą/ skyrių |
| --- | --- | --- | --- |
| - SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| - Paslaugų aprašymas | Perkamos Paslaugos: Orbeon ataskaitų programavimo paslaugos, kurios apima statistinių ataskaitų maketų tikslinimą, duomenų tikrinimo taisyklių programavimą, Orbeon įvykių ir HTTP servisų kūrimą. Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Specialiųjų sutarties sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir 2 priede „Pasiūlymas“. |  | 4.2, 4.3 |
| - Informacija apie ES finansuojamą projektą | Netaikoma |  |  |
| - Papildomos paslaugos | Netaikoma |  | 4.5, 6.13 |
| 2. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI |  |  |  |
| 2.1. Paslaugų suteikimo terminas | Paslaugos pagal Sutartį turi būti pradėtos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir suteiktos ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 31 d., laikantis Paslaugų teikimo grafike nustatytų Paslaugų teikimo terminų. Paslaugų teikimo terminas, įskaitant pratęsimus (jei jie numatyti šioje Sutartyje), negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai. |  | 4.4. |
| 2.2. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos teikiamos etapais/ periodais | Paslaugos turi būti teikiamos etapais. Iš viso yra numatomi 3 etapai: I etapas – nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. (atliekama 30 proc. paslaugų); II etapas – nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. gruodžio 15 d. (atliekama 40 proc. paslaugų); III etapas – nuo 2022 m. gruodžio 16 d. iki 2023 m. spalio 31 d. (atliekama 30 proc. paslaugų). Per 2 (dvi) savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti parengtas ir suderintas su užsakovu Orbeon ataskaitų programavimo grafikas, kuris turi apimti kiekvienos statistinės ataskaitos formuliaro analizės, programavimo, priėmimo testavimo ir tikslinimo terminus, kurie turi prasidėti ne anksčiau nei Statistinių ataskaitų kalendoriuje nurodyti statistinių ataskaitų aprašymo pabaigos terminai ir pasibaigti ne vėliau nei duomenų surinkimo pradžios terminai. Kiekvienos Orbeon ataskaitos priėmimo testavimui, kurį vykdys Užsakovas, turi būti numatytas ne trumpesnis nei dvejų savaičių laikotarpis. Orbeon ataskaitų programavimo grafikas turi būti suskirstytas pagal Specialiosiose sutarties sąlygose 2.2 punkte ir techninės specifikacijos 13 punkte nurodytus etapus. |  | 8.9 |
| 3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA |  |  |  |
| 3.1. Sutarčiai taikoma kainodara | Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) taikoma Fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. |  | 6.1 |
| 3.2. Pradinės Sutarties vertė | Pradinės Sutarties vertė yra 148 000,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų, 00 ct), be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 31 080,00 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoniasdešimt eurų, 00 ct). Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą Sutartyje nurodytą perkamų paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. |  | 6.1, 6.2 |
| 3.3. Sutarties kaina | Sutarties kaina yra 179 080,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) su PVM. |  | 6.1, 6.14-6.16 |
| 3.4. Sutarties kainos/ įkainių perskaičiavimas | Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami dėl PVM tarifo pasikeitimo. |  | 6.3, 6.4 |
| 3.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas | 30 kalendorinių dienų. |  | 6.6 |
| 3.6. Atsiskaitymas su Tiekėju (etapais/periodiškai) | Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos, kurią Tiekėjas Užsakovui pateikia ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, etapais, tai yra įvykdžius Orbeon ataskaitų programavimo grafike numatytus darbų etapus: už I etapą sumoka 30 proc., už II etapą – 40 proc., už III etapą – 30 proc. nuo Sutarties kainos. |  | 6.7 |
| 3.7. Avansas | Netaikoma |  | 6.10-6.12 |
| 4. PAPILDOMAS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 4.1. Reikalaujamas papildomas sutarties įvykdymo užtikrinimas: |  |  |  |
| 4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas | Užtikrinimo būdas, apimantis netesybų mokėjimą: Banko garantija/ Draudimo bendrovės laidavimo raštas su polisu. |  | 7.1.-7.2, 7.5 |
| 4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas | Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. |  | 7.1 |
| 4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis | 7 proc. pradinės Sutarties vertės. |  | 7.2 |
| 4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas | Iki 2023 m. lapkričio 30 d. |  | 7.3, 7.7, 7.9 |
| 5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS |  |  |  |
| 5.1. Papildomi Užsakovo ir Tiekėjo įsipareigojimai ir teisės | Papildomų Užsakovo ir Tiekėjo įsipareigojimų ir teisių nenumatoma. |  | 5 skyrius |
| 6. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS |  |  |  |
| 6.1. Turtinių autoriaus teisių parėjimas Užsakovo nuosavybėn | Turtinės autoriaus teisės Užsakovo nuosavybėn pereina. |  | 9 skyrius |
| 7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 7.1. Užsakovui taikomos netesybos dėl apmokėjimo vėlavimo | Netesybų dydis taikomas toks, koks numatytas Bendrosiose sutarties sąlygose. |  | 10.2 |
| 7.2. Tiekėjui taikomos netesybos | Netesybų dydis taikomas toks, koks numatytas Bendrosiose sutarties sąlygose. |  | 10.3 |
| 7.3. Bauda, taikoma Tiekėjui, nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo | 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. |  | 10.5 |
| 7.4. Bauda Tiekėjui už Subtiekėjo pakeitimą be Užsakovo raštiško sutikimo | 100 Eur |  | 14.4 |
| 7.5. Papildomai taikomos baudos | Bauda – 3 (trys) Eur šalinant kritinio ir svarbaus prioriteto klaidas ir 2 (du) Eur šalinant vidutinio ir žemo prioriteto klaidas, už kiekvieną uždelstą darbo valandą (darbo valandos skaičiuojamos pagal Užsakovo darbo laiką), jei Tiekėjas nesilaiko pirkimo sutarties 1 priedo 3.3 skirsnyje nustatytų garantinės priežiūros terminų. Bauda skaičiuojama už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Bauda – 10 (dešimt) Eur už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, jeigu Tiekėjas nesilaiko Orbeon ataskaitų programavimo grafike nustatytų priėmimo testavimo pradžios terminų. Bauda skaičiuojama kiekvienai Orbeon ataskaitai atskirai. |  |  |
| 8. SUTARTIES GALIOJIMAS, STABDYMAS IR PRATĘSIMAS |  |  |  |
| 8.1. Sutarties pratęsimas | Sutarties pratęsimas numatomas, kai yra Bendrosiose sutarties sąlygose numatyti pagrindai. |  | 12.10 |
| 8.2. Sutarties pratęsimo metu taikoma kainodara | Už atliktas Paslaugas apmokama Pasiūlyme nurodyta kaina. |  | 12 skyrius |
| # 9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 9.1. Esminiai Sutarties pažeidimai | Esminiais Sutarties pažeidimais laikomi Bendrosiose sutarties sąlygose, Civiliniame kodekse numatyti ir šie Sutarties pažeidimai: - jeigu Paslaugos yra suteiktos netinkamai ir (ar) nekokybiškai ir (ar) neatitinka Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų ir Tiekėjas neištaiso Paslaugų teikimo trūkumų per Užsakovo nurodytą (-us) terminą (-us); - jeigu Tiekėjas ilgiau kaip 10 dienų iš eilės vėluoja suteikti Sutarties reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal Orbeon ataskaitų programavimo grafiką, įskaitant grafike numatytus etapus, dėl Tiekėjo kaltės; - jeigu Tiekėjas nepateikia naujo arba pratęsto Sutarties užtikrinimo BS 7 skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ nurodyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties užtikrinimą). |  | 13.2.2 |
| 9.2. Užsakovo rezervuota teisė | Netaikoma |  | 13.2.6. |
| 9.3. Nacionalinio saugumo nuostatos | Netaikoma |  | 13.2.7. |
| 10. SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 10.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai | Nepasitelkiami |  | 14 skyrius |
| 11. SPECIALIŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAI |  |  |  |
| 11.1. Priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija ir jos priedas „Statistinių ataskaitų kalendorius“(excel formatu) 11.2. Priedas Nr. 2 - Pasiūlymas 11.3. Priedas Nr. 3 – Atsakingi asmenys 11.4. Priedas Nr. 4 – Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas |  |  |  |
| # 12. ŠALIŲ PARAŠAI |  |  |  |
| Jūratė Petrauskienė Generalinė direktorė ______________ (parašas) |  | Česlovas Stanaitis Direktorius programavimui ______________ (parašas) |  |

* Jei šis dokumentas pasirašomas elektroniniu būdu, šio dokumento pasirašymo ir registracijos datos užfiksuojamos šio dokumento metaduomenyse.