2019 M. RUGPJŪČIO 8 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-697

PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2022 m. ________________ d. Nr. 15

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, įmonės kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama____________________________________________

___________________________________________________________________________, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamosi Rangovo pateiktu 2022 m. kovo 24 d. raštu Nr. S22-287 (šio Susitarimo 1 priedas) ir Užsakovo 2021  m. gruodžio 10 d. raštu Nr. (7.2) 2-20726 (šio Susitarimo 2 priedas),

sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 15 (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. S-697 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), kuriuo

s u s i t a r ė:

- Neapmokėti Rangovui 100% atliktų statybos darbų sumos už sumontuotus cinkuoto plieno lakšto kelio ženklų skydus, kurie įrengti neišlaikant patvirtinto techninio darbo projekto techninių specifikacijų 6.2.1 skyriuje „Kelio ženklai“ nustatyto reikalavimo: „Kelio ženklų skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį“.

- Nustatant Rangovo tiesiogiai patirtas išlaidas ir kelių ženklų vieneto kainas, vertinta Rangovo pateikta UAB „Švytėjimas“ PVM sąskaita faktūra Nr. SFD 0037285, PVM sąskaita faktūra Nr. SFD 0037523 ir PVM sąskaita faktūra SFD Nr.0037622 (pateikta šio susitarimo 1 priede), Rangovo pasiūlyme pateiktas Darbų kiekių žiniaraštis Nr.1 (pateikta šio susitarimo 1 priede) ir Detalus kelio ženklų įrengimo žiniaraštis (pateikta šio Susitarimo 1 priede). Šio Susitarimo 1 punkte apibrėžtų neapmokamų darbų suma:

  - Neapmokama suma be PVM yra 3 264,39 Eur (trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi Eur, 39 ct).

2.2. 21 proc. PVM yra 685,52 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt penki Eur, 52 ct),

2.3. Iš viso Rangovui nemokėtina suma su PVM yra 3 949,91 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 91 ct).

- Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius Įstaigos kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos _______________________________ A.V. _______________________________ [pasirašymo data] | Rangovas: Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas Juridinio asmens kodas: 133729589 PVM mokėtojo kodas: LT337295811 Telefonas (8 37) 473 935 El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt A. s. LT80 4010 0425 0006 0743 Luminor Bank AB AB „Kauno tiltai“ ________________________________ A.V. ________________________________ [pasirašymo data] |
| --- | --- |