SUSITARIMAS Nr.

PRIE 2020 M. VASARIO 21 D. KAUNO RAJONO KARMĖLAVOS, NEVERONIŲ, SAMYLŲ, TAURAKIEMIO SENIŪNIJŲ KELIŲ (GATVIŲ) TAISYMO (REMONTO) RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-181

2022 m. .................................. ..... d. Nr. S-............

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal  Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau tekste „Užsakovas” ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau tekste „Rangovas”,  vadovaudamiesi 2020 m. vasario 21 d. Kauno rajono Karmėlavos, Neveronių, Samylų, Taurakiemio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) rangos darbų sutarties Nr. S-181 (toliau – Sutartis)  3.1. ir 3.2. punktais, susitarė:

- Rangovas atliks šiame susitarime ir jo priede nurodytus darbus pagal Užsakovo nurodytą terminą, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal šiame susitarime nurodytus ir Sutartyje fiksuotus įkainius:

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Matmenys | Darbų aprašymas | Kiekiai | Kaina, EUR su PVM | Darbų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karmėlavos sen. keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | - | Priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas) | 836 m2 | 17996,40 | 2022 m. gegužės 23 d. |
| 2. | Neveronių sen. keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | - | Priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas) | 464 m2 | 9988,44 |  |
| 3. | Samylų sen. keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | - | Priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas) | 557 m2 | 11990,42 |  |
| 4. | Taurakiemio sen. keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | - | Priežiūra (duobių ir išdaužų užtaisymas) | 232 m2 | 4994,21 |  |
| IŠ VISO |  |  |  |  | 44969,47 |  |

- Šis susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

- Šis susitarimas taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

- Priedas: darbų sąmata, 1 lapas.

| UŽSAKOVAS Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius _____________________________ |  | RANGOVAS UAB „Kauno keliai“ generalinis direktorius Ramūnas Šilinis ______________________________ |
| --- | --- | --- |