VILNIUS REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija - UAB „VAATC“ vykdo Vilniaus apskrities regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (toliau – Sąvartynas) eksploataciją.

2. Nuo Sąvartyno veiklos pradžios Sąvartyno monitoringas vykdomas vadovaujantis Aplinkos monitoringo įstatymu, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, Sąvartyno aplinkos monitoringo programa, kitais aktualiais, susijusiais su teikiama paslauga teisės aktais.
3. Paslaugų tiekėjui bus perduoti Perkančiosios organizacijos turimi, su perkamomis paslaugomis susiję dokumentai.
II. PIRKIMO OBJEKTAS

4. Paslaugų tiekėjas turės vykdyti Sąvartyno monitoringą 2022-2023 metais.
5. Reikalavimai Sąvartyno monitoringo vykdymui:

5.1 
Paslaugų tiekėjas turės vykdyti Sąvartyno monitoringą nuo sutarties pasirašymo dienos iki 2023 m. gruodžio mėn. 31 d., parengti, pateikti ir suderinti (už 2022 ir 2023 metus) Sąvartyno aplinkos monitoringo programoje numatytas ataskaitas. Paslaugų tiekėjas atsakingas už duomenų ir ataskaitų teikimą 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir programoje numatytomis apimtimis ir terminais. Metinės aplinkos monitoringo ataskaitos Perkančiajai organizacijai derinimui turės būti pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 10 d. (2022 m. metinės ataskaitos paruošimo atveju) bei ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 10 d. (2023 m. metinės ataskaitos paruošimo atveju). Paslaugų teikimo terminas dėl objektyvių nuo paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių (trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, teisės aktų pasikeitimas ir pan.) gali būti pratęstas vieną kartą iki 30 d. terminui atitinkamai pratęsiant sekančio etapo (jeigu toks yra) terminą. Paslaugos visa apimtimi turi būti suteiktos ne vėliau kaip 2024 m. kovo 1 d. (įskaitant termino pratęsimus).
5.2 
Paslaugų tiekėjas aplinkos monitoringą turi vykdyti Sąvartyno aplinkos monitoringo programoje nustatytomis apimtimis. 

5.3 
Stebėjimo objektų vietos, nustatomi parametrai, matavimų dažnumas ir siūlomi matavimų metodai nurodyti pirkimo dokumentų priede pateiktoje Sąvartyno 2019 - 2023 metų aplinkos monitoringo programoje.
5.4 
Aplinkos monitoringo paslaugų teikimo vieta - Vilniaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas (Elektrėnų sav., Kazokiškių sen., Kazokiškių k.).

III. PAPILDOMA INFORMACIJA
6. Paslaugų tiekėjas atliktų aplinkos monitoringo tyrimų duomenis turi pateikti užsakovui kas mėnesį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų laikotarpį nuo praėjusio mėnesio pabaigos.
7. Paslaugų tiekėjas sąskaitą apmokėjimui už atliktus aplinkos monitoringo tyrimus gali teikti kas ketvirtį, kartu pateikdamas įrodymus ir apie atliktus monitoringo tyrimų duomenis už praėjusį ketvirtį, ir apie informacijos (ataskaitų) pateikimą institucijoms (jei pateikimas numatytas 2 punkte įvardintuose teisės aktuose ir (ar) Sąvartyno aplinkos monitoringo programoje).

