PAPILDOMAS SUSITARIMAS  NR.2.

DĖL  2021 M.  RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES

NR. S-409 PAKEITIMO

2021 m. gruodžio 27 d.

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios įregistruota buveinė yra Atgimimo g. 12 LT-69443 Kazlų Rūda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama   Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio administracijos direktoriaus pareigas Anatolijaus Lesnicko, veikiančios pagal Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2021-12-10 potvarkį Nr. MP-82, (toliau - Užsakovas),  ir UAB  ,,Nimetus“ (toliau – Rangovas), atstovaujama laikinai einančios direktorės pareigas Ritos Žemaitienės, veikiančios pagal įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1. d. 3 punktu, atsižvelgiant į 2021 m. rugpjūčio 05 d. statybos rangos sutarties Nr. S-409 10.1.1. ir 10.1.4. punktų nuostatas  bei projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ papildomų darbų poreikio aktu Nr.3 susitaria dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

- neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Darbo projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje , kapitalinio remonto darbai“ sprendinius ir Rangovo pateiktą papildomų darbų sąmatą, bei atsižvelgiant į tai, kad projektinėje dokumentacijoje pateikta šilumos punkto schema neatitinka esamos padėties, nes ji pajungta nuo tos pačios atšakos kaip ir demontuojama šildymo sistema, atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 5482,27  Eur su PVM;

- pakeisti 2021 m. rugpjūčio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. S-409 (toliau- Sutartis) 3.4 punktą  ir jį išdėstyti taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

| Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| Sutarties kaina | 9.1 | 2776072,64( Du milijonai septyni šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyniasdešimt du eurai 64 ct.) |
| Iš kurių PVM sudaro | 9.1 | 481797,73 Eur (Keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 73 ct.) |

3. Papildomas susitarimas sudarytas [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu  egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

4.  Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.  Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

6. Susitarimo priedai:

6.1. Papildomų darbų poreikio aktas Nr. 3 su priedu, 3 lapai;

Šalių rekvizitai ir parašai:

|  | UŽSAKOVAS Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Kodas 188777932 PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda A.s. Nr. LT4767300010087163022 tel.: (8 343) 95276 el. paštas: priimamasis@kazluruda.lt | RANGOVAS UAB ,,Nimetus“ Kodas 30657564 PVM mokėtojo kodas LT100003958917 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Kalpoko g. 1-29, 44146 Kaunas A. s. LT237180300022467966 AB Šiaulių bankas banko kodas 71803 Tel. Nr. +370 623 99920 |
| --- | --- | --- |
|  | Anatolijus Lesnickas Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis atliekantis administracijos direktoriaus pareigas Parašas ..................................... Data........................................... A.V. | Rita Žemaitienė Laikinai einanti direktorės pareigas Parašas........................................ Data............................................ A.V. |