PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES

NR. S-409 PAKEITIMO

2022 m. kovo mėn. 29 d.

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios įregistruota buveinė yra Atgimimo g. 12 LT-69443 Kazlų Rūda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB  ,,Nimetus“ (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos vadovo Pauliaus Grybovo, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1. d. 3 punktu, atsižvelgiant į 2021 m. rugpjūčio 05 d. statybos rangos sutarties Nr. S-409 10.1.1. ir 10.1.4. punktų nuostatas, bei projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ papildomų darbų poreikio ir atsisakomų darbų apimčių nustatymo aktu Nr. 4, susitaria dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

- pagal Darbo projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ brėžinio 00120-01-DP-SK.B-05 sprendinius ir Rangovo pateiktą atsisakomų darbų sąmatą atsisakyti konstrukcijų darbų, atsisakomų darbų suma 11401,01 Eur su PVM.

- neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Darbo projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ brėžinių 00120-01-DP-SK.B-05 ir Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius ir Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 19980,19 Eur su PVM;

- neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Darbo projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ brėžinio Nr. 1 fasadai sprendinius ir Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 3224,11 Eur su PVM;

- pakeisti 2021 m. rugpjūčio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. S-409 (toliau – Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

| Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| Sutarties kaina | 9.1 | 2787875,93 (Du milijonai septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai 93 ct.) |
| Iš kurių PVM sudaro | 9.1 | 483846,24 Eur (Keturi šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši eurai 24 ct.) |

5. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

6. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

8. Susitarimo priedai – Papildomų darbų poreikio aktas Nr. 4. su priedais, 15 lapų.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Kodas 188777932 PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda A.s. Nr. LT4767300010087163022 tel.: (8 343) 95276 el. paštas: priimamasis@kazluruda.lt | RANGOVAS UAB ,,Nimetus“ Kodas 301657564 PVM mokėtojo kodas LT100003958917 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Kalpoko g. 1-29, 44146 Kaunas A. s. LT237180300022467966 AB Šiaulių bankas banko kodas 71803 Tel. Nr. +370 623 99920 |
| --- | --- |
| Regina Zasienė Administracijos direktorė Parašas ..................................... Data........................................... A.V. | Paulius Grybovas Komercijos vadovas Parašas........................................ Data............................................ A.V. |