PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4.

DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES

NR. S-409 PAKEITIMO

2022 m. kovo 31 d.

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios įregistruota buveinė yra Atgimimo g. 12 LT-69443 Kazlų Rūda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau - Užsakovas) ir UAB ,,Nimetus“ (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos vadovo Pauliaus Grybovo, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1. d. 3 punktu, atsižvelgiant į Papildomų darbų poreikio nustatymo 2022-03-29 aktą Nr. 5, 2021 m. rugpjūčio 05 d. statybos rangos sutarties Nr. S-409 10.4. punktų nuostatas, bei projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ UAB „Nimetus“ Komerciniu pasiūlymu dėl geriamo vandentiekio tinklų S. Daukanto g. sujungimo į žiedinį tinklą, kad atitiktų pirmą vandens tiekimo patikimumo kategoriją, projektavimo ir statybos darbų, susitaria dėl Pakeitimų, būtinų Darbams atlikti:

- Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal UAB “Kazlų Rūdos Šilumos tinklai” raštą 2022-03-14 Nr. S-109 “Dėl miesto vandentiekio prisijungimo sąlygų” bei Kazlų Rūdos S. Daukanto ir Miško g. vandentiekio tinklų schemą ir UAB „Nimetus“ Komercinį pasiūlymą 2022-03-21 Nr. NMT22-03-21 „Dėl geriamo vandentiekio tinklų sujungimo į žiedinį vandentiekio tinklą S. Daukanto g. Kazlų Rūdoje“,  geriamo vandentiekio tinklų S. Daukanto g. sujungimo į žiedinį tinklą, kad atitiktų pirmą vandens tiekimo patikimumo kategoriją projektavimo ir statybos darbų suma 112000,00 Eur be PVM, 135520,00 Eur su PVM.

- Papildomas elektros įvadas vandenvietėje šio Susitarimo kainoje neįvertintas.

- Susitarimo kaina gali būti keičiama, jei atliekant geriamo vandentiekio tinklų sujungimo į žiedinį vandentiekio tinklą S. Daukanto g. Kazlų Rūdoje projekto parengimo darbus ar vykdant statybos darbus, bus nustatytos aplinkybės ar pakeitimai, kurių Rangovas negalėjo numatyti teikdamas Komercinį pasiūlymą:

-  nėra galimybės pasijungti į schemoje nurodytus vandentiekio pajungimo taškus arba pajungimo taškai keičiami UAB „Kazlų Rūdos Šilumos tinklai“ nurodymu, todėl keičiasi  vamzdynų ilgis ar vamzdynų diametras, ar paklojimo būdas, naujų šulinių įrengimo ar rekonstravimo kiekis, diametras;

-    jei bus nustatytas aukštas gruntinio vandens lygis.

- pakeisti 2021 m. rugpjūčio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. S-409 (toliau - Sutartis) 3.4 punktą  ir jį išdėstyti taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

| Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| Sutarties kaina | 9.1 | 2923395,93 ( Du milijonai devyni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt penki eurai 93 ct.) |
| Iš kurių PVM sudaro | 9.1 | 507366,24 Eur (penki šimtai septyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši eurai 24 ct.) |

5. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu  egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

6.  Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

8. Susitarimo priedai:

8.1. UAB „Nimetus“ Komercinis pasiūlymas 2022-03-21 Nr. NMT22-03-21;

8.2. UAB “Kazlų Rūdos Šilumos tinklai” raštas 2022-03-14 Nr. S-109;

8.3. Kazlų Rūdos S. Daukanto ir Miško g. vandentiekio tinklų schema;

8.4. Papildomų darbų poreikio nustatymo 2022-03-29 aktas Nr. 5.

Šalių rekvizitai ir parašai:

|  | UŽSAKOVAS Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Kodas 188777932 PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda A.s. Nr. LT4767300010087163022 tel.: (8 343) 95276 el. paštas: priimamasis@kazluruda.lt | RANGOVAS UAB ,,Nimetus“ Kodas 301657564 PVM mokėtojo kodas LT100003958917 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Kalpoko g. 1-29, 44146 Kaunas A. s. LT237180300022467966 AB Šiaulių bankas banko kodas 71803 Tel. Nr. +370 656 85536 |
| --- | --- | --- |
|  | Regina Zasienė Administracijos direktorė Parašas ..................................... Data........................................... A.V. | Paulius Grybovas Komercijos vadovas Parašas........................................ Data............................................ A.V. |