TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ IR KONTEINERIŲ KODŲ ATPAŽINIMO SISTEMOS VAIZDO KAMERŲ, SPECIALIOSIOS IR KOMPIUTERIŲ TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMO IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ IR KONTEINERIŲ KODŲ ATPAŽINIMO SISTEMOS BEI VAIZDINĖS IR GARSINĖS INFORMACIJOS FIKSAVIMO ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2022 m. balandžio 21 d. Nr. 11B-61/FIM-R22-015

Vilnius

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Klientas), atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo, atliekančio generalinio direktoriaus funkcijas, Vyganto Paigozino, veikiančio pagal finansų ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. AI-29, ir UAB „Fima“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos atnaujinimo ir Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos bei vaizdinės ir garsinės informacijos fiksavimo įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų  viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. Sutarties dalykas

1.1. Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja atlikti Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos (toliau – NAS) vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos atnaujinimą (toliau – Prekės) ir suteikti NAS bei vaizdinės ir garsinės informacijos fiksavimo įrangos (toliau – VGĮ) priežiūros ir palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos), nurodytus Sutarties 1 priede ,,Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos atnaujinimo ir Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos bei vaizdinės ir garsinės informacijos fiksavimo įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija), taikant modernius metodus, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugų teikimu pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias, o Klientas įsipareigoja priimti Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias prekes, sudaryti sąlygas teikti paslaugas bei mokėti sutartą kainą už tinkamai atliktus sutartinius įsipareigojimus.

II. Sutarties esminės sąlygos

2.1. Sutarties esminės sąlygos yra Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir Sutarties vykdymo terminai.

III. Sutarties terminai

3.1. NAS atnaujinimo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.

3.2. Prekės pristatytos ir susijusios Paslaugos, nurodytos Sutarties 1 priedo 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose, turės būti suteiktos per 9 (devyni) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.3. Atnaujintų NAS vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės įrangos (išskyrus NAS programinę įrangą, kuri bus prižiūrima ir palaikoma Sutarties 3.2. p. nurodytų paslaugų apimtyje) garantinės priežiūros paslaugų teikimo terminas 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo NAS vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės įrangos atnaujinimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.4. neatnaujintos Centrinės, Autonominės NAS, mobiliosios NAS ir VGI (Sutarties 1 priedo 2.2.7. p.) priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo terminas - 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai ne anksčiau kaip nuo 2022 m. spalio 1 d.

IV. Sutarties teikimo vieta

4.1. Muitinės postai, kuriuose reikalinga atnaujinti NAS vaizdo kameras ir kitą specialiąją bei kompiuterių techninę įrangą:

4.1.1. Lavoriškių KP, adresu kelias 103, LT-15232 Vilniaus r.;

4.1.2. Medininkų KP, adresu kelias A3,  LT-13192 Vilniaus r.;

4.1.3. Šalčininkų KP, adresu kelias A15, LT-17127 Pamūrinės k. Šalčininkų r.;

4.1.4. Raigardo KP, adresu kelias A4, LT-66444 Švendubrės k., Druskininkų sav.;

4.1.5. Kybartų KP, adresu kelias A7, J. Basanavičiaus g. 2, Kybartai, Vilkaviškio r.;

4.1.6. Ramoniškių KP, adresu kelias 3807, Ramoniškių k., Šakių r.;

4.1.7. Panemunės KP, adresu kelias 198, Šakininkų k. Pagėgių sav.;

4.1.8. Nidos KP, adresu kelias 167, Nidos-Smiltynės pl. 2, Neringa;

4.1.9. Malkų JUP, adresu Perkėlos g. 1 C, Klaipėda.

4.2. Muitinės postai ir vietos, kuriose reikalinga teikti NAS priežiūros ir palaikymo paslaugas:

4.2.1. Kalvarijos AP, adresu Salaperaugio k. Liubavo sen.;

4.2.2. Saločių AP, adresu Pasvalio raj., Saločių sen.;

4.2.3. Smėlynės AP, adresu Zarasų raj., Zarasų sen.;

4.2.4. Kalvių AP, adresu kelias A12;

4.2.5. Lazdijų AP, adresu kelias 135;

4.2.6. Būtingės AP, adresu kelias A13;

4.2.7. Obelių AP, adresu kelias 122;

4.2.8. Centrinė NAS;

4.2.9. Mobilios NAS ir VGI.

V. Sutarties kaina, mokėjimo sąlygos, tvarka ir terminai

5.1. Sutarčiai yra taikoma mišri (fiksuotos kainos/fiksuoto įkainio) kainodara.

Pradinė bendra Sutarties kaina negali būti didesnė kaip:

| Bendra pradinė Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), Eur | 871 608,40 (aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoni eurai, 40 ct) |
| --- | --- |
| PVM suma, Eur | 183 037,76 (vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trisdešimt septyni eurai, 76 ct) |
| Bendra pradinė Sutarties kaina su PVM, Eur | 1 054 646,16 (vienas milijonas penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 16 ct) |

Iš kurių:

5.1.1. atnaujintų NAS vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos, nurodytos Sutarties 1 priedo 3.1. punkte, kaina yra:

| Kaina be PVM, Eur | 626 626,00 (šeši šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt šeši eurai, 00 ct) |
| --- | --- |
| PVM suma, Eur | 131 591,46 (vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt vienas euras, 46 ct) |
| Kaina su PVM, Eur | 758 217,46 (septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniolika eurų, 46 ct) |

5.1.2. NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugų (abonentinio mokesčio), nurodytų Sutarties 1 priedo  3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 – 3.3.7 papunkčiuose, kaina negali viršyti 171 482,40 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 40 ct) be PVM.

Vieno mėnesio NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugų (abonentinio mokesčio) kaina yra 4 763,40 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 40 ct)  be PVM.

5.1.3. NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugų, nurodytų Sutarties 1 priedo 3.3.3 papunktyje, kaina negali viršyti 73 500,00 Eur (septyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct) be PVM.

NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugų, nurodytų Sutarties 1 priedo 3.3.3 papunktyje, vienos valandos įkainis yra 49,00 Eur (keturiasdešimt devyni eurai, 00 ct) be PVM.

5.2. Sutarties 5.1 punkte nurodyta bendra Sutarties kaina gali būti mažinama atsižvelgiant į užsakytų Sutarties 1 priedo 3.3.3 papunktyje nurodytų paslaugų kiekį.

5.3. Į bendrą Sutarties kainą įskaičiuota NAS atnaujinimo, vystymo bei neatnaujinto NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo kaina, visos Vykdytojo išlaidos ir mokesčiai, būtini, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis. Sutarties galiojimo metu Sutarties 5.1. punkte nustatytos kainos ir įkainiai dėl kainų lygio pasikeitimo ir mokesčių pasikeitimo (išskyrus PVM) nebus perskaičiuojami. Sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (įkainiai) gali būti perskaičiuojami (didinant arba mažinant) tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Vykdytojo teikiamų Paslaugų fiksuotai kainai (įkainiui). Sutarties 5.1 punkte nurodytos fiksuotos kainos (įkainiai) gali būti didinami arba mažinami tik tokia suma, kokia ji atitinkamai padidėja arba sumažėja dėl šioje dalyje nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių PVM mokėjimą, pasikeitimų. Sutarties 5.1. punkte nurodytos fiksuotos kainos gali būti pakeistos tik Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintų Šalių antspaudais (jeigu turi). Perskaičiuotos fiksuotos kainos įsigalioja kitą dieną po to, kai Šalys rašytiniu susitarimu jas pakeičia.

5.4. Vykdytojas prisiima visą riziką dėl to, kad nuo Vykdytojo nepriklausančių aplinkybių gali padidėti su Sutartimi susijusios Vykdytojo išlaidos ir Vykdytojui Sutarties vykdymas gali tapti sudėtingesnis (Vykdytojui gali padidėti įsipareigojimų vykdymo kaina). Sutarties kaina jokiais atvejais nebus didinama. Vykdytojo įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Vykdytojui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo, pakeisti Prekių ir Paslaugų teikimo periodiškumo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

5.5. Mokėjimų pagal Sutartį tvarka:

5.5.1. Vykdytojui gali būti mokamas avansas. Vykdytojui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš galutinės mokėtinos sumos. Avansinis mokėjimas negali būti didesnis nei 596 000,00 (penki šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai eurų 00 ct). Avansas išmokamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Vykdytojas pateikia Klientui išankstinio mokėjimo sąskaitą avansiniam apmokėjimui ir avanso grąžinimo užtikrinimo visai prašomo avanso sumai. Vykdytojas, norėdamas gauti avansą turi pateikti Klientui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (Sutarties 4 priedas). Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Kliento gavimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Vykdytojo kaltės, sumokėti Klientui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Kliento nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Klientas pagrįstų savo reikalavimą. Klientas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Vykdytojas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Vykdytojo kaltės ir Vykdytojas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

5.5.2. Galutinis mokėjimas už kokybiškai suteiktas NAS atnaujinimo paslaugas bus atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos(-ų), išrašytos(-ų) Vykdytojo ir Kliento pasirašyto perdavimo – priėmimo akto pagrindu, gavimo dienos.

5.5.3. Už suteiktas NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugas bus mokama:

5.5.3.1. pagal šios Sutarties 5.1.2 punkte nurodytą abonentinį mokestį kas ketvirtį už praėjusį kalendorinį ketvirtį suteiktas NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugas, nurodytas Sutarties 1 priedo 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 – 3.3.7 papunkčiuose, pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Vykdytojas ir Klientas pasirašo Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą pagal Vykdytojo parengtą ir su Klientu suderintą NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugų ketvirčio ataskaitą. Jeigu Vykdytojas NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugas, nurodytas Sutarties 1 priedo 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 – 3.3.7 papunkčiuose, teikia ne visą kalendorinį ketvirtį, NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugų kaina apskaičiuojama atitinkamai faktiškai kalendorinių dienų, kuriomis buvo teikiama paslauga, skaičiui;

5.5.3.2. pagal šios Sutarties 5.1.3 punkte nustatytą fiksuotą valandos įkainį kas ketvirtį už praėjusį kalendorinį ketvirtį suteiktas NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugas, nurodytas Sutarties priedo 3.3.3 papunktyje, pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Vykdytojas ir Klientas pasirašo Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą pagal Vykdytojo parengtą ir su Klientu suderintą NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugų ketvirčio ataskaitą.

5.6. Klientas mokėjimus vykdys eurais į Sutartyje nurodytą Vykdytojo banko sąskaitą.

5.7. Vykdytojas sąskaitą privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Klientas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

5.8. Šalių rašytiniu susitarimu dėl Sutarties dalykui sustabdyto, sumažinto/padidinto Klientui finansavimo, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintų Šalių antspaudais (jeigu turi), gali būti nustatyta kita mokėjimo tvarka.

VI. Vykdytojo teisės ir pareigos

  - Vykdytojas įsipareigoja:

6.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

6.1.2. atlikti NAS atnaujinimą, vystymą, suteikti garantinės priežiūros paslaugas naujiems ir atnaujintiems NAS komponentams, suteikti NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugas, kaip tai numatyta Sutarties 1 priede;

6.1.3. nenaudoti Kliento ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Kliento sutikimo;

6.1.4. be raštiško išankstinio Kliento sutikimo neatskleisti jokiam kitam asmeniui (išskyrus teisės aktais ir Sutartyje nustatytais atvejais) iš Kliento vykdant Sutartį gautos informacijos, duomenų, gautų dokumentų turinio nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir forma (žodine, rašytine, elektronine, kita) tokia informacija, duomenys, dokumentai Vykdytojui buvo pateikti ar jis sužinojo vykdydamas sutartį. Ši nuostata galioja net ir nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus;

6.1.5. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojo darbuotojai turėtų galiojantį sveikatos draudimą, reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint teikti NAS atnaujinimą;

6.1.6. be rašytinio išankstinio Kliento sutikimo nekeisti subtiekėjų. Subtiekėjo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;

6.1.7. nedelsdamas raštu informuoti Klientą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui atlikti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

6.1.9. nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų sunaikinti visą iš Kliento gautą ar Sutarties vykdymo metu sužinotą informaciją (nepriklausomai nuo jos formos ir turinio), išskyrus, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai reikalauja, kad tokia informacija būtų išsaugota.

6.1.10. užtikrinti atitiktį organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

6.1.11. laikytis Kliento reikalavimų dėl saugaus darbo su muitinės informacinėmis sistemomis, kaip tai nurodyta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. spalio 15 d. įsakyme Nr. 1B-791 „Dėl muitinės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

6.2. Vykdytojas turi teisę:

6.2.1. minėti Sutarties vykdymo faktą ir Sutarties objektą savo kvalifikacijos pagrindimo tikslais dalyvaudamas viešuosiuose pirkimuose ir konkursuose;

6.2.2. Sutarties ir jos priedų turinį atskleisti Vykdytojo bankams, draudimo bendrovėms, auditoriams, su kuriais Vykdytojas yra sudaręs konfidencialios informacijos apsaugos susitarimus.

VII. Kliento teisės ir pareigos

7.1. Klientas įsipareigoja:

7.1.1. sudaryti Vykdytojui visas sąlygas, suteikti reikiamą informaciją ir dokumentus, būtinus sutartiniams įsipareigojimams vykdyti;

7.1.2. sumokėti už tinkamai suteiktą Paslaugas pagal Sutartyje numatytas sąlygas.

7.2. Klientas turi teisę teikti informaciją apie Sutarties turinį bei ją vykdančių Vykdytojo ir Kliento asmens duomenis asmenims, kurie pagal galiojančius teisės aktus turi teisę tokią informaciją gauti.

7.3. Kliento paskirti už Sutarties vykdymo priežiūrą atsakingi asmenys bei jų kontaktai: Pažeidimų prevencijos skyriaus vedėjas Š. Ramanauskas, el. paštas sarunas.ramanauskas@lrmuitine.lt.

7.4. Kliento paskirti asmenys už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: Investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus specialistė L. Snieganaitė, el. paštas laima.snieganaite@lrmuitine.lt.

VIII. Sutarties Šalių atsakomybė

8.1. Jeigu Vykdytojas dėl savo kaltės Sutarties 1 priede nustatytu laiku nepateikia derinti  Priežiūros ir palaikymo reglamento (Sutarties 1 priedo 4.9.1 papunktis), jis sumoka Klientui 200,00 Eur (dviejų šimtų eurų 00 ct) baudą.

8.2. Jeigu Vykdytojas dėl savo kaltės nesilaiko Sutarties 1 priede nustatytų sutrikimų pašalinimo terminų arba naujai suderintų sutrikimų pašalinimo laikų, jam skiriama bauda, kuri apskaičiuojama Sutarties 1 priedo 4.5.12 papunkčio nustatyta tvarka.

8.3. Jeigu Vykdytojas praėjus 2 (du) mėnesiams nuo priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo termino pradžios nepateikia nė vieno jam perduoto spręsti sutrikimo (klaidos) ar papildymo (pataisymo) sprendimo, tinkamo diegti į gamybinę aplinką, jis sumoka Klientui baudą, kuri apskaičiuojama Sutarties 1 priedo 4.9.15 papunkčio nustatyta tvarka.

8.4. Jeigu Vykdytojas sistemingai nesilaiko su Klientu suderintų sprendimo terminų (pradelsus sprendimo terminus daugiau nei 2 kartus, įskaitant Sutarties 1 priedo 4.6.9 p. numatytus atvejus) Klientas pareikalauja Vykdytojo sumokėti baudą, kuri yra apskaičiuojama Sutarties 1 priedo 4.6.11 papunkčio nustatyta tvarka.

8.5. Jeigu Klientas laiku neatsiskaito su Vykdytoju, jis sumoka Vykdytojui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Klientas laiku dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negavęs Sutarties dalykui biudžetinių asignavimų ir dėl to negalėjęs laiku atsiskaityti su Vykdytoju, delspinigių nemoka.

8.6. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo Sutarties sąlygų vykdymo.

8.7. NAS atnaujinimo nesuteikimas arba pavėluotas suteikimas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

IX. Sutarties nutraukimas ir sustabdymas

9.1. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

9.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

9.3. Vykdytojas, raštu įspėjęs Klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

9.3.1. kai Vykdytojas nevykdo sutartinių įsipareigojimų;

9.3.2. Vykdytojas per 3 (tris) mėnesius nepateikus nė vieno jam pateikto spręsti sutrikimo (klaidos) ar papildymo (pataisymo) sprendimo, tinkamo diegti į gamybinę aplinką;

9.3.3. kai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nebuvo pakeistas pagrindinis ekspertas, kurio pakeitimą inicijavo Klientas;

9.3.4. kai Vykdytojas sudaro subteikimo sutartį be Kliento išankstinio rašytinio sutikimo;

9.3.5. kai Vykdytojas be Kliento išankstinio rašytinio sutikimo pakeičia pagrindinius ekspertus;

9.3.6. kai Vykdytojas bankrutuoja arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.3.7. kai Vykdytojas teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;

9.3.8. kai keičiasi Vykdytojo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

9.3.9. jeigu paaiškėjo, kad Vykdytojas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

9.3.10. jeigu paaiškėjo, kad su Vykdytoju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

9.3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

9.4. Vykdytojas, raštu įspėjęs Klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį prieš terminą, kai dėl Kliento kaltės už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas vėluojama atsiskaityti daugiau negu 90 (devyniasdešimt) dienų.

9.5. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už Kliento  įsigytas Paslaugas, Vykdytojas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

9.6. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Sutarties Šalių valios, dėl kurių Vykdytojas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir / arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Klientui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; Klientui sustabdytas (sumažintas) finansavimas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Klientas), Klientas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, teikimą, tačiau ne ilgiau kaip 6 (šeši) mėnesiai per visą Paslaugų teikimo laikotarpį.

9.7. Paslaugų ar jų dalies suteikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

9.8. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant motyvuotas priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

X. Sutarties pakeitimai

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

10.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

10.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

10.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

10.5. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

10.6. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Esminės Sutarties sąlygos negali būti keičiamos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.

10.7. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

XI. Sveikata, draudimas ir saugumas

11.1. Vykdytojas yra atsakingas už savo ekspertų, darbuotojų, įgaliotų atstovų sveikatą, ir jo ekspertai, darbuotojai, įdarbinti ar pasamdyti šiai Sutarčiai vykdyti, turi turėti visą Sutarties vykdymo laikotarpį galiojantį sveikatos draudimą. Klientas Vykdytojo ekspertų, darbuotojų, įgaliotų atstovų gydymo išlaidų neatlygina.

11.2. Vykdytojas prisiima atsakomybę ekspertų, darbuotojų ligos ar nelaimingo atsitikimo darbo vietoje atveju, įskaitant ir atsakomybę kūno sužalojimo, sukėlusio eksperto, darbuotojo netikėtą mirtį arba neįgalumą, atveju bei repatriacijos dėl sveikatos išlaidas.

XII. Intelektinės nuosavybės teisės

12.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, Vykdytojo sukurtos vykdant Sutartį, įskaitant autorių ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Kliento nuosavybė, kurią Klientas gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų.

12.2. Be išankstinio raštiško Kliento sutikimo Vykdytojas negali publikuoti straipsnių apie NAS atnaujinimo, vystymo bei NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugas, jais remtis teikdamas bet kokias paslaugas kitiems ar atskleisti iš Kliento gautą informaciją.

XIII. Ataskaitų teikimas ir paslaugų perdavimas

13.1. Sutarties 1 priede numatytos ataskaitos teikiamos Sutarties 1 priede nustatyta tvarka ir terminais.

13.2. Vykdytojo suteiktas NAS atnaujinimas perduodamas Klientui pasirašant Prekių priėmimo – perdavimo aktą.

13.3. Prekių priėmimo – perdavimo aktą surašo Vykdytojas ir pateikia jį pasirašyti Klientui. Pasirašydamos priėmimo – perdavimo aktą, Šalys pripažįsta, kad priėmimo – perdavimo akte išvardintos Prekės yra pristatytos ir sumontuotos, o Paslaugos yra suteiktos, Prekių ir Paslaugų kokybė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

13.4. Jeigu suteiktų Prekių ir Paslaugų priėmimo metu nustatomi suteiktų rezultatų trūkumai, Klientas turi teisę reikalauti neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą.

XIV. Ekspertai

14.1. Vykdytojas turi imtis visų priemonių, kad jo ekspertai būtų aprūpinti visa įranga ir priemonėmis, reikalingomis jų pareigų vykdymui.

14.2. Vykdytojas turi užtikrinti, kad jo visi ekspertai būtų ne tik pasiekiami nuotoliniu būdu, bet ir galėtų teikti reikiamą informaciją (atsakymus, paaiškinimus į klausimus, dokumentus ir pan.) per ne ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas nuo Kliento kreipimosi vienu ar kitu Sutarties įgyvendinimo klausimu;

14.3. Vykdytojas turi užtikrinti, kad Kliento ir Vykdytojo posėdžių (nepriklausomai nuo organizavimo būdo) protokolai būtų parengti ir pateikti derinti Klientui per 3 (tris) darbo dienas po posėdžio dienos;

14.4. Vykdytojo ekspertai Vykdytojo iniciatyva keičiami tik suderinus su Klientu. Prireikus keisti ekspertus, Vykdytojas apie tai informuoja Klientą ir suderina su juo eksperto kandidatūrą.

14.5. Vykdytojas privalo savo iniciatyva siūlyti keisti ekspertus šiais atvejais:

14.5.1. eksperto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

14.5.2. jei ekspertą keisti būtina dėl kitų, nuo Vykdytojo nepriklausančių priežasčių;

14.5.3. jei eksperto keitimą inicijuoja Klientas, pateikęs tokio prašymo motyvus.

14.6. Sutarties vykdymo metu Klientas gali inicijuoti eksperto, kuris netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus.

14.7. Jei 14.6 punkte nurodytas ekspertas pakeičiamas ne iš karto, Klientas gali paprašyti Vykdytojo paskirti laikiną ekspertą, arba imtis kitų priemonių kompensuoti laikiną naujo eksperto nebuvimą.

XV. Subteikėjų keitimo pagrindai ir tvarka

15.1. Vykdytojas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

15.2. Vykdytojas yra atsakingas už subtiekėjų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai laikytųsi Sutarties nuostatų.

15.3. Vykdytojas patvirtina, kad Sutarties vykdymui pasitelks šiuos subtiekėjus: UAB „BSS IT“ (įmonės kodas 135979659).

15.4. Vykdytojas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, 15.3. papunktyje nenurodytus subtiekėjus. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Vykdytojas įsipareigoja Klientui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

15.5. Vykdytojas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus šiame Sutarties skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Kliento rašytinį sutikimą.

15.6. Klientas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutartyje, pakeitimą, raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.7. Naujo subtiekėjo pasitelkimą ar Sutartyje nurodyto subtiekėjo keitimą iniciuojanti Šalis turi raštu kreiptis į kitą Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti su subtiekėjo pakeitimu kitais nei šiame Sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.

15.8. Subtiekėjas gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

15.8.1. kai subtiekėjas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

15.8.2. kai subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius vykdyti įsipareigojimus, nutrūkus teisiniams santykiams su Vykdytoju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

15.9. Šalims sutikus dėl subtiekėjo pakeitimo ar naujo subtiekėjo pasitelkimo, Šalys raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujas subtiekėjas gali pradėti vykdyti jam Vykdytojo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

XVI. Nenugalima jėga (force majeure)

16.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure). Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis.

16.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

16.3. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms pirkimo sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už pirkimo sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

16.4. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

16.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XVII. Taikytina teisė, ginčų sprendimas

17.1. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai aktai. Sutartis aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

17.2. Bet koks ginčas ir (ar) reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, ar iš šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, bus sprendžiamas Šalių tarpusavio susitarimu.

17.3. Kilus ginčui Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 (dešimt) dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 (trisdešimt) dienų terminą nuo derybų pradžios.

17.4. Šalims nepasiekus susitarimo, toks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir negaliojimu, bus sprendžiamas teismine tvarka atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme, teritorinį teismingumą nustatant pagal Kliento buveinę.

XVIII. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga

18.1. Klientas Vykdytojo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Vykdytojo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

18.2. Konfidencialumo pasižadėjimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu.

18.3. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardyti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

XIX. Susirašinėjimas

19.1. Kliento ir Vykdytojo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba. Kliento ir Vykdytojo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, faksu, el. paštu arba įteikiami asmeniškai. Jei adresatas praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu ir jei adresatas, prašydamas suderinimo arba sutikimo nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam gali būti siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas prašymas.

19.2. Šalių pranešimai siunčiami žemiau nurodytais adresais:

| Klientas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, - Jakšto g. 1, LT-1105 Vilnius Faks.: +370 5 266 6005 El. paštas: muitine@lrmuitine.lt | Vykdytojas UAB „Fima“ Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius El. paštas: info@fima.lt |
| --- | --- |

XX. Kitos nuostatos

20.1. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki visiško Sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymo.

20.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

XXI. Sutarties priedai

20.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

20.1.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija;

20.1.2. Sutarties 2 priedas – Vykdytojo pasiūlymo techniniai duomenys ir detalus siūlomų paslaugų aprašymas (kopija);

20.1.3. Sutarties 3 priedas – Avanso grąžinimo garantijos forma.

XX. Šalių rekvizitai

| Klientas: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius Juridinio asmens kodas: 188656838 a. s.: LT37 4010 0424 0007 0037 AB Luminor bankas Tel. (8 5) 266 6111, Faks. (8 5) 266 6005 El. p. muitine@lrmuitine.lt Generalinio direktoriaus pavaduotojas, atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas _________________ A. V. Vygantas Paigozinas | Vykdytojas: UAB „Fima“ Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius Juridinio asmens kodas: 121289694 PVM mokėtojo kodas: LT212896917 a. s.: LT90 7300 0100 0009 0101 Swedbank“, AB 73000 Tel. (8 5) 236 3535 El. p. info@fima.lt Generalinis direktorius _________________ A. V. Jonas Jablonskis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 m. balandžio d. Sutarties Nr. 11B- |
| 1 priedas |

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ IR KONTEINERIŲ KODŲ ATPAŽINIMO SISTEMOS VAIZDO KAMERŲ, SPECIALIOSIOS IR KOMPIUTERIŲ TECHNINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMO IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ IR KONTEINERIŲ KODŲ ATPAŽINIMO SISTEMOS  BEI VAIZDINĖS IR GARSINĖS INFORMACIJOS FIKSAVIMO ĮRANGOS  PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

  - Perkančioji organizacija

Perkančioji organizacija – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, adresas A. Jakšto g.1, Vilnius.

  - Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

1 lentelė

| Sąvoka / Trumpinys | Aprašymas |
| --- | --- |
| AICT | Automatinis traukiniais gabenamų konteinerių identifikavimas (neveikia nuo 2018 m.) |
| AMQT | Įvykių ir įspėjimų stebėjimo ir užklausos priemonė |
| AP | Autonominis postas – techninės ir programinės įrangos visuma, skirta vykdyti NAS funkcijas ne pasienio kontrolės punkto teritorijoje |
| AVCI | Automatinis transporto priemonių ir konteinerių identifikavimas |
| Centrinis įtartinų numerių sąrašas | AMQT posistemėje tvarkomas sąrašas, kuriame kaupiama paieškomų autotransporto priemonių arba konteinerių identifikatoriai, įspėjimo tekstai, telefonų numeriai, kuriais turi būti siunčiamos SMS žinutės ir kita informacija. |
| ES | Europos Sąjunga |
| ESB | Enterprise Service Bus – Lietuvos Respublikos muitinės organizacijos elektroninių ir žiniatinklio paslaugų magistralė, sukurta webMethods produktų pagrindu |
| Integruota MIS | Integruota muitinės informacinė sistema |
| IRT | Informacinės ir elektroninių ryšių technologijos |
| IS | Informacinė sistema |
| ITPC | Informacinių technologijų paslaugų centras |
| Įspėjimas | Pranešimas apie transporto priemonės arba konteinerio, kurie įtraukti į centrinį arba vietinį įtartinų numerių sąrašą, pravažiavimą pro SKP |
| Įvykio duomenys | Visi duomenys, susiję su konkrečiu atpažinimo įvykiu, įskaitant vaizdus |
| Įvykis arba atpažinimo įvykis | Transporto priemonės arba konteinerio pravažiavimas pro SKP |
| KDV | Kompiuterinė darbo vieta |
| KĮ | Kompiuterinė įranga |
| KP | Pasienio kelio kontrolės punktas, t. y. muitinės kelio postas, esantis pasienyje |
| LR | Lietuvos Respublika |
| MD | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| MIS | Integruotos MIS posistemiai, Muitinės prievolininkų registras ir vidaus administravimo sistemos |
| MGP | Mobiliųjų grupių postai (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinėse muitinėse) |
| MISC | Muitinės informacinių sistemų centras |
| Mobilioji NAS | Techninės ir programinės įrangos visuma, skirta vykdyti NAS funkcijas teritorinių muitinių MGP transporto priemonėse |
| MS Active Directory MS AD | Kompiuterių naudotojų autentiškumo nustatymo sistema (Microsoft Active Directory) |
| NAS | Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistema, Integruotos MIS posistemis |
| PĮ | Programinė įranga |
| RKS | Rentgeno kontrolės sistema, Integruotos MIS posistemis |
| SKP | Sienos kirtimo punktas |
| Specialios paskirties techninė įranga | Vaizdo kameros, apšvietimo įranga, optiniai keitikliai ir pan. |
| TĮ | Techninė įranga |
| VGI | Vaizdinės ir garsinės informacijos fiksavimo įranga, įdiegta MGP transporto priemonėse |
| Vietinis įtartinų numerių sąrašas | AVCI posistemėje tvarkomas sąrašas, kuriame yra ši informacija: paieškomų autotransporto priemonių arba konteinerių identifikatoriai, įspėjimo tekstai, telefonų numeriai, kuriais turi būti siunčiamos SMS žinutės, naudotojų, kurie turi būti įspėjami per AVCI naudotojo sąsają, sąrašas ir kita informacija |
| XML | Išplečiama žymėjimo kalba |
| PKP | Projekto kokybės planas |

  - Esamos padėties aprašymas

    - Muitinės informacinė sistema.

      - Muitinės informacinę sistemą (MIS) sudaro Integruota MIS, Muitinės prievolininkų registras, vidaus administravimo informacinės sistemos ir kitos centralizuotos informacinės sistemos, kurių darbui naudojama Muitinės departamento techninės ir programinės įrangos infrastruktūra ir kurių veikimą užtikrina muitinės duomenų centras.

      - Integruota MIS – integruota muitinės informacinė sistema, LR, LR muitinės ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti reikalingą informaciją informacinių technologijų priemonėmis apdorojančių veiklos bei valdymo ir infrastruktūros informacinių posistemių, tarpusavyje susietų loginiais ryšiais ir besikeičiančių duomenimis, visuma.

      - Integruotą MIS sudaro:

        - Muitinės veiklos informaciniai posistemiai, skirti vykdyti informacijos, būtinos muitinei teisės aktų nustatytoms funkcijoms, išskyrus vidaus administravimą, atlikti, apdorojimo procesus.

        - Integruotos MIS valdymo ir infrastruktūros posistemis, skirtas sujungti Integruotos MIS posistemius į bendrą aplinką, pagrįstą šiuolaikinių IT panaudojimu, duomenų mainais tarp vidaus ir išorės informacinių sistemų ir posistemių, išvengiant duomenų dubliavimo.

- pav. MIS struktūra

    - Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistema, įskaitant mobiliąją NAS ir MGP transporto priemonėse įdiegtą VGI, yra Integruotos MIS posistemis, kurio tikslas yra padėti kovoti su ES interesams kenkiančiais nusikalstamumu ir sukčiavimu  užtikrinant šalies viduje judančių ir valstybės sieną kertančių transporto priemonių bei konteinerių kontrolę.

    - NAS sudaro centro, postų ir autonominių postų komponentės bei mobilioji NAS.

    - NAS centro ir postų (įskaitant autonominius postus) komponentės atlieka šias pagrindines funkcijas:

      - automatinis ir nepertraukiamas transporto priemonių (su konteineriais ar be jų), kertančių valstybės sieną pasienio kontrolės punktuose ir autonominiuose postuose, vaizdų fiksavimas ir valstybinių registracijos numerių bei konteinerių kodų identifikavimas;

      - transporto priemonių (su konteineriais ar be jų), vykstančių per pasienio kontrolės punktus ir autonominius postus, registracijos numerių bei konteinerių kodų duomenų ir vaizdinės informacijos kaupimas, pateikimas peržiūrai ir analizei;

      - centrinio ir vietinio įtartinų numerių sąrašų duomenų įvedimo, koregavimo ir kaupimo;  įspėjimų patvirtinimo duomenų įvedimo ir kaupimo;

      - informacijos pateikimas kitoms valstybinėms institucijoms apie užfiksuotų bei paieškomų transporto priemonių numerius;

      - informacijos apsikeitimas su Lenkijos, Estijos ir Latvijos Respublikų muitinių tarnybų naudojamomis numerių atpažinimo sistemomis apie užfiksuotų bei paieškomų transporto priemonių ir konteinerių numerius.

    - Mobiliosios NAS paskirtis – fiksuoti MGP pareigūnų patruliavimo metu automobilių keliais vykstančių transporto priemonių valstybinius registracijos numerius, palyginti juos su įtartinų numerių sąraše esančia informacija ir, nustačius sutapimus, pateikti informaciją MGP pareigūnams bei kitiems NAS naudotojams.

    - NAS sukurta ir veikia ne tik IRT pagrindu, bet ir naudodama specialios paskirties techninę įrangą. IRT ir specialios paskirties techninės įrangos visuma sudaro NAS infrastruktūrą.

    - Išskiriamos šios pagal paskirtį skirtingos NAS infrastuktūros dalys: centrinė, posto,  autonominio posto ir MGP transporto priemonių. Centrinė infrastuktūra sukurta ir veikia IRT pagrindu, posto, autonominio posto ir MGP transporto priemonių infrastuktūra sukurta ir veikia naudodama IRT bei specialios paskirties techninę įrangą.

    - MGP transporto priemonėse yra įdiegta VGI, kuri funkcionuoja nepriklausomai nuo mobiliosios NAS veikimo (tačiau naudoja tuos pačius techninės įrangos resursus). VGI užfiksuoja ir išsaugo vaizdo ir garso informaciją apie įvykius, kurie MGP pareigūnų patruliavimo metu vyksta MGP transporto priemonės išorėje ir viduje.

    - NAS naudojasi Integruotos MIS valdymo ir infrastruktūros posistemio komponenčių resursais ir paslaugomis:

      - MS Active Directory užtikrina muitinės vidinių NAS naudotojų autentifikavimą ir autorizavimą;

      - elektroninio pašto paslauga naudojama pranešimų apie aptiktą įtartiną numerį siuntimui NAS naudotojams;

      - jungtinio muitinės duomenų perdavimo tinklo paslauga.

    - LR muitinėje MIS naudotojų autentifikavimui ir autorizavimui per MS Active Directory naudojami du būdai:

      - ESB – NAS aplikacijos valdymo sprendimas naudotojų autentifikavimui ir autorizavimui naudoja egzistuojančią MISC infrastruktūros žiniatinklio paslaugą (angl. web services), leidžiančią gauti  informaciją apie Integruotos MIS MS AD serveryje registruotus vartotojus, bei patikrinti jų prisijungimo duomenis. Kiekvienai rolei  MS AD turi būti sukurtos atitinkančios grupės. Teisės paslaugų valdymo sprendime naudotojams suteikiamos priskiriant jų MS AD paskyrą prie atitinkamos grupės;

      - LDAP protokolas su SSO – NAS aplikacijos valdymo sprendimas naudotojų autentifikavimui ir autorizavimui naudoja MS AD infrastruktūros LDAP protokolą. Kiekvienai rolei MS AD turi būti sukurtos atitinkančios grupės. Teisės NAS aplikacijos valdymo sprendime naudotojams suteikiamos priskiriant jų MS AD paskyrą prie atitinkamos grupės. NAS nuskaito naudotojų autorizacijos duomenis iš MS AD pasinaudojant Windows operacinėje sistemoje autentifikuoto naudotojo duomenimis (SSO naudojant Kerberos protokolą).

    - Žemiau pateikiama NAS, išskyrus mobiliąją NAS, veikimo schema, kurioje pavaizduoti NAS posistemių tarpusavio ryšiai ir sąveika:

- pav. NAS posistemių tarpusavio ryšiai ir sąveika

    - 2 pav. centre pavaizduota NAS duomenų apdorojimo ir saugojimo sistema sudaryta iš 3-jų komponentų. Sistemą sudaro: struktūruota tekstinė duomenų bazė (SQL serveris), FTP serveris atsakingas už informacijos sinchronizavimą su išorinėmis sistemomis ir centrinis aplikacijų serveris atsakingas už duomenų apdorojimą, sinchronizavimą, vaizdinės medžiagos saugojimą ir NAS atvaizdavimą WEB aplinkoje. Prisijungimui prie NAS naudojama WEB sąsaja KP, MGP viduje arba jungiantis tiesiogiai prie centrinio aplikacijų serverio.

    - AMQT posistemė yra centrinė jungiamoji posistemė, prie kurios jungiasi visos AVCI posistemės iš įvairių SKP. Ji tikrina Centrinį įtartinų numerių sąrašą bei išorinius registrus, tvarko įspėjimus, valdo duomenų bazę, į kurią rašomi atpažinimo įvykiai iš visų prijungtų AVCI posistemių. Joje realizuota sąsaja naudotojui (naudotojo sąsaja įspėjimams ir užklausoms) duomenų bazės įrašams peržiūrėti, įspėjimams ir užklausoms, išoriniams registrams tvarkyti;

    - Duomenų srautai:

      - Naujas atpažinimo įvykis. Kameros, esančios SKP fiksuoja pravažiuojančios transporto priemonės vaizdus ir siunčia juos į AVCI atpažinimo posistemę (1). Posistemė naudoja vaizdo atpažinimo technologiją transporto priemonės registracijos numeriui (numeriams) ir, jei yra, konteinerio (konteinerių) kodui (kodams) identifikuoti. Ši informacija, kartu su vaizdo fiksavimo datos, laiko ir vietos duomenimis, užfiksuotais vaizdais saugoma vietinėje duomenų bazėje (vietiniai atpažinimo duomenys). Tuo pačiu metu posistemė patikrina vietinius įspėjamuosius duomenis įtartinų numerių sąraše (2). Atpažinimo įvykio kopija siunčiama AMQT posistemei (3), kuri išsaugo įvykį centrinėje įvykių atpažinimo duomenų bazėje (4), patikrina Centrinį įtartinų numerių sąrašą, užklausia prijungtus išorinius registrus, ar juose nėra įspėjimų.

      - Įspėjimų tvarkymas, Informacija apie įvykį iš AVCI posistemių realiu laiku siunčiama į AMQT (3). Remiantis gautais duomenimis AMQT patikrina Centrinį įtartinų numerių sąrašą, pateikia išoriniams registrams užklausas, ar kuriame nors registre yra įspėjimų apie įvykį atitinkančius duomenis. Jei yra įspėjimų apie įvykį atitinkančius duomenis, per AMQT siunčiamas vienas bendras pranešimas realiu laiku į atitinkamą AVCI posistemę. Informacija apie atliktus veiksmus susijusius su įspėjimu perduodama į AMQT centrinę įspėjimų duomenų bazę.

      - Užklausos funkcijos. AMQT posistemė suteikia naudotojams ir išorinėms sistemoms galimybę vykdyti užklausas visoje centrinėje įvykių atpažinimo duomenų bazėje (8). Užklausas galima atlikti naudojantis filtrais, pvz., transporto priemonės registracijos numeriu, konteinerio kodu, sienos kirtimo vietomis, laikotarpiu ir pan. Naudotojų sąsajų vaizdus ir jiems atitinkančią informaciją galima gauti iš AMQT. Užklausas galima vykdyti remiantis įvykio duomenimis, kuriuose yra nuoroda į vaizdą ar vaizdus. AMQT skirtos užklausos taip pat gali būti panaudotos informacijai gauti apie sutvarkytus įspėjimus iš centrinės įspėjimų duomenų bazės (7), kuri registruoja visus įspėjimus, gautus iš įvairių prijungtų registrų ir sistemų, bei aprašymus veiksmų, kurių buvo imtasi dėl įspėjimo.

      - AVCI posistemių būklės stebėjimas. AVCI posistemės yra sujungtos su AMQT. Ryšys įgyvendinamas remiantis XML pranešimų mainais, pranešimai apie kiekvieną atpažinimo įvykį siunčiami iš AVCI į AMQT (3). Jei tam tikrą laiką į AMQT nebeatsiunčiama pranešimų, gali būti, kad per sienos perėjimo punktą nevažiuoja jokios transporto priemonės. Taip gali būti ir dėl ryšio problemų arba bet kokių kitų AVCI posistemėse įvykusių klaidų. Norint gauti informaciją apie įvairių AVCI posistemių būklę, į AMQT (9) reguliariai siunčiami sisteminiai įvykiai, įrodantys, kad AVCI tebėra aktyvi. Sisteminiuose įvykiuose gali būti ir papildomos informacijos, pvz., prognozuojama būklė (pvz., darbo su sistema pabaigos laikotarpis), kurią galima išsiųsti.

      - Duomenų mainai tarp AMQT ir kitų išorinių sistemų yra svarbus elementas siekiant užtikrinti suderinamumą su kitomis sistemomis. Sąsajos su kitomis sistemomis (MS Active Directory  ir Estijos, Latvijos bei Lenkijos Respublikų muitinių tarnybų naudojamų numerių atpažinimo sistemų) realizuotos naudojant XML pranešimų metodiką. Specialūs pranešimų tipai sąsajoms parodyti 1 pav. Pranešimai XML formatu siunčiami tinklu.

    - Programinė įranga ir duomenų bazės:

      - Programinė įranga. Numerių atpažinimui pritaikyti specializuotos programinės įrangos sprendimai, veikiantys SecurOS programinės įrangos pagrindu. Sistemos posto naudotojai jungiasi  prie NAS posto komponentės, o kiti naudotojai jungiasi  prie NAS Centro kliento komponentės programinės įrangos naudodami interneto naršyklę. Naudotojo sąsaja suteikia naudotojui galimybę gauti duomenis iš AMQT centrinių duomenų bazių, ji taip pat naudojama įspėjimams rodyti ir tvarkyti. Sprendimas įgyvendintas naudojant Microsoft.NET bei duomenų bazę Microsoft SQL, naudotojo sąsaja sukurta JavaScript priemonėmis.

      - Centrinė įvykių atpažinimo duomenų bazė. Tai yra AMQT duomenų talpykla, sauganti visus įvykių duomenis, kurie buvo atsiųsti iš įvairių AVCI. Ši duomenų bazė yra SQL sąryšinė duomenų bazė, jos turiniui valdyti (buvusių įvykių vizualizavimui ir apdorojimui, ataskaitų kūrimui ir pan.) naudojama NAS centro kliento įranga ir SQL Server Management Studio Express įrankiai. Centrinės duomenų bazės  pagrindinės lentelės yra replikuojamos į MKT duomenų bazės repliką. Replika sukurta tam, kad neapkrautų pagrindinės duomenų bazės  papildomomis užklausomis, skirtomis MKT analizei.

      - Centrinė įspėjimų duomenų bazė. Tai talpykla, sauganti visus su įspėjimais susijusius duomenis. Joje yra informacija apie įspėjimą ir patį įvykį, kaip jis buvo tvarkomas, koks veiksmas buvo atliktas, kuris naudotojas reagavo į įspėjimą ir pan. Ši duomenų bazė yra SQL sąryšinė duomenų bazė, jos turiniui valdyti (buvusių įspėjimų vizualizavimui ir apdorojimui, ataskaitų kūrimui ir pan.) naudojama NAS centro kliento įranga ir SQL Server Management Studio Express įrankiai.

      - Vietinės SKP duomenų bazės. Tai yra AVCI posistemių duomenų bazės, kuriose saugomi įvykių duomenys. Šios duomenų bazės yra SQL sąryšinės duomenų bazės, kurių duomenų peržiūrai, koregavimui naudojama NAS posto kliento įranga.

    - Autonominiuose postuose įrengta techninės ir programinės įrangos visuma, kurios paskirtis fiksuoti ir identifikuoti transporto priemonių, kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną sienos kirtimo punktuose, kuriuose neatliekama nuolatinė muitinės kontrolė, valstybinius transporto priemonių registracijos numerius ir teikti šią informaciją į NAS Centrinę duomenų bazę. Autonominiuose postuose užfiksuoti numeriai netaisomi, netikrinami su įtartinų numerių sąrašu, nepateikiami įspėjimai ir t. t., nes nėra posto naudotojo darbo vietos. Nuotolinė prieiga prie NAS autonominių postų programinės įrangos suteikiama tik administratoriaus teises turintiems NAS naudotojams.

    - Mobilioji NAS įrengta 9 MGP transporto priemonėse ir funkcionuoja kartu su VGI ir naudoja tą pačią techninę įrangą. Užfiksuotus transporto priemonių valstybinius registracijos numerius mobilioji NAS palygina su įtartinų numerių sąraše esančiais duomenimis ir, nustačiusi sutapimus, pateikia informaciją MGP pareigūnams bei kitiems NAS naudotojams. Mobiliosios NAS programinė įranga yra analogiška NAS posto programinei įrangai, išskyrus tai, kad 1) į centrinę duomenų bazę perduodami tik įvykiai (ir jų koordinatės), kurie buvo aptikti įtartinų numerių sąraše; 2) įtartinų numerių sąrašo tvarkymo galimybes turi tik autorizuoti naudotojai.

    - VGI įdiegta ir veikia 9 MGP transporto priemonėse. VGI vaizdo kameros įrengtos automobilių salonuose ir automobilių išorėje. Automobilių salonuose įrengta ir garsą fiksuojanti įranga. Automobilio išorėje ir viduje įrengtų vaizdo kamerų užfiksuotus vaizdus VGI išsaugo ir leidžia peržiūrėti patruliuojantiems MGP pareigūnams ir nuotoliniu būdu, taip pat yra galimybė stebėti vaizdų transliaciją realiu laiku.  Skirtingas vaizdų ir garso fiksavimo bei išsaugotos informacijos peržiūros funkcionalumas lemia ir skirtingos VGI programinės įrangos naudojimą: vaizdo ir garso įrašams formuoti viduje, vaizdo įrašams formuoti išorėje, vaizdų stebėjimui realiu laiku ir užfiksuotos informacijos peržiūrai viduje bei nuotoliniu būdu.

    - MGP transporto priemonėse įdiegta mobiliosios NAS ir VGI įranga  2017 m. buvo modernizuota bei atnaujinta  mobiliosios NAS programinė įranga.

    - 2013 – 2016 metais buvo įvykdytas tarptautinis Lietuvos, Latvijos, ir Estijos Respublikų muitinių naudojamų Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemų apjungimo projektas (toliau – tarptautinis NAS projektas), kuris 2017 m. buvo papildytas Lenkijos Respublikos muitinės NAS. Tarptautinio projekto apimtyje atlikti šie papildymai NAS programinėje įrangoje:

      - sukurta nauja funkcija, skirta Estijos, Latvijos ir Lenkijos Respublikų pasienio kontrolės punktuose kertančių sieną transporto priemonių duomenų peržiūrai;

      - įgyvendinta galimybė apsikeisti informacija su Estijos, Latvijos ir Lenkijos Respublikų muitinėmis įtartinų numerių duomenimis.

      - 2014 m. vykdant NAS modernizavimo projektą, atliktas dalies NAS modernizavimas:

      - suprojektuoti ir įrengti 3 nauji autonominiai postai: Lazdijų (kelias 135), Kalvių (kelias A12) ir Būtingės (kelias A13);

      - Malkų įlankos jūrų uosto poste papildomai įdiegta NAS techninė įranga (vaizdo kameros, apšvietimo šaltiniai ir t.t.);

      - 16-oje MGP transporto priemonių kompiuterinės įrangos duomenų talpyklos išplėstos vidiniais atminties kaupikliais, iš jų 13-oje MGP transporto priemonių įdiegta mobiliosios NAS programinė įranga, kuri skiriasi nuo anksčiau įdiegtos programinės įrangos.

    - 2017 - 2018 metais įvykdytas NAS modernizavimas:

      - Medininkų kelio poste  įdiegta papildoma NAS techninė ir programinė įranga;

      - Medininkų, Lavoriškių, Šalčininkų, Raigardo, Kybartų, Ramoniškių, Panemunės ir Nidos kelio postuose pakeista 16 vnt. NAS naudotojų kompiuterių ir juose įdiegta atnaujinta NAS programinė įranga;

      - suprojektuotas ir įrengtas Obelių autonominis postas;

      - į 9 naujas Mobiliųjų grupių transporto priemones įdiegta mobilioji NAS ir VGI techninė ir programinė įranga, senose automobiliuose įdiegta atnaujinta mobiliosios NAS programinė įranga;

      - pertvarkyta ir naujomis funkcijomis papildyta NAS centro ir posto posistemių naudotojo sąsaja, prieigai naudojant interneto naršyklę;

      - atliktas NAS Centro infrastruktūros techninės ir programinės įrangos atnaujinimas Muitinės informacinių sistemų centre: pateiktas papildomas serveris ir praplėstas duomenų masyvas.

      - 2019 m. vykdant NAS techninės ir programinės įrangos atnaujinimo AP projektą buvo atnaujinta NAS techninė ir programinė įranga Smėlynės, Saločių ir Kalvarijų autonominiuose postuose.

      - NAS centro ir posto komponentės yra įdiegtos:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Muitinės įstaigos/ KP pavadinimas | Adresas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ramoniškių KP | Šakių r. sav., Ramoniškių k. |
| 2 | Panemunės KP | Donelaičio g. 2, Panemunės miestelis, Pagėgių sav. |
| 3 | Nidos KP | Nidos-Smiltynės pl. 2, Neringos sav. |
| 4 | Kybartų KP | Vilkaviškio r. sav., Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 2 |
| 5 | Raigardo KP | Druskininkų sav., Švendubrės k. |
| 6 | Lavoriškių KP | Vilniaus r. sav., Lavoriškių k. |
| 7 | Medininkų KP | Vilniaus r. sav., Medininkų k. |
| 8 | Šalčininkų KP | Šalčininkų r. sav., Pamūrinės k. |
| 9 | Malkų įlankos jūrų uosto postas | Jūrininkų pr./Perkėlos g., Klaipėdos m. |
| 10 | Muitinės informacinių sistemų centras | Vytenio g. 7, Vilnius |
|  | Autonominiai postai | Adresas |
| 11 | Kalvarijos AP | Salaperaugio k. Liubavo sen. |
| 12 | Saločių AP | Pasvalio raj., Saločių sen., |
| 13 | Smėlynės AP | Zarasų raj., Zarasų sen., |
| 14 | Kalvių AP | kelias A12 |
| 15 | Lazdijų AP | kelias 135 |
| 16 | Būtingės AP | kelias A13 |
| 17 | Obelių AP | kelias 122 |
|  | Nuotolinės darbo vietos | Adresas |
| 18 | Muitinės departamentas | Jakšto g.1/25, Vilnius |
| 19 | Muitinės kriminalinė tarnyba ir jos teritoriniai padaliniai | Žalgirio g. 127, Vilnius |
| 20 | Vilniaus teritorinė muitinė | Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius |
| 21 | Kauno teritorinė muitinė | Jovarų g. 3, Kaunas |
| 22 | Klaipėdos teritorinė muitinė | S. Nėries g. 4, Klaipėda |

    - Pagrindinės NAS nesklandaus veikimo problemos:

      - Senos SecureOS licencijos versijos, kurios nepalaiko Windows darbo su aukštesne negu Windows XP operacine sistema.

      - SQL Express duomenų bazių lentelių tokių kaip Event_log, Manual_log labai greitas užpildymas, fiksuojami pasikartojantys  duomenys, visi vartotojų veiksmai ir t. t. Užsipildžius SQL duomenų bazėms, NAS serveriai esantys postuose tampa nepasiekiami.

      - Ryšio problemos: dėl ryšio įrangos poreikio kiekviename poste – pilnai užtikrinti NAS duomenų perdavimo srautus reikia, kad kiekviename poste būtų ryšio įranga palaikanti duomenų perdavimo greitį per optika bent su optimaliu 100 Mb/s greičiu.

      - Per lėtai veikia NAS centrinės duomenų bazės duomenų sinchronizacija su užsienio muitinių serveriais.

      - AD vartotojų parametrų keitimas (pvz. ištrynus vartotoją, vėliau jo jau atstatyti nebegalima), kiti vartotojų nustatymai. Šiuo metu konfigūruojama per AD ir informacija į NAS suintegruojama iš AD.

      - Po saugumo politikų atnaujinimo pakeičiami tam tikri sistemų parametrai ir NAS postai nebeveikia arba veikia nekorektiškai. Yra problemų susijusių su Group Policy nustatymais ir/arba Windows atnaujinimais. Po centralizuotų NAS postų Windows atnaujinimų, arba Group Policy atnaujinimų persikrovus serveriui jis pašalinamas iš domeno, arba sustoja kai kurie servisai (pvz. Net Logon, SMB) ko pasėkoje nepasileidžia NAS servisai, kartais būna nebegalimas nuotolinis RDP prisijungimas (NLA autentifikacijos klaida).

- PREKIŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES UŽDAVINIAI

  - Bendrasis uždavinys

Pagrindinis numatomos sudaryti paslaugų teikimo sutarties tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos (toliau – Sutartis) uždavinys yra atnaujinti  NAS vaizdo kameras, kitą specialiąją ir kompiuterių techninę įrangą ir užtikrinti stabilų, nenutrūkstamą ir efektyvų NAS, įskaitant mobiliąją NAS ir MGP transporto priemonėse įdiegtos VGI, darbą, atliekamų funkcijų atitikimą teisės aktams bei veiklos poreikiams ir pagalbos teikimą  NAS ir VGI, bei jų realizavimo priemonių naudojimo ir priežiūros klausimais.

  - Konkretūs uždaviniai

Tiekėjas Pirkimo dokumentuose bei Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka turės suteikti šias paslaugas:

    - atnaujinti NAS vaizdo kameras ir kitą specialiąją techninę įrangą;

    - atnaujinti  NAS kompiuterių techninę įrangą, įskaitant NAS diegimo paslaugą;

    - teikti 36 mėnesių garantinės priežiūros paslaugas atnaujintoms NAS vaizdo kameroms, specialiajai ir kompiuterių techninei įrangai, išskyrus NAS programinę įrangą (toliau – atnaujinta NAS), kuri bus prižiūrima ir palaikoma 2.2.4 p. nurodytų paslaugų apimtyje, nuo NAS vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės įrangos atnaujinimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

    - teikti 36 mėnesių 2.2.7 p. minimos neatnaujintos Centrinės, Autonominės NAS, mobiliosios NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugas, atsižvelgiant į tai, kad atnaujintos NAS vaizdo kameros, specialioji ir kompiuterių techninė įranga, išskyrus atnaujintą NAS programinę įrangą, taps 2.2.3 p. nurodytos garantinės priežiūros objektu.

    - Šios techninės specifikacijos 2.2.4 p. nurodytos paslaugos turės būti pradėtos teikti ne anksčiau kaip nuo 2022 m. spalio 1 d.;

    - Postų, kuriuose reikalinga atnaujinti NAS vaizdo kameras ir kitą specialiąją bei kompiuterių techninę įrangą, sąrašas:

      - Lavoriškių KP, adresu kelias 103, LT-15232 Vilniaus r.;

      - Medininkų KP, adresu kelias A3,  LT-13192 Vilniaus r.;

      - Šalčininkų KP, adresu kelias A15, LT-17127 Pamūrinės k. Šalčininkų r.;

      - Raigardo KP, adresu kelias A4, LT-66444 Švendubrės k., Druskininkų sav.;

      - Kybartų KP, adresu kelias A7, J. Basanavičiaus g. 2, Kybartai, Vilkaviškio r.;

      - Ramoniškių KP, adresu kelias 3807, Ramoniškių k., Šakių r.;

      - Panemunės KP, adresu kelias 198, Šakininkų k. Pagėgių sav.;

      - Nidos KP, adresu kelias 167, Nidos-Smiltynės pl. 2, Neringa;

      - Malkų JUP, adresu Perkėlos g. 1 C, Klaipėda;

    - Postų ir vietų, kuriose reikalinga teikti NAS priežiūros ir palaikymo paslaugas, sąrašas:

      - Kalvarijos AP, adresu Salaperaugio k. Liubavo sen.;

      - Saločių AP, adresu Pasvalio raj., Saločių sen.;

      - Smėlynės AP, adresu Zarasų raj., Zarasų sen.;

      - Kalvių AP, adresu kelias A12;

      - Lazdijų AP, adresu kelias 135;

      - Būtingės AP, adresu kelias A13;

      - Obelių AP, adresu kelias 122;

      - Centrinė NAS;

      - Mobilios NAS ir VGI.

    - Paslaugos nurodytos 2.2.1, 2.2.2 punktuose turės būti suteiktos per 9 (devyni) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3. PASLAUGŲ APIMTIS

  - Sutarties įgyvendinimo metu turės būti suteiktos šios NAS vaizdo kamerų ir kitos specialiosios techninės įrangos bei kompiuterių techninės įrangos atnaujinimo paslaugos:

    - Perkamos žemiau nurodytos NAS vaizdo kamerų ir kitos specialiosios bei kompiuterių techninės įrangos  atnaujinimo ir jos sumontavimo 2.2.6 p. nurodytose vietose paslaugos.

    - Tiekėjas turės išmontuoti seną NAS techninę įrangą. Demontuotą seną NAS įrangą privalo pasirašytinai perduoti ir grąžinti PO įgaliotiems atstovams. Tiekėjas turės sumontuoti ir/arba esant poreikiui perkelti į kitą vietą bei pilnai parengti darbui NAS naują techninę įrangą žemiau nurodytuose muitinės postuose:

      - Lavoriškių KP: 2 NAS serveriai (įvažiavimas/išvažiavimas), bendro vaizdo fiksavimo kameros – 5 vnt., numerių fiksavimo kameros – 11 vnt., šoninio konteinerio numerio kameros – 2 vnt., indukcinės kilpos transporto priemonių fiksavimui – 13 vnt., pramoniniai komutatoriai su optika – 4 vnt., ryšio įranga – 1 komplektas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) serveriams, be elektros energijos dirbantis ne mažiau kaip 10 min. – 2 vnt., konstrukciniai elementai (laidai, laikikliai ir pan. – 1 kompl.);

      - Medininkų KP: 2 NAS serveriai (įvažiavimas/išvažiavimas), bendro vaizdo fiksavimo kameros – 6 vnt., numerių fiksavimo kameros – 12 vnt., šoninio konteinerio numerio kameros – 2 vnt., indukcinės kilpos transporto priemonių fiksavimui – 14 vnt., pramoniniai komutatoriai su optika – 4 vnt., ryšio įranga – 1 komplektas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) serveriams, be elektros energijos dirbantis ne mažiau kaip 10 min. – 2 vnt. , konstrukciniai elementai (laidai, laikikliai ir pan. – 1 kompl.);

      - Šalčininkų KP: 2 NAS serveriai (įvažiavimas/išvažiavimas), bendro vaizdo fiksavimo kameros – 3 vnt., numerių fiksavimo kameros – 9 vnt., šoninio konteinerio numerio kameros – 2 vnt., indukcinės kilpos transporto priemonių fiksavimui – 11 vnt., pramoniniai komutatoriai su optika – 4 vnt., ryšio įranga – 1 komplektas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) serveriams, be elektros energijos dirbantis ne mažiau kaip 10 min. – 2 vnt., konstrukciniai elementai (laidai, laikikliai ir pan. – 1 komplektas.);

      - Raigardo KP: 2 NAS serveriai (įvažiavimas/išvažiavimas), bendro vaizdo fiksavimo kameros – 5 vnt., numerių fiksavimo kameros – 11 vnt., šoninio konteinerio numerio kameros – 2 vnt., indukcinės kilpos transporto priemonių fiksavimui – 13 vnt., pramoniniai komutatoriai su optika – 4 vnt., ryšio įranga – 1 komplektas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) serveriams, be elektros energijos dirbantis ne mažiau kaip 10 min. – 2 vnt., konstrukciniai elementai (laidai, laikikliai ir pan. – 1 komplektas.);

      - Kybartų KP: 2 NAS serveriai (įvažiavimas/išvažiavimas), bendro vaizdo fiksavimo kameros – 5 vnt., numerių fiksavimo kameros – 10 vnt., šoninio konteinerio numerio kameros – 2 vnt., indukcinės kilpos transporto priemonių fiksavimui – 12 vnt., pramoniniai komutatoriai su optika – 4 vnt., ryšio įranga – 1 komplektas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) serveriams, be elektros energijos dirbantis ne mažiau kaip 10 min. – 2 vnt., konstrukciniai elementai (laidai, laikikliai ir pan. – 1 komplektas.);

      - Ramoniškių KP: 2 NAS serveriai (įvažiavimas/išvažiavimas), bendro vaizdo fiksavimo kameros – 2 vnt., numerių fiksavimo kameros – 4 vnt., šoninio konteinerio numerio kameros – 2 vnt., indukcinės kilpos transporto priemonių fiksavimui – 6 vnt., pramoniniai komutatoriai su optika – 4 vnt., ryšio įranga – 1 komplektas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) serveriams, be elektros energijos dirbantis ne mažiau kaip 10 min. – 2 vnt. , konstrukciniai elementai (laidai, laikikliai ir pan. – 1 komplektas.);

      - Nidos KP: 2 NAS serveriai (įvažiavimas/išvažiavimas), bendro vaizdo fiksavimo kameros – 3 vnt., numerių fiksavimo kameros – 7 vnt., šoninio konteinerio numerio kameros – 2 vnt., indukcinės kilpos transporto priemonių fiksavimui – 9 vnt., pramoniniai komutatoriai su optika – 4 vnt., ryšio įranga – 1 komplektas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) serveriams, be elektros energijos dirbantis ne mažiau kaip 10 min. – 2 vnt. , konstrukciniai elementai (laidai, laikikliai ir pan. – 1 komplektas.);

      - Panemunės KP: 2 NAS serveriai (įvažiavimas/išvažiavimas), bendro vaizdo fiksavimo kameros – 4 vnt., numerių fiksavimo kameros – 12 vnt., šoninio konteinerio numerio kameros – 2 vnt., indukcinės kilpos transporto priemonių fiksavimui – 9 vnt., pramoniniai komutatoriai su optika – 4 vnt., ryšio įranga – 1 komplektas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) serveriams, be elektros energijos dirbantis ne mažiau kaip 10 min. – 2 vnt., konstrukciniai elementai (laidai, laikikliai ir pan. – 1 komplektas.);

      - Malkų JUP: 2 NAS serveriai (įvažiavimas/išvažiavimas), bendro vaizdo fiksavimo kameros – 3 vnt., numerių fiksavimo kameros – 10 vnt., šoninio konteinerio numerio kameros – 5 vnt., indukcinės kilpos transporto priemonių fiksavimui – 15 vnt., pramoniniai komutatoriai su optika – 5 vnt., ryšio įranga – 1 komplektas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) serveriams, be elektros energijos dirbantis ne mažiau kaip 10 min. – 2 vnt., konstrukciniai elementai (laidai, laikikliai ir pan. – 1 komplektas.).

    - Atsižvelgiant į postuose esančią infrastruktūrą NAS techninės įrangos kiekis gali būti keičiamas, tačiau NAS turi fiksuoti visas į postą atvykstančias ir išvykstančias transporto priemonės nuotraukose ir atpažinti jų valstybinius registracijos ir šoninius konteinerių numerius.

    - Turi būti pakeistas šios techninės specifikacijos 3.1.2 p. nurodytuose postuose veikiančios programinės įrangos NAS valstybinių numerių atpažinimo principas. Valstybinių numerių atpažinimo momentas turi būti fiksuojamas transporto priemonėms užvažiavus ant indukcinių kilpų. Indukcinės kilpos turi būti sumontuotos taip, kad tiksliai užfiksuotų priekinius ir galinius valstybinius numerius (išskyrus šoninį konteinerio numerį). Priekinio ir galinio valstybinio numerio sujungimas į vieną įvykio įrašą NAS turi būti realizuotas naudojant indukcinių kilpų signalus ir/arba vaizdo kamerų judesio daviklius.

  - Sutarties įgyvendinimo metu teikdamas atnaujintos NAS garantinės priežiūros paslaugas Tiekėjas turės:

    - vadovaujantis šios specifikacijos 4.5 papunktyje pateiktais reikalavimais užtikrinti atnaujintos NAS dalies darbo atkūrimą visiško arba dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais;

    - vadovaujantis šios specifikacijos 4.8 papunktyje pateiktais reikalavimais vykdyti atnaujintos NAS dalies naudojamos IRT ir specialiosios paskirties techninės įrangos priežiūrą ir remontą;

    - teikti pagalbą (konsultacijas ir praktinę pagalbą) atnaujintos NAS klausimais Perkančiosios organizacijos specialistams, vadovaujantis šios specifikacijos 4.5.10 papunkčio reikalavimais;

    - atlikti atnaujintos 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose nurodytos įrangos darbo stebėseną (monitoring) pradėjus ją naudoti gamybinėje aplinkoje, iškilus veikimo problemoms, pakeitus (suremontavus) techninę įrangą, ištaisius klaidas, teikti išvadas ir pasiūlymus bei spręsti stebėsenos metu pastebėtas problemas. Stebėsena atliekama Tiekėjo iniciatyva arba Perkančiosios organizacijos prašymu.

  - Sutarties įgyvendinimo metu teikdamas NAS ir priežiūros ir palaikymo paslaugas Tiekėjas turės:

    - vadovaudamasis šios specifikacijos 4.5 papunktyje pateiktais reikalavimais kartu su Perkančiosios organizacijos paskirtais atstovais užtikrinti nenutrūkstamą, stabilų ir efektyvų NAS ir VGI darbą, šalinti sutrikimus, įskaitant sutrikimus, atsiradusius dėl klaidų programinėje įrangoje, dėl sutrikimų atsiradusius praradimus ir netikslumus duomenyse (pvz., techniškai sugadinti įrašai duomenų bazėje, dėl klaidingo programinės įrangos veikimo netinkamai suformuotas įrašo (-ų) turinys ir pan.), kurių pašalinimui nepakanka Perkančiosios organizacijos specialistų kvalifikacijos.

    - vadovaujantis šios specifikacijos 4.8 papunktyje pateiktais reikalavimais vykdyti NAS ir VGI naudojamos IRT įrangos  ir specialiosios paskirties techninės įrangos priežiūrą ir remontą;

    - Vadovaudamasis šios specifikacijos 4.6 papunkčio pateiktais reikalavimais, atlikti NAS papildymus ir (arba) pataisymus, NAS įgyvendintuose veiklos procesuose ar NAS realizavimo priemonėse:

      - atsiradus naujiems arba pasikeitus NAS įgyvendintiems teisės aktams;

      - šalinant NAS atliekamų funkcijų neatitikimą funkciniams ir techniniams reikalavimams;

      - sprendžiant NAS projektavimo ir kūrimo metu nenumatytas problemas, įskaitant ir neracionaliai įgyvendintus sprendimus;

      - užtikrinant NAS funkcijų atlikimo priimtinumą naudotojui: tiek galutiniam naudotojui, tiek NAS administravimo ar priežiūros specialistams;

      - realizuojant NAS naudojimo ir priežiūros metu atsiradusius papildomus muitinės veiklos ir priežiūros specialistų poreikius;

      - atnaujinus su NAS susijusias informacines sistemas, jeigu atnaujinimai turi įtakos pakeitimų atsiradimui NAS ir (arba) jos aplinkoje.

    - Teikti pagalbą (konsultacijas ir praktinę pagalbą) Perkančiosios organizacijos specialistams, vadovaudamasis šios specifikacijos 4.7 punkto reikalavimais:

      - NAS ir VGI priežiūros, duomenų bazių, naudotojų administravimo ir kitais su NAS ir VGI techniniu realizavimu ir jos aplinka susijusiais klausimais bei diegiant naujas NAS ir VGI versijas į gamybinę aplinką;

      - NAS ir VGI įdiegtų funkcinių sprendimų klausimais.

    - Atlikti su NAS susijusių teisės aktų ir kitų veiklos reikalavimų ir su jais susijusių dokumentų, Perkančiosios organizacijos iškeltų problemų analizę bei teikti išvadas ir rekomendacijas NAS klausimais pagal Perkančiosios organizacijos prašymus (toliau – analizės darbas).

    - Atlikti NAS darbo ir sąsajų su kitų įstaigų ir/arba kitų šalių atitinkamos NAS stebėseną (monitoring) iškilus veikimo problemoms, pakeitus (suremontavus) techninę įrangą, ištaisius klaidas, įdiegus naujas NAS ar kitos naudojamos programinės įrangos versijas bei atlikus kitus NAS nenutrūkstamam ir efektyviam veikimui turinčius įtakos pakeitimus ir spręsti stebėsenos metu pastebėtas sistemos stabilumo, efektyvumo, greitaveikos, pasikartojančių sutrikimų ir pan. problemas.

    - Atlikti su sistemos administravimu susijusias paslaugas (sistemos pakeitimų paketo įdiegimas, NAS ir VGI veikimui užtikrinti būtinų nustatymų tvarkymas ir pan., kai pirmiau minėtiems veiksmams atlikti nepakanka Perkančiosios organizacijos specialistų kvalifikacijos) pagal Perkančiosios organizacijos specialistų prašymus.

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMO VEIKLOMS

  - Reikalavimai kompiuterių techninei įrangai:

    - Minimalūs reikalavimai tarnybinėms stotims:

    - Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 15200 taškų  pagal CPU Benchmark testų rezultatus. Ne mažiau 12 branduolių. Našumo rezultatai turi būti publikuojami puslapyje: www.cpubenchmark.net. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.

    - Operatyvioji atmintis turi būti ne mažiau kaip 32 GB;

    - Taktinis dažnis ne mažiau kaip 2 400 Mhz;

    - Standieji diskai turi būti 2 vnt. arba daugiau SATA SSD M.2 tipo arba lygeverčiai;

    - SSD tipo diskuose vidinės atminties turi būti ne mažiau kaip 1.92 TB viename diske;

    - Diskų valdiklis RAID tipo turi palaikyti šiuos RAID lygius: 0, 1, 5, 10; Tinklo plokštė turi būti integruota, turėti ne mažiau 2 (dvi) 1GbE tinklo jungtis, turėti dupleksinį rėžimą;

    - Turi būti Wake-On-LAN palaikymas ir galimybė prijungti prie nuotolinio tinklo valdymo funkcijos;

    - Vaizdo plokštė turi būti integruota ir turėti ne mažiau kaip 2 ir arba Displayport, VGA, HDMI jungtis arba išorinė diskretinė vaizdo plokštė;

    - Turi būti ne mažiau kaip 8 USB jungčių (4 USB 2.0 ir 4 USB 3.0) ir ne mažiau kaip 4 iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje (arba kartu su tarnybine stotimi galima tiekti USB šakotuvą, kad būtų išpildomas 4 USB jungčių priekyje reikalavimas);

    - NAS reikalinga kompiuterinė įranga ne tik turi būti sumontuota, bet ir joje įdiegta LM naudojama NAS programinės įrangos versija;

    - Turi būti atnaujinta tarnybinių stočių duomenų bazių programinė įranga MS SQL Server DB į naujausią esamą versiją. Šiuo metu naudojama Microsoft SQL Server Standard (64-bit) 12.0.5223.6).

  - Minimalūs reikalavimai specialiai techninei įrangai:

    - Reikalavimai numerių atpažinimo kameroms

      - Vaizdo kameros paskirtis: transporto priemonių numerių atpažinimui;

      - Optimalus vaizdo fiksavimo atstumas ne mažiau kaip 10-20 m.;

      - Raiška: ne mažiau nei 1920 × 1080 pikselių;

      - Jautrumas (Lux): Ne prasčiau kaip  0.006 Lux, 0.0006 Lux su IR

      - IR spinduliuotės filtras: integruotas;

      - Maksimalus transporto priemonių greitis numerio nuskaitymui ne mažiau kaip iki 200 km/h;

      - Turi būti automatinis ir rankinis fokusavimas;

      - Darbinių temperatūrų diapazonas: -30ºC - +50ºC;

      - Naudojami vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H264, H265 arba analogiški su ne žemesniais techniniais;

      - Palaikomi tinklo protokolai: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IPv6, UDP arba analogiški su ne žemesniais techniniais parametrais;

      - Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo tinklalapį, kuriame pateikta siūloma specifikacija arba pridedama techninė specifikacija kalba;

      - Atsparumas išoriniam poveikiui ne mažesnis negu IP66.

    - Reikalavimai bendro vaizdo kameroms:

      - Rezoliucija turi būti ne mažiau  kaip 1920x1080 pixelių;

      - Vaizdo fiksavimas turi būti ne mažiau kaip 24 kadrų per sekundę;

      - Vaizdo fokusavimas ir/arba automatinis arba rankinis, vaizdo fiksavimas nuo trigerio (indukcinės kilpos);

      - Vaizdo fiksavimo perjungimas į dienos/nakties rėžimą turi būti automatinis ir konfigūruojamas;

      - Vaizdo didinimas/mažinimas turi būti optinis, valdomas nuotoliniu būdu;

      - Darbo temperatūra ne blogiau kaip: -30C - +50C;

      - IR spindulių apšvietimas turi būti IR LED tipo arba analogiškų savybių;

      - IR spindulių apšvietimo intensyvumo  nustatymas turi būti reguliuojamas;

      - IR spindulių apšvietimo atstumas turi būti ne mažiau kaip 50 m.;

      - Atsparumas išoriniam poveikiui ne mažesnis negu IP66;

      - Operacinės sistemos palaikymas ne mažiau nei Windows 10 arba lygiavertė;

      - Komunikacijų protokolai: TCP/IP, DHCP, HTTP, ONVIF, RTSP arba lygiaverčiai;

    - Reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniams:

      - Galingumas turi būti ne mažesnis kaip 2 000 VA;

      - Darbinė įtampa turi būti nuo 170 iki 280 V;

      - Automatinis įtampos reguliavimas būtinas;

      - Integruotų išėjimo jungčių skaičius turi būti ne mažiau kaip 6 vnt., iš jų ne mažiau 4 vnt. su baterijų apsauga ir apsauga nuo viršįtampos ir ne mažiau 2 vnt. su apsauga nuo viršįtampos;

      - USB sąsaja valdymui ir stebėjimui yra būtina;

      - Informacinis ekranas LCD tipo arba lygiaverčio tipo ekranas skirtas informacijos apie įrenginio pagrindinius darbinius parametrus išvedimui yra būtinas.

    - Reikalavimai ryšio įrangai:

      - Detali ryšio įrangos specifikacija pateikta techninės specifikacijos 1 priede.

  - Reikalavimai NAS atnaujinimui:

    - Perkančioji organizacija turi pasirašiusi Microsoft licencijų nuomos sutartį, todėl visos reikalingos licencijos bus pateiktos Tiekėjui. Pagal perkančiosios organizacijos pateiktas MS SQL Server licencijas DB atnaujinti į naujausią esamą versiją (šiuo metu turimas serveris – Microsoft SQL Server Standard (64-bit) 12.0.5223.6);

    - Atnaujinti visų NAS identifikuojamų transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo ir šoninio konteinerio numerių nuskaitymo kamerų programinės įrangos SecureOS licencijas į ne žemesnės negu 10.2 versijas arba įdiegti analogišką automatinę numerių atpažinimo programinę įrangą su ne žemesniais analogiškais parametrais, veikiančia ne žemesnės nei Windows 10 versijos operacinėje sistemoje;

    - Visuose postuose transliuoti tiesioginį vaizdą iš postuose įrengtų visų NAS kamerų ir atvaizduoti jį posto NAS aplikacijose;

    - Atnaujintuose NAS postuose sukurti ir įdiegti funkcionalumą, kuris automatiškai duomenų bazėse (SQL Express duomenų bazių lentelių tokių kaip Event_log, Manual_log) archyvuotų ir išvalytų senus duomenis arba pasiūlyti kitą technologinį sprendimą nenaudojant SQL Express priemonės.

    - NAS postų aplikacijoje atlikti pakeitimą kad jei identifikuojamas krovininės transporto priemonės priekinio ir galino numerių skirtumas, tai netraktuojama kaip sistemos klaida (įrašo eilutė turi būti pažymėta balta spalva).

    - NAS postų aplikacija turi gebėti į „buferį“ priimti kitų numerių atpažinimo sistemų (pavyzdžiui, eismo valdymo sistemos, eismo kontrolės sistemos, eilių valdymo sistemos ir pan.)  nuskaitytus transporto priemonių priekinius numerius ir palyginti su NAS nuskaitytais numeriais priekiniais valstybiniais numeriais. Esant nesutapimams turi parodyti įspėjamąjį pranešimą, pavyzdžiui „Nesutampa poste identifikuoti priekiniai numeriai“ ir jį atvaizduoti NAS posto aplikacijoje.

    - Maksimaliai pagerinti numerių nuskaitymo kokybę ir papildyti NAS įvykio eilutę vienu papildomu elementu – numerių atpažinimo procentas ir užpildyti jį iš postuose veikiančios SecureOS programinės įrangos generuojamų duomenų (šis parametras generuojamas ir apskaičiuojamas automatiškai).

    - NAS posto aplikacijose įvykio eilutę papildyti įrašu su X ir Y koordinatėmis (WGS84), pagal NAS posto geografinę padėtį bei laipsniais nuo šiaurės krypties.

    - NAS reikalinga kompiuterinė įranga ne tik turi būti sumontuota, bet ir įdiegta atnaujinta NAS.

  - Reikalavimai NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo bei  atnaujintos NAS garantinės priežiūros paslaugoms:

    - NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugos teikiamos taikant du apmokėjimo tipus:

      - fiksuotą mėnesinį mokestį (toliau – abonentinis mokestis), apmokant už suteiktas paslaugas, nurodytas 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 – 3.3.7 papunkčiuose (bendra abonentinio mokesčio suma negali sudaryti daugiau nei 70 proc. Sutartyje numatytos bendros NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugų sumos);

      - apmokėjimą pagal Sutartyje nustatytus ekspertinių darbo valandų įkainius (toliau – įkainiai), apmokant už suteiktas paslaugas, nurodytas 3.3.3 papunktyje.

    - Atnaujintos NAS garantinės priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai.

    - Paslaugai suteikti reikalingų kaštų įvertinimas (toliau – kaštų įvertinimas) atliekamas Tiekėjui parengus ir pateikus Perkančiajai organizacijai detalią išvadą, kurioje nurodoma: darbų apimtis ją detalizuojant pagal skirtingą darbų (veiklų) pobūdį ir etapus, paslaugai suteikti reikalingų ekspertinių darbo valandų kiekis ir jų kaina pagal Sutartyje nustatytus įkainius, juos paskirstant pagal įvardytą darbų ir jų atlikimo etapų detalizavimą. Tiekėjo pateiktas kaštų įvertinimas derinamas su Perkančiąja organizacija ir, jei reikia, tikslinamas.

    - Į kaštų įvertinimą neturi būti įtraukiami Perkančiajai organizacijai pateikto rezultato įdiegimo į testavimo ir gamybines aplinkas, priėmimo testavimo ir klaidų taisymo bei konsultacijų testavimo metu kaštai, taip pat paslaugos įgyvendinimui reikalingų susitikimų (Tiekėjo kelionės, apgyvendinimo ir pan.) kaštai.

    - Kaštų įvertinimas atliekamas prieš suteikiant paslaugą.

    - Perkančioji organizacija nemoka už Tiekėjo atliktą ir pateiktą kaštų įvertinimą ir pasilieka sau teisę neužsakyti įvertintos paslaugos.

    - Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo suderintas kaštų įvertinimas yra fiksuotas ir nekeičiamas nei paslaugos įgyvendinimo metu, nei ją įgyvendinus.

  - Reikalavimai sutrikimams šalinti:

    - Sutrikimas – tai:

      - visiškas arba dalinis NAS ir VGI darbo sutrikimas, kai NAS ir VGI nebeatlieka tų funkcijų, kurias atlikdavo iki sutrinkant darbui;

      - klaida NAS ir VGI realizavimo priemonėse, dėl kurios visai arba iš dalies neįmanoma atlikti tam tikrų funkcijų arba šios funkcijos pateikiami rezultatai yra klaidingi.

    - Sutrikimų tipai:

      - kritiniai, kai:

        - neveikia NAS ir VGI arba jos komponentė, daranti kritinę įtaką NAS ir VGI įgyvendintų muitinės įstaigos funkcijų vykdymui ir nė vienas NAS ir VGI naudotojas neturi galimybių vykdyti funkcijų NAS ir VGI priemonėmis;

        - neveikia arba klaidingai veikia NAS ir VGI komponentė arba atskiros jos funkcijos, darančios kritinę įtaką muitinės įstaigos vadovų ir (arba) muitinės įstaigos padalinių vadovų kasdienių funkcijų vykdymui ir stabdo NAS ir VGI priemonėmis įgyvendintą veiklos procesą muitinės įstaigoje;

      - svarbūs, kai neveikia arba klaidingai veikia NAS ir VGI komponentė arba atskiros jos funkcijos, susijusios su muitinės įstaigos vadovų ir (arba) padalinių vadovų tam tikrų funkcijų vykdymu, ir kyla NAS ir VGI priemonėmis įgyvendinto veiklos proceso muitinės įstaigoje sustabdymo grėsmė;

      - vidutiniai, kai tam tikrų NAS ir VGI funkcijų neveikimas arba klaidingas veikimas neigiamai veikia visų arba kelių NAS ir VGI naudotojų grupių muitinės įstaigoje darbą, bet iš esmės nesustabdo veiklos proceso;

      - maži – nereikalaujantys skubaus sprendimo sutrikimai.

    - Kiekvienam sutrikimo tipui priskiriamas atitinkamas prioritetas, sąryšis tarp jų pateiktas 3 lentelėje.

    - Reakcijos ir sutrikimo pašalinimo laikai:

      - Reakcijos laikas – tai laikas nuo momento, kai Perkančioji organizacija Priežiūros reglamente nustatyta forma praneša Tiekėjui apie sutrikimą, iki laiko momento, kai Tiekėjas realiai pradeda sutrikimo šalinimo darbus, prieš tai patvirtinęs informacijos apie sutrikimą gavimą.

      - Sutrikimo pašalinimo laikas – tai laikas nuo momento, kai Perkančioji organizacija Priežiūros reglamente nustatyta forma praneša Tiekėjui apie sutrikimą, iki momento, kai sutrikimas pašalintas (klaida ištaisyta), ir sutrikimo pašalinimo faktas fiksuojamas Priežiūros reglamente nustatyta tvarka.

    - Reakcijos laikas ir sutrikimo pašalinimo laikas priklauso nuo sutrikimo tipo. kuris nustatomas pagal sutrikimo įtaką muitinės veiklai ir naudotojų skaičiaus, kuriems padarė įtaką sutrikimas bei atitinkamo sutrikimo pasikartojimo dažnį.

    - 3 lentelėje pateikta informacija apie reakcijos ir sutrikimų pašalinimo laikus pagal sutrikimų tipus ir juos atitinkančius prioritetus:

3 lentelė

| Sutrikimo tipas | Prioritetas | Reakcija | Sutrikimo pašalinimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritinis | Kritinis | iki 2 val. | 24 val. |
| Svarbus | Aukštas | iki 2 val. | 48 val. |
| Vidutinis | Vidutinis | iki 1 darbo* dienos | 5 darbo* dienos |
| Mažas | Žemas | iki 1 darbo* dienos | 15 darbo* dienų |

* Perkančiosios organizacijos darbo valandos arba dienos

    - Sutrikimo tipą ir prioritetą nustato Perkančioji organizacija, Tiekėjo siūlymu ir Perkančiosios organizacijos sutikimu sutrikimo tipas ir prioritetas gali būti tikslinami. Perkančioji organizacija registruodama Teikėjui sprendimui kreipinį dėl NAS ir VGI sutrikimo su registruoto įvykio informacija pateikia visuose Perkančiosios organizacijos priežiūros lygiuose atliktų veiksmų, jei tokie buvo atliekami, sprendimų aprašymus ir rezultatus.

    - Į sutrikimo sprendimo laiką neįskaičiuojamas laikas, kai sprendimo iniciatyva yra Perkančiosios organizacijos pusėje (Tiekėjo prašymu teikiami patikslinimai, tikrinami (testuojami) sprendimo rezultatai ir pan.), taip pat laikas nuo Tiekėjo pranešimo apie sutrikimo išsprendimą iki Perkančiosios organizacijos patvirtinimo apie sprendimo tinkamumą.

    - Jeigu sutrikimo neįmanoma pašalinti per nustatytą sutrikimo pašalinimo laiką, Tiekėjas privalo apie tai, Priežiūros reglamente nustatyta tvarka, informuoti Perkančiąją organizaciją, ir, pateikęs argumentuotą pagrindimą, suderinti naują sutrikimo šalinimo terminą. Tiekėjui paprašius ilgesnio sutrikimo sprendimo laiko, nei buvo nustatytas pradinis sutrikimo sprendimo laikas, Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę su siūlomu ilgesniu sprendimo terminu nesutikti ir pratęsti terminą laiku, ne ilgesniu, nei pradinis sprendimo laikas.

    - Jeigu sutrikimo pašalinimui galima pritaikyti laikiną sprendimą, o problemą, sukėlusią sutrikimą, spręsti atskirai, Perkančiosios organizacijos sprendimu sutrikimas gali būti laikomas išspręstu, o problema sprendžiama registruojant Tiekėjui atitinkamą paslaugos prašymą, kuris įgyvendinamas šios specifikacijos 4.6 papunktyje nustatyta tvarka.

    - Tiekėjo pagrįstas prašymas pratęsti sutrikimo šalinimo terminą gali būti teikiamas ne daugiau, kaip 2 kartus. Pateiktas prašymas trečią kartą pratęsti terminą Perkančiosios organizacijos traktuojamas kaip termino nesilaikymas. Prašymas pratęsti terminą pateikiamas iki pasibaigiant nustatytam sutrikimo išsprendimo terminui. Nepateikus prašymo pratęsti sutrikimo sprendimo termino iki jo pabaigos, laikoma, kad sutrikimo sprendimas vėluoja.

    - Tiekėjui dėl savo kaltės nesilaikant nustatytų sutrikimų pašalinimo terminų arba naujai suderintų laikų, jam skiriama bauda, kuri apskaičiuojama procentais nuo mėnesiui tenkančios Sutartyje numatytos didžiausios NAS ir VGI priežiūrai ir palaikymui skirtos sumos:

      - esant kritiniam sutrikimui – 10 proc., kai fiksuojami 2 terminų nesilaikymo atvejai;

      - esant svarbiam sutrikimui – 5 proc., kai fiksuojami 2 terminų nesilaikymo atvejai;

      - esant vidutiniam sutrikimui – 4 proc., kai fiksuojami 3 terminų nesilaikymo atvejai;

      - esant mažam sutrikimui – 2 proc., kai fiksuojami 3 terminų nesilaikymo atvejų.

    - Jeigu sutrikimo šalinimo terminas pratęsiamas dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių (pvz., Perkančiosios organizacijos atliekamų veiklų, būtinų sutrikimui pašalinti), jam negalioja sąlygos, numatytos šios specifikacijos 4.5.11 ir 4.5.12 papunkčiuose.

  - Reikalavimai NAS ir VGI paslaugų prašymams

    - Paslaugos prašymas apima šios specifikacijos 3.3.3 papunktyje nurodytus NAS ir VGI papildymus (pataisymus) ir 3.3.5–3.3.7 papunkčiuose nurodytas paslaugas.

    - 3.3.3 papunktyje nurodytos paslaugos įgyvendinamos taikant įkainių apmokėjimo tipą.

    - NAS ir VGI papildymas apima naujų NAS ir VGI ir (arba) jos aplinkos, įskaitant sąsajas su muitinės informacinėmis sistemomis, elementų, atliekančių tam tikras funkcijas, sukūrimą.

    - NAS ir VGI pataisymas apima NAS ir VGI ir (arba) jos aplinkos, įskaitant sąsajas su muitinės informacinėmis sistemomis, elementų, atliekančių tam tikras funkcijas, pataisymą.

    - Paslaugos prašymai atliekami Perkančiajai organizacijai Priežiūros reglamente nustatyta tvarka pateikus Tiekėjui atitinkamą prašymą ir 3.3.3 papunktyje nurodytų paslaugų atvejais Tiekėjui parengus bei pateikus paslaugos kaštų įvertinimą ir Perkančiajai organizacijai jam pritarus.

    - Tiekėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos prašymą suteikti 3.3.3 papunktyje nurodytą paslaugą, per 5 darbo dienas (Tiekėjui paprašius šis terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo d.) turi objektyviai įvertinti paslaugos prašymui įgyvendinti reikalingų darbų apimtį bei sudėtingumą ir Perkančiajai organizacijai pateikti kaštų įvertinimą bei realizavimui būtinas laiko sąnaudas darbo dienomis.

    - Perkančioji organizacija priima sprendimą dėl paslaugos prašymo įgyvendinimo įvertinusi Tiekėjo pateiktą, ir, jei reikia, pagal pastabas patikslintą kaštų įvertinimą. Priėmusi sprendimą įgyvendinti paslaugos prašymą Perkančioji organizacija pateikia Tiekėjui atitinkamą prašymą ir nurodo realizavimo terminą, atsižvelgdama į paslaugos prašymo svarbą Perkančiosios organizacijos veiklai, įskaitant teisės aktų ar kitus reikalavimus, Tiekėjo pateiktas jo realizavimui būtinas laiko sąnaudas ir kitų tuo metu įgyvendinamų paslaugų prašymų kiekį bei prioritetus.

    - Tiekėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos prašymą įgyvendinti paslaugą, įvardytą 3.3.5–3.3.7 papunkčiuose, turi įvertinti paslaugos prašymui įgyvendinti reikalingas laiko sąnaudas bei siūlomą įgyvendinimo terminą ir savo išvadą pateikti Perkančiajai organizacijai. Per 5 darbo dienas nepateikus išvados dėl termino, laikoma, kad Tiekėjas sutinka su Perkančiosios organizacijos pasiūlytu terminu.

    - Jeigu Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių negali realizuoti paslaugos prašymo per su Perkančiąja organizacija suderintą laiką, jis privalo apie tai Priežiūros reglamento nustatyta tvarka informuoti Perkančiąją organizaciją ir, pateikęs argumentuotą pagrindimą, suderinti naują realizavimo terminą. Tiekėjui paprašius ilgesnio paslaugos prašymo sprendimo laiko, nei pusė nustatyto pradinio paslaugos prašymo sprendimo laiko, Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę su siūlomu ilgesniu sprendimo terminu nesutikti ir pratęsti terminą laiku, ne ilgesniu nei pusė pradinio paslaugos prašymo sprendimo laiko.

    - Pagrįstas prašymas pratęsti gali būti teikiamas ne daugiau kaip 2 kartus, prašymas trečią kartą pratęsti terminą Perkančiosios organizacijos traktuojamas kaip termino nesilaikymas.

    - Tiekėjui sistemingai nesilaikant su Perkančiąja organizacija suderintų sprendimo terminų (pradelsus sprendimo terminus daugiau nei 2 kartus, įskaitant 4.6.9 p. numatytus atvejus) Perkančioji organizacija pareikalauja Tiekėjo sumokėti baudą, kurios dydis – 5 procentai nuo mėnesiui tenkančios Sutartyje numatytos didžiausios NAS ir VGI priežiūrai ir palaikymui skirtos sumos.

    - Jeigu paslaugos prašymo atlikimo terminas pratęsiamas ne dėl Tiekėjo kaltės, pvz., Perkančiosios organizacijos iniciatyva (įskaitant Perkančiosios organizacijos laiko sąnaudas atliekant papildymo arba pataisymo testavimą, teikiant pastabas ar Tiekėjo prašomus patikslinimus) ir pan., jam negalioja sąlygos, numatytos šios specifikacijos 4.6.10–4.6.11 papunkčiuose.

    - Paslaugos prašymai, susiję su NAS ir VGI papildymais ir (arba) pataisymais, gali būti pateikti Tiekėjui ne vėliau, kaip prieš 2 mėnesius iki Sutartyje numatytos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo pabaigos. Ši sąlyga negalioja Perkančiajai organizacijai ir Tiekėjui sutarus dėl kito prašymų atlikti papildymus (pataisymus) pateikimo pabaigos termino.

  - Reikalavimai pagalbos teikimui:

    - Sutarties vykdymo metu turi būti teikiama pagalba NAS naudotojams ir priežiūros specialistams. Pagalba teikiama elektroniniu paštu, papildomai gali būti tikslinama telefonu, o pagal atskirus Perkančiosios organizacijos prašymus – naudotojų ar priežiūros specialistų darbo vietose (tiesiogiai arba nuotoliniu būdu).

    - Pagalbos tipai ir suteikimo terminai:

4 lentelė

| Pagalbos tipas | Prioritetas | Reakcija * | Pagalbos suteikimo laikas * |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritinis | Kritinis | iki 2 val. | 24 val. |
| Svarbus | Aukštas | iki 2 darbo* val. | 1 darbo* diena |
| Vidutinis | Vidutinis | iki 1 darbo* dienos | 5 darbo* dienos |
| Mažas | Žemas | iki 1 darbo* dienos | 15 darbo* dienų |

* - Perkančiosios organizacijos darbo valandos arba dienos

    - Į pagalbos suteikimo laiką neįskaitomas patikslinimų, prašomų iš Perkančiosios organizacijos, laikas.

    - Pagalbos tipą ir prioritetą nustato Perkančioji organizacija, Tiekėjo siūlymu pagalbos tipas ir prioritetas gali būti tikslinami.

    - Jeigu pagalbos neįmanoma suteikti per 4.6.10  papunktyje numatytą pagalbos suteikimo laiką, Tiekėjas privalo apie tai Priežiūros reglamente nustatyta tvarka informuoti Perkančiąją organizaciją, pateikti ir suderinti naują pagalbos suteikimo terminą.

    - Atskirais atvejais (pvz., atnaujinant ar keičiant su NAS ar VGI susijusią techninę aplinką ir pan.) Perkančioji organizacija prieš 10 dienų sudaro papildomo darbo laiko poreikio grafiką ir, suderinusi su Tiekėju, nustato pagalbos suteikimo laiką, kuris šiuo atveju gali būti ir ne darbo valandomis.

  - Reikalavimai IRT ir specialiosios paskirties techninės įrangos priežiūrai ir remontui

    - NAS ar VGI IRT ir specialiosios paskirties techninės įrangos priežiūra turi būti atliekama tiek vykdant jos periodinę profilaktinę patikrą, tiek atliekant sugedusios įrangos ar jos dalių remontą ir (arba) keitimą.

    - Atliekant techninės įrangos pakeitimus turi būti suteiktos įrangos montavimo / instaliavimo paslaugos.

    - Jei Tiekėjas dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių esant būtinumui negali pakeisti sugedusios techninės įrangos analogiška sugedusiai, jis gali, suderinęs su Perkančiąja organizacija, pateikti kitą ne prastesnių parametrų suderinamą su NAS ar VGI technine infrastruktūra įrangą.

    - Suremontavus (pakeitus) NAS ar VGI IRT priemones ar specialiosios paskirties techninę įrangą, turi būti atstatyta NAS ar VGI taikomoji, operacinė ar standartinė programinė įranga bei duomenų bazės, jei jos buvo instaliuotos ir veikė iki techninės įrangos gedimo.

    - Profilaktinė NAS ir VGI IRT priemonių ir specialiosios paskirties techninės įrangos patikra ir aptarnavimas atliekami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį įrangos diegimo vietose.

    - NAS ir VGI IRT priemonių ir specialiosios paskirties techninės įrangos gedimai yra kvalifikuojami, kaip sutrikimai ir šalinami vadovaujantis 4.5 papunktyje pateiktais reikalavimais.

    - Informacija apie esminius NAS ar VGI IRT ir specialiosios paskirties techninės įrangos pakeitimus turi būti įtraukta į techninę dokumentaciją.

  - Bendrieji reikalavimai NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimui

    - Per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turės parengti ir pateikti derinti Priežiūros ir palaikymo reglamentą (toliau – Priežiūros reglamentas), aprašantį priežiūros ir palaikymo atlikimo procedūras ir metodus, įskaitant Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo bendravimo Priežiūros sutarties vykdymo metu nuostatas ir Tiekėjo teiktiną dokumentaciją. Į Priežiūros reglamentą turi būti įtraukti šios specifikacijos 4.4 papunktyje pateikti reikalavimai ir nuostatos. Priežiūros reglamento projektas turės būti parengtas pagal tipinį Priežiūros reglamento projektą (šabloną), kurį Perkančioji organizacija pateiks Tiekėjui pasirašius Sutartį. Iki Priežiūros reglamento patvirtinimo priežiūros ir palaikymo paslaugos teikiamos vadovaujantis šioje specifikacijoje nustatytais reikalavimais. Priežiūros reglamento parengimas yra pasirengimas teikti NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugas, todėl šis darbas nebus apmokamas.

    - Komunikacija tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos teikiant priežiūros ir palaikymo paslaugas turės būti vykdoma per vieną prieigos tašką – ITPC. ITPC sistemoje Priežiūros reglamento nustatyta tvarka turės būti registruojami visi Tiekėjui spręsti perduodami kreipiniai (sutrikimai, pagalbos ir paslaugos prašymai), Tiekėjo suteiktų paslaugų rezultatai, jų aprašymai ir kita susijusi informacija. El. laiškų, kuriais bus keičiamasi informacija tarp ITPC ir Tiekėjo, formos ir jų siuntimo sąlygos turės atitikti Perkančiosios organizacijos reikalavimus.

    - Tiekėjas turi taip organizuoti savo veiklą, kad savo techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis valdytų su NAS ir VGI priežiūra ir palaikymu susijusius kreipinius, Perkančiosios organizacijos perduodamus spręsti Tiekėjui elektroniniu paštu, fiksuoto arba mobilaus ryšio telefonu, ir užtikrintų kokybišką ir savalaikį paslaugų teikimą pagal šioje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. Informacija apie perduotų Tiekėjui spręsti kreipinių būklę (registravimo, reakcijos, planuojamo išsprendimo, faktinio išsprendimo datas ir laikus, sprendimo eigą ir pan.) turi būti prieinama Perkančiajai organizacijai Priežiūros reglamente nustatytu būdu.

    - Esant pakeitimams, su perkančiąja organizacija sutartu būdu ir periodiškumu, Tiekėjas turės pateikti Sutarties vykdymo metu pakeistos NAS ir VGI išeities kodus (source codes), kuriuose turės būti įrašyti komentarai ir paaiškinimai, ir kompiliavimo skriptus bei kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais Perkančiosios organizacijos pateiktoje techninėje infrastruktūroje įdiegti pakeitimus pagal pateiktus išeities kodus ir kompiliavimo skriptus ir įrodyti, kad jie yra pakankami veikimui užtikrinti. Turi būti parengta instrukcija Perkančios organizacijos specialistams, kuria vadovaujantis būtų galima atlikti pakeistos NAS ir VGI kompiliavimą iš išeities kodų.

    - Priežiūros ir palaikymo darbus Tiekėjas turės organizuoti ir dokumentuoti taip, kad Perkančioji organizacija turėtų galimybę:

      - sekti kiekvieno su NAS ir VGI priežiūra ir palaikymu susijusio kreipinio (sutrikimo, pagalbos ar paslaugos prašymo) sprendimo eigą;

      - gauti išsamią informaciją apie visus NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo metu registruotus kreipinius, jų sprendimų būdus ir rezultatus bei rekomendacijas, skirtas problemų bei neefektyvaus resursų naudojimo prevencijai;

    - Pašalinęs sutrikimą, įgyvendinęs paslaugos prašymą ar suteikęs pagalbą Tiekėjas Priežiūros reglamente nustatyta tvarka turės pateikti koncentruotą ir aiškų atliktos veiklos bei jos rezultato aprašymą.

    - Visi Tiekėjo atliekami darbai, susiję su NAS ir VGI papildymų ir pataisymų įgyvendinimu turės būti testuojami ir diegiami į gamybinę aplinką Perkančiosios organizacijos sprendimu. Įgyvendinant papildymus (pataisymus) Perkančiosios organizacijos prašymu turės būti pateikti analizės (projektavimo, testavimo) dokumentai, taip pat turės būti papildytas (patikslintas) sistemos aprašymas, papildytos (patikslintos) instrukcijos naudotojams ir priežiūros specialistams.

    - NAS ir VGI ir jos realizavimo priemonių pakeitimai ir papildymai turi tapti integralia veikiančios NAS ir VGI dalimi, panaudojant tą pačią techninę platformą ir nepažeidžiant esamos architektūros reikalavimų. Jeigu diegiamos funkcijos pareikalautų technologinių veikiančios NAS ir VGI pakeitimų, pastarieji turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

    - Atliekant NAS ir VGI papildymus (pataisymus) turės būti kreipiamas dėmesys ne tik į funkcijos atlikimo teisingumą, bet ir į jos atlikimo efektyvumą ir priimtinumą naudotojui, siekiant, kad NAS ir VGI naudotojo aplinka (angl. user interface) būtų lengvai suprantama, pritaikyta vidutinio lygio naudotojams, naudojanti galutiniams naudotojams suprantamas ir jų veikloje naudojamas sąvokas.

    - Tiekėjas, teikdamas NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugas ir siūlydamas papildymų (pataisymų) įgyvendinimo būdus, turi atsižvelgti į jų suderinamumą su jau įdiegtais LM sprendimais ir jų atitikimą Integruotos MIS funkcinės ir techninės architektūros reikalavimams, siekiant išsaugoti įdėtas investicijas (angl. investment saving).

    - Visi pakeitimai turi būti realizuojami muitinės turimoje informacinių technologijų architektūroje, naujų operacinių sistemų, duomenų bazių valdymo sistemų versijų ir papildomų techninių resursų poreikis turės būti derinamas su Perkančiąja organizacija NAS ir VGI pakeitimų analizės etapuose.

    - Tiekėjas turės kas ketvirtį pateikti ketvirčio ataskaitas ir galutinę ataskaitą už visą NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo laikotarpį. Į ketvirtines ataskaitas turės būti įtraukti visų Tiekėjo suteiktų paslaugų aprašymai, jei buvo atlikti papildymai (pataisymai) – nurodant atnaujintos NAS ir VGI kreipinio numerį ir įdiegimo datą. Į ataskaitas priedų forma turės būti įtraukti ir visi per ataskaitinį ketvirtį suteiktų paslaugų kaštų įvertinimai. Detalūs reikalavimai ataskaitoms pateikti šios techninės specifikacijos 5 punkte.

    - Perkančiosios organizacijos mokėjimas Tiekėjui už suteiktas paslaugas bus vykdomas periodiškai, t. y. už faktiškai per kalendorinį ketvirtį suteiktas ir ketvirtinėse ataskaitose aprašytas paslaugas, vadovaujantis suteiktų paslaugų perdavimo aktais, kuriuose įkainiais vertinamų paslaugų informacija turės atitikti šių paslaugų kaštų įvertinimuose pateiktą informaciją.

    - Ataskaitų rengimas yra periodinio atsiskaitymo už suteiktas paslaugas rezultatas, todėl nebus apmokamas.

    - Jeigu Tiekėjas praėjus 2 mėnesiams nuo priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo termino pradžios nepateikia nė vieno jam perduoto spręsti ,sutrikimo (klaidos) ar papildymo (pataisymo) sprendimo, tinkamo diegti į gamybinę aplinką, jis sumoka Perkančiajai organizacijai baudą, kurios dydis – 20 procentų nuo mėnesiui tenkančios Sutartyje numatytos didžiausios NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugoms skirtos sumos, Tiekėjui nepateikus nė vieno jam pateikto spręsti sutrikimo (klaidos) ar papildymo (pataisymo) sprendimo, tinkamo diegti į gamybinę aplinką, per 3 mėnesius, Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę nutraukti sutartį.

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VISOMS SUTARTIES VYKDYMO METU ATLIKTOMS VEIKLOMS

  - Įgyvendinęs NAS atnaujinimo rezultatus, Tiekėjas turės:

    - atlikti kelių lygių NAS  testavimą:

    - gamintojo testavimą (Factory Acceptance Test), pateikdamas Gamintojo testavimo ataskaitą;

    - „Didžiausio apkrovimo“ testavimą (Stress Test) (esant galimybei);

    - priėmimo testavimą:

      - parengdamas priėmimo testų planą;

      - parengdamas testavimo scenarijus;

      - parengdamas testavimui reikalingus duomenis;

      - padėdamas Perkančiosios organizacijos specialistams parengti testinę aplinką;

  - kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais atlikti atskirų naujai diegiamų dalių testavimą pagal parengtus testų scenarijus.

  - Turi būti suteikti mokymai Užsakovo NAS priežiūros specialistams ir administratoriams, kurių temos ir apimtis turi būti pakankamos, kad Užsakovo priežiūros specialistai administratoriai galėtų vykdyti pagrindinius kasdienius įdiegtos įrangos priežiūros ir administravimo darbus. Mokymai atliekami įrangos diegimo vietoje Perkančios Organizacijos patalpose arba, esant galimybei, tiekėjo ar įrangos gamintojo mokymų centre arba nuotoliniu būdu el. ryšio priemonėmis. Mokymai privalo būti atliekami lietuvių kalba.

  - atnaujinti naudotojo instrukcijas (NAS  naudotojo vadovą), detalias NAS  priežiūros instrukcijas Perkančiosios organizacijos ir šalių dalyvių sistemos administratoriams, taikomosios programinės įrangos priežiūros specialistams ir ITPC darbuotojams;

  - pateikti NAS  programinės įrangos išeities tekstus (programų kodus), kuriuose būtų įrašyti komentarai ir paaiškinimai;

  - Perkančiosios organizacijos prašymu perduoti žinias Perkančios organizacijos ir šalių dalyvių atstovams NAS  priežiūrai vykdyti. Techniniai mokymai ir konsultacijos vyksta lietuvių kalba. Išimtiniais atvejais, Perkančiajai organizacijai sutikus, techniniai mokymai ir konsultacijos gali būti vykdomi ir anglų kalba.

  - Papildant NAS  įrangą naujomis funkcijomis arba koreguojant jau esančias, turės būti kreipiamas dėmesys ne tik į funkcijos atlikimo teisingumą, bet ir į jos atlikimo efektyvumą ir priimtinumą naudotojui.

  - NAS  naudotojo aplinka (user interface) turės būti lengvai suprantama: pritaikyta vidutinio lygio naudotojams, vartojanti galutiniams naudotojams suprantamas ir jų veikloje vartojamas sąvokas.

  - Atlikdamas Sutartyje numatytas veiklas Tiekėjas privalės laikytis Perkančiosios organizacijos nustatytų saugaus darbo su Integruotos MIS posistemiais ir išorinėmis informacinėmis sistemomis reikalavimų.

  - Sutarties vykdymo metu Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turės pateikti šias Sutarties vykdymo ataskaitas:

    - NAS atnaujinimo darbų ketvirčio ir galutinę ataskaitas;

    - NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo bei atnaujintos NAS  garantinės priežiūros ketvirčio ir galutinę ataskaitas.

  - Ataskaitų pateikimo terminai:

    - Ketvirčio ataskaitos apie atliktus Sutarties įgyvendinimo darbus turi būti pateikiamos iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 kalendorinės dienos.

    - Ketvirčio ataskaitos apie suteiktas NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo bei atnaujintos NAS garantinės priežiūros paslaugas turi būti pateikiamos iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 kalendorinės dienos.

  - NAS atnaujinimo darbų atlikimo galutinės ataskaitos projektas turi būti pateiktas prieš mėnesį iki atnaujinimo darbų, numatytų šios specifikacijos 3.1 papunktyje, atlikimo pabaigos. Galutinė NAS atnaujinimo darbų atlikimo ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip iki galutinės Sutarties atnaujinimo darbų atlikimo datos.

  - NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo bei atnaujintos NAS  garantinės priežiūros galutinės ataskaitos projektas turi būti pateiktas prieš mėnesį iki garantinės priežiūros paslaugų teikimo pabaigos.

  - NAS atnaujinimo darbų ketvirčio ataskaitoje turi būti nurodyta:

    - Sutarties įgyvendinimo tikslai;

    - per ataskaitinį laikotarpį atlikta veikla ir pasiekti rezultatai;

    - kito ataskaitinio laikotarpio planuojami darbai ir rezultatai;

    - rizikos, problemos ir siūlymai, susiję su Sutarties įgyvendinimu.

  - NAS atnaujinimo Galutinėje ataskaitoje turi būti nurodyta:

    - Sutarties įgyvendinimo tikslai;

    - atlikta veikla ir pasiekti rezultatai per visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį;

    - likusi rizika ir problemos bei siūlymai jai išspręsti;

    - tolesnių veiksmų ir (ar) papildomų priemonių ar uždavinių, kurių turėtų imtis Perkančioji organizacija, siūlymai.

  - NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo bei atnaujintos NAS  garantinės priežiūros ketvirčio ataskaitose turi būti nurodyta:

    - per ataskaitinį laikotarpį registruotų ir perduotų Tiekėjui spręsti įvykių suvestinė, pateikiant įvykio kategoriją (sutrikimas, pagalbos ar paslaugos prašymas), prioritetą, registravimo ITPC ir Tiekėjo reakcijos datas ir laikus, įvykio išsprendimo ir išsprendimo patvirtinimo datas, trumpą įvykio apibūdinimą;

    - per ataskaitinį laikotarpį išspręstų ir atmestų įvykių suvestinė, pateikiant įvykio trumpą apibūdinimą ir sprendimo aprašymą;

    - ataskaitinio laikotarpio pabaigai likusių sprendžiamų įvykių suvestinė;

    - per ataskaitinį laikotarpį įdiegtų NAS  versijų sąrašas, nurodant tikslų versijos numerį ir įdiegimo datą;

    - kitos ataskaitiniu laikotarpiu atliktos veiklos;

    - rizikos, problemos ir siūlymai, susiję su NAS  garantinės priežiūros paslaugų teikimu.

  - NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo bei atnaujintos NAS  garantinės priežiūros galutinėje ataskaitoje turi būti nurodyta:

    - atlikta veikla ir pasiekti rezultatai per NAS  garantinės priežiūros įgyvendinimo laikotarpį;

    - likusi rizika ir problemos bei siūlymai jai išspręsti;

    - tolesnių veiksmų ir (ar) papildomų priemonių ar uždavinių, kurių turėtų imtis Perkančioji organizacija, siūlymai.

- REIKALAVIMAI DOKUMENTAMS

  - Visi dokumentai, susiję su projekto įgyvendinimu, įskaitant dokumentų projektus, turi būti rengiami ir pateikiami lietuvių kalba.

  - Visi dokumentai, įskaitant dokumentų projektus, turi būti pateikiami elektronine forma (naudotini standartiniai Microsoft Office produktai (MS Word; MS Excel; MS Visio; MS PowerPoint) bei MS Project priemonės). Galutinės elektroninės dokumentų versijos turi būti pateikiamos ir PDF formatu. Dalis dokumentų turės būti pateikiami atspausdinti. Popierine forma pateikiamų dokumentų sąrašą Perkančioji organizacija pateiks PKP derinimo metu.

  - Naudojant dokumentų šablonus pirmenybė bus teikiama Perkančiosios organizacijos pateiktiesiems.

  - Prieš pasirašant Galutinį priėmimo-perdavimo aktą Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti mažiausiai tokius dokumentus:

    - Atnaujintos įrangos išsami specifikacija;

    - Testavimo procedūros specifikacija (gali būti integruota į programinės įrangos testavimo aprašą).

  - Techniniame pasiūlyme Tiekėjas turi aprašyti dokumentavimo principus, apimtį ir pateikti programinės įrangos dokumentacijos pavyzdį.

  - Vykdant techninės įrangos atnaujinimo darbus parengta (atnaujinta, t. y. pataisyta ir / arba papildyta) dokumentacija turi būti pateikta integruojant ją į atitinkamo dokumento paskutinę (galiojančią) versiją, išsaugant pakeitimų atsekamumą, taip išvengiant dokumentacijos susiskaidymo.

  - Įrenginėjant naujas NAS kameros, ir naujus kabelius perprojektuoti esamus KP nereikės, reikės pateikti tik atnaujintos NAS išpildomąją dokumentaciją.

7. SUTARTIES ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR VERTINIMAS

7.1. Sutarties įgyvendinimas bus vertinamas pagal šiuos kriterijus:

7.1.1. Suteiktos šioje specifikacijoje pirmiau išvardytos NAS atnaujinimo ir diegimo bei NAS  garantinės priežiūros paslaugos.

7.1.2. Pateikti dokumentai:

7.1.2.1.PKP;

7.1.2.2. Sutarties įgyvendinimo darbų planas;

7.1.2.3. Priežiūros reglamentas;

7.1.2.4. NAS atnaujinimo darbų ketvirčio ir galutinė ataskaitos;

7.1.2.5. NAS  garantinės priežiūros ketvirčio ir galutinė ataskaitos;

7.1.2.6. Analizės, specifikavimo, projektavimo, testavimo bei kiti dokumentai.

8. SPECIFINIAI REIKALAVIMAI

8.1.	Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė, kurią Perkančioji organizacija gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti, kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų.

8.2.	Tiekėjas įsipareigoja be raštiško išankstinio Perkančiosios organizacijos sutikimo neatskleisti jokiam kitam asmeniui (išskirtus teisės aktuose numatytus atvejus) iš Perkančiosios organizacijos vykdant sudarytą Sutartį gautos informacijos, duomenų, gautų dokumentų turinio nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir forma (žodine, rašytine, elektronine, kita) tokia informacija, duomenys, dokumentai Tiekėjui buvo pateikti ar jis juos sužinojo vykdydamas Sutartį. Ši nuostata galioja net ir nutraukus sudarytą Sutartį ar jai pasibaigus.

8.3.	Tiekėjas turi teisę teikti informaciją, duomenis, dokumentus tik asmenims, kurie pagal sudarytą su Perkančiąja organizacija Sutartį, teisės aktų reikalavimus (pagal darbo sutartį, įgaliojimą, subrangos sutartį ar kitu teisėtu pagrindu) Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos paskirti vykdyti Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, informacijos ir duomenų suteikiama tokia apimtimi, kiek tai būtina Sutarties vykdymo tikslais.

8.4.	Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų sunaikinti visą iš Perkančiosios organizacijos gautą ar Sutarties vykdymo metu sužinotą informaciją, duomenis, dokumentus (nepriklausomai nuo jų formos ir turinio), išskyrus jeigu LR įstatymai reikalauja, kad tokia informacija, duomenys, dokumentai būtų išsaugoti.

8.5.	Tiekėjas ir jo paskirti vykdyti Sutartį asmenys privalo pasirašyti Perkančiosios organizacijos pateikto turinio konfidencialumo pasižadėjimus. Šiame punkte nurodyti asmenys turi teisę atsisakyti pasirašyti tokius konfidencialumo pasižadėjimus tik tuo atveju, jeigu jų turinys prieštarauja LR įstatymams.

| Nr. | Sritis | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai darbų atlikimui | - Visi darbai neturi trikdyti perkančiosios organizacijos duomenų perdavimo tinklo naudotojų darbo; - Visi naudotojų darbą galintys įtakoti darbai turi būti atliekami muitinės įstaigos ar padalinio ne darbo valandomis, o ten kur padaliniai dirba 24x7 režimu – mažiausios padalinio apkrovos laiku; - Visi darbai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija ir atliekamas pagal sutartą grafiką; - Visi darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeisti galiojantys įrangos garantinio aptarnavimo ar licencijavimo reikalavimai. - Visi darbai turi būti atliekami perkančios organizacijos patalpose ir KP teritorijoje lauke; - Apie visus analizės ir darbo metu aptiktus netikslumus ir klaidas turi būti raštiškai pranešta perkančiajai organizacijai per 3 darbo dienas; - Tiekėjas pabaigęs darbą (-us) pagal sutartą darbų planą, per 15 d. turės pateikti atliktų, instaliavimo, diegimo ir konfigūravimo darbų detalius aprašymus; - Pagal Perkančiosios organizacijos poreikį Tiekėjas turės suteikti ne mažiau kaip 100 valandų konsultacijų įrangos konfigūravimo ir eksploatavimo klausimais visą įrangos palaikymo laikotarpį |
|  | Bendri dokumentų reikalavimai | - Dokumentai gali būti pateikti kaip vienas dokumentas arba dokumentų šeima; - Dokumentai turi būti tvarkingos ir detaliai aprašytos vienodu perkančiosios organizacijos pasirinktu formatu; |
|  | Dokumentų ir reikalavimai | Dokumentai turi būti pateikti dviem formatais: - Kaip nemodifikuojami PDF dokumentai; - Kaip modifikuojami (Word, Visio ir pan.) dokumentai, kuriuos būtų galima kopijuoti ir modifikuoti; |
|  | Reikalavimai įrangos palaikymui | - Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai. |
|  | Reikalavimai gamintojui | - Negali būti siūloma tokių gamintojų įranga, kurių technologijos nustatytos kaip keliančios grėsmę nacionaliniam saugumui. |
|  | Reikalavimai įrangai | - Visa perkama įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos arba Europos sąjungos teisės aktais patvirtintus ir galiojančius standartus. - Siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota ir atitikti techninės specifikacijos sąlygose nurodytus reikalavimus. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Negalima siūlyti įrangos, jei gamintojas jai yra paskelbęs gamybos arba palaikymo nutraukimą (EOL). |
|  | Lygiavertė įranga | Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų, identifikatorių, technologijų, standartų) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų. Visa siūloma įranga turi būti sertifikuota bendram darbui, bei užtikrinti plečiamumą, aukštą patikimumą, garantiją. |

Lentelė 4-1 Bendrieji reikalavimai

- ATITIKIMAS NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

9.1.	Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų automatinės atpažinimo sistemos vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos atnaujinimo bei garantinės priežiūros paslaugų paslaugas teikiantis Tiekėjas ar jo pasitelkti subtiekėjai neturi turėti interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

9.2.	 Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų automatinės atpažinimo sistemos vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos atnaujinimo bei garantinės priežiūros paslaugų paslaugas teikiantis Tiekėjas negali naudoti ar siūlyti naudoti Sutarties įgyvendinimo tikslams jokios techninės ir programinės įrangos, kuri galėtų kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

9.3.      Perkančioji organizacija tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, reikalaus žmogiškųjų ir techninių išteklių bei patirties, kurie reikalingi pirkimo sutarčiai įvykdyti pagal pirkimo dokumentuose pirkimo objektui nustatytus kokybės reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti pažymas apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis. Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą. Perkant, paslaugas ar darbus, tiekėjo profesinis pajėgumas suteikti tokias paslaugas arba atlikti įrengimo ir kitus darbus bus vertinamas atsižvelgiant į pirkimo sutartį vykdysiančių jo darbuotojų kvalifikaciją, darbo produktyvumą, patirtį ir patikimumą.

9.4.  Paslaugų teikimo metu Tiekėjas turi užtikrinti perduodamos elektroninės informacijos saugumą, PĮ ir kompiuterinės įrangos autentiškumą (nurodant keičiamos įrangos gamintoją, kilmės šalį, ES standarto atitikties sertifikatą) bei tiekiamų paslaugų konfidencialumą.

9.5. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius darbuotojus, kurie vykdys PĮ ir kompiuterinės įrangos techninę priežiūrą (pateikiant jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus), taip pat nurodyti ar tiekėjas ketina pasitelkti kitos įmonės, organizacijos specialistus ir įrangą PĮ ir kompiuterinės įrangos techninės priežiūros metu (vertinamas išvardintų technikos specialistų ir techninių organizacijų prieinamumas bei patikimumas).

9.6. Tiekėjas PĮ ir kompiuterinės įrangos techninės priežiūros metu privalo pateikti duomenis kokia kompiuterinė techninė įranga bus naudojama (PĮ versijos, mechaninės ir elektroninės įrenginių duomenis).

9.7. Tiekėjas atnaujindamas NAS vaizdo kameras ir kitą specialiąją įrangą, kompiuterinę techninę įrangą, įskaitant NAS diegimo paslaugą,  privalo visus išvardintus veiksmus derinti su MISC specialistais (iš anksto nurodant, kokie veiksmai bus atliekami, kokia įranga naudojama, kokios PĮ versijos bus naudojamos, kas PĮ gamintojas, pateikti įrangos ir PĮ sertifikatus).

9.8. PĮ ir kompiuterinės įrangos techninės priežiūros metu (planinės ir neplaninės), kartu su tiekėjo specialistais dalyvauja MISC specialistas.

9.9. Sutarties vykdymo metu galinčias kilti technologines rizikos bus valdomos, vadovaujantis Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimais, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818, nustatyta tvarka.

9.10. Atsiradus ypatingos svarbos infrastruktūros objekto, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir (arba) jos valdymo pokyčiams, bus inicijuojama ypatingos svarbos infrastruktūros objektų peržiūra, vadovaujantis YSII identifikavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka.

9.11. Tiekėjas vykdydamas sutartyje numatytas sąlygas, turi laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

10.     INFORMACIJOS, VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO „PIRKIMO OBJEKTO SKAIDYMAS Į DALIS“ REIKALAVIMAIS, PATEIKIMAS

10.1. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, nes NAS atnaujinimo paslaugų rezultatas – atnaujinta NAS, atnaujinta programinė, techninė ir specialioji įranga, kurios garantinės priežiūros paslaugas galės teikti tik tas pats Tiekėjas, kuris bus suteikęs NAS atnaujinimo paslaugas. Lygiagrečiai numatytų teikti NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugų objektas yra tas pats – NAS programinė įranga.  Tokiu atveju, pirkimo skaidymas į dalis taptų dirbtinis, Sutarties vykdymas taptų per daug brangus ir sudėtingas techniniu požiūriu, kiltų rizika, kad Sutarties tikslai nebūtų pasiekti.

Techninės specifikacijos 1 priedas

### Reikalavimai komutatoriams

| Nr. | Sritis | Reikalavimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintojo ir gamintojo kodą. |  |
|  | Konstrukcija | 1U įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas | 220 V AC. |  |
|  | Valdymo prievadas | Konsolės prievadas RJ45 arba USB tipo. |  |
|  | 10/100/1000BaseT prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu |  | 24 vnt. |
|  | SFP (1G) prievadų ne mažiau |  | 4 vnt. |
|  | Įrenginio našumas, ne mažiau |  | 55 Gbps, 40 Mpps skaičiuojant 64 baitų paketais. Siūlomi prievadų moduliai turi palaikyti tokio našumo įrenginio vidinę architektūrą. |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kai 32000 įrašų |  |
|  | Standartų palaikymas | - Naudojami protokolai: STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (802.1s). - 802.1s Multiple Spanning tree protokolo palaikymas. - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol) protokolo palaikymas, LLDP-MED (media endpoint discovery). - CoA palaikymas. |  |
|  | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip aštuonis komutatorius į vieną loginį vienetą naudojant 1Gbps, 10Gbps arba dedikuotus apjungimo prievadus. Apjungus bet kuriuos du ar daugiau iš siūlomų komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. Pridedant, išimant arba sugedus vienam ar keliems komutatoriams sujungtiems į vieną loginį vienetą, likę komutatoriai turintys ryšį su kitais turi nenutraukti savo darbo (nepersikrauti). |  |
|  | Vartotojų rolių ir teisių centralizuotas valdymas | Turi būti galimybė centralizuotai nustatyti vartotojo rolę vartotojams, ją aprašant RADIUS serveryje, tokiu būdu rolių valdymas yra centralizuojamas RADIUS serveryje. Ši rolė kartus su saugumo taisyklėmis turi būti dinamiškai atsiunčiama iš RADIUS serverio. Atsiunčiamą taisyklių rinkinį (vartotojo rolė) turi sudaryti vartotojo grupė (VLAN arba lygiavertis) ir prieigos taisyklių rinkinys (ACL arba lygiavertis). |  |
|  | Cached Re-authentication arba Authentication survivability | Galimybė autentifikuoti vartotojus tam tikrą laiką, praradus ryšį su RADIUS serveriu, kai informacija apie anksčiau atliktą vartotojų autentifikavimą yra saugoma talpykloje. |  |
|  | Virtualių tinklų ne mažiau | VLAN ir kadrų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti nemažiau 2000 VLAN‘ų vienu metu. |  |
|  | Virtualių tinklų identifikatorių ne mažiau | 4000 VLAN ID. |  |
|  | Maršrutų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 2000 (IPv4) arba 1000 (IPv6). |  |
|  | Maršrutizuojantys protokolai (IPv4/IPv6) | Naudojami protokolai: statinis maršrutizavimas, RIP, OSPFv3, ECMP, PBR. |  |
|  | Loginis patikimumas | L3 loginio dubliavimo protokolas a (Virtual Router Redundancy Protocol): rezervuotos maršrutizatorių grupės sudarymui. |  |
|  | Multicast maršrutizuojantys protokolai | PIM Dence ir Sparse protokolai. IGMPv3 palaikymas, data driven IGMP palaikymas - IP multicast maršrutizavimas taip pat “IGMP multicast snooping” mechanizmas. |  |
|  | IPv6 funkcijos | Turi palaikyti tokias IPv6 savybes: host, Dual Stack (IPv4/IPv6), MLD snooping. |  |
|  | Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos | Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ. Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kokybės parametrų stebėjimą DNS, DHCP, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay parametrus. |  |
|  | Saugumo funkcijos | - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Vartotojų autentifikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. - Galimybė autentifikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentifikavimas, MAC autentifikavimas ir 802.1X autentifikavimas tame pačiame prievade. Automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus. - IP telefonų priskyrimui balso VLAN‘ui naudojant LLDP-MED protokolą arba standartinius RADIUS atributus. |  |
|  | Valdymo funkcijos, sąsajos | SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | RMON, sFlow arba lygiavertis. |  |
|  | Kitos patikimumo funkcijos | Privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl.dual flash). |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su siūloma aparatinę ir programinę įrangą. Turi neriboti bendro prieigos kontrolės, valdymo ir stebėjimo funkcionalumo aprašyto kitos įrangos reikalavimuose. |  |
|  | Gamintojo katalogas | Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) viešoje gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše). |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangos gamintojas turi turėti bent vieną sertifikuotą gamintojo įrangos aptarnavimo centrą. Skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos įrangai taikoma gamintojo užtikrinta 5 metų garantija visų komponentų gedimui ir programinės terpės sutrikimams su reakcijos laiku sekančią darbo dieną. Įrangos diegimo ir konfigūravimo laikotarpiui, ne trumpiau kaip 90 d. skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, turi būti užtikrintas gamintojo techninis palaikymas 24x7 režimu ir gamintojo palaikymas riktų taisymui. Reikalavimas privalo būti garantuojamas gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartinis oficialus gamintojo įsipareigojimas arba komplektuoti papildomą gamintojo serviso paketą nurodant pasiūlyme jo kodą ir pavadinimą). |  |

________________________________________

## 2022 m. balandžio 21  d.

## Sutarties Nr. 11B-61/FIM-R22-015

2 priedas

UAB „FIMA“ PASIŪLYMO TECHNINIAI DUOMENYS

| EEil. Nr. | Parametro arba savybės pavadinimas | Reikalaujama minimali reikšmė | Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TARNYBINĖS STOTYS |  |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas | Nurodyti pavadinimą/gamintoją, modelį | Konfidencialu, toliau – KF |
| 1. | Procesoriaus našumas | Ne mažesnis kaip 15200 taškų pagal CPU Benchmark testų rezultatus. Ne mažiau 12 branduolių. Našumo rezultatai turi būti publikuojami puslapyje: www.cpubenchmark.net. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. | KF |
| 2. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 32 GB | KF |
| 3. | Taktinis dažnis | Ne mažiau kaip 2400 Mhz | KF |
| 4. | Standieji diskai (ne mažiau kaip 2 vnt.) | SATA SSD M.2 tipo arba lygiaverčiai, vidinės atminties turi būti ne mažiau kaip 1.92 TB viename diske | KF |
| 5. | RAID tipo diskų valdiklis | turi palaikyti šiuos RAID lygius: 0, 1, 5, 10; turi būti integruota tinklo plokštė, kuri turi turėti ne mažiau 2 (dvi) 1GbE tinklo jungtis bei dupleksinį rėžimą; | KF |
| 6. | Wake-On-LAN palaikymas | su galimybe prijungti prie nuotolinio tinklo valdymo funkcijos | KF |
| 7. | Vaizdo plokštė | turi būti integruota ir turėti ne mažiau kaip 2 ir/arba Displayport, VGA, HDMI jungtis arba išorinė diskretinė vaizdo plokštė | KF |
| 8. | USB jungtys | turi būti ne mažiau kaip 8 USB jungčių (4 USB 2.0 ir 4 USB 3.0) ir ne mažiau kaip 4 iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje (arba kartu su tarnybine stotimi galima tiekti USB šakotuvą, kad būtų išpildomas 4 USB jungčių priekyje reikalavimas) | KF |
| 9. | Kompiuterinė įranga | Turi būti ne tik sumontuota, bet ir joje įdiegta Lietuvos Muitinėje naudojama NAS programinės įrangos versija | KF |
| 10. | Tarnybinių stočių duomenų bazės atnaujinimas | Turi būti atnaujinta tarnybinių stočių duomenų bazių programinė įranga MS SQL Server DB į naujausią esamą versiją | KF |

|  |  | NUMERIŲ ATPAŽINIMO KAMEROS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas | Nurodyti pavadinimą/gamintoją, modelį | KF |
| 1. | Optimali atpažinimo distancija | Ne mažiau 10-20 m | KF |
| 2. | Raiška | Ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių | KF |
| 3. | Jautrumas (Lux) | Ne prasčiau kaip 0.006 Lux, 0.0006 Lux su IR | KF |
| 4. | IR spinduliuotės filtras | Integruotas | KF |
| 5. | Maksimalus transporto priemonių greitis numerio nuskaitymui | Ne mažiau kaip iki 200 km/h | KF |
| 6. | Fokusavimas | Automatinis ir rankinis | KF |
| 7. | Darbinių temperatūrų diapazonas | Nuo -35ºC iki +50ºC; | KF |
| 8. | Vaizdo kodavimo algoritmai | MJPEG, H264, H265 arba analogiški su ne žemesniais techniniais parametrais | KF |
| 9. | Palaikomi tinklo protokolai | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IPv6, UDP arba analogiški su ne žemesniais techniniais parametrais | KF |
|  |  | BENDRO VAIZDO KAMEROS |  |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas | Nurodyti pavadinimą/gamintoją, modelį | KF |
| 1. | Raiška | Ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių | KF |
| 2. | Vaizdo fiksavimas | Ne mažiau 24 kadrai per minutę nuo trigerio (indukcinės kilpos) | KF |
| 3. | Vaizdo fokusavimas | Arba automatinis, arba rankinis | KF |
| 4. | Vaizdo fiksavimo perjungimas į dienos/nakties režimą | Automatinis ir konfigūruojamas | KF |
| 5. | Vaizdo didinimas/ mažinimas | Optinis, valdomas nuotoliniu būdu | KF |
| 6. | Darbo temperatūra | Ne mažiau kaip -30C – +50C; | KF |
| 7. | IR spindulių apšvietimas | Turi būti IR LED tipo arba analogiškų savybių, apšvietimo intensyvumo nustatymas turi būti reguliuojamas, apšvietimo atstumas turi būti ne mažiau kaip 50 m | KF |
| 8. | Atsparumas išoriniam poveikiui | Ne mažesnis negu IP66 | KF |
| 9. | Operacinės sistemos palaikymas | Ne mažiau nei Windows 10 arba lygiavertė | KF |
| 10. | Komunikacijų protokolai | TCP/IP, DHCP, HTTP, ONVIF, RTSP arba lygiaverčiai | KF |
|  |  | NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS (UPS) |  |
|  | Įrangos pavadinimas | Nurodyti pavadinimą/gamintoją, modelį | KF |
| 1. | Galingumas | Ne mažiau kaip 2 000VA | KF |
| 2. | Darbinė įtampa | Nuo 170 iki 280 V | KF |
| 3. | Įtampos reguliavimas | Automatinis | KF |
| 4. | Integruotos išėjimo jungtys | Ne mažiau kaip 6 vnt., iš jų ne mažiau 4 vnt. su baterijų apsauga ir apsauga nuo viršįtampos ir ne mažiau 2 vnt. su apsauga nuo viršįtampos | KF |
| 5. | USB sąsaja | Privalo būti | KF |
| 6. | Informacinis ekranas | LCD tipo arba lygiaverčio tipo ekranas skirtas informacijos apie įrenginio pagrindinius darbinius parametrus išvedimui | KF |
|  |  | RYŠIO ĮRANGA (KOMUTATORIAI) |  |
|  | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą, modelį | KF |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintojo ir gamintojo kodą | KF |
| 2. | Konstrukcija | 1U įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. | KF |
| 3. | El. maitinimas | 220 V AC | KF |
| 4. | Valdymo prievadas | Konsolės prievadas RJ45 arba USB tipo | KF |
| 5. | 10/100/1000BaseT prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu | 24 vnt. | KF |
| 6. | SFP (1G) prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. | KF |
| 7. | Įrenginio našumas | Ne mažiau 55 Gbps, 40 Mpps skaičiuojant 64 baitų paketais. Siūlomi prievadų moduliai turi palaikyti tokio našumo įrenginio vidinę architektūrą | KF |
| 8. | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kai 32000 įrašų | KF |
| 9. | Standartų palaikymas | • Naudojami protokolai: STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (802.1s); - 802.1s Multiple Spanning tree protokolo palaikymas; - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol) protokolo palaikymas, LLDP-MED (media endpoint discovery); - CoA palaikymas | KF |
| 10. | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip aštuonis komutatorius į vieną loginį vienetą naudojant 1Gbps, 10Gbps arba dedikuotus apjungimo prievadus. Apjungus bet kuriuos du ar daugiau iš siūlomų komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. Pridedant, išimant arba sugedus vienam ar keliems komutatoriams sujungtiems į vieną loginį vienetą, likę komutatoriai turintys ryšį su kitais turi nenutraukti savo darbo (nepersikrauti) | KF |
| 11. | Vartotojų rolių ir teisių centralizuotas valdymas | Turi būti galimybė centralizuotai nustatyti vartotojo rolę vartotojams, ją aprašant RADIUS serveryje, tokiu būdu rolių valdymas yra centralizuojamas RADIUS serveryje. Ši rolė kartus su saugumo taisyklėmis turi būti dinamiškai atsiunčiama iš RADIUS serverio. Atsiunčiamą taisyklių rinkinį (vartotojo rolė) turi sudaryti vartotojo grupė (VLAN arba lygiavertis) ir prieigos taisyklių rinkinys (ACL arba lygiavertis). | KF |
| 12. | Cached Re-authentication arba Authentication survivability | Galimybė autentifikuoti vartotojus tam tikrą laiką, praradus ryšį su RADIUS serveriu, kai informacija apie anksčiau atliktą vartotojų autentifikavimą yra saugoma talpykloje. | KF |
| 13. | Virtualių tinklų ne mažiau | VLAN ir kadrų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti nemažiau 2000 VLAN‘ų vienu metu | KF |
| 14. | Virtualių tinklų identifikatoriai | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID | KF |
| 15. | Maršrutų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 2000 (IPv4) arba 1000 (IPv6) | KF |
| 16. | Maršrutizuojantys protokolai (IPv4/IPv6) | Naudojami protokolai: statinis maršrutizavimas, RIP, OSPFv3, ECMP, PBR | KF |
| 17. | Loginis patikimumas | L3 loginio dubliavimo protokolas a (Virtual Router Redundancy Protocol): rezervuotos maršrutizatorių grupės sudarymui | KF |
| 18. | Multicast maršrutizuojantys protokolai | PIM Dence ir Sparse protokolai. IGMPv3 palaikymas, data driven IGMP palaikymas - IP multicast maršrutizavimas taip pat “IGMP multicast snooping” mechanizmas. | KF |
| 19. | IPv6 funkcijos | Turi palaikyti tokias IPv6 savybes: host, Dual Stack (IPv4/IPv6), MLD snooping. | KF |
| 20. | Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos | Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ. Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kokybės parametrų stebėjimą DNS, DHCP, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay parametrus | KF |
| 21. | Saugumo funkcijos | - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. - Vartotojų autentifikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. - Galimybė autentifikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentifikavimas, MAC autentifikavimas ir 802.1X autentifikavimas tame pačiame prievade. Automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus. - IP telefonų priskyrimui balso VLAN‘ui naudojant LLDP-MED protokolą arba standartinius RADIUS atributus. | KF |
| 22. | Valdymo funkcijos, sąsajos | SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface. | KF |
| 23. | Srautų stebėjimo funkcijos | RMON, sFlow arba lygiavertis. | KF |
| 24. | Kitos patikimumo funkcijos | Privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl.dual flash). | KF |
| 25. | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. | KF |
| 26. | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su siūloma aparatinę ir programinę įrangą. Turi neriboti bendro prieigos kontrolės, valdymo ir stebėjimo funkcionalumo aprašyto kitos įrangos reikalavimuose. | KF |
| 27. | Gamintojo katalogas | Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) viešoje gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše). | KF |
| 28. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangos gamintojas turi turėti bent vieną sertifikuotą gamintojo įrangos aptarnavimo centrą. Skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos įrangai taikoma gamintojo užtikrinta 5 metų garantija visų komponentų gedimui ir programinės terpės sutrikimams su reakcijos laiku sekančią darbo dieną. Įrangos diegimo ir konfigūravimo laikotarpiui, ne trumpiau kaip 90 d. skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, turi būti užtikrintas gamintojo techninis palaikymas 24x7 režimu ir gamintojo palaikymas riktų taisymui. Reikalavimas privalo būti garantuojamas gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartinis oficialus gamintojo įsipareigojimas arba komplektuoti papildomą gamintojo serviso paketą nurodant pasiūlyme jo kodą ir pavadinimą). | KF |

## 2022 m. balandžio 21 d.

## Sutarties Nr. 11B-61/FIM-R22-015

3 priedas

AVANSO GRĄŽINIMO GARANTIJA Nr.________

[įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą, kodą bei adresą]    202_ m. ___________  __d.

[įrašykite miesto pavadinimą]

Klientas, [įrašykite kliento pavadinimą bei adresą]; (jei tai ūkio subjektų grupė, [nurodykite, kad tai jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė; nurodykite visų  partnerių pavadinimus, kodus, adresus, atstovaujama atsakingojo partnerio, nurodykite atsakingojo partnerio pavadinimą, įmonės kodą, adresą], pranešė,  kad ____m._________  __d. sudarė Prekių viešojo pirkimo –pardavimo sutartį Nr.__________ su [įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą bei adresą] (toliau – Garantijos gavėjas). Pagal sutarties sąlygas Garantijos gavėjas sumokės avansu [įrašykite sumą skaičiais, žodžiais bei valiutos pavadinimą] Klientui, kai Klientas pateiks avansinio mokėjimo grąžinimo garantiją.

[įrašykite banko pavadinimą], atstovaujamas  [įrašykite banko filialo pavadinimą] filialo, [įrašykite filialo adresą] (toliau – Garantas) šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [įrašykite sumą skaičiais, sumą žodžiais bei valiutos pavadinimą], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [įrašykite garantijos Nr.], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (netinkamai įvykdė) sutartinius įsipareigojimus Garantijos gavėjui ir negrąžino iš Garantijos gavėjo gauto avanso pagal [įrašykite sutarties įsigaliojimo datą] sutartį Nr. [įrašykite sutarties Nr.].

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa avansinio mokėjimo suma su nuoroda į sutartį Nr. [įrašykite sutarties Nr.] bus pervesta ir įskaityta į Kliento sąskaitą.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams bei patvirtintas Garanto antspaudu 
[įrašykite garantijos išdavimo datą].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki [įrašykite garantijos galiojimo datą].

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1 Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

(garanto  pavadinimas)

A.V.______________________	    		______

(įgalioto asmens pareigos)	           		(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

______________________	    	             	______

(įgalioto asmens pareigos)	           		(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

2 Tai Sutartyje numatyta didžiausia galima suma NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugoms teikti, padalinta iš 36 (maksimalus paslaugų teikimo mėnesių skaičius)

3 Pasiekus terminų nesilaikymo atvejų ribą, už kurią skiriama bauda, terminų nesilaikymo atvejai skaičiuojami iš naujo, ši nuostata taip pat taikoma skaičiuojant pradelsimo atvejus tam pačiam incidentui (sutrikimui).

Pasiekus terminų nesilaikymo atvejų ribą, už kurią skiriama bauda, terminų nesilaikymo atvejai skaičiuojami iš naujo, ši nuostata taip pat taikoma skaičiuojant pradelsimo atvejus tam pačiam paslaugos prašymui

Tai Sutartyje numatyta didžiausia galima suma NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugoms teikti, padalinta iš 36 (maksimalus paslaugų teikimo mėnesių skaičius)

Tai Sutartyje numatyta didžiausia galima suma NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugoms teikti, padalinta iš 36  (maksimalus paslaugų teikimo mėnesių skaičius)