UŽDARYTO KARIOTIŠKIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija - UAB „VAATC“ vykdo uždaryto Kariotiškių sąvartyno priežiūrą. Uždaryto Kariotiškių sąvartyno (toliau – Sąvartynas) monitoringas vykdomas vadovaujantis Aplinkos monitoringo įstatymu, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, galiojančia Sąvartynų aplinkos monitoringo programa, kitais aktualiais, susijusiais su teikiama paslauga teisės aktais. Paslaugų tiekėjui bus perduota visa Perkančiosios organizacijos turima, su pirkimo objektu susijusi informacija.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2. Paslaugų tiekėjas turės suteikti šias paslaugas:

2.1 	parengti ir suderinti Sąvartyno aplinkos monitoringo programą naujam laikotarpiui (2022-2026 m.);

2.2 	vykdyti Sąvartyno monitoringą 2022 metais.

3. Reikalavimai naujos Sąvartyno aplinkos monitoringo programos rengimui:

  - Paslaugų tiekėjas ruošdamas ir derindamas naują Sąvartyno aplinkos monitoringo programą, turės vadovautis 2009 m. rugsėjo 16 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 patvirtintais ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais.

  - Paslaugų tiekėjas turės parengti ir pateikti el. paštu perkančiajai organizacijai suderinimui Sąvartyno aplinkos monitoringo programos projektą per keturias savaites nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Perkančioji organizacija turi pateikti pastabas arba pritarti pateiktos Sąvartyno aplinkos monitoringo programos projektui per 5 darbo dienas. Paslaugų tiekėjas turės įvertinti perkančiosios organizacijos pastabas ir, jei reikia, pataisyti Sąvartyno aplinkos monitoringo programos projektą. Jei perkančioji organizacija per 5 darbo dienas nuo Sąvartyno aplinkos monitoringo programos projekto gavimo dienos nepateikė pastabų, laikytina, kad perkančioji organizacija pritarė pateiktam Sąvartyno aplinkos monitoringo projektui.

  - Paslaugų tiekėjas turės pateikti derinimui Aplinkos apsaugos agentūrai Sąvartyno aplinkos monitoringo programą per 3 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pritarimo pateiktam  Sąvartyno aplinkos monitoringo projektui gavimo.

  - Paslaugų tiekėjas turės įvertinti, ir, jei reikės, pataisyti Sąvartyno aplinkos monitoringo programą pagal derinimo su Aplinkos apsaugos agentūra ar kitomis institucijomis metu gautas pastabas. Jei reikės, Paslaugų tiekėjas turės pateikti Sąvartyno aplinkos monitoringo programą pakartotiniam derinimui.

4. Reikalavimai Sąvartyno monitoringo vykdymui:

4.1 	Paslaugų tiekėjas turės vykdyti Sąvartyno monitoringą nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2022 m. gruodžio mėn. (įskaitytinai), parengti, pateikti ir suderinti metinę Sąvartyno aplinkos monitoringo programoje numatytą ataskaitą, įskaitant metinę ataskaitą. Paslaugų tiekėjas atsakingas už duomenų ir ataskaitų teikimą 1  punkte nurodytuose teisės aktuose ir programoje numatytomis apimtimis ir terminais. Metinė aplinkos monitoringo ataskaita Perkančiajai organizacijai derinimui turės būti pateikta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 10 d.

4.2 	Paslaugų tiekėjas aplinkos monitoringą turi vykdyti Sąvartyno aplinkos monitoringo programoje nustatytomis apimtimis. Aplinkos monitoringo tyrimai pagal 2017-2021 metus apimančią aplinkos monitoringo programą vykdomi tol, kol Aplinkos apsaugos agentūra nepatvirtina Paslaugų tiekėjo parengtos ir su Perkančiąja organizacija suderintos aplinkos monitoringo programos. Aplinkos apsaugos agentūrai patvirtinus Sąvartyno aplinkos monitoringo programą naujam laikotarpiui, aplinkos monitoringo tyrimai tęsiami pagal naująją Sąvartyno aplinkos monitoringo programą.

4.3 	Stebėjimo objektų vietos, nustatomi parametrai, matavimų dažnumas ir siūlomi matavimų metodai nurodyti pirkimo dokumentų priede pateiktoje Sąvartyno 2017-2021 metų aplinkos monitoringo programoje.

4.4    Aplinkos monitoringo paslaugų teikimo vieta - uždarytas Kariotiškių sąvartynas, Trakų r. sav.

III. PAPILDOMA INFORMACIJA

5. Paslaugų tiekėjas atliktų aplinkos monitoringo tyrimų duomenis turi pateikti užsakovui kas mėnesį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų laikotarpį nuo sąvartyno monitoringo programoje nustatytų ataskaitinių laikotarpių pabaigos.

6. Paslaugų tiekėjas sąskaitą apmokėjimui už atliktus aplinkos monitoringo tyrimus teikia kas ketvirtį, kartu pateikdamas įrodymus ir apie atliktus monitoringo tyrimų duomenis už praėjusį ketvirtį, ir apie informacijos (ataskaitų) pateikimą institucijoms (jei pateikimas numatytas 1 punkte įvardintuose teisės aktuose ir (ar) Sąvartyno aplinkos monitoringo programoje).

7. Tiekėjas, norėdamas pasinaudoti sutarties vykdymo išlaidų kainodara, kartu su PVM sąskaita faktūra turės pateikti informaciją, kodėl paslaugoms (ar jų daliai) taikoma sutarties vykdymo išlaidų kainodara.