Pirkimo specialiųjų sąlygų

Priedas Nr. 1

VILNIUS – KLAIPĖDA 333+254 KM TILTO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- PIRKIMO OBJEKTAS:

- Vilnius – Klaipėda 333+254 km tilto tyrimų/ekspertizės atlikimas, remonto projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, BVPŽ kodas 71322300-4 (tiltų projektavimo paslaugos), 71248000-8 (projekto vykdymo priežiūros paslaugos), 71631000-0 (Techninio inspektavimo paslaugos).

Kultūros vertybė (Unikalus objekto kodas 24809) istorinė, techninė ir architektūrinė vertė.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

- Tilto remonto vykdymas ruože Vilnius – Klaipėda 333+254 km pagal parengtą projektą.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS IR DARBAI

- PROJEKTAVIMO PASLAUGOS TURI BŪTI ATLIKTOS VADOVAUJANTIS:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

- LST EN 1991-2:2004 Eurokodas 1 dalis Poveikiai konstrukcijoms, 2 dalis Tiltų eismo apkrovos;

- LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- STR 1.04.02.2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai;

- STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas";

- STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“;

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

- STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“

- Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00;

- Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ADV/001;

- Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėmis ADV/002;

- Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078;

- Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111;

- Besandūrio kelio tiesimo ir priežiūros taisyklės 145/K;

- Kelio statinių priežiūros instrukcija 147/K;

- Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K;

- Geležinkelio sankasos priežiūros instrukcija 192/K;

- Geležinkelių žemės sankasos projektavimo nurodymai SN 449-72, bei kitų techninių reglamentų reikalavimais;

- ĮST 1005384 – 1:2011 1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h;

- ĮST 1005384 – 2:2011 1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos viršutinė kelio konstrukcija, kai keleivinių traukinių važiavimo greitis iki 160 km/h;

- Kitais Paslaugų teikimui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei techninių reglamentų reikalavimais.

- NUMATOMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS

I ETAPAS. VILNIUS – KLAIPĖDA 333+254 KM TILTO TYRIMŲ/EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS

- Statinio techninės būklės įvertinimas tyrimų/ekspertizės atlikimas, reikalingų tyrimų (topografinių, geologinių, laboratorinių ir kt., reikiamų leidimų, suderinimų, pritarimų, sąlygų išėmimas, suderinimas ir gavimas) atlikimas;

II ETAPAS. VILNIUS – KLAIPĖDA 333+254 KM TILTO REMONTO PROJEKTO PARENGIMAS

- statinio remonto projekto parengimas, įvertinat statinio tyrimų/ekspertizės ataskaitos nurodymus, rekomendacijas ir išvadas;

- projekto, kt. dokumentacijos parengimas, reikalingų tyrimų (topografinių, geologinių, konstrukcinių ir kt.) atlikimas, reikalingų sąlygų, suderinimų išėmimas (su AB „Lietuvos geležinkeliai“, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, savivaldos ar kt. institucijų, juridinių asmenų, fizinių asmenų, kelių, sklypų savininkų ir kt.), reikalingų leidimų, rašytinių pritarimų remontuoti statinį gavimas, parengimas ir suderinimas.

III ETAPAS. VILNIUS – KLAIPĖDA 333+254 KM TILTO REMONTO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

- Vilnius – klaipėda 333+254 km tilto remonto projekto vykdymo priežiūra atliekama nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, t.y. iki Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba.

- REIKALAVIMAI TYRIMŲ/EKSPERTIZĖS ATLIKIMUI

- atlikti statinio ramtų ir taurų/atramų pamatų saugos/tinkamumo ribinių būvių tyrimus/ekspertizę;

- atlikti statinio betoninių elementų (ramtų, taurų, atramų, galvenų, šalitilčių) betono tyrimus/ekspertizę;

- atlikti statinio atraminių guolių, tyrimus/ekspertizę;

- atlikti statinio metalinių laikančiųjų konstrukcijų deformacijų (įlinkių, vertikalių ir įstrižų plyšių), konstrukcijų ryšių bei jų tvirtinimo detalių (kniedžių) užtikrinančių statinio erdvinį standumą, metalo laboratorinių tyrimų analizę;

- atlikti plieninių perdangų laikomosios galios ir ribinių būvių tyrimus/ekspertizę;

- atlikti tilto statinius ir dinaminius bandymus, tyrimus/ekspertizę;

- REIKALAVIMAI PROJEKTO PARENGIMUI IR DERINIMUI

- tilto (unik. Nr. 5693-2002-9018, kadastro bylos Nr. 50/173396) remonto projekto parengimas;

- projekte turi būti visos projekto sudedamosios dalys būtinos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus bei techninius reglamentus, taip pat ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;

- projekto parengimas ir sudėtis turi tenkinti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- Projekto brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas atlikti visus Darbus;

- išeities duomenis, kuriuos pateiks Užsakovas, jei būtina, patikslina Tiekėjas;

- Tiekėjas įgaliojamas atlikti visus reikalingus tyrimus (topografinius, geologinius, ir kt.) projekto parengimui, taip pat projektavimo specialiuosius reikalavimus bei kitus privalomuosius projekto dokumentus;

- Parengtas projektas turi būti suderintas su užsakovu. Užsakovas savo lėšomis organizuos projekto ekspertizę (jei taikoma).

- Projektuotojas gavęs projekto / projekto dalies ekspertizės teigiamą įvertinimą, turi gauti statybą leidžiantį dokumentą, sutikimą, leidimą, pritarimą ir kt. (jei taikoma).

- KITI REIKALAVIMAI

- vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

- rangos darbų vykdymo metu ne mažiau kaip 4 (keturis) kartus per mėnesį lankytis statybos aikštelėje, stebėti vykdomų darbų eigą ir operatyviai (jei ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja problema, arba per kitą techniškai įmanomą įvykdyti trumpiausią terminą, jei tą pačią dieną išspręsti problemą nėra objektyvių galimybių) savo kompetencijos ribose spręsti visas su Statinio Projekto įgyvendinimu susijusias problemas.

- Tiekėjas turi įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokias kitas paslaugas bei darbus (padengti su tuo susijusias išlaidas), kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Užsakovo Techninėje užduotyje nurodytomis paslaugomis;

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI UŽBAIGUS PASLAUGŲ TEIKIMO II ETAPĄ:

- statinio tyrimų/ekspertizės dokumentacija/ataskaitą (techninės būklės aprašymas, atliktų matavimų ir rezultatų aprašymai, defektų aprašymai, priemonių, išvadų ir rekomendacijų pateikimas), 3 egz. popieriuje, 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje redaguojamais formatais (*.xls, *.doc, *.dwg, *.dgn), 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje neredaguojamu formatu (*.pdf) ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje neredaguojamu formatu (*.pdf) su nuasmenintais duomenimis;

- suderintą bendrovėje nustatyta tvarka remonto projektą 3 egz. popieriuje, 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje redaguojamais formatais (*.xls, *.doc, *.dwg, *.dgn) ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje neredaguojamu formatu (*.pdf);

- Statybą leidžiantį dokumentą (jei taikoma) (popierinis variantas su originaliu parašu arba skaitmeninis variantas su pasirašiusiojo valstybės tarnautojo metaduomenimis).