SUSITARIMAS

PRIE 2020M. VASARIO 21 D.  KAUNO RAJONO KARMĖLAVOS, NEVERONIŲ, SAMYLŲ, TAURAKIEMIO SENIŪNIJŲ KELIŲ (GATVIŲ) TAISYMO (REMONTO) RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-181

2022 m. ....................... ..... d. Nr. S-...........

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal  Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau tekste „Užsakovas” ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau tekste „Rangovas”, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 21 d.  Kauno rajono Karmėlavos, Neveronių, Samylų, Taurakiemio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) rangos darbų sutarties Nr. S-181 (toliau – Sutartis)  3.1. ir 3.2. punktais, susitarė:

- Rangovas atliks šiame susitarime ir jo priede nurodytus darbus pagal Užsakovo nurodytą terminą, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal šiame susitarime nurodytus ir Sutartyje fiksuotus įkainius:

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Matmenys | Darbų aprašymas | Kiekiai | Kaina, EUR su PVM | Darbų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Karmėlavos sen., Karmėlavos k., Piliakalnio g. aikštelė prie Šv. Onos parapijos | 1440 m2 | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 95999,40 | 2022-11-01 |
| 2. | Karmėlavos sen., Tako g. prie daugiabučių privažiavimo aikštelių (kr-8g) | 680 / 6,0 | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 367689,35 | 2022-11-01 |
| 3. | Karmėlavos sen., Ramučių k. Liepų g. ties parku ir automobilių aikštelės įrengimas (kr-44g) | 125 / 5,0 | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 118857,08 | 2022-11-01 |
| 4. | Neveronių sen., Alytaus g. (n-12g) | 150 / 5,0 | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 42000,41 | 2022-11-01 |
| 5. | Neveronių sen., Neveronių k., Šiltnamių g. (n-34g) | 275 / 5,5 | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 56856,79 | 2022-11-01 |
| 6. | Samylų sen., Šlienavos k., Pagirio g (s-30g) | 400 / 4,0-4,5 | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 82883,05 | 2022-11-01 |
| 7. | Samylų sen., Šlienavos k., Pamiškės g (s-6g) | 300 / 4,0-4,5 | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 179059,37 | 2022-11-01 |
| 8.* | Samylų sen., Šlienavos k., Nemuno g. su šaligatviu (s-31g) | 800 / 5,0 | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 276371,71 | 2022-11-01 |
| 9. | Taurakiemio sen., Viršužiglio k., Žiglos g. (t-17g) | 450 / 4,5 | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 74294,93 | 2022-11-01 |
| 10. | Taurakiemio sen., Piliuonos k., Taikos pl. šaligatvio paprastas remontas | 300 / 1,5 | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 61834,05 | 2022-11-01 |
| 11.* | Taurakiemio sen., Guogų k., Piliakalnio g. (t-37g) žvyravimas | 900 / 3,5 | Paprastasis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 59153,50 | 2022-11-01 |
| 12.* | Taurakiemio sen., Taurakiemio k., Užupių k., Pamiškės g (t-14) | 200 / 5,0 | Kapitalinis remontas | Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą | 48505,51 | 2022-11-01 |
| IŠ VISO |  |  |  |  | 1 463 505,15 |  |

- Rangovas remonto darbų projektus turi parengti iki darbų pradžios.

- * 1, 8, 11, 12 eilutėse nurodyti darbai bus vykdomi tuo atveju, jei Užsakovas šiems objektams gaus finansavimą. Apie šių darbų vykdymą/nevykdymą Užsakovas informuos Rangovą papildomai.

- Preliminariose darbų sąmatose nurodyti darbų kiekiai yra apytiksliai. Atliktų  darbų aktai bus sudaryti pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.

- Šis susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

- Šis susitarimas taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

- Priedas: preliminarios darbų sąmatos, 16 lapų.

| UŽSAKOVAS Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius _______________________________ A.V. |  | RANGOVAS UAB „Kauno keliai“ Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis ______________________________ A.V. |
| --- | --- | --- |