papildomas susitarimas Nr. 1

dėl 2022-02-01 statybos rangos sutarties Nr. 5-46 pakeitimo

2022 m. gegužės    d.    Nr. ____________

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas)

ir VšĮ Politechnologijų centras, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 305073471, atstovaujama direktoriaus Josifo Aleksejevo, (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis,

vadovaudamosi 2021 m. vasario 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-46 (toliau – Sutartis) 9.6 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 ir 2 p., bei atsižvelgdami į tai, kad:

- 2022 m. balandžio 14 d. buvo surašytas pastato, esančio Tarybų g. 23, Visagine, patalpų paprastojo remonto darbų defektinis aktas Nr. 1, kuriame yra nustatyti neatitikimai;

- VšĮ Politechnologijų centras 2022 m. balandžio 27 d. pateikė papildomų darbų lokalines sąmatas;

- 2022 m. balandžio 29 d. buvo sudarytas pastato, esančio Tarybų g. 23, Visagine, patalpų paprastojo remonto darbų keitimo aktas ir siekdami, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai bei būtų pasiektas Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis, Sutartyje įtvirtintas darbų tikslas, susitarėme:

- Pakeisti Sutarties 3.4 papunktį ir išdėstyti jį taip: Sutarties kaina yra 85 198,49 eurų  (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai 49 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- Atsižvelgiant į Sutarties 10.15 papunktį, keičiamas Sutarties 2.2 papunktis ir išdėstomas taip: darbų atlikimo terminas pratęsiamas 15 kalendorinių dienų t. y. iki 2022 m. birželio 30 d. (imtinai).

- Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

- Šis susitarimas (įskaitant Susitarimo priedus) sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai, ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalis.

- Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti;

- Šis papildomas susitarimas surašytas 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2022 m. vasario 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-46 dalis.

- Pasirašydamos šį susitarimą, Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra perskaitytas, jų suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.

- Pridedama:

8.1. Defektinis aktas Nr. 1, 3 lapai;

8.2. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 4 vnt., 5 lapai;

8.3. Veiklų sąrašas (po pakeitimo), 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Visagino savivaldybės administracija Įmonės kodas 188711925 Parko g. 14, 31140 Visaginas Tel. (8~386) 31 551 Faksas (8~386) 31 286 El. p: visaginas@visaginas.lt | RANGOVAS VšĮ Politechnologijų centras Juridinio asmens kodas: 305073471 PVM mokėtojo kodas: LT100012842514 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Bangos g. 12, Pakonių k., LT-14211 Vilniaus r. Tel. (8~670) 88 851 El. p: info@politechcentras.lt |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. | Direktorius Josif Aleksejev Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |