PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5.

DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES

NR. S-409 PAKEITIMO

2022 m. gegužės 25 d.

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios įregistruota buveinė yra Atgimimo g. 12 LT-69443 Kazlų Rūda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau - Užsakovas) ir UAB ,,Nimetus“ (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos vadovo Pauliaus Grybovo, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1. d. 3 punktu, atsižvelgiant į 2022-05-20 projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ papildomų darbų poreikio ir atsisakomų darbų apimčių nustatymo aktą Nr. 6, 2021 m. rugpjūčio 05 d. statybos rangos sutarties Nr. S-409 10.4. punktų nuostatas, susitaria dėl Pakeitimų, susitaria dėl Pakeitimų, būtinų Darbams atlikti:

- Atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro direktoriaus 2022-04-15 raštą Nr. SD-45 ir Rangovo pateiktą atsisakomų darbų sąmatą atsisakyti terasos ir laiptų aptaisymo granito plokštėmis darbų, atsisakomų darbų suma 56551,79 Eur su PVM.

- neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Darbo projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ brėžinių 00120-01-DP-SK.B-11, 00120-01-DP-SK.B-12, 00120-01-DP-SK.B-14 sprendinius ir Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas bei atsižvelgiant į tai, kad techninio projekto medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje 001/20-01TP-SA.MDŽ ir darbų pirkimo darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 2 „Architektūrinė dalis. Bendrastatybiniai darbai.“ Nurodytas salės lubų plotas neatitinka lubų apdailinamo paviršiaus ploto ir yra mažesnis už faktiškai reikalingą atlikti apdailos darbų kiekį (lubų nuvalymas, tinkavimas, dažymas), bei į Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro direktoriaus 2022-04-15 raštą Nr. SD-45, atlikti šiuos papildomus darbus: betono dangos apdirbimo, metalo konstrukcijų scenos įrenginių pakabinimui ir kabelių permontavimo darbus dėl įrangos perkėlimo, salės lubų apdailos; papildomų darbų suma 61413,06  Eur su PVM;

- pakeisti 2021 m. rugpjūčio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. S-409 (toliau – Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

| Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| Sutarties kaina | 9.1 | 2928257,20 (Du milijonai devyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt septyni eurai 20 ct.) |
| Iš kurių PVM sudaro | 9.1 | 508209,93 Eur (Penki šimtai aštuoni tūkstančiai du šimtai devyni eurai 93 ct.) |

4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

5. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

7. Susitarimo priedai:

7.1. Papildomų darbų poreikio nustatymo 2022-05-20 aktas Nr. 6 su priedais.

Šalių rekvizitai ir parašai:

|  | UŽSAKOVAS Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Kodas 188777932 PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda A.s. Nr. LT4767300010087163022 tel.: (8 343) 95276 el. paštas: priimamasis@kazluruda.lt | RANGOVAS UAB ,,Nimetus“ Kodas 301657564 PVM mokėtojo kodas LT100003958917 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Kalpoko g. 1-29, 44146 Kaunas A. s. LT237180300022467966 AB Šiaulių bankas banko kodas 71803 Tel. Nr. +370 656 85536 |
| --- | --- | --- |
|  | Regina Zasienė Administracijos direktorė Parašas ..................................... Data........................................... A.V. | Paulius Grybovas Komercijos vadovas Parašas........................................ Data............................................ A.V. |