PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS

2022 m. gegužės 19 d. Nr. 123

Vilnius

Lietuvos nacionalinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 190756849 (toliau – Perkančioji organizacija arba Pirkėjas), atstovaujama direktorės Rūtos Kačkutės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, viena šalis, ir UAB „Maspro“, įmonės kodas 303367684 (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama projektų vadovo Kęstučio Bakanausko, veikiančio pagal įgaliojimą, kita šalis, toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Gedimino kalno šlaitų, statinių pagrindų ir inžinerinių tinklų tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimo, projekto vykdymo ir sprendinių įgyvendinimo paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimo dokumentai) dokumentais sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

# I. SUTARTIES DALYKAS 1.1. Sutarties dalykas yra Gedimino kalno šlaitų, statinių pagrindų ir inžinerinių tinklų tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektų keitimo, laidos „A“ parengimo (toliau – Projektavimo paslaugos), tvarkomųjų statybos darbų projekto vykdymo priežiūros bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugos (toliau abu kartu – Priežiūros paslaugos), (toliau visi kartu – Paslaugos). Pirkimo objekto apimtis, paslaugoms keliami reikalavimai apibrėžti techninėje užduotyje (Sutarties 1 priedas). 1.2. Paslaugų teikimo vieta – Arsenalo g. 5, Vilnius. 1.3. Aukštutinės pilies rūmų liekanų ir Pietrytinės gynybinės sienos pagrindų projektavimas turi būti užbaigtas per 4 (keturis) mėnesius po Sutarties įsigaliojimo dienos. 1.4. Pietrytinio šlaito projektavimas turi būti užbaigtas per 6 (šešis) mėnesius po Sutarties įsigaliojimo dienos. 1.5. Likusių kalno šlaitų ir statinių projektavimas turi būti užbaigtas per 10 (dešimt) mėnesių. 1.6. Projektavimo paslaugų terminai gali būti pratęsti Pirkėjo iniciatyva du kartus ne daugiau kaip po 1 (vieną) mėnesį. 1.7. Projekto vykdymo ir sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų suteikimo terminas – iki statybos tvarkomųjų ir tvarkybos darbų įvykdymo termino pabaigos. 1.8. Šios Sutarties įsigaliojimo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Paslaugos teikėjas pateikia Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

# II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 2.1. Pirkimo objekto kaina yra tokia: Eil. Nr.; Paslaugų pavadinimas; Kaina EUR (be PVM). 2.1.1.; Aukštutinės pilies rūmų liekanų ir Pietrytinės gynybinės sienos pagrindų tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projekto ir darbų projekto parengimas; 142320,00. 2.1.2.; Pietrytinio šlaito tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimas; 201620,00. 2.1.3.; Gedimino kalno pietrytinės dalies projekto vykdymo bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra; 5930,00. 2.1.4.; Gedimino kalno likusios dalies šlaitų, statinių pagrindų, inžinerinių tinklų tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimas; 237200,00. 2.1.5.; Gedimino kalno likusios dalies šlaitų, statinių pagrindų, inžinerinių tinklų projekto vykdymo bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra; 5930,00. Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM:; 593000,00. PVM:; 124530,00. Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM:; 717530,00. 2.2. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už suteiktas Paslaugas (įsigytą Pirkimo objektą), į pasiūlymo kainą įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas. 2.3. Į Sutarties kainą yra įskaičiuota visų Paslaugų kaina, visos Paslaugų teikėjo patiriamos išlaidos ir mokesčiai. Jokios papildomos Paslaugų teikėjo išlaidos, jeigu Sutartyje nėra numatyta kitaip nebus apmokamos ar kompensuojamos. 2.4. Mokėjimai už Paslaugas atliekami tokia tvarka: 2.4.1. Pirkėjas gali nuspręsti sumokėti Paslaugų teikėjui iki 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos dydžio avansinio mokėjimo dalį, Paslaugų teikėjui pateikus avanso užtikrinimo banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai, galiojančią visą Sutarties galiojimo terminą ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Pirkėjas avansą sumoka ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų pinigus pervedant į Paslaugų teikėjo sąskaitą. Sumokėtas avansas proporcingai, lygiomis dalimis išskaičiuojamas iš mokėtinų Paslaugų teikėjui sumų. Išankstinio mokėjimo banko garantijos arba draudimo laidavimo privaloma sąlyga: užtikrinama prievolė yra avanso grąžinimas pagal pirmą Pirkėjo pareikalavimą, jei Paslaugų teikėjas nevykdys ar netinkamai vykdys prievoles pagal Sutartį; 2.4.2. Po projektinių pasiūlymų Vilniaus miesto savivaldybėje patvirtinimo, Paslaugų teikėjui sumokama 30 (trisdešimt) proc. Paslaugų kainos. Mokėjimas atliekamas po to, kai Šalių yra pasirašomas šios Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka suderintas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir Pirkėjui pateikiami šiame skyriuje nustatyta tvarka parengti atitinkami mokėjimo dokumentai. 2.4.3. Gavus teigiamą bendrosios ekspertizės išvadą, Paslaugų teikėjui sumokama 30 (trisdešimt) proc. Paslaugų kainos. Mokėjimas atliekamas po to, kai Šalių yra pasirašomas šios Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka suderintas paslaugų perdavimo – priėmimo aktas ir Pirkėjui pateikiami šiame skyriuje nustatyta tvarka parengti atitinkami mokėjimo dokumentai; 2.4.4. Galutinis 40 (keturiasdešimt) proc. Paslaugų kainos mokėjimas atliekamas po to, kai gaunamas statybą ir tvarkybą (jei reikalinga) leidžiantis dokumentas, Sutarties šalims pasirašius galutinį Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, kuriuo Paslaugų teikėjas pateikia Pirkėjui parengtą ir pilnai, pagal projektavimo techninės užduoties reikalavimus sukomplektuotą projektą ir Paslaugos teikėjas pateikia PVM sąskaitą – faktūrą; 2.4.5. Pirkėjas už laiku ir kokybiškai atliktas Priežiūros paslaugas su Paslaugos teikėju atsiskaitys po abiejų Sutarties šalių suderinto Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas ir PVM sąskaita – faktūra pateikiama iki einamojo mėnesio dešimtos dienos už praėjusį Priežiūros paslaugų teikimo mėnesį. Už Priežiūros paslaugas mokama pagal faktiškai suteiktas paslaugas, atsižvelgiant į atliktų tvarkybos rangos darbų vertę per ataskaitinį laikotarpį. 2.5. Sutarties 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5. punktuose nurodyti mokėjimai Paslaugų teikėjui atliekami tokiais terminais: 2.5.1. ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija; 2.5.2. ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. 2.6. Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktu, kuris pasirašomas Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų. Detali Paslaugų priėmimo – perdavimo tvarka aprašyta šios Sutarties III skyriuje. 2.7. Sąskaita – faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pirkėjas už suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą. 2.8. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina (atsižvelgiant į Sutartyje numatytas išimtis) negalės būti keičiama, išskyrus atvejį kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia PVM tarifas (kaina atitinkamai mažinama arba didinama). Sutarties kaina perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, kokiu pakito mokesčio dydis. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas Šalių susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių, perskaičiuota kaina įsigalioja nuo kitos dienos. Nuo šios dienos suteiktoms Paslaugoms bus mokama perskaičiuota kaina. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama. 2.9. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subteikėjais tokiomis sąlygomis: 2.9.1. Sudarius Sutartį, Paslaugų teikėjas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau; 2.9.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 2.9.1. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, jeigu pagal Sutarties prasmę toks atsiskaitymas yra galimas; 2.9.3. Subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Paslaugų teikėjo ir šio subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Paslaugų teikėjo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subteikėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; 2.9.4. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjui, pateikdamas Pirkėjui ir subteikėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą; 2.9.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

# III. PASLAUGŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS 3.1. Paslaugų teikėjas turi vadovautis Paslaugų vykdymo grafiku, sudarytu pagal projektavimo užduotyje nurodytus reikalavimus, neviršijant projektavimo užduotyje nustatytų maksimalių terminų. Projektavimo paslaugų vykdymo kalendorinis grafikas (toliau – Projektavimo paslaugų vykdymo grafikas) pateikiamas Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo. Jis turi būti detalus, nurodant Projektavimo paslaugų rezultatų (tarpinių ir galutinių) pateikimo derinimui ir/ar tvirtinimui Pirkėjui ir/ar kitoms institucijoms/organizacijoms terminus, taip pat įvertinant ir tokiems derinimams ir/ar tvirtinimams reikalingus laikotarpius. 3.2. Suteiktų Paslaugų kokybė patikrinama priėmimo-perdavimo metu, šalims pasirašant Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, kurį rengia Paslaugos teikėjas. 3.3. Tarpiniai Paslaugų priėmimo – perdavimo aktai gali būti pasirašomi Sutarties 2.4. p. nurodytoms paslaugų dalims, o Priežiūros paslaugos priimamos ir už jas apmokama Sutarties 2.4.4. p. nustatyta tvarka. 3.4. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Paslaugos atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Paslaugų teikėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti suteiktas Paslaugas ir pasirašyti Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą. 3.5. Jeigu Pirkėjas priėmimo perdavimo metu turi pastabų dėl suteiktų paslaugų kokybės ir/arba nustatomi suteiktų paslaugų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės užduoties reikalavimams, visi neatitikimai /trūkumai raštu nurodomi Paslaugų priėmimo – perdavimo akte ir perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas su išlygomis. 3.6. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, Paslaugų priėmimo – perdavimo akte nurodo Paslaugos teikėjui protingą terminą pašalinti Paslaugų trūkumus nuo raštiškų pastabų gavimo dienos. 3.7. Pirkėjui pareikalavus, Paslaugų teikėjas pateikia visą informaciją apie teiktinų Paslaugų eigą ir apimtis. 3.8. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. # IV. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 4.1.1. kokybiškai suteikti visas šioje sutartyje ir jos prieduose numatytas Paslaugas nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias; 4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais arba gali turėti įtakos teikiamų Paslaugų apimčiai ir/ar kokybei, be atidėliotino delsimo atsižvelgti į Pirkėjo pasiūlymus ir pastabas; 4.1.3. nedelsiant vykdyti teisėtus Pirkėjo nurodymus ir juos įvykdyti per protingai trumpą laiką, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, jeigu tokie nurodymai prieštarauja teisės aktams, nedelsiant, raštu nurodyti, kurie nurodymai prieštarauja teisės aktams, pateikiant nuorodas į konkrečius teisės aktus; 4.1.4. bendradarbiauti su archeologiją vykdančiais asmenimis, rengiant techninio projekto dokumentaciją, Pirkėjo prašymu, pristatyti tarpinius techninio projekto rengimo rezultatus bei sprendinius su vizualine medžiaga Pirkėjo organizuojamuose svarstymuose; 4.1.5. po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo rezultatą, jeigu toks sukuriamas; intelektinės nuosavybės teisių perėjimui taikomos Sutarties 6 dalyje nurodytos nuostatos; 4.1.6. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą; nenaudoti Pirkėjo Paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo; 4.1.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugas teiktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Paslaugų teikėjo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint kokybiškai ir laiku teikti Paslaugas; 4.1.8. Pirkėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus; 4.1.9. remtis subteikėjais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: 4.1.10. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 4.1.11. Pirkėjui nurodžius priėmimo – perdavimo akte suteiktų paslaugų trūkumus/neatitikimus, ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą. Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti klaidas, padarytas teikiant projektavimo paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose, ekspertizės metu bei aiškinamuosiuose raštuose ir per Pirkėjo nurodytą terminą pateikti jam pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pažymint kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir/ar papildomas. 4.1.12. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Paslaugų teikėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu. 4.1.13. apdrausti civilinę atsakomybę už techninio projekto padarytą žalą Pirkėjui ir tretiesiems asmenims civilinės atsakomybės draudimu, kuris turi būti ne trumpesnis nei Civilinio kodekso 6.698 str. 1 d. 1 punkte nustatytą 5 (penkių) metų garantinį terminą. Pateikti draudimo liudijimo (poliso) ir draudimo sutarties kopijas Pirkėjui. Jeigu draudimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigė anksčiau, negu nurodyta draudimo liudijime (polise), Paslaugų teikėjas privalo pratęsti (atnaujinti) Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąją draudimo sutartį. 4.1.14. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 4.1.15. Pirkėjui paskelbus darbų viešąjį pirkimą, ir gavus paklausimų dėl Sutarties objekto, Paslaugų teikėjas šios Sutarties pagrindu turi pateikti Pirkėjui argumentuotus raštiškus paaiškinimus, o nustačius klaidas, atitinkamai pataisyti statybos tvarkomųjų darbų projektą. 4.2. Paslaugų teikėjas turi teisę: 4.2.1. gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 4.2.2. tais atvejais, kai Paslaugų teikėjas nesiremia subteikėjo pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Paslaugų teikėjo subteikėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subteikėjo padėtis atitinka bent vieną pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subteikėją kitu, reikalavimus atitinkančiu subteikėju. 4.3. Paslaugų teikėjas (Projektuotojas), parengęs projektą, jį pasirašęs, patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę. 4.4. Pirkėjas įsipareigoja: 4.4.1. laiku priimti iš Paslaugų teikėjo tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka; 4.4.2. nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas. 4.4.3 per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Paslaugų teikėjo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad projektuotojas galėtų veikti kaip Pirkėjo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais darbais ir statybos leidimo gavimu (įskaitant, bet neapsiribojant projekto derinimu); 4.4.4. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.1.10 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui per 5 (penkias) dienas. 4.5. Pirkėjas turi teisę: 4.5.1. Pirkėjas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Paslaugų teikėjas ir jo subteikėjas (-ai). 4.5.2. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 4.6. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys maksimaliai kooperuosis, bendradarbiaus ir keisis informacija. Darbų atlikimo metu Projektuotojas privalo bendradarbiauti su Paslaugų gavėju, jo prašymu pateikti jam visus su darbais susijusius dokumentus, duomenis bei informaciją.

V. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 5.1. Paslaugų teikėjas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti Pirkėjui 5 (penkių) proc. Sutarties vertės be PVM dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia reikalavimus atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja. 5.2. Šios sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Perkančiosios organizacijos naudai išduota Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija arba Perkančiosios organizacijos naudai išduotu Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. 5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: ne trumpiau kaip iki Sutartyje numatyto projekto vykdymo priežiūros pabaigos termino. 5.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie Paslaugų teikėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dėl to, kad Paslaugų tiekėjas dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. 5.5. Pratęsus Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Paslaugų teikėjo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas. 5.6. Jei perkančioji organizacija pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Paslaugų teikėjas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti perkančiajai organizacijai naują įvykdymo užtikrinimą Sutartyje reikalaujamai sumai. Vėlesni sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją vykdymui ar apimčiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją vykdymo.

VI. Intelektinės nuosavybės teisės 6.1. Visi Paslaugų rezultatai (taip pat tarpiniai rezultatai) yra perduodami Pirkėjo nuosavybėn priėmimo -perdavimo aktu Pirkėjui priimtina forma. Šalys susitaria, kad perduodant Paslaugas, Pirkėjui kartu yra perduodamos ir visos turtinės autoriaus (bendraautorių) teisės į darbų atlikimo metu sukurtą kūrinį (įskaitant, bet neapsiribojant teisę atgaminti kūrinį bet kokia forma, viešai skelbti kūrinį, naudoti kūrinį Pirkėjo veikloje) pilna apimtimi , visam autorių teisų galiojimo laikui, neribotoje teritorijoje. Turtinių autorių tiesių perdavimo nurodyta apimtimi kaina yra įskaičiuota į Sutarties kainą. Šalys susitaria, kad Pirkėjas, naudodamas kūrinį pats sprendžia nurodyti ar ne autorių (bendraautorių) vardą. Paslaugų tiekėjas sutinka, jog Pirkėjas, esant poreikiui, savo arba trečiųjų asmenų pagalba, darytų bet kokius perduotų kūrinių ir/ar jų dalies pakeitimus savo nuožiūra be autoriaus (bendraautorių) atskiro sutikimo t.y. šį sutikimą Paslaugų tiekėjas suteikia pasirašydamas šią Sutartį. - SUBTEIKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA 7.1. Paslaugų teikėjo specialistų, kurie teiks Paslaugas, darbo valandos turi būti nustatomos pagal Paslaugų teikėjo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bet užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Paslaugų specifiką. 7.2. Paslaugų teikėjas negali keisti subteikėjo (-ų) ir / ar nurodyto (-ų) specialisto (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subteikėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subteikėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais: 7.2.1. kai subteikėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija; 7.2.2. kai subteikėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Paslaugų teikėju, subteikėjui ir / ar specialistui atsisakius teikti Paslaugas, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali teikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Paslaugų. 7.3. Paslaugų teikėjas, siekdamas pakeisti subteikėją (-us) ir / ar specialistą (-us), turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subteikėjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Paslaugų teikėju raštu sudaro susitarimą dėl subteikėjo (ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. 7.4. Jeigu Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Paslaugų teikėjo paskirtu specialistu (-ais), Paslaugų teikėjas Pirkėjo raštišku prašymu privalo nedelsdamas pakeisti tokį (-ius) asmenį (-is). Keičiamas (-i) asmuo (-enys) turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei nustatyta Pirkimo dokumentuose bei pateikiami specialisto (-ų) kvalifikaciją įrodantys dokumentai. 7.5. Jeigu Paslaugos teikėjas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subteikėjus, kurie nebuvo nurodyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami). 7.6. Subteikėjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. VIII. Šalių atsakomybė 8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 8.2. Jeigu nustatomi Paslaugų trūkumai (įskaitant, bet tuo neapsiribojant Projektavimo paslaugų rezultatų defektai), Paslaugų teikėjas (projektuotojas) privalo Pirkėjo reikalavimu neatlygintinai per visa projekto vykdymo priežiūros laikotarpį ištaisyti tokius trūkumus bei atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius. 8.3. Jeigu ekspertizės metu ir/ar bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėtų esminės projektavimo klaidos, reikalaujančios perprojektavimo, papildomų rangos darbų ir/ar kiltų pagrįsta abejonė dėl techninio projekto įvykdymo galimumo, Pirkėjas turi teisę užsakyti papildomą nepriklausomą ekspertizę, o Paslaugų teikėjas privalės ištaisyti visus papildomos ekspertizės metu nustatytus trūkumus ir apmokėti tokios ekspertizės išlaidas. 8.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Paslaugų teikėjo pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,04 (keturių šimtųjų) proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. 8.4. Jei Paslaugų teikėjas nesuteikia Paslaugų šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytu terminu, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Paslaugų kainos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 (penkis) proc. bendros Sutarties kainos. 8.5. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 (penkis) proc. bendros Sutarties kainos, Pirkėjas prieš tai raštu įspėjęs Paslaugų teikėją: 8.5.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų; 8.5.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 8.6. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 8.7. Išaiškėjus Projekto klaidoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti jų pašalinimo Paslaugų teikėjo sąskaita. Teikėjui per Pirkėjo nurodytą protingą terminą neištaisius projekto klaidų, Pirkėjas turi teisę Paslaugų teikėjo sąskaita užsakyti papildomas projektavimo paslaugas kitoje projektavimo įmonėje bei reikalauti dėl to patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo, tame tarpe ir nuostolių, susijusių su papildomais statybos darbais. 8.8. Jeigu ekspertizės metu išaiškinamos projektavimo klaidos, reikalaujančios perprojektavimo, papildomos ekspertizės, papildomų paslaugų išlaidas kompensuoja Paslaugų teikėjas bei atlygina Pirkėjo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. IX. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 9.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 9.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikė nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.. X. Konfidencialumo įsipareigojimai 10.1. Pirkėjas Paslaugų teikėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Paslaugų teikėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai skelbia viešai. 10.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu. XI. Sutarties galiojimas IR NUTRAUKIMAS 11.1. Sutartis įsigalioja sutarties šalims ją pasirašius ir Paslaugų teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 11.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 11.3. Pirkėjas turi teisę raštu informavęs Paslaugų teikėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų vienašališkai (neteismine tvarka) prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Paslaugų teikėjo kompensuoti dėl to patirtus nuostolius šiais atvejais: 11.3.1. Paslaugų teikėjas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma pabaigti laiku; 11.3.2. Paslaugų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar Paslaugų teikėjas laiku nepašalino trūkumų pagal Pirkėjo žodžiu ir/ar raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus; 11.3.3. Šioje Sutartyje nustatytais atvejais Paslaugų teikėjas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo; 11.3.4. Paslaugų teikėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus daugiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų; 11.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 11.5. Perkančioji organizacija turi teisę dėl bet kokių priežasčių bet kuriuo metu apie tai ne vėliau nei per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų pranešusi Paslaugų teikėjui nutraukti šią Sutartį. Tokio nutraukimo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už iki Sutarties nutraukimo faktiškai suteiktas Paslaugas. 11.6. Sutartis gali būti nutraukta Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais pagrindais. XII. Sutarties pakeitimai 12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais keičiant Sutarties sąlygas turi būti nepažeistos 89 straipsnio 4 dalies sąlygos. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių. 12.2. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais. 12.3. Sutarties galiojimo metu (įvertinus kitas Sutartyje numatytas išimtis) gali būti keičiama tik Projektavimo paslaugų kaina. Projektavimo paslaugų apimties pakeitimai (dalies Projektavimo paslaugų neatlikimas ir (ar) papildomų Projektavimo paslaugų poreikis), kurie yra būtini visoms Projektavimo paslaugoms tinkamai suteikti, gali būti atliekami dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių:. 12.3.1. tyrimų metu aptiktų archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių taip kaip numatyta LR nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnyje; 12.3.2. Sutarties objekte ar šalia įvykusios avarijos, kurios padarinių pašalinimą būtina derinti su Paslaugų teikimu; 12.3.3. dėl nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių atsiradus poreikiui pakeisti Paslaugų apimtį. Nuo Šalių nepriklausančiomis aplinkybėmis yra laikomos tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų. XIII. Sutarties pažeidimas 13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.3 ir 8.4 punktuose nustatytus delspinigius; 13.2.4. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Paslaugų verte; 13.2.5. nutraukti Sutartį; 13.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 13.3. Paslaugų teikėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo. 13.4. Paslaugų teikėjas turi nedelsiant pranešti Perkančiajai organizacijai apie bet kokius esminius Paslaugų teikėjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti. 13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma: 13.5.1. Sutarties dalykas; 13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės; 13.5.3. Paslaugų teikimo terminai; 13.5.4. Subteikėjo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka; 13.5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas. 13.6. Sutarties 13.5 punkte numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. XIV. Sutarties vykdymo sustabdymas 14.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Paslaugų teikėjo valios, dėl kurių Paslaugos teikėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, teikimą. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Paslaugos teikėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Paslaugos teikėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugos teikėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Paslaugų teikėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų Paslaugų teikimas atnaujinamas. Tokiu atveju Paslaugų ar jų dalies suteikimo terminas pratęsimas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas. 14.2. Jei Paslaugų teikimas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Paslaugų teikėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Paslaugų teikimą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį. 14.3. Kai dėl klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Paslaugų teikėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 14.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas arba netinkamas vykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. XV. Ginčų nagrinėjimo tvarka 15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinę. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ, IR KITOS Baigiamosios nuostatos 16.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą: Pirkėjo atstovai; Paslaugų teikėjo atstovai. Vardas, pavardė; Vaidas Petrokas; Kęstutis Bakanauskas. Adresas; Arsenalo g.1, Vilnius, Lietuva; Ulonų g. 5, Vilnius. Telefonas; +370 60572795; +370 610 08105. El. paštas; vaidas.petrokas@lnm.lt; info@maspro.lt, kestutis@maspro.lt. 16.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 16.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 16.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais. 16.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 16.6. Sutarties priedai, kurie yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys: 16.6.1. Projektavimo užduotis – viešojo pirkimo (Nr. 587247) konkurso sąlygų dalis; 16.6.2. Aktualių tyrimų ir tvarkybos darbų projektinės dokumentacijos sąrašas – viešojo pirkimo (Nr. 587247) konkurso sąlygų dalis; 16.6.3. Pasiūlymas, pateiktas viešojo pirkimo metu (Nr. 587247). PIRKĖJAS; PASLAUGŲ TEIKĖJAS. Lietuvos nacionalinis muziejus; UAB „Maspro“. Įmonės kodas 190756849; Įmonės kodas 303367684. PVM mokėtojo kodas LT907568414; PVM mokėtojo kodas LT100013572810. Arsenalo g.1, Vilnius, Lietuva; Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva. Telefonas, faksas: +370 5 2627774; Telefonas, faksas: +370676 51299. Sąskaitos Nr. LT22 7044 0600 0025 7140; Sąskaitos Nr. LT517044090100213516. Banko rekvizitai AB SEB bankas; Banko rekvizitai AB SEB bankas. Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė _______________________; UAB „Maspro“ projektų vadovas Kęstutis Bakanauskas _______________________...