SUTARTIS NR J4-143-2025

PAKEITIMAS NR 1

2025-10-24

Komisija susidedanti iš:

Nustatė tokius projektinės dokumentacijos neatitikimus ir siūlo:

- Konkursiniame pasiūlyme buvo suprojektuotos 8 vnt sunkvežimių ratų atmušų, tačiau dėl eismo saugumo ir reikalingų atstumų tarp automobilių, viena parkavimo vieta nereikalinga, todėl siūloma 1 vnt ratų atmušų nerengti. Taip pat sumažėja reikalingų parkavimo linijų ant dangos poreikis- 20,62 m. Sutaupoma suma yra- 629,28 € be PVM.

- Suprojektuoti signalinius stulpelius aplink pakrovimo vietą- 16 vnt, nes manevruojantiems sunkvežimiams bus lengviau matyti parkavimo vietas. Papildomų darbų suma- 629,28 be PVM.

Neatliekamų ir papildomų darbų kalkuliacija teikiama Priede Nr.1. Darbams nereikalingas papildomas finansavimas, tačiau įrengti stulpelius ir linijas bus galima tik sukietėjus betono dangai.

________

__________

___________

________