S U S I T A R I M A S  Nr.

DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-117-2025 PAKEITIMO

2025 m.           d., Klaipėda

Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – Užsakovas), kuriai atstovauja

ir

UAB „Okseta“ (toliau – Rangovas), kuriai atstovauja

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos, į:

(A) Šalių 2025 m. birželio 3 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. J4-117-2025 (toliau – „Sutartis“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti KNT infrastruktūros pritaikymo ir rekonstrukcijos metanolio krovai - II etapo darbus (toliau – „Darbai“);

(B) Užsakovo nustatytą papildomų darbų, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto, poreikį (toliau – „Papildomi darbai“);

(C) Rangovo pateiktą Papildomų darbų komercinį pasiūlymą (toliau – „Komercinis pasiūlymas“, priedas Nr.1);

(D) Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas;

Vadovaujantis Įstatymo 97 str. 1 d. 2 p. nuostatomis bei Sutarties SS 2.5 p., 3.2 p., BS 1.4 ir 1.7, 5.11 punktų nuostatomis Šalys susitarė:

- Užsakovas įsigyja, o Rangovas atlieka Papildomus darbus, kurie nurodyti Rangovo pateiktame Komerciniame pasiūlyme.

- Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Papildomus darbus pagal Komerciniame pasiūlyme nurodytus įkainius, kurių bendra vertė 40 972,00 EUR (keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt du eurai 00 ct ) be PVM (toliau – „Papildomų darbų kaina“); PVM sudaro 8 604, 12 EUR (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturi eurai 12 ct). Papildomų darbų kaina su PVM – 49 576,12 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai 12 ct).

- Papildomų darbų kainą Užsakovas sumoka Sutartyje nustatyta tvarka. Išankstinis mokėjimas neatliekamas.

- Perskaičiuoti Sutarties SS 2.1-2.2. punkte nurodytą Darbų kainą, padidinant ją šio susitarimo 2 punkte nurodyta Papildomų darbų kaina ir išdėstyti Sutarties SS 2.1-2.2 punktus nauja redakcija:

„2.1. Pradinės Sutarties vertė – 1.574.469,00 EUR (vienas milijonas penki šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

2.2. Bendra Sutarties kaina – 1.905.107,49 EUR (vienas milijonas devyni šimtai penki tūkstančiai vienas šimtas septyni eurai 49 ct) įskaitant PVM (toliau – Kaina). Kainą sudaro:

    - Darbų kaina – 1.574.469,00 EUR (vienas milijonas penki šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 ct) be PVM. Į Darbų kainą (įkainius), neįskaitant PVM, yra įskaičiuoti visi mokesčiai, rinkliavos, taikomi Darbų atlikimui, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip pat visos Rangovo išlaidos susijusios su Darbų atlikimu.

    - PVM 21 % – 330.638,49 EUR (trys šimtai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai 49 ct).“.

- Bet kokie papildomi kaštai, susidarę dėl Papildomų darbų Užsakovo nebus atlyginami, t.y. Rangovas nereikš reikalavimų, o Užsakovui nekils pareigų, susijusių su Papildomų darbų apmokėjimu, viršijančių šio sutarimo 2 punkte numatytą sumą.

- Rangovas, per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos turi pateikti atnaujintą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją, kuri turi galioti kaip nurodyta Sutarties SS 3.2 p.;

- Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui;

- Šis susitarimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. l – Komercinis pasiūlymas.

| UŽSAKOVAS Akcinė bendrovė „KN Energies“ | RANGOVAS UAB „Okseta“ |
| --- | --- |