SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. SPALIO 4 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-1122 „VETERINARŲ GATVĖS DALIES STATYBOS IR VETERINARŲ GATVĖS DALIES KAPITALINIS REMONTAS“ SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. birželio      d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) įmonės kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį dėl 2021 m. spalio 4 d.  rangos darbų pirkimo sutarties Nr. S-1122 (toliau – Sutartis) pakeitimo Susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

- Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Sutarties 13.1 ir 13.3 punktais, ir 2022-06-15 Pakeitimo nurodymu 
Nr. 1 susitaria atlikti šiuos Sutarties pakeitimus:

1.1 Atsisakyti neatliekamų darbų, kurie Užsakovui tapo nereikalingi, kurių kaina yra 
5883,59 Eur su PVM (penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai ir 59 ct) ir kurių kiekiai bei įkainiai nurodyti pakeitimo nurodyme (priedas);

1.2	Rangovui atlikti papildomus darbus, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Papildomų darbų kaina yra 16887,35 Eur su PVM (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai ir 35 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti pakeitimo nurodyme (priedas);

2.	Šalys konstatuoja, kad koreguota priimta Sutarties kaina yra 767148,52 Eur su PVM (septyni šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai ir 52 ct).

- Šalys konstatuoja, kad kitos Sutarties nuostatos nesikeičia.

- Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai. Susitarimas galioja nuo pakeitimo nurodymo sudarymo datos t. y. 
2022 m. birželio 15 d. dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

- Susitarimo priedas: Pakeitimo nurodymas Nr. 1, elektroninis dokumentas.

| Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 | Rangovas UAB „Kauno keliai“ R. Kalantos g. 85, Kaunas Įmonės kodas 135640993 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius | Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis |