SANTA MONICA NETWORKS, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, Perkūnkiemio g. 7, LT-12131 Vilnius, tel. (85) 2638700, faks. (85) 2638710, el.p. info@smn.lt  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 134162647, PVM kodas LT341626410

Viešoji įstaiga CPO LT

MIGRAVIMO Į VALSTYBĖS IT PASLAUGŲ DEPARTAMENTO KONSOLIDUOTĄ IRT INFRASTRUKTŪRĄ IR KITŲ SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK arba Perkančioji organizacija), vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (aktuali redakcija), įgyvendina 2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ lėšomis finansuojamą investicijų projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ (toliau – Projektas arba Investicijų projektas), su kuriuo galima susipažinti adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/file/e11229f7-33f0-456e-8e0f-c1dfaf1912ee.. Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti valstybės debesijos paslaugų teikimo veiklai reikalingą informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrą (toliau – Konsoliduota IRT infrastruktūra arba Valstybės debesijos platforma), suformuoti žmogiškuosius išteklius, reikalingus valstybės debesijos paslaugoms teikti, į Konsoliduotą IRT infrastruktūrą sumigruoti konsoliduojamų valstybės įstaigų (toliau – Konsoliduojamos valstybės įstaigos arba Klientai) pasenusią IRT infrastruktūrą ir informacines sistemas.

  - Projekto įgyvendinimo metu buvo:

    - parengta detali loginė debesijos paslaugų teikimo informacinių technologijų (toliau – Detali architektūra) infrastruktūros architektūra (su dokumentu galima susipažinti adresu: https://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/veikla/VII%20konsolidavimas/Login%C4%97_Debesijos_paslaug%C5%B3_teikimo_IT_infrastrukt%C5%ABros_architekt%C5%ABra.pdf;

    - įsigyta ir parengta techninė įranga bei saugos sprendimo techninės priemonės debesijos paslaugų teikimui;

    - atliktas Detalioje architektūroje suprojektuoto sprendimo (toliau – Sprendimas) įdiegimas ir integravimas;

    - Konsoliduotoje IRT infrastruktūroje patalpinta/sumigruota dalis konsoliduojamų įstaigų IRT infrastruktūrų, įgalinus jų veikimą ir tvarkymą naudojant debesijos paslaugas.

  - Perkančioji organizacija turi sutartį su tiekėju, kuris atlieka Sprendimo įdiegimo bei integravimo paslaugas.

- PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

  - Pirkimo objektas – Konsoliduojamų valstybės įstaigų IRT infrastruktūros bei informacinių sistemų migravimo į Valstybės debesijos platformą (konsoliduotą IRT infrastruktūrą) paslaugos, migravimų koordinavimo ir su migravimo procesu susijusių sprendimų projektavimo, diegimo, konfigūravimo, integravimo, konsultavimo bei priežiūros paslaugos (toliau – Migravimo paslaugos).

  - Paslaugų suteikimo terminai ir apimtis – iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. į konsoliduotą IRT infrastruktūrą turi būti sumigruota ne mažiau kaip 140 konsoliduojamų valstybės įstaigų IRT infrastruktūrų ir/arba informacinių sistemų.

  - Visas šiuo Pirkimu įsigytas paslaugas Perkančioji organizacija užsakys pagal poreikį, pateikiant atskirus užsakymus bei apmokant pagal faktiškai sugaištas valandas.

  - Atsižvelgiant į tai, kad:

- per pakankamai trumpą laikotarpį (15 mėnesių - preliminariai nuo numatomų pasirašyti migravimo sutarčių iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.) turi būti atlikta daug sudėtingų IRT infrastruktūrų migracijų (dėl ko būtina turėti daug skirtingų sričių aukštos kvalifikacijos specialistų bei tinkamai koordinuoti migravimo procesus) ir sumigruota ne mažiau kaip 140 institucijų, o remiantis dabartine Perkančiosios organizacijos migravimo patirtimi, vienas migravimo tiekėjas per 1 mėn. gali atlikti apie 1-3 vidutinio dydžio įstaigų IRT infrastruktūros migracijų (priklausomai nuo IRT infrastruktūros sudėtingumo, specifikos, dydžio, konsoliduojamos įstaigos bendradarbiavimo lygio ir t.t.), kas per 15 mėn. sudaro apie 15-45 (vidutiniškai 30) įstaigų IRT infrastruktūrų migravimą, Perkančioji organizacija numato pritraukti 5 migravimo tiekėjus ir per 15 mėn. atlikti apie 75-225 (vidutiniškai 150) įstaigų IRT infrastruktūrų migracijų, taip minimizuojant Projekto terminų vėlavimo bei priklausomybės nuo vieno tiekėjo rizikas;

- Perkančioji organizacija siekia skatinti konkurenciją ir pritraukti kuo daugiau rinkos dalyvių bei skirtingų sričių aukštos kvalifikacijos specialistų, užtikrinti patikimesnį sutarties vykdymą;

pirkimas skaidomas į 5 (penkias) pirkimo dalis.

PASTABA: Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą ne daugiau kaip 2 (dviem) pirkimo dalims iš penkių.

| Pirkimo dalys | Perkamos paslaugos | Numatoma maksimali apimtis |
| --- | --- | --- |
| Pirma pirkimo dalis | Migravimo ir migravimo koordinavimo paslaugos (didelės apimties IRT migravimo projektų valdymo, Microsoft Server, Linux Server, Oracle DBVS, Microsoft SQL DBVS srityse) | 20 000 val. |
| Antra pirkimo dalis | Migravimo paslaugos (Microsoft Server srityje) | 7 500 val. |
| Trečia pirkimo dalis | Migravimo paslaugos (Linux Server srityje) | 7 500 val. |
| Ketvirta pirkimo dalis | Migravimo paslaugos (Oracle DBVS srityje) | 7 500 val. |
| Penkta pirkimo dalis | Migravimo paslaugos (Microsoft SQL DBVS srityje) | 7 500 val. |

  - Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso (maksimalaus) valandų kiekio, tačiau įsipareigoja užsakyti ne mažiau kaip 30 proc. nuo kiekvienoje pirkimo dalyje numatyto maksimalaus valandų kiekio.

  - Pirmoje pirkimo dalyje įsigyjamos migravimo ir koordinavimo paslaugos (šios pirkimo dalies laimėtojas toliau vadinamas – Migravimo koordinatorius). Antroje, Trečioje, Ketvirtoje ir Penktoje pirkimo dalyse įsigyjamos migravimo paslaugos (šių pirkimo dalių laimėtojai toliau vadinami – Migruotojai).

  - Atitinkamas Pirkimo dalis laimėję Tiekėjai, siekdami užtikrinti kokybišką ir saugų konsoliduojamų įstaigų IRT infrastruktūros ir joje esančių duomenų migravimo procesą, teikdami Migravimo ir kitas susijusias paslaugas privalės glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, su Perkančiosios organizacijos atstovais, su Konsoliduojamų įstaigų atsakingais asmenimis, su kitais migravimo procese dalyvaujančiais dalyviais (atsakomybių ribos aprašytos atsakomybių matricoje – pridedama).

  - Teikdami pasiūlymus tiekėjai turi įvertinti tai, kad vienu metu bus vykdomos ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) konsoliduojamų valstybės institucijų ir/arba kitų būsimų valstybės debesijos platformos naudotojų migracijos bei vykdomi kiti valstybės debesijos platformos vystymo darbai. Taip pat turi būti įvertinta tai, kad migravimo paruošiamieji darbai galės būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu, tačiau migravimo darbai turės būti atliekami Perkančiosios organizacijos ir kitų konsoliduojamų valstybės institucijų ne darbo metu, savaitgaliais ir/arba švenčių dienomis.

- PIRMA PIRKIMO DALIS – MIGRAVIMO IR MIGRAVIMO

KOORDINAVIMO PASLAUGOS (DIDELĖS APIMTIES IRT MIGRAVIMO PROJEKTŲ VALDYMO, MICROSOFT SERVER, LINUX SERVER, ORACLE DBVS, MICROSOFT SQL DBVS SRITYSE)

  - Migravimo ir koordinavimo paslaugų apimtis:

    - Detalaus visų migracijų plano (toliau – Migracijų planas) ir migravimo darbų standartizavimo bei migravimo taisyklių (toliau – Migracijų taisyklės) parengimas ir suderinimas su Perkančiąja organizacija.

    - Valstybės debesijos platformos dalių (angl. tenant), skirtų Konsoliduojamų valstybės  įstaigų IRT infrastruktūros migravimui, su Perkančiąja organizacija suderinimas, sukūrimas ir sukonfigūravimas.

    - Pagal Perkančiosios organizacijos patvirtintą Migracijų planą bei Migracijų taisykles Perkančiosios organizacijos nurodytų Konsoliduojamų valstybės įstaigų IRT infrastruktūrų migracijų planavimo, migravimo ir dokumentavimo paslaugos. Visos migravimo veiklos ir dokumentai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir jos klientais.

    - Papildomų paslaugų, susijusių su Konsoliduojamų valstybės įstaigų IRT infrastruktūros migravimo procesu, teikimas pagal Perkančiosios organizacijos poreikius.

    - Maksimali perkamų paslaugų apimtis – 20 000 val. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso (maksimalaus) valandų kiekio, tačiau įsipareigoja užsakyti ne mažiau kaip 30 proc. nuo šioje  pirkimo dalyje numatyto maksimalaus valandų kiekio.

    - Perkančioji organizacija paslaugas užsakys pagal poreikį pateikiant atskirus užsakymus. Gavęs paslaugų užsakymą šios pirkimo dalies laimėtojas turės įvertinti užsakymo apimtis ir pasiūlyti galimus užsakymo įgyvendinimo terminus. Užsakymas pradedamas vykdyti Perkančiajai organizacijai suderinus ir patvirtinus užsakymo apimtį, rezultatus ir įgyvendinimo terminus.

    - Žemiau pateikiami detalūs reikalavimai Migravimo ir koordinavimo paslaugų teikimui.

# 1 lentelė. Reikalavimai migravimo ir koordinavimo paslaugų teikimui

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) |  | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Kalba | Migravimų koordinatoriaus atstovai privalo su Perkančiąja organizacija bendrauti lietuvių kalba. Visa dokumentacija privalo būti paruošta lietuvių kalba. |  |  |
|  | Reikalavimai migravimų koordinavimui |  |  |  |
|  | Migracijų plano sudarymas | Šios veiklos vykdymo metu, ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos, turi būti parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas Migracijų planas, apimantis ne mažiau kaip: - Projekto tikslus; - Projekto apimtį; - Projekto įgyvendinimo prielaidas bei apribojimus; - Valdymo struktūrą ir Migravimo procese dalyvaujančių dalyvių atsakomybes; - Komunikavimo procedūrą; - Kokybės valdymo procedūrą; - Rizikų valdymo procedūrą; - Pokyčių valdymo procedūrą; - Problemų valdymo procedūrą; - Dokumentų ir rezultatų derinimo bei tvirtinimo procedūrą. |  |  |
|  | Migravimo proceso standartizavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Migravimo planų šablonų paruošimas ir suderinimas; - Galimų migravimo būdų išgryninimas, suderinimas su Migruotojais ir Perkančiąja organizacija bei standartizavimas; - Migruojamų Klientų dokumentacijos šablonų paruošimas ir suderinimas su Migruotojais bei Perkančiąja organizacija. |  |  |
|  | Valstybės debesijos platformos paruošimas migracijoms | - Šios veiklos vykdymo metu Valstybės debesijos platformoje turi būti atlikti visi būtini paruošiamieji veiksmai migracijų atlikimui (pvz: tenanto infrastruktūros prijungimas prie KVTC ir/arba kito ryšio paslaugų teikėjo įrangos; ryšių su išoriniais tinklais sukonfigūravimas; specializuotų tinklo įrenginių (pvz. LB, WAF ir pan.) sukonfigūravimas ir pan.). - Prireikus, migracijų metu turi būti diegiami visi būtini atskirų Valstybės debesijos platformos komponentų atnaujinimai. |  |  |
|  | Migruotojų veiklų koordinavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Migruotojų bendrų darbų planavimas ir koordinavimas; - Bendro Migruotojų darbų kalendoriaus valdymas; - Bendrų susitikimų organizavimas ir protokolavimas; - Potencialių planuojamų darbų įtakų vertinimas. |  |  |
|  | Migracijoms reikalingų resursų apskaita | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Vertinama naujų tenantų kūrimo ir resursų išskyrimo įtaka platformos talpai ir našumui; - Esamų tenantų resursų apskaita ir ataskaitų apie platformos išnaudojamumą Perkančiajai organizacijai teikimas. |  |  |
|  | Migracijų saugumo ir vientisumo užtikrinimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti planuojamas ir koordinuojamas migravimų procesas taip, kad migravimų metu būtų užtikrintas tiek Konsoliduojamos valstybės įstaigos IRT infrastruktūros (ir joje esančių sistemų), tiek Valstybės debesijos platformos (ir joje esančių sistemų) korektiškas veikimas, duomenų saugumas ir vientisumas. |  |  |
|  | Migracijoms reikalingos informacijos teikimas ir konsultavimas | - Šios veiklos vykdymo metu Migruotojams, Klientams ir Perkančiosios organizacijos atstovams turi būti teikiama visa būtina informacija ir konsultacijos korektiškam migracijų vykdymui. |  |  |
|  | Garantijos | - Užsakomoms paslaugoms garantinis aptarnavimas bus pradedamas teikti nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. - Garantinis aptarnavimas turi apimti ne mažiau kaip: - 1. Pastebėtų klaidų ir neatitikimų užsakyme pateiktiems reikalavimams šalinimą; - 2. Nemokamą incidentų/gedimų šalinimą. Jeigu nustatoma, kad incidentas/gedimas įvyko dėl Perkančiosios organizacijos arba trečiųjų šalių netinkamai atliktų veiksmų, atstatymo darbai gali būti apmokestinami pagal faktiškai sugaištą laiką; - 3. Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus). Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 15 minučių. Incidento sprendimo laikas (žemas) – ne daugiau kaip 7 valandos. Incidento sprendimo laikas (vidutinis) – ne daugiau kaip 3 valandos. Incidento sprendimo laikas (aukštas) – ne daugiau kaip 1 valanda. Ne darbo laiku turi būti sprendžiami tik kritiniai incidentai. Visi kiti darbai gali būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu išskyrus darbus, kurie turi įtakos paslaugos pasiekiamumui. Visi darbai turi būti atliekami su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. |  |  |
|  | Reikalavimai migracijoms |  |  |  |
|  | Informacijos apie migruojamą klientą surinkimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Migruojamos įrangos sąrašo sudarymas (pavadinimai, resursai, tinklo parametrai, versijos ir t.t.); - Dokumentuojami ryšiai tarp migruojamų įrenginių; - Dokumentuojama tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - PTL (angl. SLA) reikalavimų dokumentavimas; - Rezervinio duomenų kopijavimo taisyklių suderinimas; - Aplikacijų priežiūros paslaugas teikiančių asmenų identifikavimas; - Nuotolinių prisijungimų sprendimo susiderinimas; - Esamos infrastruktūros tinkamumo mirgavimui vertinimas. |  |  |
|  | Ryšio sprendimo suderinimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (KVTC) ir/arba kitų ryšio paslaugų teikėjų paslaugų identifikavimas ir specifikavimas; - Pagalba Klientams pildant užsakymus ryšio paslaugų teikėjams; - Pagalba Klientams derinant užsakymus su ryšio paslaugų teikėjais; - Būsimo IP adresavimo suderinimas. |  |  |
|  | IVPK esamos IRT infrastruktūros (pagal poreikį - Microsoft Server, Linux Server, Oracle DBVS ir/arba Microsoft DBVS) paruošimas migravimui | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Klasterio arba kelių klasterių konfigūravimas pagal migruojamo Kliento poreikius; - Migruojamam sprendimui reikalingo tenanto sukūrimas; - Migruojamam sprendimui reikalingų resursų suteikimas; - Migruojamam sprendimui paruošto tenanto testavimas; - Prisijungimų prie migravimui suteiktų resursų Klientui suteikimas. |  |  |
|  | Kliento esamos infrastruktūros paruošimas migravimui | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų tinklo ir kitų IRT infrastruktūros komponentų sukonfigūravimas; - Konsultacijos naudotojų sukūrimo, tinklo įrenginių konfigūravimo, tinklo nustatymų serveriuose konfigūravimo, naudotojų informavimo, esamos įrangos konfigūravimo, sistemų adaptavimo migracijai į Valstybės debesijos platformą ir pan. klausimais. |  |  |
|  | Migracijos darbų planavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Atsakomybių migracijos komandoje pasidalinimas; - Migracijos apimties suderinimas; - Migracijos metodo suderinimas; - Prastovų migracijos metu ir galimų datų suderinimas; - Tikslaus migracijos darbų plano sudarymas ir suderinimas. Migracijos darbų plane būtina pateikti ne mažiau kaip: - Tikslūs darbai atliekami migracijos metu; - Planuojama konkrečių darbų atlikimo data ir trukmė; - Atsakingi asmenys už konkretų darbą; - Sėkmingos migracijos kriterijai; - Atstatymo į pradinę būseną (angl. rollback) planas. - Sistemų/aplikacijų veikimo testavimo plano suderinimas; - Suderinamas darbų perdavimo įforminimo procesas. |  |  |
|  | Migravimo veiklos | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Atliktas esamos kliento infrastruktūros adaptavimas migracijai į Valstybės debesijos platformą (pvz. tarnybinių stočių perkrovimas, parametrų derinimas); - Atliktas tinklo konfigūracijų derinimas; - Atliktas bandomasis migravimas (pvz. virtulių serverių ir pan.); - Resursų migravimas pagal suderintą migravimo planą; - Atliktas stebėsenos ir kitų suderintų paslaugų konfigūravimas; - Atliktas rezervinio kopijavimo konfigūravimas; - Atliktas suderintų ataskaitų sukonfigūravimas; - Sumigruotų resursų/aplikacijų testavimas ir testavimo rezultatų dokumentavimas; - Suderintas išmigruotų resursų deaktyvavimo/išjungimo planas. |  |  |
|  | Sprendimo dokumentavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti dokumentuota ne mažiau kaip: - Sumigruoti resursai; - Ryšiai tarp resursų/įrenginių; - Tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - Rezervinio kopijavimo taisyklės; - Nuotoliniai prisijungimai tenanto ir aplikacijų priežiūros paslaugas teikiantiems asmenims. - Parengtas migruotų resursų ir sistemų atnaujinimo planas. - Visa dokumentacija turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir patvirtinta. |  |  |
|  | Migruojamos programinės įrangos modifikavimas | - Teikiant pasiūlymą bei planuojant migracijas reikia įvertinti tai, kad migracijos turi būti planuojamos ir vykdomos taip, kad nereikėtų šiuo metu migruojamų Valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų valstybės debesijos platformos naudotojų programinės įrangos modifikavimų. Jeigu informacinės sistemos migravimas techniškai neįmanomas be programinės įrangos modifikavimo, tuomet gali būti užsakomi programinės įrangos modifikavimo darbai pateikiant atskirą užsakymą. |  |  |
|  | Prastovų derinimas | - Prastovos turi būti suderintos minimizuojant įtaką migruojamų valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų Valstybės debesijos platformos naudotojų veiklai. |  |  |
|  | Migravimo kaštų vertinimas | - Kiekvieno migravimo (kiekvienos įstaigos) laiko sąnaudos ir kitų resursų poreikiai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus. Atlikus darbus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodomos atliktos paslaugos ir sugaištas laikas. Apmokėjimas vykdomas pagal faktiškai sugaištą laiką. |  |  |
|  | Migracijos rezultatai | - Konsoliduojamos valstybės institucijos IRT infrastruktūra sėkmingai ir saugiai sumigruota, ištestuota, dokumentuota ir veikia Valstybės debesijos platformoje. |  |  |
|  | Galutinis patvirtinimas apie migracijos pabaigą | - Migracija bus patvirtinta kaip sėkminga tik migracijos faktą patvirtinus migruojamos įstaigos ir Perkančiosios organizacijos atstovams. |  |  |
|  | Garantijos | - Užsakomoms paslaugoms garantinis aptarnavimas bus pradedamas teikti nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. - Garantinis aptarnavimas turi apimti ne mažiau kaip: - 1. Pastebėtų klaidų ir neatitikimų užsakyme pateiktiems reikalavimams šalinimą; - 2. Nemokamą incidentų/gedimų šalinimą. Jeigu nustatoma, kad incidentas/gedimas įvyko dėl Perkančiosios organizacijos arba trečiųjų šalių netinkamai atliktų veiksmų, atstatymo darbai gali būti apmokestinami pagal faktiškai sugaištą laiką; - 3. Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus). Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 15 minučių. Incidento sprendimo laikas (žemas) – ne daugiau kaip 7 valandos. Incidento sprendimo laikas (vidutinis) – ne daugiau kaip 3 valandos. Incidento sprendimo laikas (aukštas) – ne daugiau kaip 1 valanda. Ne darbo laiku turi būti sprendžiami tik kritiniai incidentai. Visi kiti darbai gali būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu išskyrus darbus, kurie turi įtakos paslaugos pasiekiamumui. Visi darbai turi būti atliekami su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. |  |  |

- ANTRA PIRKIMO DALIS – MIGRAVIMO PASLAUGOS (MICROSOFT SERVER SRITYJE)

  - Migravimo paslaugų (Microsoft Server srityje)  apimtis:

    - Pagal Perkančiosios organizacijos patvirtintą Migracijų planą bei Migracijų taisykles Perkančiosios organizacijos nurodytų Konsoliduojamų valstybės įstaigų Microsoft Server sprendimų, įskaitant visą susijusią IRT infrastruktūrą, migravimo į VITC centralizuotai valdomą IRT infrastruktūrą (Microsoft klasterį) paslaugos.

    - Perkančioji organizacija pagal poreikį gali užsakyti kitas su perkamu objektu susijusias paslaugas pagal Tiekėjo pasiūlytą (turimą) kompetenciją.

    - Maksimali perkamų paslaugų apimtis 7500 val. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso (maksimalaus) valandų kiekio, tačiau įsipareigoja užsakyti ne mažiau kaip 30 proc. nuo šioje  pirkimo dalyje numatyto maksimalaus valandų kiekio.

    - Perkančioji organizacija paslaugas užsakys pagal poreikį pateikiant atskirus užsakymus. Gavęs paslaugų užsakymą šios pirkimo dalies laimėtojas turės įvertinti užsakymo apimtis ir pasiūlyti galimus užsakymo įgyvendinimo terminus. Užsakymas pradedamas vykdyti Perkančiajai organizacijai suderinus ir patvirtinus užsakymo apimtį, rezultatus ir įgyvendinimo terminus.

    - Žemiau pateikiami detalūs reikalavimai Migravimo į Microsoft klasterį paslaugų teikimui.

# 2 lentelė. Reikalavimai migravimo paslaugų teikimui (Microsoft Server srityje)

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) |  | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Kalba | Migruotojo atstovai privalo su Perkančiąja organizacija bendrauti lietuvių kalba. Visa dokumentacija privalo būti paruošta lietuvių kalba. |  |  |
|  | Reikalavimai migracijoms |  |  |  |
|  | Informacijos apie migruojamą klientą surinkimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Migruojamos įrangos sąrašo sudarymas (pavadinimai, resursai, tinklo parametrai, versijos ir t.t.); - Dokumentuojami ryšiai tarp migruojamų įrenginių; - Dokumentuojama tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - PTL (angl. SLA) reikalavimų dokumentavimas; - Rezervinio duomenų kopijavimo taisyklių suderinimas; - Aplikacijų priežiūros paslaugas teikiančių asmenų identifikavimas; - Nuotolinių prisijungimų sprendimo susiderinimas; - Esamos infrastruktūros tinkamumo mirgavimui vertinimas. |  |  |
|  | Ryšio sprendimo suderinimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (KVTC) ir/arba kitų ryšio paslaugų teikėjų paslaugų identifikavimas ir specifikavimas; - Pagalba Klientams pildant užsakymus ryšio paslaugų teikėjams; - Pagalba Klientams derinant užsakymus su ryšio paslaugų teikėjais; - Būsimo IP adresavimo suderinimas. |  |  |
|  | IVPK esamos Microsoft Server ir susijusios IRT infrastruktūros paruošimas migravimui | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Microsoft Server klasterio konfigūravimas pagal migruojamo Kliento poreikius; - Migruojamam Microsoft sprendimui reikalingo tenanto sukūrimas; - Migruojamam Microsoft sprendimui reikalingų resursų suteikimas; - Migruojamam Microsoft sprendimui paruošto tenanto testavimas; - Prisijungimų prie migravimui suteiktų resursų Klientui suteikimas. |  |  |
|  | Kliento esamos infrastruktūros paruošimas migravimui | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų tinklo ir kitų IRT infrastruktūros komponentų sukonfigūravimas; - Konsultacijos naudotojų sukūrimo, tinklo įrenginių konfigūravimo, tinklo nustatymų serveriuose konfigūravimo, naudotojų informavimo, esamos įrangos konfigūravimo, sistemų adaptavimo migracijai į Valstybės debesijos platformą ir pan. klausimais. |  |  |
|  | Migracijos darbų planavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Atsakomybių migracijos komandoje pasidalinimas; - Migracijos apimties suderinimas; - Migracijos metodo suderinimas; - Prastovų migracijos metu ir galimų datų suderinimas; - Tikslaus migracijos darbų plano sudarymas ir suderinimas. Migracijos darbų plane būtina pateikti ne mažiau kaip: - Tikslūs darbai atliekami migracijos metu; - Planuojama konkrečių darbų atlikimo data ir trukmė; - Atsakingi asmenys už konkretų darbą; - Sėkmingos migracijos kriterijai; - Atstatymo į pradinę būseną (angl. rollback) planas. - Sistemų/aplikacijų veikimo testavimo plano suderinimas; - Suderinamas darbų perdavimo įforminimo procesas. |  |  |
|  | Migravimo veiklos | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Atliktas esamos kliento Microsoft Server ir susijusios IRT infrastruktūros adaptavimas migracijai į Valstybės debesijos platformą (pvz. tarnybinių stočių perkrovimas, parametrų derinimas); - Atliktas tinklo konfigūracijų derinimas; - Atliktas bandomasis migravimas (pvz. virtulių serverių ir pan.); - Resursų migravimas pagal suderintą migravimo planą; - Atliktas stebėsenos ir kitų suderintų paslaugų konfigūravimas; - Atliktas rezervinio kopijavimo konfigūravimas; - Atliktas suderintų ataskaitų sukonfigūravimas; - Sumigruotų resursų/aplikacijų testavimas ir testavimo rezultatų dokumentavimas; - Suderintas išmigruotų resursų deaktyvavimo/išjungimo planas. |  |  |
|  | Sprendimo dokumentavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti dokumentuota ne mažiau kaip: - Sumigruoti resursai; - Ryšiai tarp resursų/įrenginių; - Tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - Rezervinio kopijavimo taisyklės; - Nuotoliniai prisijungimai tenanto ir aplikacijų priežiūros paslaugas teikiantiems asmenims. - Parengtas migruotų resursų ir sistemų atnaujinimo planas. - Visa dokumentacija turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir patvirtinta. |  |  |
|  | Migruojamos programinės įrangos modifikavimas | - Teikiant pasiūlymą bei planuojant migracijas reikia įvertinti tai, kad migracijos turi būti planuojamos ir vykdomos taip, kad nereikėtų šiuo metu migruojamų Valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų valstybės debesijos platformos naudotojų programinės įrangos modifikavimų. Jeigu informacinės sistemos migravimas techniškai neįmanomas be programinės įrangos modifikavimo, tuomet gali būti užsakomi programinės įrangos modifikavimo darbai pateikiant atskirą užsakymą. |  |  |
|  | Prastovų derinimas | - Prastovos turi būti suderintos minimizuojant įtaką migruojamų valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų Valstybės debesijos platformos naudotojų veiklai. |  |  |
|  | Migravimo kaštų vertinimas | - Kiekvieno migravimo (kiekvienos įstaigos) laiko sąnaudos ir kitų resursų poreikiai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus. Atlikus darbus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodomos atliktos paslaugos ir sugaištas laikas. Apmokėjimas vykdomas pagal faktiškai sugaištą laiką. |  |  |
|  | Migracijos rezultatai | - Konsoliduojamos valstybės institucijos Microsoft Server ir susijusi IRT infrastruktūra sėkmingai ir saugiai sumigruota, ištestuota, dokumentuota ir veikia Valstybės debesijos platformoje. |  |  |
|  | Galutinis patvirtinimas apie migracijos pabaigą | - Migracija bus patvirtinta kaip sėkminga tik migracijos faktą patvirtinus migruojamos įstaigos ir Perkančiosios organizacijos atstovams. |  |  |
|  | Garantijos | - Užsakomoms paslaugoms garantinis aptarnavimas bus pradedamas teikti nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. - Garantinis aptarnavimas turi apimti ne mažiau kaip: - 1. Pastebėtų klaidų ir neatitikimų užsakyme pateiktiems reikalavimams šalinimą; - 2. Nemokamą incidentų/gedimų šalinimą. Jeigu nustatoma, kad incidentas/gedimas įvyko dėl Perkančiosios organizacijos arba trečiųjų šalių netinkamai atliktų veiksmų, atstatymo darbai gali būti apmokestinami pagal faktiškai sugaištą laiką; - 3. Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus). Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 15 minučių. Incidento sprendimo laikas (žemas) – ne daugiau kaip 7 valandos. Incidento sprendimo laikas (vidutinis) – ne daugiau kaip 3 valandos. Incidento sprendimo laikas (aukštas) – ne daugiau kaip 1 valanda. Ne darbo laiku turi būti sprendžiami tik kritiniai incidentai. Visi kiti darbai gali būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu išskyrus darbus, kurie turi įtakos paslaugos pasiekiamumui. Visi darbai turi būti atliekami su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. |  |  |

- TREČIA PIRKIMO DALIS – MIGRAVIMO PASLAUGOS (LINUX SERVER SRITYJE)

  - Migravimo paslaugų (Linux Server srityje) apimtis:

    - Pagal Perkančiosios organizacijos patvirtintą Migracijų planą bei Migracijų taisykles Perkančiosios organizacijos nurodytų Konsoliduojamų valstybės įstaigų Linux Server sprendimų, įskaitant visą susijusią IRT infrastruktūrą, migravimo į VITC centralizuotai valdomą IRT infrastruktūrą (Linux klasterį) paslaugos.

    - Perkančioji organizacija pagal poreikį gali užsakyti kitas su perkamu objektu susijusias paslaugas pagal Tiekėjo pasiūlytą (turimą) kompetenciją.

    - Maksimali perkamų paslaugų apimtis 7500 val. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso (maksimalaus) valandų kiekio, tačiau įsipareigoja užsakyti ne mažiau kaip 30 proc. nuo šioje  pirkimo dalyje numatyto maksimalaus valandų kiekio.

    - Perkančioji organizacija paslaugas užsakys pagal poreikį pateikiant atskirus užsakymus. Gavęs paslaugų užsakymą šios pirkimo dalies laimėtojas turės įvertinti užsakymo apimtis ir pasiūlyti galimus užsakymo įgyvendinimo terminus. Užsakymas pradedamas vykdyti Perkančiajai organizacijai suderinus ir patvirtinus užsakymo apimtį, rezultatus ir įgyvendinimo terminus.

  - Žemiau pateikiami detalūs reikalavimai Migravimo į Linux klasterį paslaugų teikimui.

# 3 lentelė. Reikalavimai migravimo paslaugų teikimui (Linux Server srityje):

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) |  | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Kalba | Migruotojo atstovai privalo su Perkančiąja organizacija bendrauti lietuvių kalba. Visa dokumentacija privalo būti paruošta lietuvių kalba. | Migruotojo atstovai su Perkančiąja organizacija bendraus lietuvių kalba. Visa dokumentacija bus paruošta lietuvių kalba. |  |
|  | Reikalavimai migracijoms |  |  |  |
|  | Informacijos apie migruojamą klientą surinkimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Migruojamos įrangos sąrašo sudarymas (pavadinimai, resursai, tinklo parametrai, versijos ir t.t.); - Dokumentuojami ryšiai tarp migruojamų įrenginių; - Dokumentuojama tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - PTL (angl. SLA) reikalavimų dokumentavimas; - Rezervinio duomenų kopijavimo taisyklių suderinimas; - Aplikacijų priežiūros paslaugas teikiančių asmenų identifikavimas; - Nuotolinių prisijungimų sprendimo susiderinimas; - Esamos infrastruktūros tinkamumo mirgavimui vertinimas. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Migruojamos įrangos sąrašo sudarymas (pavadinimai, resursai, tinklo parametrai, versijos ir t.t.); - Dokumentuojami ryšiai tarp migruojamų įrenginių; - Dokumentuojama tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - PTL (angl. SLA) reikalavimų dokumentavimas; - Rezervinio duomenų kopijavimo taisyklių suderinimas; - Aplikacijų priežiūros paslaugas teikiančių asmenų identifikavimas; - Nuotolinių prisijungimų sprendimo susiderinimas; - Esamos infrastruktūros tinkamumo migravimui vertinimas. |
|  | Ryšio sprendimo suderinimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (KVTC) ir/arba kitų ryšio paslaugų teikėjų paslaugų identifikavimas ir specifikavimas; - Pagalba Klientams pildant užsakymus ryšio paslaugų teikėjams; - Pagalba Klientams derinant užsakymus su ryšio paslaugų teikėjais; - Būsimo IP adresavimo suderinimas. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (KVTC) ir/arba kitų ryšio paslaugų teikėjų paslaugų identifikavimas ir specifikavimas; - Pagalba Klientams pildant užsakymus ryšio paslaugų teikėjams; - Pagalba Klientams derinant užsakymus su ryšio paslaugų teikėjais; - Būsimo IP adresavimo suderinimas. |
|  | IVPK esamos Linux Server ir susijusios IRT infrastruktūros paruošimas migravimui | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Linux Server klasterio konfigūravimas pagal migruojamo Kliento poreikius; - Migruojamam Linux sprendimui reikalingo tenanto sukūrimas; - Migruojamam Linux sprendimui reikalingų resursų suteikimas; - Migruojamam Linux sprendimui paruošto tenanto testavimas; - Prisijungimų prie migravimui suteiktų resursų Klientui suteikimas. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Linux Server klasterio konfigūravimas pagal migruojamo Kliento poreikius; - Migruojamam Linux sprendimui reikalingo tenanto sukūrimas; - Migruojamam Linux sprendimui reikalingų resursų suteikimas; - Migruojamam Linux sprendimui paruošto tenanto testavimas; - Prisijungimų prie migravimui suteiktų resursų Klientui suteikimas. |
|  | Kliento esamos infrastruktūros paruošimas migravimui | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų tinklo ir kitų IRT infrastruktūros komponentų sukonfigūravimas; - Konsultacijos naudotojų sukūrimo, tinklo įrenginių konfigūravimo, tinklo nustatymų serveriuose konfigūravimo, naudotojų informavimo, esamos įrangos konfigūravimo, sistemų adaptavimo migracijai į Valstybės debesijos platformą ir pan. klausimais. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų tinklo ir kitų IRT infrastruktūros komponentų sukonfigūravimas; - Konsultacijos naudotojų sukūrimo, tinklo įrenginių konfigūravimo, tinklo nustatymų serveriuose konfigūravimo, naudotojų informavimo, esamos įrangos konfigūravimo, sistemų adaptavimo migracijai į Valstybės debesijos platformą ir pan. klausimais. |
|  | Migracijos darbų planavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Atsakomybių migracijos komandoje pasidalinimas; - Migracijos apimties suderinimas; - Migracijos metodo suderinimas; - Prastovų migracijos metu ir galimų datų suderinimas; - Tikslaus migracijos darbų plano sudarymas ir suderinimas. Migracijos darbų plane būtina pateikti ne mažiau kaip: - Tikslūs darbai atliekami migracijos metu; - Planuojama konkrečių darbų atlikimo data ir trukmė; - Atsakingi asmenys už konkretų darbą; - Sėkmingos migracijos kriterijai; - Atstatymo į pradinę būseną (angl. rollback) planas. - Sistemų/aplikacijų veikimo testavimo plano suderinimas; - Suderinamas darbų perdavimo įforminimo procesas. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Atsakomybių migracijos komandoje pasidalinimas; - Migracijos apimties suderinimas; - Migracijos metodo suderinimas; - Prastovų migracijos metu ir galimų datų suderinimas; - Tikslaus migracijos darbų plano sudarymas ir suderinimas. Migracijos darbų plane bus pateikta ne mažiau kaip: - Tikslūs darbai atliekami migracijos metu; - Planuojama konkrečių darbų atlikimo data ir trukmė; - Atsakingi asmenys už konkretų darbą; - Sėkmingos migracijos kriterijai; - Atstatymo į pradinę būseną (angl. rollback) planas. - Sistemų/aplikacijų veikimo testavimo plano suderinimas; - Suderinamas darbų perdavimo įforminimo procesas. |
|  | Migravimo veiklos | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Atliktas esamos kliento Linux Server ir susijusios IRT infrastruktūros adaptavimas migracijai į Valstybės debesijos platformą (pvz. tarnybinių stočių perkrovimas, parametrų derinimas); - Atliktas tinklo konfigūracijų derinimas; - Atliktas bandomasis migravimas (pvz. virtulių serverių ir pan.); - Resursų migravimas pagal suderintą migravimo planą; - Atliktas stebėsenos ir kitų suderintų paslaugų konfigūravimas; - Atliktas rezervinio kopijavimo konfigūravimas; - Atliktas suderintų ataskaitų sukonfigūravimas; - Sumigruotų resursų/aplikacijų testavimas ir testavimo rezultatų dokumentavimas; - Suderintas išmigruotų resursų deaktyvavimo/išjungimo planas. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Atliktas esamos kliento Linux Server ir susijusios IRT infrastruktūros adaptavimas migracijai į Valstybės debesijos platformą (pvz. tarnybinių stočių perkrovimas, parametrų derinimas); - Atliktas tinklo konfigūracijų derinimas; - Atliktas bandomasis migravimas (pvz. virtulių serverių ir pan.); - Resursų migravimas pagal suderintą migravimo planą; - Atliktas stebėsenos ir kitų suderintų paslaugų konfigūravimas; - Atliktas rezervinio kopijavimo konfigūravimas; - Atliktas suderintų ataskaitų sukonfigūravimas; - Sumigruotų resursų/aplikacijų testavimas ir testavimo rezultatų dokumentavimas; - Suderintas išmigruotų resursų deaktyvavimo/išjungimo planas. |
|  | Sprendimo dokumentavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti dokumentuota ne mažiau kaip: - Sumigruoti resursai; - Ryšiai tarp resursų/įrenginių; - Tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - Rezervinio kopijavimo taisyklės; - Nuotoliniai prisijungimai tenanto ir aplikacijų priežiūros paslaugas teikiantiems asmenims. - Parengtas migruotų resursų ir sistemų atnaujinimo planas. - Visa dokumentacija turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir patvirtinta. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus dokumentuota ne mažiau kaip: - Sumigruoti resursai; - Ryšiai tarp resursų/įrenginių; - Tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - Rezervinio kopijavimo taisyklės; - Nuotoliniai prisijungimai tenanto ir aplikacijų priežiūros paslaugas teikiantiems asmenims. - Parengtas migruotų resursų ir sistemų atnaujinimo planas. - Visa dokumentacija bus suderinta su Perkančiąja organizacija ir patvirtinta. |
|  | Migruojamos programinės įrangos modifikavimas | - Teikiant pasiūlymą bei planuojant migracijas reikia įvertinti tai, kad migracijos turi būti planuojamos ir vykdomos taip, kad nereikėtų šiuo metu migruojamų Valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų valstybės debesijos platformos naudotojų programinės įrangos modifikavimų. Jeigu informacinės sistemos migravimas techniškai neįmanomas be programinės įrangos modifikavimo, tuomet gali būti užsakomi programinės įrangos modifikavimo darbai pateikiant atskirą užsakymą. |  | Teikiant pasiūlymą bei planuojant migracijas įvertinta tai, kad migracijos turi būti planuojamos ir vykdomos taip, kad nereikėtų šiuo metu migruojamų Valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų valstybės debesijos platformos naudotojų programinės įrangos modifikavimų. Jeigu informacinės sistemos migravimas techniškai neįmanomas be programinės įrangos modifikavimo, tuomet gali būti užsakomi programinės įrangos modifikavimo darbai pateikiant atskirą užsakymą. |
|  | Prastovų derinimas | - Prastovos turi būti suderintos minimizuojant įtaką migruojamų valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų Valstybės debesijos platformos naudotojų veiklai. |  | Prastovos bus suderintos minimizuojant įtaką migruojamų valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų Valstybės debesijos platformos naudotojų veiklai. |
|  | Migravimo kaštų vertinimas | - Kiekvieno migravimo (kiekvienos įstaigos) laiko sąnaudos ir kitų resursų poreikiai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus. Atlikus darbus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodomos atliktos paslaugos ir sugaištas laikas. Apmokėjimas vykdomas pagal faktiškai sugaištą laiką. |  | Kiekvieno migravimo (kiekvienos įstaigos) laiko sąnaudos ir kitų resursų poreikiai bus suderinti su Perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus. Atlikus darbus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodomos atliktos paslaugos ir sugaištas laikas. Apmokėjimas vykdomas pagal faktiškai sugaištą laiką. |
|  | Migracijos rezultatai | - Konsoliduojamos valstybės institucijos Linux Server ir susijusi IRT infrastruktūra sėkmingai ir saugiai sumigruota, ištestuota, dokumentuota ir veikia Valstybės debesijos platformoje. |  | Konsoliduojamos valstybės institucijos Linux Server ir susijusi IRT infrastruktūra sėkmingai ir saugiai sumigruota, ištestuota, dokumentuota ir veikia Valstybės debesijos platformoje. |
|  | Galutinis patvirtinimas apie migracijos pabaigą | - Migracija bus patvirtinta kaip sėkminga tik migracijos faktą patvirtinus migruojamos įstaigos ir Perkančiosios organizacijos atstovams. |  | Migracija bus patvirtinta kaip sėkminga tik migracijos faktą patvirtinus migruojamos įstaigos ir Perkančiosios organizacijos atstovams. |
|  | Garantijos | - Užsakomoms paslaugoms garantinis aptarnavimas bus pradedamas teikti nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. - Garantinis aptarnavimas turi apimti ne mažiau kaip: - 1. Pastebėtų klaidų ir neatitikimų užsakyme pateiktiems reikalavimams šalinimą; - 2. Nemokamą incidentų/gedimų šalinimą. Jeigu nustatoma, kad incidentas/gedimas įvyko dėl Perkančiosios organizacijos arba trečiųjų šalių netinkamai atliktų veiksmų, atstatymo darbai gali būti apmokestinami pagal faktiškai sugaištą laiką; - 3. Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus). Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 15 minučių. Incidento sprendimo laikas (žemas) – ne daugiau kaip 7 valandos. Incidento sprendimo laikas (vidutinis) – ne daugiau kaip 3 valandos. Incidento sprendimo laikas (aukštas) – ne daugiau kaip 1 valanda. Ne darbo laiku turi būti sprendžiami tik kritiniai incidentai. Visi kiti darbai gali būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu išskyrus darbus, kurie turi įtakos paslaugos pasiekiamumui. Visi darbai turi būti atliekami su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. |  | - Užsakomoms paslaugoms garantinis aptarnavimas bus pradedamas teikti nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. - Garantinis aptarnavimas apims ne mažiau kaip: - 1. Pastebėtų klaidų ir neatitikimų užsakyme pateiktiems reikalavimams šalinimą; - 2. Nemokamą incidentų/gedimų šalinimą. Jeigu nustatoma, kad incidentas/gedimas įvyko dėl Perkančiosios organizacijos arba trečiųjų šalių netinkamai atliktų veiksmų, atstatymo darbai gali būti apmokestinami pagal faktiškai sugaištą laiką; 3. Garantinis aptarnavimas bus teikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus). Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 15 minučių. Incidento sprendimo laikas (žemas) – ne daugiau kaip 7 valandos. Incidento sprendimo laikas (vidutinis) – ne daugiau kaip 3 valandos. Incidento sprendimo laikas (aukštas) – ne daugiau kaip 1 valanda. Ne darbo laiku bus sprendžiami tik kritiniai incidentai. Visi kiti darbai gali būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu išskyrus darbus, kurie turi įtakos paslaugos pasiekiamumui. Visi darbai bus atliekami su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. |

- KETVIRTA PIRKIMO DALIS – MIGRAVIMO PASLAUGOS (ORACLE DBVS SRITYJE)

  - Migravimo paslaugų (Oracle DBVS srityje)  apimtis:

  - Pagal Perkančiosios organizacijos patvirtintą Migracijų planą bei Migracijų taisykles Perkančiosios organizacijos nurodytų Konsoliduojamų valstybės įstaigų Oracle DBVS sprendimų, įskaitant visą susijusią IRT infrastruktūrą, migravimo į VITC centralizuotai valdomą IRT infrastruktūrą (Oracle DBVS klasterį) paslaugos.

    - Perkančioji organizacija pagal poreikį gali užsakyti kitas su perkamu objektu susijusias paslaugas pagal Tiekėjo pasiūlytą (turimą) kompetenciją.

    - Maksimali perkamų paslaugų apimtis 7500 val. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso (maksimalaus) valandų kiekio, tačiau įsipareigoja užsakyti ne mažiau kaip 30 proc. nuo šioje  pirkimo dalyje numatyto maksimalaus valandų kiekio.

    - Perkančioji organizacija paslaugas užsakys pagal poreikį pateikiant atskirus užsakymus. Gavęs paslaugų užsakymą šios pirkimo dalies laimėtojas turės įvertinti užsakymo apimtis ir pasiūlyti galimus užsakymo įgyvendinimo terminus. Užsakymas pradedamas vykdyti Perkančiajai organizacijai suderinus ir patvirtinus užsakymo apimtį, rezultatus ir įgyvendinimo terminus.

  - Žemiau pateikiami detalūs reikalavimai Migravimo į Oracle DBVS klasterį paslaugų teikimui.

# 4 lentelė. Reikalavimai migravimo paslaugų teikimui (Oracle DBVS srityje)

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) |  | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Kalba | Migruotojo atstovai privalo su Perkančiąja organizacija bendrauti lietuvių kalba. Visa dokumentacija privalo būti paruošta lietuvių kalba. | Migruotojo atstovai su Perkančiąja organizacija bendraus lietuvių kalba. Visa dokumentacija bus paruošta lietuvių kalba. |  |
|  | Reikalavimai migracijoms |  |  |  |
|  | Informacijos apie migruojamą klientą surinkimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Migruojamos įrangos sąrašo sudarymas (pavadinimai, resursai, tinklo parametrai, versijos ir t.t.); - Dokumentuojami ryšiai tarp migruojamų įrenginių; - Dokumentuojama tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - PTL (angl. SLA) reikalavimų dokumentavimas; - Rezervinio duomenų kopijavimo taisyklių suderinimas; - Aplikacijų priežiūros paslaugas teikiančių asmenų identifikavimas; - Nuotolinių prisijungimų sprendimo susiderinimas; - Esamos infrastruktūros tinkamumo mirgavimui vertinimas. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Migruojamos įrangos sąrašo sudarymas (pavadinimai, resursai, tinklo parametrai, versijos ir t.t.); - Dokumentuojami ryšiai tarp migruojamų įrenginių; - Dokumentuojama tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - PTL (angl. SLA) reikalavimų dokumentavimas; - Rezervinio duomenų kopijavimo taisyklių suderinimas; - Aplikacijų priežiūros paslaugas teikiančių asmenų identifikavimas; - Nuotolinių prisijungimų sprendimo susiderinimas; - Esamos infrastruktūros tinkamumo migravimui vertinimas. |
|  | Ryšio sprendimo suderinimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (KVTC) ir/arba kitų ryšio paslaugų teikėjų paslaugų identifikavimas ir specifikavimas; - Pagalba Klientams pildant užsakymus ryšio paslaugų teikėjams; - Pagalba Klientams derinant užsakymus su ryšio paslaugų teikėjais; - Būsimo IP adresavimo suderinimas. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (KVTC) ir/arba kitų ryšio paslaugų teikėjų paslaugų identifikavimas ir specifikavimas; - Pagalba Klientams pildant užsakymus ryšio paslaugų teikėjams; - Pagalba Klientams derinant užsakymus su ryšio paslaugų teikėjais; - Būsimo IP adresavimo suderinimas. |
|  | IVPK esamos Oracle DBVS ir susijusios IRT infrastruktūros paruošimas migravimui | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Oracle DBVS klasterio konfigūravimas pagal migruojamo Kliento poreikius; - Migruojamam Oracle DBVS sprendimui reikalingo tenanto sukūrimas; - Migruojamam Oracle DBVS sprendimui reikalingų resursų suteikimas; - Migruojamam Oracle DBVS sprendimui paruošto tenanto testavimas; - Prisijungimų prie migravimui suteiktų resursų Klientui suteikimas. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Oracle DBVS klasterio konfigūravimas pagal migruojamo Kliento poreikius; - Migruojamam Oracle DBVS sprendimui reikalingo tenanto sukūrimas; - Migruojamam Oracle DBVS sprendimui reikalingų resursų suteikimas; - Migruojamam Oracle DBVS sprendimui paruošto tenanto testavimas; - Prisijungimų prie migravimui suteiktų resursų Klientui suteikimas. |
|  | Kliento esamos infrastruktūros paruošimas migravimui | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų tinklo ir kitų IRT infrastruktūros komponentų sukonfigūravimas; - Konsultacijos naudotojų sukūrimo, tinklo įrenginių konfigūravimo, tinklo nustatymų serveriuose konfigūravimo, naudotojų informavimo, esamos įrangos konfigūravimo, sistemų adaptavimo migracijai į Valstybės debesijos platformą ir pan. klausimais. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų tinklo ir kitų IRT infrastruktūros komponentų sukonfigūravimas; - Konsultacijos naudotojų sukūrimo, tinklo įrenginių konfigūravimo, tinklo nustatymų serveriuose konfigūravimo, naudotojų informavimo, esamos įrangos konfigūravimo, sistemų adaptavimo migracijai į Valstybės debesijos platformą ir pan. klausimais. |
|  | Migracijos darbų planavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Atsakomybių migracijos komandoje pasidalinimas; - Migracijos apimties suderinimas; - Migracijos metodo suderinimas; - Prastovų migracijos metu ir galimų datų suderinimas; - Tikslaus migracijos darbų plano sudarymas ir suderinimas. Migracijos darbų plane būtina pateikti ne mažiau kaip: - Tikslūs darbai atliekami migracijos metu; - Planuojama konkrečių darbų atlikimo data ir trukmė; - Atsakingi asmenys už konkretų darbą; - Sėkmingos migracijos kriterijai; - Atstatymo į pradinę būseną (angl. rollback) planas. - Sistemų/aplikacijų veikimo testavimo plano suderinimas; - Suderinamas darbų perdavimo įforminimo procesas. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Atsakomybių migracijos komandoje pasidalinimas; - Migracijos apimties suderinimas; - Migracijos metodo suderinimas; - Prastovų migracijos metu ir galimų datų suderinimas; - Tikslaus migracijos darbų plano sudarymas ir suderinimas. Migracijos darbų plane bus pateikta ne mažiau kaip: - Tikslūs darbai atliekami migracijos metu; - Planuojama konkrečių darbų atlikimo data ir trukmė; - Atsakingi asmenys už konkretų darbą; - Sėkmingos migracijos kriterijai; - Atstatymo į pradinę būseną (angl. rollback) planas. - Sistemų/aplikacijų veikimo testavimo plano suderinimas; - Suderinamas darbų perdavimo įforminimo procesas. |
|  | Migravimo veiklos | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Atliktas esamos kliento Oracle DBVS ir susijusios IRT infrastruktūros adaptavimas migracijai į Valstybės debesijos platformą (pvz. tarnybinių stočių perkrovimas, parametrų derinimas); - Atliktas tinklo konfigūracijų derinimas; - Atliktas bandomasis migravimas (pvz. virtulių serverių ir pan.); - Resursų migravimas pagal suderintą migravimo planą; - Atliktas stebėsenos ir kitų suderintų paslaugų konfigūravimas; - Atliktas rezervinio kopijavimo konfigūravimas; - Atliktas suderintų ataskaitų sukonfigūravimas; - Sumigruotų resursų/aplikacijų testavimas ir testavimo rezultatų dokumentavimas; - Suderintas išmigruotų resursų deaktyvavimo/išjungimo planas. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus atliekama ne mažiau kaip: - Atliktas esamos kliento Oracle DBVS ir susijusios IRT infrastruktūros adaptavimas migracijai į Valstybės debesijos platformą (pvz. tarnybinių stočių perkrovimas, parametrų derinimas); - Atliktas tinklo konfigūracijų derinimas; - Atliktas bandomasis migravimas (pvz. virtulių serverių ir pan.); - Resursų migravimas pagal suderintą migravimo planą; - Atliktas stebėsenos ir kitų suderintų paslaugų konfigūravimas; - Atliktas rezervinio kopijavimo konfigūravimas; - Atliktas suderintų ataskaitų sukonfigūravimas; - Sumigruotų resursų/aplikacijų testavimas ir testavimo rezultatų dokumentavimas; - Suderintas išmigruotų resursų deaktyvavimo/išjungimo planas. |
|  | Sprendimo dokumentavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti dokumentuota ne mažiau kaip: - Sumigruoti resursai; - Ryšiai tarp resursų/įrenginių; - Tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - Rezervinio kopijavimo taisyklės; - Nuotoliniai prisijungimai tenanto ir aplikacijų priežiūros paslaugas teikiantiems asmenims. - Parengtas migruotų resursų ir sistemų atnaujinimo planas. - Visa dokumentacija turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir patvirtinta. |  | - Šios veiklos vykdymo metu bus dokumentuota ne mažiau kaip: - Sumigruoti resursai; - Ryšiai tarp resursų/įrenginių; - Tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - Rezervinio kopijavimo taisyklės; - Nuotoliniai prisijungimai tenanto ir aplikacijų priežiūros paslaugas teikiantiems asmenims. - Parengtas migruotų resursų ir sistemų atnaujinimo planas. - Visa dokumentacija bus suderinta su Perkančiąja organizacija ir patvirtinta. |
|  | Migruojamos programinės įrangos modifikavimas | - Teikiant pasiūlymą bei planuojant migracijas reikia įvertinti tai, kad migracijos turi būti planuojamos ir vykdomos taip, kad nereikėtų šiuo metu migruojamų Valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų valstybės debesijos platformos naudotojų programinės įrangos modifikavimų. Jeigu informacinės sistemos migravimas techniškai neįmanomas be programinės įrangos modifikavimo, tuomet gali būti užsakomi programinės įrangos modifikavimo darbai pateikiant atskirą užsakymą. |  | Teikiant pasiūlymą bei planuojant migracijas bus įvertinta tai, kad migracijos turi būti planuojamos ir vykdomos taip, kad nereikėtų šiuo metu migruojamų Valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų valstybės debesijos platformos naudotojų programinės įrangos modifikavimų. Jeigu informacinės sistemos migravimas techniškai neįmanomas be programinės įrangos modifikavimo, tuomet gali būti užsakomi programinės įrangos modifikavimo darbai pateikiant atskirą užsakymą. |
|  | Prastovų derinimas | - Prastovos turi būti suderintos minimizuojant įtaką migruojamų valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų Valstybės debesijos platformos naudotojų veiklai. |  | Prastovos bus suderintos minimizuojant įtaką migruojamų valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų Valstybės debesijos platformos naudotojų veiklai. |
|  | Migravimo kaštų vertinimas | - Kiekvieno migravimo (kiekvienos įstaigos) laiko sąnaudos ir kitų resursų poreikiai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus. Atlikus darbus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodomos atliktos paslaugos ir sugaištas laikas. Apmokėjimas vykdomas pagal faktiškai sugaištą laiką. |  | Kiekvieno migravimo (kiekvienos įstaigos) laiko sąnaudos ir kitų resursų poreikiai bus suderinti su Perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus. Atlikus darbus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodomos atliktos paslaugos ir sugaištas laikas. Apmokėjimas vykdomas pagal faktiškai sugaištą laiką. |
|  | Migracijos rezultatai | - Konsoliduojamos valstybės institucijos Oracle DBVS ir susijusi IRT infrastruktūra sėkmingai ir saugiai sumigruota, ištestuota, dokumentuota ir veikia Valstybės debesijos platformoje. |  | Konsoliduojamos valstybės institucijos Oracle DBVS ir susijusi IRT infrastruktūra sėkmingai ir saugiai sumigruota, ištestuota, dokumentuota ir veikia Valstybės debesijos platformoje. |
|  | Galutinis patvirtinimas apie migracijos pabaigą | - Migracija bus patvirtinta kaip sėkminga tik migracijos faktą patvirtinus migruojamos įstaigos ir Perkančiosios organizacijos atstovams. |  | Migracija bus patvirtinta kaip sėkminga tik migracijos faktą patvirtinus migruojamos įstaigos ir Perkančiosios organizacijos atstovams. |
|  | Garantijos | - Užsakomoms paslaugoms garantinis aptarnavimas bus pradedamas teikti nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. - Garantinis aptarnavimas turi apimti ne mažiau kaip: - 1. Pastebėtų klaidų ir neatitikimų užsakyme pateiktiems reikalavimams šalinimą; - 2. Nemokamą incidentų/gedimų šalinimą. Jeigu nustatoma, kad incidentas/gedimas įvyko dėl Perkančiosios organizacijos arba trečiųjų šalių netinkamai atliktų veiksmų, atstatymo darbai gali būti apmokestinami pagal faktiškai sugaištą laiką; - 3. Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus). Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 15 minučių. Incidento sprendimo laikas (žemas) – ne daugiau kaip 7 valandos. Incidento sprendimo laikas (vidutinis) – ne daugiau kaip 3 valandos. Incidento sprendimo laikas (aukštas) – ne daugiau kaip 1 valanda. Ne darbo laiku turi būti sprendžiami tik kritiniai incidentai. Visi kiti darbai gali būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu išskyrus darbus, kurie turi įtakos paslaugos pasiekiamumui. Visi darbai turi būti atliekami su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. |  | - Užsakomoms paslaugoms garantinis aptarnavimas bus pradedamas teikti nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. - Garantinis aptarnavimas apims ne mažiau kaip: - 1. Pastebėtų klaidų ir neatitikimų užsakyme pateiktiems reikalavimams šalinimą; - 2. Nemokamą incidentų/gedimų šalinimą. Jeigu nustatoma, kad incidentas/gedimas įvyko dėl Perkančiosios organizacijos arba trečiųjų šalių netinkamai atliktų veiksmų, atstatymo darbai gali būti apmokestinami pagal faktiškai sugaištą laiką; 3. Garantinis aptarnavimas bus teikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus). Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 15 minučių. Incidento sprendimo laikas (žemas) – ne daugiau kaip 7 valandos. Incidento sprendimo laikas (vidutinis) – ne daugiau kaip 3 valandos. Incidento sprendimo laikas (aukštas) – ne daugiau kaip 1 valanda. Ne darbo laiku bus sprendžiami tik kritiniai incidentai. Visi kiti darbai gali būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu išskyrus darbus, kurie turi įtakos paslaugos pasiekiamumui. Visi darbai bus atliekami su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. |

- PENKTA PIRKIMO DALIS – MIGRAVIMO PASLAUGOS (MICROSOFT SQL DBVS SRITYJE)

  - Migravimo paslaugų (Microsoft SQL DBVS srityje) apimtis:

    - Pagal Perkančiosios organizacijos patvirtintą Migracijų planą bei Migracijų taisykles Perkančiosios organizacijos nurodytų Konsoliduojamų valstybės įstaigų Microsoft SQL DBVS sprendimų, įskaitant visą susijusią IRT infrastruktūrą, migravimo į VITC centralizuotai valdomą IRT infrastruktūrą (Microsoft SQL DBVS klasterį) paslaugos.

    - Perkančioji organizacija pagal poreikį gali užsakyti kitas su perkamu objektu susijusias paslaugas pagal Tiekėjo pasiūlytą (turimą) kompetenciją.

    - Maksimali perkamų paslaugų apimtis 7500 val. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso (maksimalaus) valandų kiekio, tačiau įsipareigoja užsakyti ne mažiau kaip 30 proc. nuo šioje  pirkimo dalyje numatyto maksimalaus valandų kiekio.

    - Perkančioji organizacija paslaugas užsakys pagal poreikį pateikiant atskirus užsakymus. Gavęs paslaugų užsakymą šios pirkimo dalies laimėtojas turės įvertinti užsakymo apimtis ir pasiūlyti galimus užsakymo įgyvendinimo terminus. Užsakymas pradedamas vykdyti Perkančiajai organizacijai suderinus ir patvirtinus užsakymo apimtį, rezultatus ir įgyvendinimo terminus.

  - Žemiau pateikiami detalūs reikalavimai Migravimo į Microsoft SQL DBVS klasterį paslaugų teikimui.

# 5 lentelė. Reikalavimai migravimo paslaugų teikimui (Microsoft SQL DBVS srityje)

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) |  | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Kalba | Migruotojo atstovai privalo su Perkančiąja organizacija bendrauti lietuvių kalba. Visa dokumentacija privalo būti paruošta lietuvių kalba. |  |  |
|  | Reikalavimai migracijoms |  |  |  |
|  | Informacijos apie migruojamą klientą surinkimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Migruojamos įrangos sąrašo sudarymas (pavadinimai, resursai, tinklo parametrai, versijos ir t.t.); - Dokumentuojami ryšiai tarp migruojamų įrenginių; - Dokumentuojama tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - PTL (angl. SLA) reikalavimų dokumentavimas; - Rezervinio duomenų kopijavimo taisyklių suderinimas; - Aplikacijų priežiūros paslaugas teikiančių asmenų identifikavimas; - Nuotolinių prisijungimų sprendimo susiderinimas; - Esamos infrastruktūros tinkamumo mirgavimui vertinimas. |  |  |
|  | Ryšio sprendimo suderinimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (KVTC) ir/arba kitų ryšio paslaugų teikėjų paslaugų identifikavimas ir specifikavimas; - Pagalba Klientams pildant užsakymus ryšio paslaugų teikėjams; - Pagalba Klientams derinant užsakymus su ryšio paslaugų teikėjais; - Būsimo IP adresavimo suderinimas. |  |  |
|  | IVPK esamos Microsoft SQL DBVS ir susijusios IRT infrastruktūros paruošimas migravimui | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Microsoft SQL DBVS klasterio konfigūravimas pagal migruojamo Kliento poreikius; - Migruojamam Microsoft SQL DBVS sprendimui reikalingo tenanto sukūrimas; - Migruojamam Microsoft SQL DBVS sprendimui reikalingų resursų suteikimas; - Migruojamam Microsoft SQL DBVS sprendimui paruošto tenanto testavimas; - Prisijungimų prie migravimui suteiktų resursų Klientui suteikimas. |  |  |
|  | Kliento esamos infrastruktūros paruošimas migravimui | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Reikiamų tinklo ir kitų IRT infrastruktūros komponentų sukonfigūravimas; - Konsultacijos naudotojų sukūrimo, tinklo įrenginių konfigūravimo, tinklo nustatymų serveriuose konfigūravimo, naudotojų informavimo, esamos įrangos konfigūravimo, sistemų adaptavimo migracijai į Valstybės debesijos platformą ir pan. klausimais. |  |  |
|  | Migracijos darbų planavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Atsakomybių migracijos komandoje pasidalinimas; - Migracijos apimties suderinimas; - Migracijos metodo suderinimas; - Prastovų migracijos metu ir galimų datų suderinimas; - Tikslaus migracijos darbų plano sudarymas ir suderinimas. Migracijos darbų plane būtina pateikti ne mažiau kaip: - Tikslūs darbai atliekami migracijos metu; - Planuojama konkrečių darbų atlikimo data ir trukmė; - Atsakingi asmenys už konkretų darbą; - Sėkmingos migracijos kriterijai; - Atstatymo į pradinę būseną (angl. rollback) planas. - Sistemų/aplikacijų veikimo testavimo plano suderinimas; - Suderinamas darbų perdavimo įforminimo procesas. |  |  |
|  | Migravimo veiklos | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti atliekama ne mažiau kaip: - Atliktas esamos kliento MS SQL DBVS ir susijusios infrastruktūros adaptavimas migracijai į Valstybės debesijos platformą (pvz. tarnybinių stočių perkrovimas, parametrų derinimas); - Atliktas tinklo konfigūracijų derinimas; - Atliktas bandomasis migravimas (pvz. virtulių serverių ir pan.); - Resursų migravimas pagal suderintą migravimo planą; - Atliktas stebėsenos ir kitų suderintų paslaugų konfigūravimas; - Atliktas rezervinio kopijavimo konfigūravimas; - Atliktas suderintų ataskaitų sukonfigūravimas; - Sumigruotų resursų/aplikacijų testavimas ir testavimo rezultatų dokumentavimas; - Suderintas išmigruotų resursų deaktyvavimo/išjungimo planas. |  |  |
|  | Sprendimo dokumentavimas | - Šios veiklos vykdymo metu turi būti dokumentuota ne mažiau kaip: - Sumigruoti resursai; - Ryšiai tarp resursų/įrenginių; - Tinklo topologija ir infrastruktūrinės paslaugos (DNS, DHCP, LDAP, LB, WAF ir t.t.); - Rezervinio kopijavimo taisyklės; - Nuotoliniai prisijungimai tenanto ir aplikacijų priežiūros paslaugas teikiantiems asmenims. - Parengtas migruotų resursų ir sistemų atnaujinimo planas. - Visa dokumentacija turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir patvirtinta. |  |  |
|  | Migruojamos programinės įrangos modifikavimas | - Teikiant pasiūlymą bei planuojant migracijas reikia įvertinti tai, kad migracijos turi būti planuojamos ir vykdomos taip, kad nereikėtų šiuo metu migruojamų Valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų valstybės debesijos platformos naudotojų programinės įrangos modifikavimų. Jeigu informacinės sistemos migravimas techniškai neįmanomas be programinės įrangos modifikavimo, tuomet gali būti užsakomi programinės įrangos modifikavimo darbai pateikiant atskirą užsakymą. |  |  |
|  | Prastovų derinimas | - Prastovos turi būti suderintos minimizuojant įtaką migruojamų valstybės įstaigų ir organizacijų bei kitų Valstybės debesijos platformos naudotojų veiklai. |  |  |
|  | Migravimo kaštų vertinimas | - Kiekvieno migravimo (kiekvienos įstaigos) laiko sąnaudos ir kitų resursų poreikiai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus. Atlikus darbus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodomos atliktos paslaugos ir sugaištas laikas. Apmokėjimas vykdomas pagal faktiškai sugaištą laiką. |  |  |
|  | Migracijos rezultatai | - Konsoliduojamos valstybės institucijos Microsoft SQL DBVS ir susijusi IRT infrastruktūra sėkmingai ir saugiai sumigruota, ištestuota, dokumentuota ir veikia Valstybės debesijos platformoje. |  |  |
|  | Galutinis patvirtinimas apie migracijos pabaigą | - Migracija bus patvirtinta kaip sėkminga tik migracijos faktą patvirtinus migruojamos įstaigos ir Perkančiosios organizacijos atstovams. |  |  |
|  | Garantijos | - Užsakomoms paslaugoms garantinis aptarnavimas bus pradedamas teikti nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. - Garantinis aptarnavimas turi apimti ne mažiau kaip: - 1. Pastebėtų klaidų ir neatitikimų užsakyme pateiktiems reikalavimams šalinimą; - 2. Nemokamą incidentų/gedimų šalinimą. Jeigu nustatoma, kad incidentas/gedimas įvyko dėl Perkančiosios organizacijos arba trečiųjų šalių netinkamai atliktų veiksmų, atstatymo darbai gali būti apmokestinami pagal faktiškai sugaištą laiką; - 3. Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių (ne prasčiau kaip 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę 365 dienos per metus). Reakcijos laikas – ne daugiau kaip 15 minučių. Incidento sprendimo laikas (žemas) – ne daugiau kaip 7 valandos. Incidento sprendimo laikas (vidutinis) – ne daugiau kaip 3 valandos. Incidento sprendimo laikas (aukštas) – ne daugiau kaip 1 valanda. Ne darbo laiku turi būti sprendžiami tik kritiniai incidentai. Visi kiti darbai gali būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu išskyrus darbus, kurie turi įtakos paslaugos pasiekiamumui. Visi darbai turi būti atliekami su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. |  |  |

__________

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 1

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

- Valstybės debesijos platformos aprašymas pateiktas dokumente - https://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/veikla/VII%20konsolidavimas/Login%C4%97_Debesijos_paslaug%C5%B3_teikimo_IT_infrastrukt%C5%ABros_architekt%C5%ABra.pdf;

- Informacija apie planuojamų migruoti valstybės įstaigų IRT infrastruktūrą:

  - Įstaigų naudojamų serverių kiekis - nuo 10 iki 1000;

  - Įstaigų naudojami serveriai yra skirtingo našumo, pvz.: CPU - nuo 2 vCPU iki 64 vCPU ir daugiau; RAM - nuo 4 GB iki 500 GB ir daugiau; diskinė erdvė - nuo 20 GB iki keliasdešimt TB.

  - Įstaigų naudojamos operacinės sistemos - Microsoft Windows, Linux;

  - Įstaigų naudojamos skirtingos operacinių sistemų versijos, pvz.: nuo Microsoft Windows 2003 iki 2019. Linux – analogiškai;

  - Įstaigų naudojamos skirtingos duomenų bazės ir jų versijos – MS SQL, My SQL, Mongo DB, Oracle, PostgreSQL ir pan.;

  - Duomenų bazių dydis: nuo kelių GB iki keliasdešimt TB;

  - Dalis migruojamuose serveriuose naudojamos programinės įrangos gali būti nepalaikoma gamintojų;

  - Migruojami serveriai gali būti fiziniai arba virtualūs veikiantys įvairiose virtualizavimo platformose pvz. Hyper-V, VMware, KVM, OVM ir pan.;

  - Įstaigų naudojama įvairių gamintojų, pvz. Cisco, HPE, CheckPoint, Fortigate, PaloAlto, F5 ir pan. tinklo įranga;

  - Įstaigos naudoja įvairią tinklo topologiją – pradedant nuo plokščio tinklo ir baigiant mikrosegmentaciją naudojančiais sprendimais;

  - Ugniasienių taisyklių kiekis gali būti skaičiuojamas tūkstančiais;

  - Naudojami IPSEC arba SSL VPN sprendimai. Viena įstaiga ir/arba organizacija gali naudoti dešimtis tunelių;

  - Naudojami WAF, LB ir kiti specializuoti sprendimai.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR. 2

ATSAKOMYBIŲ MATRICA

Migravimo koordinatorius ir Migruotojai, glaudžiai bendradarbiaudami su Konsoliduojamos valstybės įstaigos (Kliento) bei Perkančiosios organizacijos (IVPK) atstovais, privalės pilna apimtimi užtikrinti korektišką Klientų IRT infrastruktūros migravimą į valstybės debesijos platformą.

Žemiau pateikiama migravimo į valstybės debesijos platformą atsakomybių matrica, apibrėžianti konkrečias atsakomybių ribas tarp Migravimo koordinatoriaus, Migruotojų, Konsoliduojamos valstybės įstaigos (Kliento) ir Perkančiosios organizacijos (IVPK).

# 1 lentelė. Atsakomybių matrica

| Eil. nr. | Veiksmas | Migravimo koordinatorius | Migruotojas | Konsoliduojama valstybės įstaiga (Klientas) | Perkančioji organizacija (IVPK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Užsakymo pateikimas | I | A | I | R |
|  | Juridinių dokumentų patvirtinimas | A | A | R | R |
|  | Informacijos apie migruojamą infrastruktūrą pateikimas | I | A | R | A |
|  | Migruojamos infrastruktūros analizė | A | R | A | I |
|  | Informacijos apie VITC platformą, reikalingos migracijai atlikti, pateikimas | R | A | I | I |
|  | Migravimo plano parengimas ir suderinimas | A | R | A | I |
|  | Reikalingų resursų poreikio pateikimas | A | R | A | A |
|  | Migruojamos įstaigos aplinkos (Tenant) sukūrimas ir resursų išskyrimas | R | A | I | R |
|  | VITC platformos paruošimas tenanto migracijai | R | A | A | R |
|  | Migruotojų koordinavimas | R | I | I | A |
|  | Migracija | A | R | A | I |
|  | Dokumentacijos parengimas ir suderinimas | A | R | I | A |
|  | Pasirašomas PPA | I | R | A | A |

R (Responsible) – vykdo darbus;

A (Accountable) – priima darbų rezultatus;

I (Informed) – informuojamas.

Šiuo metu konsoliduotoje IRT infrastruktūroje yra įdiegti 4 (keturi) pagrindiniai klasteriai (1. Bendrų užduočių Microsoft Server klasteris; 2. Bendrų užduočių Linux Server klasteris; 3. Oracle DBVS klasteris; 4. Microsoft SQL DBVS klasteris),) į kuriuos bus migruojama konsoliduojamų valstybės įstaigų pasenusi IRT infrastruktūra. Siekdama užtikrinti sklandų migravimo procesą bei būtinas kompetencijas pagal skirtingas technologinius sprendimus, Perkančioji organizacija kiekvienoje dalyje siekia atrinkti  Migruotojus pagal jų turimas stipriausias kompetencijas Microsoft Server, Linux Server, Oracle DBVS bei Microsoft SQL DBVS srityse.

Migracijų planas ir Migracijų taisyklės bus privalomi visiems migravimo proceso dalyviams (Migruotojams).

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi atsižvelgti į tai, kad migravimo paruošiamieji darbai galės būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu, tačiau migravimo darbai turės būti atliekami Perkančiosios organizacijos ne darbo metu arba švenčių dienomis.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi atsižvelgti į tai, kad migravimo paruošiamieji darbai galės būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu, tačiau migravimo darbai turės būti atliekami Perkančiosios organizacijos ne darbo metu arba švenčių dienomis.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi atsižvelgti į tai, kad migravimo paruošiamieji darbai galės būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu, tačiau migravimo darbai turės būti atliekami Perkančiosios organizacijos ne darbo metu arba švenčių dienomis.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi atsižvelgti į tai, kad migravimo paruošiamieji darbai galės būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu, tačiau migravimo darbai turės būti atliekami Perkančiosios organizacijos ne darbo metu arba švenčių dienomis.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi atsižvelgti į tai, kad migravimo paruošiamieji darbai galės būti atliekami Perkančiosios organizacijos darbo metu, tačiau migravimo darbai turės būti atliekami Perkančiosios organizacijos ne darbo metu arba švenčių dienomis.