PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE  2021 M. BALANDŽIO  1 D.

ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO IR SKALDOS DANGA IR PRALAIDŲ TAISYMO DARBŲ SU PRIEŽIŪRA SUTARTIES NR. SŽ-377

2022 m.  birželio        d. SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio ir UAB „Limega“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis, vadovaudamiesi 2021 m. balandžio 1 d. Šiaulių miesto gatvių su žvyro ir skaldos danga ir pralaidų taisymo  darbų su priežiūra sutartimi Nr. SŽ-377 (toliau – Sutartis)  ir atsižvelgdami į:

- UAB „Limega“  2022 m. gegužės 30 d. raštą Nr. S-224;

2.    tai, kad nuo 2022 m. vasario 24 d. dėl Rusijos Federacijos pradėtų karinių veiksmų Ukrainos Respublikoje pasikeitė geopolitinė situacija iš esmės ir dėl to vyksta precedento neturintis kainų kilimas,

Bei vadovaudamiesi:

- Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

- Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.204 str. nuostatomis, numatančiomis galimybę pakeisti Sutartį tuo atveju, jeigu iš esmės pasikeičia sutartinių prievolių pusiausvyra ir dėl to  Sutarties vykdymas vienai šaliai pasidaro sudėtingesnis, nei kitai šaliai;

- Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 52 punktu;

- Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje https://vpt.lrv.lt/ skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. skiltyje „Naujienos“ paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui;

- Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje https://vpt.lrv.lt/  skiltyje „Naujienos“ 2021 m. birželio 25 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, 2022 m. kovo 24 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“,

Šalys, siekdamos išsaugoti esamą Sutartį, priėmė sprendimą, keisti Sutarties sąlygas, numatant lankstesnį įkainių perskaičiavimą ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- Pakeisti Sutarties 3.10 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

,,3.10. Darbų įkainiai dėl vidutinio metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinami arba mažinami, jei Sutarties trukmė trunka ilgiau nei vienerius metus. Darbų įkainiai pirmą kartą gali būti perskaičiuojami praėjus vieneriems metams skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Kitas Darbų įkainių keitimas galimas kas 3 mėnesius, jei dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija per 3 mėnesius padidėja/sumažėja 1,25 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darbų įkainių pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Vieno mėnesio vidutinė metinė infliacija/defliacija išskaičiuojama taip: 5 proc. / 12 mėn. = 0,417 proc.; trijų mėnesių - 0,417 * 3 = 1,25 proc. Darbų įkainiai didinami/mažinami tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja vidutinė infliacija/defliacija. Kiekvienos kitos peržiūros laikotarpio pradžios vidutinės metinės infliacijos reikšmė yra paskutinės (ankstesnės) peržiūros laikotarpio pabaigos vidutinės metinės infliacijos reikšmė.

Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Darbų įkainių perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbtą vidutinės metinės infliacijos/defliacijos pokytį. Darbų įkainių keitimas galimas tik Darbams, kurių atlikimo ir apmokėjimo dokumentai dar nėra priimti. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abejoms Šalims patvirtinus parašais.“

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis).

3. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai sutarties Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT 76295 Šiauliai, tel. (841) 59 63 20, faks. (841) 52 40 45, a/s LT 30 7300 0100 9374 1771, AB Swedbank; el. paštas: rastine@siauliai.lt .

RANGOVAS: UAB „Limega“, kodas 145407247, Kanapių g. 1 C, Šiauliai, tel. (8 41) 457 798,  el. p. info@limega.lt,  a/s LT 45 7300 0101 1526 7450, AB Swedbank.

Administracijos direktorius       ______________________        ____Antanas Bartulis__________

A.V.  	         (parašas)  (pasirašymo data)		     (vardas, pavardė)

UAB „Limega“ direktorius

_______________________         ____Vytautas Vilkas__________

A.V.  	           (parašas)  (pasirašymo data)                                    (vardas, pavardė)

Sutarties vykdymą koordinuojantis asmuo:

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Viktorija Žutautė

tel. +370 41 500 539, el. p. v.zutaute@siauliai.lt