PAPILDOMAS SUSITARIMAS  NR. PS22-229

PRIE 2022-05-16 PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. PIR22-379

((PU-8912/21) Kelio bortų, gazoninių bortų, trinkelių dangos įrengimo darbai: Kelio bortų, gazoninių bortų, trinkelių dangos įrengimo darbai objekte: Kupiškio m. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės paprastasis)

2022 m. birželio 2 d.

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama Rytų regiono vadovo Zbignevo Kovalevskio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2022-01-21 įgaliojimą Nr. GG-64 (toliau – Užsakovas),

ir

UAB MEFACI, buveinės adresas Medaus g. 1-1, Pabalių km., Senųjų Trakų sen., Trakų r., juridinio asmens kodas 305595416, atstovaujama direktorės Lauros Dargytės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Tarp Šalių 2022-03-22 (PU-8912/21) Kelio bortų, gazoninių bortų, trinkelių dangos įrengimo darbai Rytų regione preliminariosios sutarties Nr. PRE22-19 pagrindu 2022-05-16 yra sudaryta pagrindinė sutartis Nr. PIR22-379 (toliau – Sutartis), kurios maksimali vertė yra 14 317,20 Eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai septyniolika eurų 20 ct) su PVM;

- šiame Papildomame susitarime vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes;

- Sutarties 9.2. punkte nurodyta, kad darbų atlikimo terminas, gali būti pratęstas bendru Šalių susitarimu 2 kartus po 1 (vieną) mėnesį.

todėl Šalys susitaria ir sudaro šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria, kad:

- Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2022-07-03.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Užsakovo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – 	.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS: | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| AB „Kelių priežiūra“ Juridinio asmens kodas 232112130 PVM mokėtojo kodas LT321121314 Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas Tel. (8 37) 202 293 El. paštas: info@keliuprieziura.lt A.s. Nr. LT61 7044 0600 0356 0452 AB SEB bankas, b. k. 70440 Užsakovo vardu: ______________________ | UAB MEFACI. Juridinio asmens kodas 305595416. PVM mokėtojo kodas LT100013951712. Medaus g. 1-1, Pabalių km., Senųjų Trakų sen., Trakų r.. Tel.. El. paštas:. A.s.. AB Šiaulių bankas, b. k. 71800. Rangovo vardu:. ________________________ |